Інформація

про підготовку господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 29.05.2019 № 245-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2020 проведена наступна робота.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.

На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги по управлінню багатоквартирними будинками станом на сьогоднішній день перебуває 722 житлові будинки.

Станом на 01.10.2020 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 165 будинках (123 %), гарячого водопостачання – у 100 будинках (107 %), холодного водопостачання – у 126 будинках (105 %).

Силами експлуатуючих підприємств підготовлено 1673 під’їзди житлових будинків. З них у 65 під’їздах проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу по утриманню та управлінню будинками. У випадку недостатності коштів тарифу залучаються кошти мешканців на придбання фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 147 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 20 будинках в кількості 58 од.

Виконано силами ЖКП заміну водовідвідних пристроїв у 83 будинках протяжністю 945 метрів. Відремонтовано поточним ремонтом 4,99 тис. м2 покрівель в 136 будинках силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів, придбаних мешканцями.

На умовах співфінансування місцевого бюджету та мешканців проведено капітальний ремонт покрівлі житлових будинків на вул. Гордіюк, 43, бульвар Дружби Народів, 8, вул. Гордіюк, 45 (третій під’їзд). Також розпочато проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі на вул. Теремнівській, 91, які заплановано завершити до 01.12.2020. Крім того, триває процедура тендерних закупівель робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку на вул. Січовій, 3а.

На умовах співфіннансування з мешканцями будинків проведено роботи по встановленню загальнобудинкових лічильників обліку теплової енергії в житлових будинках на вул. Винниченка,47, пр-т Перемоги, 21,      пр-т Перзидента Грушевського, 22. Також до кінця поточного року заплановано провести роботи по встановленню теплових лічильників на вул. Привокзальній, 13а та пр-ті Перемоги, 25.

Проведено роботи відповідно до умов програми капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки по капітальному ремонту внутрішньобудинкових мереж за адресами: вул. Конякіна, 7, пр-т Соборності, 1, пр-т Соборності, 12, вул. Федорова, 6, вул. Козакова, 1, пр-т Молоді, 21, вул. Чорновола, 2б, вул. Гулака-Артемовського, 16, вул. Федорова, 5, пр-т Соборності, 33, вул. Федорова, 2, вул. Шота Руставелі, 15. Крім того в поточному році заплановано провести ремонтні роботи ще в 6 житлових будинках.

Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках на 2020 рік на умовах співфінансування з мешканцями було заплановано виконати ремонт 103 ліфтів. Станом на 01.10.2020 було проведено ремонт 46 ліфтів, в роботі ремонти на 24 ліфтах, на 9 ліфтів продовжено термін експлуатації. Крім зазначених ще потребують виконання капремонту 24 ліфти.

За кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт фасадів 10 житлових будинків та на 5 будинках заплановано провести ремонтні роботи. Всі будинки, де передбачено проведення робіт по капітальному ремонту фасадів, знаходяться на центральних вулицях історико-культурного  заповідника «Старе місто».

Необхідно зазначити, що понад 40 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 520 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими 500 ОСББ, які обслуговують 514 будинків.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК територіальної громади міста на відшкодування частини суми кредитів на 2018-2020 роки. За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 51 кредитному договору, а з початку програми їх було 72. На ці цілі передбачено 2 млн 133 тис. грн. Також проводиться відшкодування до 30 % від виконаних робіт по кредитах, залучених об’єднаннями власників вже у 2018-2019 роках на впровадження енергоефективних заходів. На даний час зарезервовано коштів для 11 ОСББ та ЖБК на суму 2 млн 397 тис. грн, крім того станом на 01.10.2020 вже відшкодовано по завершених роботах для 19 ОСББ на суму 2 млн 403 тис. грн.

Проблемні питання для житлово-комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції. На сьогоднішній день заборгованість населення за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 13 млн 568 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства наступна:

(тис. грн)

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.2020 | Нараховано станом на 01.09.2020 | Оплачено станом на 01.09.2020 | Заборгованість на 01.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП № 2 | 136,9 | 990,5 | 1027,6 | 99,8 |
| ЖКП № 3 | 278,3 | 587,4 | 806,9 | 58,8 |
| ЖКП № 7 | 0 | 487,5 | 487,5 | 0 |
| ЛК ЖЕК№ 8 ЖБК | 0 | 336,2 | 336,2 | 0 |
| ЖКП № 11 | 72,8 | 323,2* | 340,7* | 55,3* |
| Товариство «М.Ж.К.» | 88,1 | 256,8* | 286,5* | 58,74* |
| Разом | 576,1 | 2981,6 | 3285,4 | 272,3 |
| ДКП «Луцьктепло» | 9945,6 | 39365,9 | 40083,1 | 9228,4 |
| КП «Луцькводоканал» | 15769,1 | 31579,3 | 41495,4 | 5853,0 |
| Всього | 26290,8 | 73926,8 | 84863,9 | 15353,7 |

Примітка: * – нарахування, оплата, заборгованість станом на 01.07.2020

Підприємством КП «Луцькводоканал» виконано ряд заходів, а саме:

- замінено 1 км 603 м аварійних ділянок водопровідних мереж;

- замінено 196 м аварійних ділянок каналізаційних мереж;

- відремонтовано 114 водопровідно-каналізаційних колодязів, замінено 32 засувки;

- замінено 45люків;

- проведено демонтаж 2 водорозбірних колонок;

- замінено 15 пожежних гідрантів;

- замінено 57 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;

- проведено ремонт залізобетонних конструкцій технологічних очисних каналізаційних споруд на суму 35 тис. грн;

- проведено захист 474,3 м2 металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах;

- проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу);

- підготовлено технологічні споруди та обладнання 10 каналізаційно-насосних станцій.

Всього на підприємстві «Луцькводоканал», згідно заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду, заплановано використати коштів підприємства  в сумі 10 млн 605 тис. грн, з них використано – 8 млн 60 тис. грн, окремі роботи ще продовжуються.

При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» мереж зовнішнього освітлення  до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені наступні роботи:

- замінено та відремонтовано 200 світильників зовнішнього освітлення;

- проведено заміну та регулювання 100 кронштейнів;

- виправленно 10 металевих опор;

- проведено перетяжку 5 км траси повітряних ліній;

- замінено 2 км проводу на самоізольований.

Всі заплановані підприємством виконані на 100 %.

На замовлення департаменту ЖКГ проведено будівництво мереж зовнішнього освітлення на кільцевій транспортній розв’язці в районі ринку «Північний», на прибудинкових територіях на вул. Привокзальній, 2, 4, 6;    пр-т Президента Грушевського, 4, 4а, 6, 6а, 8; пр-т Перемоги, 1а; пішохідних переходах на вул. Глушець. Влаштовано підсвітку пам’ятника Лесі Українки на Театральному майдані та знака на честь 2000-річчя Різдва Христового на вул. Данила Галицького із встановленням 45 світильників. Вартість даних робіт склала 1млн 39 тис. грн.

Виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста та підсвітка пам’ятників Тараса Шевченка на пр-ті Волі, Михайла Грушевського на пр-ті Президента Грушевського та стелли «Братська могила воїнів ВВВ» на пр-ті Василя Мойсея із встановленням 305 світильників на загальну суму 3 млн 898 тис. грн. Також в стадії завершення роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 25 вулицях міста, зокрема на вул. Шопена, вул. Гулака Артемовського, вул. Володимирській, вул. Львівській, вул. Глушець, вул. Наливайка, вул. Яровиця, вул. Гордіюк, проспектах Соборності та Відродження, вул. Січовій, вул. Ветеранів, вул. Карпенка-Карого, вул. Данила Галицького, вул. Кравчука, вул. Ковельській, вул. Потебні, вул. Гнідавській, вул. Героїв УПА, вул. Теремнівській, вул. Ківерцівській, проспектах Перемоги, Василя Мойсея та Президента Грушевського, вул. Коперника. Загальна кошторисна вартість робіт становить 14 млн 200 тис. грн.

Капітальний ремонт вулиць міста:

Капітальний ремонт проводиться на 5 об’єктах. Виконано робіт на суму 22 млн 77 тис. грн, зокрема:

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 465 м 2.

Капітальний ремонт прибудинкових територій міста:

Капітальний ремонт проводиться на 8 об’єктах. Виконано робіт на суму 16 млн 925 тис. грн, зокрема:

- асфальтування проїзних частин площею – 15599 м2;

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках площею – 6390 м 2.

Поточний ремонт вулиць і прибудинкових територій:

Загалом на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста зареєстровано – 28 млн 809 тис. грн. юридичних зобов’язань, з них освоєно –15 млн 378 тис. грн. Виконано та тривають роботи по 151 договору.

Виконано наступні роботи:

- асфальтування проїзних частин вулиць та тротуарів площею – 17100 м2;

- мощення бруківки проїзних частин вулиць та тротуарів площею – 2777 м2;

- влаштування щебеневого покриття з напівпросочування бітумною емульсією вулиць площею – 7028 м2;

- влаштування поверхневої обробки вулиць площею -732 м2;

- ремонт тріщин та швів в асфальтобетонному покриті протяжністю – 7881  пог. м;

Серед вищенаведених об’єктів слід виділити роботи на вулицях Роговій, Мамсурова, Володимирській, Молодіжній (с. Дачне), Космонавтів, Данила Шумука, провулку Качалова, проїзд від вулиці Федорова, біля ЗЗСО № 25, до будинку № 31 на вулиці Гордіюк.

Проведено поточний ремонт прибудинкової території по проспекту Президента Грушевського,11,15 на суму – 1 млн 220 тис. грн. Влаштовано покриття з бруківки площею – 1359 м2.

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» станом на 01.10.2020 для посипання вулиць міста в зимовий період заготовлено: 1329,2 т піщано-соляної суміші; 1573,46 т щебенево-соляної суміші та 327,1 т солі з протизалежувальною добавкою. На даний час підписано договір  на поставку солі від виробника, яка буде замовлятись по мірі необхідності і в разі звільнення місця на складі для її зберігання.

Все обладнання, яке використовується в обслуговуванні доріг в зимовий період, підготовлене до роботи за виключенням двох одиниць техніки, які використовуються на даний час для прибирання проїжджої частини та вивезення опалого листя.

Облаштоване приміщення для стоянки автомобілів, які використовуються для обслуговування доріг в зимовий період. В даному приміщенні проводяться підготовчі роботи для встановлення ємностей, в яких готуватиметься та зберігатиметься соляний розчин.

На полігоні в с. Брище підготовлені під’їзні шляхи для розвантаження сміттєвозів, проведені ремонтні роботи по підготовці спецтехніки. Систематично проводиться ремонт евроконтейнерів для збору твердих побутових відходів.

Директор департаменту

житлово-комунального

господарства								Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко

Світлана Музика

Ірина Назарук

Володимир Козел

Іван Козак