Інформація

про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 19.05.2021 № 364-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 21.09.2021 проведена наступна робота.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.

На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги по управлінню багатоквартирними будинками, станом на сьогоднішній день перебуває 637 житлових будинків.

Станом на 21.09.2021 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 187 будинках (100%), гарячого водопостачання – у 139 будинках (99 %), холодного водопостачання – у 181 будинку (98 %).

Силами експлуатуючих підприємств підготовлено 1369 під’їздів житлових будинків. З них у 63 під’їздах проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу на утримання та управління будинками. У випадку недостатності коштів тарифу залучаються кошти мешканців на придбання фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 121 електрощитову. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 34 будинках в кількості 77 одиниць.

Виконано силами ЖКП заміну водовідвідних пристроїв у 52 будинках протяжністю 444 метри. Відремонтовано поточним ремонтом 5,46 тис. м2 покрівель в 100 будинках силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів, придбаних мешканцями.

На умовах співфінансування місцевого бюджету та мешканців проводиться капітальний ремонт покрівлі житлових будинків на вул. Кравчука, 11а, вул. Гордіюк, 47, вул. Гордіюк, 35. Оголошено тендер на проведення капітального ремонту покрівель в житлових будинках на вул. Арцеулова, 22, бульварі Дружби Народів, 4а.

Проведено роботи відповідно до умов програми капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки по капітальному ремонту внутрішньобудинкових мереж у 8-ми будинках за адресами: вул. Потебні, 50, пр. Соборності, 15, пр. Соборності, 21,                          пр. Відродження, 45а, вул. Загородня,4, пр. Молоді, 14, вул. Кравчука, 34,             пр. Соборності, 32б. Крім того в 14-ти будинках на даний час проводяться роботи по капітальному ремонту внутрішньобудинкових мереж, зокрема на вул. Новочерчицька, 1, пр. Молоді, 6, вул. Кравчука, 16, пр. Відродження,26а, вул. Кравчука, 7, вул. Польова, 1, вул. Богомольця, 2, вул. Ковельська, 64, вул. Писаревського, 11, вул. Гордіюк, 33а, вул. Гордіюк, 41, вул. Софії Ковалевської, 27, пр. Соборності, 37, пр. Соборності, 9.

Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках на 2021 рік на умовах співфінансування з мешканцями було заплановано виконати ремонт 251 ліфта. Станом на 21.09.2021 було проведено ремонт 45 ліфтів, на 56 ліфтів експертами надано позитивні висновки та продовжено термін експлуатації,  в роботі ремонти на 28 ліфтах, на тендері перебуває 18 ліфтів. Крім зазначених ще потребують виконання капремонту 108 ліфтів з них 34 розташовані у будинках, які обслуговують управлінські компанії, а 71 ліфт у будинках ОСББ.

За кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт фасаду  житлового будинку  на пр. Волі, 20. На даний час проводяться роботи по ремонту фасаду на вул. Ковельській, 5.

Крім того оголошено тендер на закупівлю робіт по капітальному ремонту автентичних вхідних дверей, з метою збереження їх історичної цінності, в житлових будинках на вулицях Кривий Вал, 32, Словацького, 1,                             Лесі Українки, 7.

Необхідно зазначити, що понад 40 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 610 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими 600 ОСББ, які обслуговують 636 будинків.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2023 роки. За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2020 року кредитами – по 42 кредитних договорах, а з початку Програми  було 72. На ці цілі передбачено 2 млн 424 тис. грн. Також проводиться відшкодування до 10 % від виконаних робіт на впровадження енергоефективних заходів. На ці цілі передбачено 1 млн. 450 тис.грн.

Проблемні питання для житлово-комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, впровадження заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції. На сьогоднішній день заборгованість населення за послугу з управління багатоквартирними будинками становить 13 млн 153 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства наступна:

(тис. грн)

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.2021 | Нараховано станом на 01.09.2021 | Оплачено станом на 01.09.2021 | Заборгованість на 01.09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП № 2 | 143,4 | 956,5 | 930,4 | 169,4 |
| ЖКП № 3 | 61,7 | 597,2 | 612,8 | 46,1 |
| ЖКП № 7 | 57,3 | 347,7 | 372,5 | 32,5 |
| ЛК ЖЕК№ 8 ЖБК | 0 | 246,9 | 246,9 | 0 |
| Разом | 262,4 | 2148,3 | 2162,6 | 248,1 |
| ДКП «Луцьктепло» | 16533,0 | 47861,6 | 59007,4 | 5387,2 |
| КП «Луцькводоканал» | 1791,7 | 42966,0 | 42414,2 | 2343,5 |
| Всього | 18587,1 | 92975,9 | 103584,2 | 7978,8 |

Підприємством КП «Луцькводоканал» виконано ряд заходів, а саме:

- замінено 900 м аварійних ділянок водопровідних мереж;

- замінено 300 м аварійних ділянок каналізаційних мереж;

- відремонтовано 106 водопровідно-каналізаційних колодязів, замінено 83 засувки;

- замінено 57 люків;

- проведено демонтаж 2 водорозбірних колонок;

- замінено 3 пожежні гідранти;

- замінено 79 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;

- проведено захист 367 м2 металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах;

- проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу);

- підготовлено технологічні споруди та обладнання 10 каналізаційно-насосних станцій.

Всього на підприємстві «Луцькводоканал», згідно заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду, заплановано використати кошти підприємства  в сумі 2 млн 100 тис. грн, з них використано – 3 млн 549 тис. грн, окремі роботи ще продовжуються.

При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» мереж зовнішнього освітлення  до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені наступні роботи:

- замінено та відремонтовано 200 світильників зовнішнього освітлення;

- проведено заміну та регулювання 100 кронштейнів;

- виправленно 10 металевих опор;

- проведено перетяжку 5 км траси повітряних ліній;

- замінено 2 км проводу на самоізольований;

- очищено 2 км мережі від гілок та накидів;

- проведено ремонт 60 виконавчих пунктів та пунктів повторного включення.

Всі заплановані заходи підприємством виконані на 100 %.

На замовлення департаменту ЖКГ проведено будівництво мереж зовнішнього освітлення на пішохідній доріжці від вул. Ярощука вздовж НВК                       № 9. Вартість даних робіт склала 45,230 тис. грн.

Виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста, а саме на вул. Січовій, вул. Яровиці, вул. Наливайка, вул. Ветеранів, вул. Ківерцівській, вул. Теремнівській, вул. Героїв УПА, пр. Президента Грушевського, вул. Потебні, пр. Відродження, вул. Гнідавській,  вул. Володимирській, вул. Глушець, вул. Гордіюк, вул. Карпенка-Карого, вул. Коперніка, вул. Львівській, вул. Данила Галицького, вул. Гулака-Артемовського,  вул. Кравчука, вул. Ковельській, пр. Переги, пр. Василя Мойсея, вул. Набережній,  на пішохідній доріжці в Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, на алеї з фігурами скульптора М.Голованя на загальну суму 11 млн  грн. Також тривають роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му провулку Малоомелянівському та вул. Малоомелянівській, при вході в Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки та на пішохідних доріжках на перехресті пр. Молоді —                               пр. Відродження.

Капітальний ремонт вулиць проводиться на 6 об’єктах, зокрема на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Кривий Вал (на ділянці від вулиці Набережної до вулиці Богдана Хмельницького), Івана Богуна в селі Прилуцьке, проспекті Волі (на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану), проспекті Соборності. Виконано влаштування твердого покриття площею 25973,61 м2 на загальну суму 37520,386 тис. грн.

Капітальний ремонт прибудинкових територій проводиться на 8 об’єктах. Виконано робіт на суму 10 млн. 45 тис. грн, зокрема:

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках площею – 8312,96 м2.

Поточний ремонт вулиць та прибудинкових територій:

Загалом на поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста зареєстровано  - 34 млн. 625 тис. грн юридичних зобов’язань, з них освоєно – 20 млн. 236 тис. грн. Виконано та тривають роботи по 307 договорах.

Проведені наступні роботи:

- асфальтування проїзних частин вулиць та тротуарів площею – 30125 м2

- мощення бруківки проїзної частини та тротуарів площею -   835 м2

- ремонт тріщин та швів в асфальтобетонному покритті протяжністю – 8929 м.п.

Окремо слід виділити роботи на вулицях Черчецькій, Глієра, Супутника,  Марка Вовчка в селі Небіжка, вулиці Жовтневої в селі Прилуцьке, заїзду з вулиці Глушець до зоопарку та перехресті вулиць Задворецька-Карпенка-Карого-Чорновола.

На даний час тривають роботи з поточного ремонту прибудинкових територій на вулиці Конякіна, 9, 9а, 9б та проспекті Соборності, 5. Загальна вартість робіт становить -  6 млн. 724 тис. грн.

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» станом на 21.09.2021 для посипання вулиць міста в зимовий період заготовлено: 638,2 т піщано-соляної суміші; 454,0 т щебенево-соляної суміші та 261,6 т солі. На даний час підписано договір  на поставку солі від виробника, яка буде замовлятись по мірі необхідності і в разі звільнення місця на складі для її зберігання.

Все обладнання, яке використовується в обслуговуванні доріг в зимовий період, підготовлене до роботи за виключенням двох одиниць техніки, які використовуються на даний час для прибирання проїжджої частини та вивезення опалого листя.

Облаштоване приміщення для стоянки автомобілів, які використовуються для обслуговування доріг в зимовий період. В даному приміщенні проводяться підготовчі роботи для встановлення ємкостей, в яких готуватиметься та зберігатиметься соляний розчин.

На полігоні в с. Брище підготовлені під’їзні шляхи для розвантаження сміттєвозів, проведені ремонтні роботи по підготовці спецтехніки.

Директор департаменту ЖКГ			                	      Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко

Світлана Музика

Ірина Назарук

Володимир Козел

Іван Козак