Інформація

про стан виконання міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2019-2021 роки

В грудні 2018 року рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради функції замовника робіт з нового будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження  в м. Луцьку було передано департаменту муніципальної варти.

Департаментом муніципальної варти в січні 2019 р. було прийнято від управління капітального будівництва проєктно-кошторисну документацію та виконані роботи з незавершеного будівництва на суму 4 692 341,08 грн. Будівництво по цьому проєкту відбувалось в період грудень 2016 – грудень 2017 рр.

Згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт, підрядником було прокладено 24,5 км кабелів, встановлено та приєднано до мережі 10 відеокамер та розпочато облаштування серверної кімнати Ситуаційного Центру на вул. Богдана Хмельницького, 17.

На рахунки департаменту було передано  кошти субвенції з державного бюджету в розмірі 1 151 тис. грн.

Враховуючи вимоги сьогодення та нові досягнення в сфері відеоспостереження, департамент розробив нову міську комплексну програму «Безпечне місто Луцьк» на 2019–2021 роки (далі – Програма), яка була затверджена рішенням міської ради від 26.06.2019 № 58/56.

Програма має за мету налагодження комфортного міського середовища, забезпечення екологічної, суспільної, особистої безпеки мешканців, покращення криміногенної ситуації та побудови сучасного міста з впровадженням новітніх технологій. Головне завдання Програми – впровадження комплексної системи «Безпечне місто Луцьк» на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

Також департаментом було розроблено Положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Луцька, яке було затверджене 28.08.2019.

За результатами аналізу «червоних зон» вчинення правопорушень в місті Луцьку та з врахуванням суми наявних субвенційних коштів державного бюджету, департамент муніципальної варти обґрунтовано прийняв рішення створити комплексну систему відеоспостереження в 55-му мікрорайоні міста, який окреслюють вулиці В’ячеслава Чорновола, Карпенка-Карого та пр-т Соборності. Відповідно в серпні 2019 року було замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації на створення Комплексної система відеоспостереження (КСВ) 55-го мікрорайону у місті Луцьку.

За результатами проведеної закупівлі робіт, із переможцем аукціону ТОВ «Інженіринг-Аналітика» 25 жовтня 2019 року департамент муніципальної варти уклав договір на будівництво КСВ, яке було завершено до кінця цього року.

В 55-му мікрорайоні міста встановлено:

- 13 камер відеоспостереження із функцією розпізнавання державних номерних знаків на всіх ключових перехрестях;

- 25 оглядових відеокамер;

- 2 роботизовані камери з 36-ти кратним оптичним зумом;

- прокладено 3,8 км волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ).

Реалізація цього етапу Програми значно підвищила ефективність оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів при розкриті злочинів у 55-му мікрорайоні міста.

На початку 2020 року, за результатами проведеної закупівлі через систему «Прозорро», підрядною організацією було розпочато роботи з будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку для систем відеоспостереження та оповіщення в Центральному парку імені Лесі Українки.

В II-му кварталі 2020 року роботи з будівництва комплексної системи відеоспостереження (КСВ) в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки були завершені.

В парку та по вул. Глушець встановлено 80 камер відеоспостереження:      76 – оглядових, 3 – з функцією розпізнавання державних номерних знаків та одна «роботизована» камера на центральному вході в парк.

У вересні 2020 року департамент муніципальної варти продовжив реалізацію наступних етапів міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк».

Впродовж IV кварталу підрядною організацією були виконані роботи з побудови волоконно-оптичної мережі по вулицях: Ковельська, Чернишевського, Львівська, Володимирська, Потебні, Боженка, Дубнівська, протяжністю близько 13 км.

Загальна протяжність всіх побудованих ВОЛЗ системи «Безпечне місто» – майже 45 км.

Також у 2020 році було встановлено 43 камери відеоспостереження на ключових в'їздах/виїздах міста Луцька:

- вул. Ковельська – вул. Боголюбська;

- вул. Володимирська;

- вул. Львівська – вул. Європейська;

- вул. Боженка – вул. Мамсурова;

- вул. Дубнівська – вул. Об'їздна;

- вул. Рівенська – вул. Окружна;

- вул. Ківерцівська;

- виїзд на с. Зміїнець;

- вул. Глушець – міст через р.Стир.

На перших світлофорах від ключових в’їздів/виїздів міста Луцька встановлено 25 відеокамер, а саме:

- перехрестя вул. Ковельська – вул.Чернишевського;

- вул. Львівська (ЛНТУ);

- вул. Боженка (зупинка ДПЗ);

- перехрестя вул. Дубнівська –вул. Карпенка-Карого;

- вул. Рівненська – завод Модерн-Експо;

- перехрестя вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;

- вул. Гнідавська – вул. Потебні.

На ключових транспортних розв’язках – 51 відеокамеру:

- кільце –вул. Володимирська – вул.Львівська – вул.Фабрична;

- кільце –вул. Набережна – вул.Шевченка – вул.Устилузька;

- кільце – вул. Стрілецька – пр-т Президента Грушевського –              пр-т Василя Мойсея – вул. Винниченка – вул. Яровиця;

- вул. Богдана Хмельницького – вул. Ковельська – майдан Братський міст;

- вул. Ківерцівська – вул. Стрілецька – вул. Набережна – вул. Героїв УПА;

- вул. Шевченка – вул. Чернишевського – «Нова лінія»;

- вул. Набережна – вул. Яровиця – поворот на вул. Франка.

У ході реалізації міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк», було прийнято стратегічне рішення щодо встановлення камер відеонагляду по проспекту Президента Грушевського. Ця вулиця є важливою транспортною розв’язкою для перерозподілу транспортних потоків та веде до залізничного вокзалу, що є важливим стратегічним об’єктом та підлягає посиленій охороні з метою безпеки громадян. По проспекту Президента Грушевського було встановлено 17 відеокамер.

Всього впродовж 2020 року  в місті Луцьку було встановлено ще 215 нових камер відеоспостереження: 152 оглядові, 62 «номерні» та одна «роботизована».

В кінці 2020 року на базі департаменту муніципальної варти створено відділ «Центр безпеки міста Луцьк» та облаштовано спеціалізованою комп’ютерною технікою робочі місця для диспетчерів, які в цілодобовому режимі здійснюють моніторинг камер відеоспостереження та опрацьовують запити працівників правоохоронних органів на отримання відеоконтенту з камер міської комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» (Система).

У 2021 році департамент муніципальної варти Луцької міської ради продовжив роботу з реалізації міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2019-2021 рр.

З метою підтримки громадського порядку, посилення безпеки громадян та збереження комунального майна в січні було розпочато роботи з будівництва нових сегментів Системи по проєктах: «“Безпечне місто Луцьк” – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на Т-подібних перехрестях у місті Луцьку” та “Безпечне місто Луцьк” – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулицях Винниченка, Словацького та частині проспекту Волі у місті Луцьку. Коригування», закупівля яких завершилась через систему  «Прозорро» в кінці 2020 року.  Згідно з проєктами нові камери було встановлено на Т-подібних перехрестях міста:

- вул. Набережна – вул. Ковельська;

- вул. Ковельська – вул. Шевченка;

- пр-т Перемоги – вул. Клима Савура;

- пр-т Перемоги – вул. Грибоєдова;

- пр-т Волі – вул. Паркова;

- пр-т Волі – вул. Шопена;

- вул. Рівненська – вул. Авторемонтна;

- вул. Рівненська – пр-т Відродження.

Також нові відеокамери було встановлено на перехрестях по вулиці Винниченка, Словацького, проспекту Волі та на Театральному майдані міста Луцька.

За результатами виконання цих робіт в місті Луцьку було додатково встановлено:

- 42 оглядові відеокамери;

- 17 камер із функцією розпізнавання державних номерних знаків;

- 3 «роботизовані» камери, дві з яких мають 52-кратний оптичний зум.

Ці сучасні «роботизовані» камери створили можливість диспетчерам відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти контролювати ситуацію по спалюванню промислових та побутових відходів, листя та гілля у приватному секторі міста та навколишніх селах Луцької ОТГ.

В березні була проведена закупівля сучасної відеостіни для відділу «Центр безпеки міста Луцьк», яка надає можливість одночасного моніторингу диспетчерами основних критичних локацій Системи. Адже, станом на 01.03.2021, загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», вже становила 352 од.:

- 6 «роботизованих»;

- 223 оглядових;

- 92 з функцією розпізнавання  державних номерних знаків;

- 31 відеокамера на СМАРТ-зупинках.

Також в Центрі безпеки міста Луцьк були створені та облаштовані спеціалізованими комп’ютерами робочі місця для працівників правоохоронних органів (СБУ, Патрульної поліції), які використовуються для оперативного опрацювання відеоконтенту з камер Системи та проведення спецоперацій.

На замовлення департаменту муніципальної варти, виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт за такими проєктами:

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку по вулицях: Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспектах Соборності та Молоді;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспекту Відродження;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулицях Домни Гордіюк,  Карбишева, Єршова;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку з встановленням камер відеоспостереження в мікрорайоні «Вересневе»;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на Театральному майдані, по вулиці Лесі Українки та дотичних до неї вулицях: Градний Узвіз, Крилова, Кривий Вал, П’ятницька Гірка, Пушкіна, Сенаторки Левчанівської та площі Возз’єднання;

- «Безпечне місто Луцьк» – Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулиці Рівненській та на Київському майдані.

На замовлення департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, виготовлено проєктно-кошторисну документацію з побудови нового сегменту Системи по проспекту Волі та прилеглих до нього вулицях, а саме: Глушець, Степана Бандери, Шопена, Коперника, Чехова тощо. Під відеонагляд буде взято: дорожнє покриття, паркувальні майданчики, всі пішохідні переходи, велодоріжки та тротуари, сквери та відпочинкові місця. Також під відеоспостереження потраплять медичні установи та заклади освіти, які дотичні до проспекту. І вже найближчим часом буде оголошено тендер на закупівлю робіт з реалізації вищезазначеного проєкту.

В рамках реалізації цього проєкту заплановано побудувати близько 12 кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку, які будуть прокладені по обидві сторони проспекту в землі, з метою уникнення їх пошкодження та дотримання міської концепції щодо зменшення кабелів у повітрі.

Заплановано встановити:

- 25 камер з функцією розпізнавання номерних знаків по проспекту та його перехрестях.

- 11 камер зі смарт-функцією розпізнавання обличчя. Ці камери будуть встановлені на входах в об’єкти освіти та медицини, які дотичні до проспекту.

- 155 оглядових камер відеоспостереження в межах цього проєкту, що дасть можливість диспетчерам пильно стежити та миттєво приймати рішення по усуненню псування комунального майна та тих об'єктів інфраструктури, що будуть встановлені.

Окрім того, така насичена сітка камер, сподіваємося, вплине і на зниження та повне зупинення на вказаному проспекті та дотичних вулицях поширення, так званих "закладок", які, на жаль, часто-густо закладають у скверах та місцях поруч шкіл, садочків та лікарень. Густота камер знизить вчинення адміністративних правопорушень вчинених шляхом нанесення графіті на міських фасадах, комунальних об'єктах інфраструктури тощо та прискорить розкриття вчинення таких правопорушень.

Комплекс цих заходів неодмінно позитивно вплине на зниження вчинення злочинів і на вказаних вулицях, і в місті в цілому, що значно полегшить роботу правоохоронних органів.

Проспект Волі в місті Луцьку має стати найбезпечнішим проспектом в країні.

01 вересня 2021 року розпочинаються роботи з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ) у місті Луцьку по вулицях: Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого; проспектах: Молоді, Соборності, Відродження та дотичних до них вулицях.

Всього заплановано побудувати близько 20 кілометрів ВОЛЗ, що створить можливість надалі встановити камери відеоспостереження на цих вулицях у найближчий рік. На даній ділянці було повністю відсутнє оптоволокно та не було проєкту його будівництва. Департаментом проведено масштабну та кропітку роботу в цьому напрямку впродовж 7 місяців, в результаті якої буде добудовано ВОЛЗ в самих густозаселених районах міста.

В рамках реконструкції проспекту Молоді та створення сучасного і багатофункціонального урбан-парк поруч із піцерією «Соло», заплановано побудувати ще один сегмент Системи та встановити понад 50 додаткових камер відеоспостереження на цьому проспекті та на проспекті Соборності.

Для ефективного та оперативного аналізу відеоконтенту Системи, нагальною є потреба у придбанні аналітичного програмного забезпечення та серверного обладнання для створення сучасної інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики.

Реалізація міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» підвищила безпеку на вулицях і дорогах міста, покращила управління дорожнім рухом в місті, створила можливість більш оперативно й обґрунтовано вирішувати спірні ситуації, які виникають під час ДТП, та підвищила ефективність боротьби правоохоронних органів з кримінальними та терористичними загрозами.

Директор департаменту		   			         Юлія СИРОТИНСЬКА

муніципальної варти

Віктор Денисюк 722 861