Додаток 2

до Програми економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2022 рік

Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2022 році

| № з/п | Назва проєкту | Кредитори, грантодавці, партнери | Основні заходи проєкту | Загальна вартість | Сума позичкових / грантових коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області (в рамках Проєкту «Міський громадський транспорт України І» (2019-2022) | Європейський інвестиційний банк, Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України | - придбання 17 одиниць нових низькопідлогових, односекційних тролейбусів довжиною 12 м (27 од. у 2021 році); - розбудова та модернізація контактної мережі, що включає будівництво нового відрізку на вул. Окружній та вул. Станіславського, встановлення додаткового обладнання. | 5,9 млн євро | Кредит: 4,9 млн євро Грант: 150,0 тис. євро |
| 2. | Оновлення тролейбусного парку міста Луцька (в рамках Проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» (2021-2022) | Європейський інвестиційний банк, Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України | - придбання 30 од. нових низькопідлогових односекційних тролейбусів довжиною 12 м, у тому числі: 24 одиниць – без автономного ходу; 6 одиниць – з автономним ходом ~20 км. | 6,85 млн євро | Кредит: 5,35 млн євро |
| 3. | Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк (2014-2022) | Європейський банк реконструкції та розвитку, Фонд E5P, Фонд Чистих Технологій | - завершення встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках (Контракт № 1); - модернізація котелень - заміна пальників у 18 водогрійних котлах (лот № 3а); - заміна великих насосів (лот № 3b); - модернізація центральних теплових пунктів (лот № 3c); - впровадження системи моніторингу та диспетчеризації SCADA (лот № 7). | 16,0 млн євро | Кредит: 10 ,0млн євро Грант: 4,0 млн євро |
| 4. | Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк (в рамках «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») | Європейський інвестиційний банк, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство фінансів України | - придбання лабораторного обладнання; - оновлення автомобільного парку спеціального призначення; - реконструкція водогонів Гнідавського та Дубнівського водозаборів; - реконструкція ділянок водогону d 600 мм довжиною 7 км; - реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів, очищення стічних вод. | 13,93 млн євро | Кредит: 11,75 млн євро |
| 5. | Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення міста Луцька (2021-2022) | Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Фонд E5P | - заміна технологічного обладнання на 43 підвищувальних станціях, розташованих у місті Луцьк; - заміна насосного обладнання, запірної арматури; - диспетчеризація, організація обліку води та електричної енергії; - організація комерційного обліку водопостачання в багатоквартирних житлових будинках; - технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій; | 2,0 млн євро | Кредит: 1,6 млн євро. Грант: 0,2 млн євро, 02 мл євро співфінансування |

Смаль 777 955