|  | Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| --- | --- |

Інформаційна картка ліцензіата

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА (станом на 01.10.2021 р.)

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Луцькводоканал» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 |
| Форма власності | комунальна |
| Місцезнаходження | вул. Дубнівська, 26, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43010 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор: Гуменюк Віктор Миколайович |
| Телефон, факс, е-mail | Тел. (0332) 28-40-00 факс (0332) 28-40-10 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ | централізоване водопостачання та водовідведення Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 397 від 28.03.2017 р. (безстроково) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 126 034,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 275 301,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 21 948,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 4 999,00 |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАН РОЗВИТКУ.

| Цілі інвестиційної програми | - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання; - впровадження низки першочергових проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів; - підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища; - модернізація та оновлення автомобільного парку підприємства. |
| --- | --- |
| Строки реалізації плану розвитку | 3 роки |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Отримано комерційні пропозиції на: - реконструкцію ділянки водопровідної мережі на пр-ті Відродження до вул. Єршова в м. Луцьку; - реконструкцію двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 в м. Луцьку; - заміну трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції та ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах; - насосний агрегат в рамках технічного переоснащення (модернізації) Гнідавської станції знезалізнення; - насосне та технологічне обладнання в рамках технічного переоснащення (модернізації) обладнання артезіанських свердловин №№ 35А, 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А, в с. Одеради, Сьомаки та Всеволодівка Луцької ОТГ; - насосне та технологічне обладнання в рамках технічного переоснащення НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, пр. Молоді, 10 в м. Луцьку; - засоби обліку в рамках переоснащення технологічного обліку води на артезіанських свердловинах та обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 (далі – ОСК); - обладнання для встановлення системи SCADA; - навантажувач фронтальний ковшовий із додатковим обладнанням; - автомобіль для перевезення персоналу та обладнання для випробування електрообладнання 6-10 кВ і пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ; - електроустаткування для пересувної електротехнічної лабораторії підприємства (далі - ЕТЛ); - насосні агрегати в рамках технічного переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А та повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку; - технологічне обладнання в раках реконструкція грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 та КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку; - на стадії оформлення тендерної документації та проведення процедури закупівлі перебувають заходи в рамках співпраці із Європейський інвестиційним банком, окрема: 1) реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки; 2) початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) - проєктування; 3) проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів та ОСК; 4) придбання спецтехніки; 5) закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК. - придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки; - організацію технологічного обліку води з можливістю передачі даних на артезіанських свердловинах населених пунктів Луцької ОТГ; - реконструкцію системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу); - реконструкцію системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу); - встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора. Розроблена проєктно-кошторисна документація на: - реконструкцію ділянки водопровідної мережі на пр-ті Відродження до вул. Єршова в м. Луцьку; - реконструкцію двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 в м. Луцьку; - заміну трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції та ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах; - насосний агрегат в рамках технічного переоснащення (модернізації) Гнідавської станції знезалізнення; - заміну насосного та технологічне обладнання в рамках технічного переоснащення (модернізації) обладнання артезіанських свердловин №№ 35А, 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А, в с. Одеради, Сьомаки та Всеволодівка Луцької ОТГ; - заміну насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, пр. Молоді, 10 в м. Луцьку; - заміну насосних агрегатів в рамках технічного переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А та повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку; - скільцювання водопровідних мереж в с. Сьомаки Луцької ОТГ; - скільцювання водопровідних мереж в с. Іванчиці Луцької ОТГ; - скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль Луцької ОТГ. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - заміна ділянки водопровідної мережі на пр-ті Відродження до вул. Єршова в м. Луцьку; - реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 в м. Луцьку; - заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції та ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах; - заміна насосного агрегату в рамках технічного переоснащення (модернізації) Гнідавської станції знезалізнення; - заміна насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення (модернізації) обладнання артезіанських свердловин №№ 35А, 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А, в с. Одеради, Сьомаки та Всеволодівка Луцької ОТГ; - заміна насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, пр. Молоді, 10 в м. Луцьку; - заміна засобів обліку в рамках переоснащення технологічного обліку води на артезіанських свердловинах та обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 (далі – ОСК); - впровадження системи SCADA; - придбання навантажувача фронтального ковшового із додатковим обладнанням; - придбання автомобіля для перевезення персоналу та обладнання для випробування електрообладнання 6-10 кВ і пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ; - придбання та заміна електроустаткування для пересувної електротехнічної лабораторії підприємства (далі - ЕТЛ); - заміна насосних агрегатів в рамках технічного переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А та повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку; - модернізація технологічного обладнання в раках реконструкція грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 та КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку; - заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки; - забезпечити технологічним обліком води з можливістю передачі даних на артезіанських свердловинах населених пунктів Луцької ОТГ; - придбати та впровадити модульну системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) в с. Брище Луцької ОТГ; - придбати та впровадити модульну системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) в смт Рокині Луцької ОТГ; - придбати та встановити обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора; - скільцювати діючі водопровідні мережі в с. Сьомаки Луцької ОТГ; - скільцювати діючі водопровідні мережі в с. Іванчиці Луцької ОТГ; - скільцювати діючі водопровідні мережі в с. Забороль Луцької ОТГ. |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ.

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 89 968,39 |
| --- | --- |
| власні кошти | 17 625,90 |
| позичкові кошти | 66 055,28 |
| залишкові кошти | 6 287,21 |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 31,2 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,7 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 1,0 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,7 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 11,0 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 42,4 |
| інші заходи | 13,0 |

- ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУ РОЗВИТКУ

| Чиста приведена вартість | 859,36 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 61% |
| Дисконтований період окупності | 2,00 |
| Індекс прибутковості | 0,01 |

Керівник ліцензіата                _________________                      В. ГУМЕНЮК