Зобов’язання КП «Луцькводоканал»

щодо досягнення ефективності реалізації інвестиційного плану використання коштів у Плані розвитку на 2022 - 2026 роки

- . Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, завдяки реалізації заходів із:

- заміни ділянки водопровідної мережі d 600 мм загальною протяжністю 785 м пог. на пр-ті Відродження до вул. Єршова;

- реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки;

- придбання та заміни промивного насосу на Гнідавській станції знезалізнення;

- придбання та заміни насосного агрегату, елементів обв’язки на артезіанській свердловині № 35А, 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А, в с. Одеради, Сьомаки та Всеволодівка Луцької ОТГ;

- придбання та заміни насосного та іншого технологічного обладнання на НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, пр. Молоді, 10 в м. Луцьку;

- придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки;

- придбання та встановлення насосних агрегатів на КНС № 7 та повітродувно-мулової НС очисних споруд каналізації м. Луцька;

- придбання та встановлення механічних решіток в грабельних  відділеннях  КНС            № 1 та  КНС № 3 в м. Луцьку;

- реконструкцію системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу);

- реконструкцію системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу).

- Забезпечення надійного електропостачання, водопостачання/водовідведення, завдяки реалізації заходів із:

- придбання та заміни трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції та ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах;

- придбання електроустаткування для пересувної електротехнічної лабораторії підприємства.

- Підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків, завдяки реалізації заходів із:

- заміни ділянки однієї нитки напірного колектору d 1000 мм загальною протяжністю 479 м пог. між КНС-1 та КНС-5 в м. Луцьку;

- початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) - проєктування;

- закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК;

- встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора.

- Забезпечення провадження та розвитку інформаційних технологій, завдяки реалізації заходів із:

- придбання обладнання та впровадження системи SCADA.

- Забезпечення технологічного обліку ресурсів, завдяки реалізації заходів із:

- придбання та заміни засобів обліку води на артезіанських свердловинах та обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації;

- організацію технологічного обліку води з можливістю передачі даних на артезіанських свердловинах населених пунктів Луцької ОТГ.

- Забезпечення модернізації транспортних засобів спеціального призначення, завдяки реалізації заходів із:

- придбання навантажувача фронтального ковшового із додатковим обладнанням;

- придбання автомобіля для перевезення персоналу та обладнання для випробування електрообладнання 6-10 кВ і пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ;

- придбання 5-ти одиниць спецтехніки, у тому числі: 2 (дві) пересувних ремонтних майстерні-фургони), самоскид, колісний екскаватор, автокран-маніпулятор.

Директор                                                                                                         Віктор ГУМЕНЮК