ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО та СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Луцької міської територіальної громади

за 2021 рІК

І. Короткі підсумки економічного та соціального розвитку

Упродовж 2021 року робота виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій громади була зосереджена на забезпеченні комплексного розвитку інженерно-транспортної та житлово-комунальної інфраструктур, наданні широкого доступу до адміністративних та соціальних послуг, створенню комфортного середовища для самореалізації та дозвілля усіх жителів міської громади, зокрема:

- здійснено капітальний ремонт 25 прибудинкових територій та 16 об’єктів вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт проведено на 370 об’єктах

- завершено реконструкцію приміщення КЗЗСО «Заборольський ліцей 32 Луцької міської ради»;

- відкрито філії ЦНАПу на вул. Ковельська, 53 та на проспекті Соборності, 18;

- завершено реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та стоматологічного відділення  КП «Луцька міська дитяча поліклініка»;

- проведено роботи з капітального ремонту просп. Волі на ділянці від вул. Шопена до Київського майдану

- здійснено реконструкцію площі перед Палацом урочистих подій;

- відкрито перший у місті урбан-парк «Молодіжний» (простір для дозвілля дітей, молоді) на просп. Молоді,

- відкрито світломузичний фонтан в центрі міста та облаштовано навколо нього амфітеатр із багаторівневими лавками для глядачів;

- відкрито заклад швидкого харчування «МакДональдз» із цілодобовим режимом роботи.

Після завершення адміністративно-територіальної реформи України, для забезпечення гарантій місцевого самоврядування на території Луцької міської територіальної громади, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» міською радою було прийнято рішення від 27.10.21 № 20/41 «Про утворення Жидичинського, Боголюбського, Княгининівського, Заборольського старостинських округів Луцької міської територіальної громади». Рішенням міської ради від 27.10.2021 № 20/42 «Про затвердження Положення про старосту старостинського округу Луцької міської територіальної громади» визначено статус старости, його функціональні обов’язки, повноваження та відповідальність.

У 2021 році вперше розроблено Положення про Бюджет участі сільських і селищних територій Луцької міської територіальної громади (рішення Луцької міської ради від 28.04.2021 № 10/125) та проведено конкурс Бюджету участі для мешканців сіл та селища громади. За його результатами визначено 6 проєктів-переможців, реалізація яких відбудеться у 2022 році. Передбачено фінансування у 2022 році в сумі 491 649 грн. Переможцями конкурсу стали проєкти:  «Спортивно-ігровий простір в Прилуцькому ліцеї № 29», «Сучасне технічне оснащення закладу освіти - запорука надання якісних освітніх послуг (мультимедійний комплект для Прилуцького ліцею № 29)», «Встановлення фільтрів очищення води у Прилуцькому ліцеї № 29»,  «Крутиш педалі – їдеш далі, або як із “спортика” народжується “спортище” (вуличний майданчик в смт Рокині)», «Громадський простір “Корисне дозвілля - здорове майбутнє” в с. Кульчин» та  «Здорові діти - наше майбутнє (хореографічний зал в Одерадівському ліцеї № 37)».

З метою розвитку сільського господарства, як відносно нової галузі для Луцької міської ради, департаментом економічної політики було проведено роботу щодо вивчення стану агропромислового комплексу міської громади. На основі отриманих напрацювань було розроблено Програму розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади (рішення міської ради від 26.08.2021 № 17/65 «Про Програму розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки») та створено відповідну рубрику на офіційному сайті Луцької міської ради.

Для забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, які увійшли до складу Луцької міської територіальної громади після завершення адміністративно-територіальної реформи, постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчих органах міської ради було здійснено перегляд усіх регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги».

З метою створення сприятливих умов ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення, департаментом економічної політики було розроблено Програму підтримки малого і середнього підприємництва (рішення міської ради від 24.11.2021 № 22/53 «Про Програму підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»).

За результатами Всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту місто Луцьк у 2021 році визнано другим у рейтингу міст України за якістю життя.

За даними Головного управління статистики у Волинській області чисельність наявного населення м. Луцька станом на 1 жовтня 2021 року становила 216,5 тис. осіб (на 01.10.2020 року ‒ 217,5 тис. осіб). У січні - вересні 2021 чисельність населення зменшилась на 714 осіб шляхом природного (500 осіб) та міграційного (214 осіб) скорочень.

Чисельність Луцької міської територіальної громади – 244,6 тис. осіб.

Природний рух населення міста характеризувався перевищенням кількості померлих над живонародженими: кількість живонароджених –1395 осіб кількість померлих – 1895 осіб. Перше місце, серед причин смертності населення міста, посіли хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – коронавірусна інфекція COVID-19.

Кількість прибулих до міста у січні - вересні 2021 становила 2072 особи, вибулих – 2286 осіб.

За січень-жовтень 2021 року підприємствами міста Луцька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на 11,0 млрд грн. У розрахунку на одну особу в місті реалізовано промислової продукції на суму 50 637,0 грн. За дев’ять місяців минулого року відповідні показники складали 8,7 млрд грн та 40 283,0 грн.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами м. Луцька за 9 місяців 2021 року становив 1 545,3 млн грн, що на 531,8 млн грн більше, ніж за січень-вересень 2020 року. Будівельники міста Луцька забезпечили 82,1% всього обсягу виробленої будівельної продукції у Волинській області.

Всього, станом на 01.01.2022 року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання (ті, які здійснюють господарську діяльність) складала 27 444 од., з яких: 12 919 – юридичні особи, 14525 – фізичні особи-підприємці.

До Луцького міського центру зайнятості впродовж 2021 року 1541 роботодавець надав інформацію про 7899 вільних робочих місць та вакантних посад. На обліку у центрі зайнятості перебувало 1757 безробітних, з яких 417 (24%) – робітники, 1266 (72%) – службовці, 74 (4%) – особи без професії.

Протягом 2021 року знайшли роботу 3127 осіб, з них за направленням служби зайнятості працевлаштувалися 2 270 громадян у тому числі 1193 – з поміж безробітних.

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника станом на 1 жовтня 2021 року ‒ 11 942 грн.

Автотранспортними підприємствами міста перевезено 1,7 млн т вантажів, що становило 51,0 % вантажних перевезень області.

  - Станом на 01.01.2022 року міським електричним транспортом перевезено 1212388 пасажирів, автобусами - 20774873 осіб.

  - Обсяг експорту товарів у січні-вересні становив 138,1 млн дол. США, імпорту - 876,2  млн дол. США. Від’ємне сальдо дорівнювало 738,1 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2020 року експорт збільшився на 40,1 %, імпорт – на 42,8 %. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами з 100 країн світу.

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 91,8 млн дол. США (66,5 % загального обсягу), що на 45,4 % більше, ніж у січні-вересні 2020 року. Серед експортованих товарів, збільшились обсяги експорту пластмас та полімерних матеріалів на 80,4 %, механічних пристроїв – на 65,4%, деревини і виробів з деревини – на 57,9 %.

Вагомі експортні поставки товарів здійснювалися до ФР Німеччини, Республіки Польща, Словацької Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Республіки Молдова.

Найбільші обсяги імпорту товарів отримано із Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Польща, Федеративна Республіка Німеччини та Французької Республіки (мінеральне паливо, нафта і продукти її переробки, машини обладнання та механізми, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали тощо).

Обсяг експорту послуг у порівнянні із січнем-вереснем 2020 року збільшився на 20,4 % та склав 10,0 млн дол. США, імпорту – скоротився на 5,9 % і становив 7,2 млн дол. США. Позитивне сальдо дорівнювало 2,8 млн дол. США. Головними партнерами в експорті послуг (телекомунікаційні, комп’ютерні, інформаційні, транспортні та ділові) були: Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Румунія та США. Найбільші обсяги послуг (телекомунікаційних, комп’ютерних, інформаційних, транспортних та туристичних) одержували від Королівства Швеція, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччини.

ІІ.  СТАН ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ.

1. Реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» у співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО.

Загальний бюджет проєкту – 2,0 млн євро, з них кредит НЕФКО – 1600 тис. євро, грант Євросоюзу – 200 тис. євро, співфінансування з бюджету міської територіальної громади – 200 тис. євро. Річна кредитна ставка – 6%, термін кредиту – 10 років, пільговий період – 30 місяців.

Проведено 2 тендери (укладено контракти) на виконання робіт із модернізації 4 насосних станцій та 19 підвищувальних насосних станцій, а також на встановлення загальнобудинкових вузлів обліку холодної води у 300 багатоквартирних житлових будинках.

Згідно з першим контрактом про модернізацію насосних станцій – розпочато проєктні роботи.

Згідно з другим контрактом – встановлено близько 50 % від кількості загальнобудинкових вузлів обліку холодної води.

2. Завершення реалізації проєкту «Реконструкція системи централізованого теплопостачання у місті Луцьку» у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проєкту – 16 млн євро, кредит ЄБРР —10 млн євро, грант – 4 млн євро. Співфінансування з місцевого бюджету: ДКП «Луцьктепло» – 2, 0 млн євро (ПДВ).

Одержано 254 ІТП та запасних частин (100 % від загальної кількості). Встановлено 214 ІТП в житлових будівлях Луцька.

У звітному періоді, в рамках проєкту отримано 0,95 млн євро грантових коштів. Вибірок кредитних коштів не було. В цілому від початку проєкту одержано 6,3 млн євро кредитних та 2,8 млн євро грантових коштів.

3. Кардинальне зменшення кількості неекологічних та некомфортних автобусів з двигунами внутрішнього згорання, які працюють у звичайному режимі, їх заміна на сучасні екологічні тролейбуси та автобуси:

- реалізація проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України I» (придбання 29 одиниць нових низькопідлогових, односекційних тролейбусів довжиною 12 м, розбудова та модернізація контактної мережі, що включає будівництво нового відрізку на вул. Окружній та вул. Станіславського).

Загальна вартість проєкту –  5,9 млн грн, грантові кошти – 150,0 тис. євро, кредит – 4,9 млн євро.

В рамках спільного з Європейським інвестиційним банком «Міський громадський транспорт України» проєкту реалізується підпроєкт «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області», який передбачає отримання 4 916,0 тис. євро кредитних коштів. Отримано 12 одиниць тролейбусів з 29. Решту — 17 тролейбусів буде поставлено в першому кварталі 2022 року.

На кінець звітного періоду на рахунок постачальника перераховано 6 траншів позики загальною сумою 76,73 млн грн. У грудні 2021 року підписано грантову угоду щодо отримання додаткових 155 тис. євро на інфраструктурну складову (будівництво тролейбусної лінії та поворотних стрілок).

- реалізація проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області ІІ» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України II» (придбання 30 одиниць нових низькопідлогових, односекційних тролейбусів довжиною 12 м, у тому числі: 24 одиниць без автономного ходу, 6 одиниць з автономним ходом).

Загальна вартість проєкту  – 6,85 млн євро, кредит  – 5,35 млн євро.

Міністерство інфраструктури України акцептувало заявку Луцької міської ради на участь у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ», в рамках якого планується придбати додатково 30 одиниць тролейбусів.

Очікується ратифікація Верховною Радою України відповідної фінансової угоди між державою Україна та Європейським інвестиційним банком.

- введення в експлуатацію приватними перевізниками міста великогабаритних екологічних автобусів для максимального зменшення викидів CO2.

Великогабаритні автобуси з екологічними показниками Євро-5 залучено на маршрутах №№ 9, 10, 12, 24, 25, 28, 30, 32. В результаті – зменшилась загальна кількість автобусів на маршрутах (на початок року було 168 одиниць на кінець року 135 одиниць: з них 50 великогабаритних).

4. Реалізація заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу відходів виробництва і споживання на якість довкілля території Луцької міської територіальної громади

Протягом 2021 року від населення Луцької МТГ зібрано та передано на утилізацію 1997 шт. компактних люмінесцентних ламп, 164 відпрацьованих термометрів. Також зібрано 2,5 тонни побутових батарейок та акумуляторів, які є відходами I класу небезпеки. Проведено закупівлю нових контейнерів для збору небезпечних відходів (люмінесцентних ламп, батарейок та акумуляторів), які буде встановлено на територіях сіл Луцької міської територіальної громади.

Закуплено та встановлено компостери для роздільного збору органічних відходів у закладах дошкільної освіти міста. Проведено інвентаризацію місць видалення відходів в межах громади.

Взято участь у підготовці Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Волинської зони на 2021-2025 роки. На території міста встановлено 7 станцій автоматичного моніторингу атмосферного повітря за такими показниками як пил, формальдегід, аміак, діоксид азоту, оксид вуглецю, сірководень. В січні 2022 року заплановано встановити ще 6 пунктів автоматичного онлайн моніторингу з оприлюдненням результатів на порталі «Чисте повітря Луцьк» або air.lutsk (платформа для автоматичного збору даних та здійснення моніторингу за якісним станом атмосферного повітря).

Протягом звітного періоду до міської ради надходили скарги про забруднення повітря викидами від ПРАТ «Гнідавський цукровий завод», ТзОВ «Укртранс-захід», очисних споруд КП «Луцькводоканал», відстійників Гнідавського цукрового заводу. Депутатами міської ради було ініційовано перевірку щодо забруднення повітря викидами, державними контролюючими органами такими як: Державна екологічна інспекція та Держпродспоживслужба у Волинській області (порушень природоохоронного та санітарного законодавства не виявлено).

5. Завершення реалізації проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» (програма NAKOPA - 2018 за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН).

Реалізовано проєкт «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька». Сума грантових коштів становила 6 541 000 грн.

Встановлено 9 «розумних зупинок» (павільйонів) для громадського транспорту (5 великих і 4 малих) та 22 «розумних табло». Кожна зупинка містить: табло з інформацією про прибуття громадського транспорту, сонячну батарею, точку для підзарядки телефону, освітлення, смітники для роздільного збору сміття, сітілайт, камеру відеоспостереження, точку безкоштовного Wi-Fi.

6. Реалізація проєкту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення міста Луцьк» в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України у співпраці з Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість проєкту  – 13,93 млн євро, кредит ЄІБ – 11,6 млн євро, співфінансування з бюджету міської територіальної громади – 2,3 млн євро. (реконструкція очисних споруд міста, реконструкція водогонів Гнідавського, Дубнівського водозборів та придбання спецтехніки).

На даний час проєкт на етапі підготовки до підписання Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України. Розроблено та актуалізоване ТЕО, яке погоджено Групою управління проєктом. Підготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля, проведено його громадські обговорення та отримано висновок Міністерства екології та природних ресурсів України. Проведена оцінка фінансового стану КП «Луцькводоканал» Міністерством фінансів України з отриманням позитивного висновку.

Підписано Договір на технічну підтримку та залучення консультантів Європейського інвестиційного банку. Складено та узгоджено з банком довгостроковий план. Оголошено тендер на закупівлю спеціальних транспортних засобів для обслуговування систем водопостачання та водовідведення.

7. Завершення проєкту «Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька» у співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО.

Один із найбільших масштабних проєктів, що реалізовувався в нашому місті, завершено. Основними заходами проєкту було: утеплення фасадів, дахів, встановлення ІТП, ізоляція трубопроводів, заміна вікон, дверей, модернізація системи освітлення у 31 бюджетних закладах (заклади освіти). В цілому виконано робіт на суму 9,5 млн євро, в т. ч. кредитних коштів –  5,0 млн євро, грантових від E5P – 1,3 млн євро та 2,8 млн євро – коштів співфінансування міста, технічна допомога для підготовки та реалізації проєкту від Королівства Швеції – 0, 4 млн євро.

Завершено заходи термомодернізації у комунальних закладах дошкільної освіти № 3, 5, 8, 9, 10, 32, 33, а також у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 комбінованого типу, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», КЗ «Луцький НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10-професійний ліцей», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11-колегіумі, КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16, КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25», КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22-ліцей», Луцькому навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24-технологічний ліцей, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26», КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр», Палаці учнівської молоді, музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, Луцькій художній школі, Луцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з плавання.

У дошкільних навчальних закладах № 7, 11, 20 замінено вікна та двері на енергоощадні, а також утеплено покрівлю.

Замінено лампи освітлення на енергоощадні у закладах дошкільної освіти № 21,34. Утеплено покрівлю, замінено вікна та лампи освітлення на енергоощадні у КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2». Встановлено 25 індивідуальних теплових пунктів у 21 освітньому закладі міста.

8. Забезпечення належного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади в умовах карантинних заходів, зумовлених пандемією COVID-19 із дотриманням вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів.

Комунальні підприємства охорони здоров’я ЛМТГ забезпечено обладнаннями, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами та антисептиками, розхідними матеріалами для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, медичними виробами для запобігання та боротьби з коронавірусною хворобою.

Закупівля засобів індивідуального захисту проводилася за кошти підприємств, в тому числі надходжень від Національної служби здоров’я України.

Національною службою здоров’я України було укладено договори на 2021 рік з КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» на фінансування заходів з боротьби з COVID - 19 (44,2 млн грн, включаючи заробітну плату працівникам медицини).

За рівнем загрози поширенню COVID - 19  територія громади передувала відповідно до епідемічного зонування: з 01.01.2021 - 24.02.2021 –«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, з 24.02. 2021 - 17.06.2021 – «жовтий», з 17.06 2021 - 23.09.2021 – «зелений», 23.09.2021 - 11.10.2021 – «жовтий», 11.10.202 1- 81.11.2021 – «помаранчевий», 08.11.2021 - 28.12.2021 – «червоний» рівні.

На території Луцької МТГ (на базі колишніх центрів первинної медичної допомоги) комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» функціонує 12 пунктів щеплення:

- 4 центри масової вакцинації, які працюють 7 днів на тиждень (6 днів щотижня, на 7 день залучаються працівники з віддалених амбулаторій);

- 8 пунктів щеплення, які працюють 5 днів на тиждень (працюють медичні працівники, які здійснюють прийом пацієнтів).

Організовано пункт вакцинації в Волинському академічному обласному українсько музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Функціонують 4 виїзні бригади вакцинації, які проводять щеплення на підприємствах, установах згідно з надходженням заявок про вакцинацію, (працюють 5 днів на тиждень).

Станом на 01 січня 2022 року проведено 204 775 тисяч вакцинацій, отримали двічі (повна вакцинація) 101 288 мешканця, або 55 % від підлягаючого вакцинації населення (область – 41,4 %), 103 487 отримали перше щеплення (область – 38 %).

9. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в умовах пандемії COVID-19, запровадження та підтримка ефективних форм співпраці усіх сторін соціального діалогу, зниження рівня безробіття, збереження та збільшення робочих місць:

- впровадження заходів із підтримки місцевих товаровиробників (розміщення торговими точками міста брендованих цінників «Вироблено в Луцьку», проведення візуальної промокампанії, створення інтернет-сервісів про товаровиробників Луцької міської територіальної громади, організація ярмарку місцевої продукції).

У звітному періоді було проведено інформаційну кампанію на підтримку місцевого виробника товарів «Зроблено в Луцьку!». До участі в промокампанії місцевих товаровиробників були залучені мережі супермаркетів, продовольчих та промислових магазинів, роздрібних точок продажу, на прилавках яких, розміщувались спеціальні цінники та стопери з брендованими написами. Було розміщено 6 відповідних бігбордів.

- надання підтримки сектору економіки шляхом виплати допомоги з часткового безробіття підприємцям у період карантину (Covid-19) із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306;

У звітному році із державного Фонду соціального страхування на виплату допомоги з часткового безробіття підприємцям виділено 4,8 млн гривень.

- організація професійних навчань, проведення семінарів для безробітних з техніки пошуку роботи, залучення незайнятих громадян до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

У 2021 році підвищення кваліфікації шляхом стажування у роботодавців – замовників кадрів  проходили 107 безробітних.  Працевлаштування після стажування становить майже 100 %. Стажування організовувалось за такими професіями та спеціальностями: «продавець-консультант», «дизайнер», «садівник», «комплектувальник меблів», «викладач (методи навчання)», «юрист», «дизайнер графічних робіт», «технік-технолог». Міським центром зайнятості систематично проводилися інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості проходження професійного навчання.

Протягом звітного року проведено 457 майстер-класів «Сучасні джерела пошуку роботи» для 4425 осіб, 74 тренінгів «Підготовка резюме» для 650 осіб, 44 тренінги «Підготовка до співбесіди з роботодавцем» для 381 безробітної особи та 68 «Презентацій послуг з професійного навчання, у тому числі послуг ЦПТО» для 604 осіб. Інформацію про навчання розміщено в інформаційних секторах центру зайнятості, висвітлюється на власній сторінці в мережі «Фейсбук», на офіційному сайті Луцької міської ради.

Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних, службою зайнятості організовувалися громадські та інші роботи тимчасового характеру, до яких впродовж 2021 року залучалося 509 безробітних громадян. Роботи тимчасового характеру організовувались на підприємствах громадського харчування, переробної промисловості, гуртової торгівлі, сфери транспорту, охорони здоров'я та будівництва.

10. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади, до якого входять містобудівна документація та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи та напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, цивільного захисту населення та інше.

Прийнято рішення міської ради від 22.12.2021 № 24/52 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади».

11. Збільшення кількості зелених зон, утримання та збереження парків і скверів на території міської територіальної громади.

В галузі озеленення міських територій виконано робіт на суму 14 809,3 тис. грн, а саме: видалено 55 аварійних дерев, викошено газонів загальною площею 1307,4 тис. м кв., проведено стрижки живої огорожі загальною площею 32,6 тис. м. кв., висаджено 144,2 тис. шт. квітів-однорічників і декоративно-листяних рослин (3267 шт.), також висаджено 26 дерев та 542 кущів,  проведено формувальну обрізку крон дерев (261 шт.), санітарне підрізання гілок 689 дерев, догляд за прибережною смугою річки Стир з очищенням річища від повалених дерев та видаленням зелених насаджень (300 дерев), видалено 67 аварійних дерев на кладовищах міської територіальної громади.

12. Проведення комплексного капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій, вулиць та секторів приватної житлової забудови Луцької міської територіальної громади (згідно з переліком, який затверджується окремим рішенням міської ради).

Капітальний ремонт здійснено на 14 об’єктах вулично-дорожньої мережі, загальна вартість виконаних робіт 106 962,5 тис. грн. Виконано робіт з капітального ремонту на 4 об’єктах доброустрою на суму 30 329,9 тис. грн. Поточні ремонти вулиць у 2021 році проведено на 370 об'єктах, загальною вартістю 35 548,3 тис. грн.

13. Реалізації заходів комплексної програми «Безпечне місто».

Встановлено 62 відеокамери (3 – «роботизовані», 17 –  з функцією розпізнавання державних номерних знаків, 28 – оглядових). Загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» станом на 01.01.2022 - 352 шт.

Побудовано 20 км волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку на вулицях: Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого, проспектах Молоді, Соборності, Відродження.

14. Реконструкція мосту через річку Стир на вул. Шевченка.

Протягом звітного року тривала робота з підготовки технічної документації для оголошення закупівлі на проєктні роботи з розширення мосту через річку Стир на вулиці Шевченка. Подача документів відбувалася через систему «Прозорро». Переможцем стало ТОВ «Арт-простір». Виготовлено технічний звіт про інженерно - геодезичні вишукування об’єкту: «Реконструкція мосту через річку Стир на вул. Шевченка».

15. Будівництво трьох штучних полів із поліуретановим покриттям на вул. Винниченка, 47, пр-ті Відродження, 5 у місті Луцьку та на території с. Жидичин.

У 2021 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальні ремонти (будівництво штучних полів) на вул. Привокзальній, 4, Кравчука, 26, просп. Волі, 9, просп. Відродження, 5.

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям здійснено на вул. Кравчука, 26, просп. Волі, 9, просп. Відродження, 5.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території с. Жидичин. Виконано робіт на суму 400,0 тис. грн.

16. Продовження ремонтних робіт у дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 (вул. Глушець, 20) та спортивній школі на вул. Володимирській (с. Забороль).

Протягом 2021 року тривали ремонтні роботи у дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 (вул. Глушець, 20).

На конкурс проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку подано проєкт «Реконструкція трибун, футбольного поля та спортивних майданчиків спортивного стадіону в с. Забороль Луцької міської територіальної громади».

17. Проведення комплексу робіт із капітального ремонту та реконструкції частини приміщень основного (лікувального) корпусу КП «Луцька міська клінічна лікарня» (просп. Відродження, 13) для облаштування відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Завершено реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги КП «Луцька міська клінічна лікарня». Всього виконано робіт на суму 29 064,4 тис. грн.

18. Добудова загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 13 (вул. Чернишевського, 29) за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

На конкурс проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку розроблено та подано проєкт «Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області». Реконструкцію ЗЗСО № 13 в м. Луцьку у 2022 буде частково профінансовано за кошти ДФРР(понад 10,0 млн. грн).

19. Другий етап роботи над розробкою Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади.

В рамках продовження роботи над Стратегією розвитку міста було оновлено дані розвідувального економічного аналізу динаміки соціально-економічного розвитку міста, що проводилися у 2018 році.

У зв’язку з необхідністю значних фінансових ресурсів для розробки якісного стратегічного документа, ведеться робота з пошуку та залучення коштів партнерських програм, грантів тощо.

20. Відкриття інклюзивно - ресурсного центру на базі КЗ «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 17» (вул. Щусєва, 10), з метою дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами.

У зв’язку відсутністю фінансування, інклюзивно - ресурсний центр на базі                КЗ «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 17» (вул. Щусєва, 10) не відкрито.

21. Придбання на умовах співфінансування житла учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які були призвані на військову службу в рамках мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції.

В рамках реалізації Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, протягом звітного року профінансовано 3 204,5 тис. грн для придбання житла 8 учасникам Програми. Всього, відділом з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства зареєстровано 165 учасників Програми.

22. Розробка концепції та виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування музею міста та культурно-мистецького центру в приміщенні на вулиці Драгоманова, 1.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням, розробку концепції та виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування музею міста та культурно-мистецького центру перенесено на 2022 рік.

23. Реалізація заходів у рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста».

Програма Ради Європи «Інтеркультурні міста» (далі – Програма ІСС) є платформою, де влада та громадськість вже протягом багатьох років має змогу вивчати потужний європейський досвід розвитку й удосконалення політики інтеркультурності, розширювати та грамотно управляти культурним розмаїттям, налагоджувати міжкультурні контакти.

Впродовж звітного року в рамках реалізації Програми було організовано та взято участь у заходах з відзначення Дня Європи, Всесвітнього дня культурного різноманіття, Міжнародного дня ромів, Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Міжнародного дня корінних народів світу, Всесвітнього дня ромської мови, Міжнародного дня толерантності, Дня Незалежності Республіки Польща, онлайн зустріч представників міст мережі ІСС «Ланцюжок дружби» до дня Соборності України, відкритий конкурс читців «Горить зоря її поезії над краєм» за участю міст-партнерів Української мережі ІСС до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, вебінарі «Гендерна вразливість етноспільнот», мапування чуток щодо етнічних відмінностей у рамках проєкту ІСС «Боротьба з чутками», третій Молитовний сніданок Волині, інтеркультурному фестивалі «Палітра культур» у рамках відзначення Дня міста (представники 60 - ти етносів презентували свою автентичну музику, пісенне надбання, танці) тощо. На реалізацію заходів використано 49,5 тис. грн бюджетних коштів.

24. Створення Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин в приміщенні управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (просп. Соборності, 18).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.11.2021 № 885-1  створено Центр медіації та корекції сімейних взаємовідносин, який надає соціальні послуги на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, що затверджено Мінсоцполітики, зокрема: медіація, консультування, інформування, соціальна профілактика тощо. Соціальна послуга в частині проведення медіації не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках домашнього насильства, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.

Фінансування Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин проводиться коштом бюджету Луцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством. У звітному періоді надано послуг з медіації 7 особам.

25. Створення відділення обліку та соціальної інтеграції бездомних осіб на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування міста Луцька (вул. Каштанова, 2).

Відповідно до рішення міської ради від 30.07.2021 № 15/84 прийнято Програму розвитку надання соціальних послуг в Луцькій міській територіальній громаді на 2021–2025, в рамках якої заплановано створення відділення обліку та соціальної інтеграції бездомних осіб на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування м. Луцька.

- 3. 1. ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,

- ФІНАНСОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

  - 3.1.1. Бюджетна політика

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формування бюджету міської територіальної громади у відповідності до вимог чинного законодавства. Спрямування фінансових ресурсів у бюджетну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання соціальних стандартів та гарантій | Бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік сформовано за програмно-цільовим методом в межах фінансових ресурсів (рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 № 2/53 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами). За 2021 рік до загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади надійшло 2 602,4, млн грн доходів, що становить 101,3% запланованого, з них доходів без врахування трансфертів – 2 000,5 млн грн (101,8 %), трансфертів – 601,9 млн грн (99,7%). Податок на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду склав 1337,9 млн грн або 66,9 %, що становить 100,9 % від уточнених призначень. До спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади за 2021 рік надійшло 258,4 млн грн, що становить 113,7 % планових показників, у тому числі до бюджету розвитку – 26,8 млн грн. Від продажу землі надійшло 11,7 млн грн, від відчуження комунального майна – 1,4 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 13,7 млн грн. Бюджет громади щодо видатків профінансовано на 94,8 %, в т. ч. видатки загального фонду (без субвенцій) – на 98,6 %: при плані 1 701,5 млн грн, профінансовано – 1 678,2 млн грн. У 2021 році шляхом трансфертів профінансовано 541,5 млн грн. На освіту спрямовано 538,9 млн грн трансфертів, на видатки соціального захисту – 2,0 млн грн, інші – 0,6 млн грн. Із загального фонду (без субвенцій) на фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 1 050,6 млн грн, з яких: на заклади освіти – 849,2 млн грн, на заклади медицини – 48,5 млн грн, культури – 53,2 млн грн, фізичної культури та спорту – 43,7 млн грн, на соціальний захист – 56,0 млн грн. Видатки у сфері житлово-комунального господарства профінансовано в сумі 139,1 млн грн, окрім того, на поточний ремонт та утримання доріг – 56,3 млн грн, відшкодування відсотків ОСББ – 5,1 млн грн. Реверсної дотації державному бюджету перераховано на суму 107,2 млн грн. З загального фонду бюджету на здійснення капітальних видатків фактично передано до бюджету розвитку 296,1 млн грн. Всього капітальні видатки склали 409,8 млн грн. Видатки спеціального фонду бюджету громади у 2021 році виконано на 83,0 %, при плані 769,3 млн грн, профінансовано на суму 638,4 млн грн. |
| 2. | Реалізація заходів щодо наповнення бюджету територіальної громади достатніми фінансовими ресурсами із врахуванням показників економічного та соціального розвитку та наявної бази оподаткування, розробка заходів щодо додаткових надходжень до бюджету Луцької міської територіальної громади | З метою організації роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету, збільшення надходжень, пошуку додаткових джерел для наповнення бюджету налагоджена співпраця між виконавчим комітетом Луцької міської ради та ГУ ДПС у Волинській області в частині мобілізації податків і зборів. Працівниками департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради проводилася робота з виявлення необлікованих платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, шляхом звірки даних з електронною версією Державного реєстру прав та інформації про зареєстрованих платників податку у ГУ ДПС у Волинській області. У звітному періоді постійно проводився моніторинг надходжень до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб та вживались заходи, спрямовані на забезпечення додаткових надходжень ПДФО, а саме: проводилася робота із платниками, які мають заборгованість із заробітної плати та ПДФО. |
| 3. | Проведення системної роботи щодо покращення платіжної дисципліни, поліпшення адміністрування податків, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету міської громади | Протягом року проведено 4 засідання комісії з питань своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати. На засіданнях вищезазначеної комісії було заслухано звіти 32-х керівників підприємств міської територіальної громади щодо рівня та своєчасності оплати праці. |
| 5. | Розширення та систематичне поповнення бази даних для візуалізації бюджету громади на офіційному сайті міської ради у розділі «Бюджет міста» | Розширення та систематичне поповнення бази даних для візуалізації бюджету громади на офіційному сайті міської ради у розділі «Бюджет міста» розміщується щодня, а саме: оновлення бази даних з надходженням коштів у розрізі кодів доходів бюджету та фінансування у розрізі розпорядників коштів. Окрім того, дана інформація розміщується у формі звітності щотижня та щомісяця. |

3.1.2. Управління майном та земельними ресурсами

комунальної власності

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надходження коштів у 2021 році до бюджету Луцької міської територіальної громади від оренди нежитлових приміщень – 5,0 млн грн | У 2021 році до бюджету Луцької міської територіальної громади надійшло 4 495,0 тис. грн від оренди нежитлових приміщень (384 договори). |
| 2. | Надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади від відчуження об’єктів міської комунальної власності у 2021 році – 3,0 млн грн (просп. Молоді, 5, вул. Паркова, 7, просп. Волі, 27 а) | Від відчуження об’єктів міської комунальної власності у звітному періоді надійшло до бюджету луцької міської територіальної громади 1 439,0 тис. грн (вул. Паркова, 7). |
| 3. | Забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження та оренди | Щокварталу на офіційному сайті Луцької міської ради оновлюється електронний реєстр договорів оренди комунального майна, (https://www.lutskrada.gov.ua/departments/viddil-upravlinnia-mainom-miskoi-komunalnoi-vlasnosti) |
| 4. | Оприлюднення інформації на сайті міської ради щодо використання бюджетних коштів | На офіційному сайті Луцької міської ради в розділі «Бюджет» (https://www.lutskrada.gov.ua/budget) оприлюднено інформацію щодо використання бюджетних коштів. |
| 5. | Проведення конкурсів щодо: відбору незалежних експертів-оцінювачів нежитлових приміщень комунальної власності, на право оренди нежитлових приміщень, оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста | Проведено конкурс щодо відбору незалежних експертів-оцінювачів на нежитлове приміщення на пр-т Відродження, 2. За 2021 рік надійшло до бюджету міської територіальної громади 5 742,4 тис. грн від сплати відповідно до договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. За звітний період відбулося 15 конкурсів на оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд за такими адресами: вул. Кравчука (поруч будинку № 35 на вул. Гордіюк), вул. Корольова, 10 а, просп. Відродження, 26, 14 (2 об’єкти), вул. Львівська, 148 б, вул. Електроапаратна, 4а, вул. Ківерцівська, 1, вул. Декабристів, 27, вул. Лесі Українки, 25, вул. Кравчука, 26, вул. Лідавська, 1б, вул. Чернишевського, 114 б, вул. Героїв УПА, 3. |
| 6. | Контроль за цільовим використанням майна міської територіальної громади та забезпечення проведення орендарями своєчасних розрахунків за використання об’єктів міської комунальної власності | Майно комунальної власності використовується відповідно до укладених договорів оренди. У звітному періоді відділом управління майном міської комунальної власності направлено позовну заяву до Господарського суду про стягнення заборгованості та розірвання договору оренди (договір оренди від 18.09.2019 № 364 з ГО «Міжнародна асоціація журналістів»). Згідно з рішенням суду, договір розірвано, приміщення звільнено. |
| 7. | Контроль за використанням матеріальних ресурсів підприємств, установ, організацій та закладів комунальної власності територіальної громади міста | Списання майна підприємств, установ, організацій та закладів комунальної власності територіальної громади міста проводиться згідно з Положенням про списання майна комунальної власності територіальної громади міста Луцька, яке затверджено рішенням міської ради. Всі дозволи на списання надаються рішеннями міської ради та виконавчого комітету Луцької міської ради відповідно до градації сум (до 20,0 тис. грн розглядаються виконавчим комітетом, понад 20,0 тис. грн – на засіданні міської ради). |
| 8. | Продаж земельних ділянок комунальної власності (речових прав на них) на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Луцької міської територіальної громади | Протягом 2021 року земельні торги (аукціони) з продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, а також, їх право оренди на території Луцької міської територіальної громади не проводилися. На даний час рішенням Луцької міської ради від 24.03.2021 № 9/37 «Про проведення земельних торгів (аукціон) з продажу земельних ділянок комунальної власності Луцької міської територіальної громади» затверджено перелік з 5 земельних ділянок комунальної власності Луцької міської територіальної громади, що виставляються на земельні торги (аукціон) на території міста Луцька (вул. Ветеранів, 14, вул. Електроапаратна, 5-г, вул. Карбишева, 1-к, вул. Конякіна, 1-г та вул. Конякіна, 1-д). Окрім того, згідно з рішеннями Луцької міської ради від 30.05.2018 № 42/6 та від 26.06.2019 № 58/3 «Про надання виконавчому комітету Луцької міської ради дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, які пропонуватимуться для включення в перелік земельних ділянок, що виставлятимуться на земельні торги, та проведення їх експертних грошових оцінок», продовжується робота з підготовки землевпорядної документації щодо 6 (шести) земельних ділянок комунальної власності Луцької міської територіальної громади, які плануються до продажу на земельних торгах (аукціоні). Одночасно продовжується робота щодо вишукування нових вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності, які можна було б підготувати для продажу на земельних торгах (аукціоні). |
|  | Продаж земельних ділянок комунальної власності не сільськогосподарського призначення громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність (викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців ділянок) | Протягом 2021 року було забезпечено продаж 9 земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення у місті Луцьку, шляхом викупу, згідно з яким укладено договори купівлі-продажу з покупцями земельних ділянок, загальною площею 1,8818 га на загальну суму 5 763 112,00 грн, а саме: - вул. Шопена, 1, площею 0,0751 га; - просп. Президента Грушевського, 22-б, площею 0,0228 га; - вул. Мамсурова, 16, площею 0,0991 га; - вул. Степана Кривенького, 22, площею 0,5316 га; - вул. Героїв УПА, 11, площею 0,2432 га; - вул. Індустріальна, 10, площею 0,5285 га; - вул. Індустріальна, 10, площею 0,2585 га; - вул. Героїв УПА, 2-а, площею 0,0849 га; - вул. Рівненська, 3-б, площею 0,0381 га. Загалом за період з 01.01.2021 - 30.06.2021 надходження коштів від продажу земельних ділянок комунальної власності, шляхом викупу, враховуючи авансові внески, в тому числі за не продані земельні ділянки, та сплачені кошти з продажу земельних ділянках, склали 2 159 880,90 грн. |
| 9. | Організація приватизації земельних ділянок комунальної власності та оформлення права постійного користування земельними ділянками під об’єктами комунальної власності | Протягом 2021 року забезпечено надання безоплатно у власність громадянам 113 земельних ділянок. |
| 10. | Забезпечення передачі земельних ділянок в користування на умовах оренди | У звітному році забезпечено передачу в користування фізичних та юридичних осіб на умовах оренди 80 земельних ділянок. |
| 11. | Організація оформлення прав постійного користування земельними ділянками під об’єктами комунальної власності | Луцькою міською радою прийнято рішення про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації щодо наступних земельних ділянок: КП «Волинська обласна база спеціального медичного постачання» (вул. Львівська, 91, площею 0,77 га), ДКП «Луцьктепло» (вул. Загородня, 3-а, площею 1,31 га), КЗ «Палац культури міста Луцька» (вул. Ковельська, 56 площею 0,09 га), КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради» (вул. Глушець, 20, площею 1,3 га), релігійна організація релігійної громади церкви Християн Євангельської «Сіон» м. Луцька (вул. Глушець, 4, площею 0,24 га), КП «Медичне об’єднання ЛМТГ» (вул. Стрілецька, 37, площею 0,0287 га, вул. Стефаника, 3-А, площею 0,5056 га), КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх (вул. Конякіна, площею 0,52 га). Надано в постійне користування наступні земельні ділянки: - КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 22 -ліцей Луцької міської ради» (пр-т Відродження, 32, площа 2,7395 га); - Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» (вул. Трункіна, 7, площа 1,3480 га); - КЗ «Луцький НВК № 9 Луцької міської ради» ( вул. Потапова, 30, площа 1,6200 га); - КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради» (пр-т Молоді, 2-а, площа 1,1459 га); - КЗ загальної середньої освіти «Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради» (вул. Ковельська, 43, площа 0,1720 га); - КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» (вул. Софії Ковалевської, 56, площа 2,4645 га); - КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради» (вул. Ветеранів, 5-а, площа 1,6505 га); - ДКП «Луцьктепло» (вул. Ранкова, 20-в, площа 0,1718 га); - ЗДО № 11 Луцької міської ради (просп. Соборності, 6-а, площа 1,1494 га); - ЗДО № 30 Луцької міської ради (вул. Вороніхіна, 2, площа 0,9755 га); - ЗДО № 19 Луцької міської ради (просп. Воїнів-афганців, 5, площа 1,0060 га); - КП «АвтоПаркСервіс» (вул. Глушець, площею 0,5904 га); - КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (вул. Даньшина, 13, площею 1,0342 га); - КЗ «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області» (вул. Львівська, 28, площею 1,7940 га); - КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3» (вул. Стефаника, 3-а, площею 0,0066 га); - КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3» (вул. Стефаника, 3-а, площею 0,5056 га); - КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання луцької міської ради» (вул. Глушець, площею 5,5687 га); - Житлово-комунальне підприємство № 3 (вул. Винниченка, 39, площею 0,2160 га); - ДКП «Луцьктепло» (вул. Карбишева, 2, площею 0,6391 га); - ЗДО № 14 (вул. Баранова,83-1, площею 1,5229 га); - КП «АвтоПаркСервіс» (вул. Карбишева, 3, площею 1,5229 га); - КП «АвтоПаркСервіс» (вул. Єршова, площею 0,5500 га); - КП «Парки та сквери міста Луцька» (вул. Шопена, площею 0,0077 га); - КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3ЛМР» (вул. Глушець,20, площею 1,2580 га). |
| 12. | Замовлення розробки землевпорядної документації Луцької міської територіальної громади після завершення процесу приєднання Іванчицівської, Жидичинської, Княгининівської, Заборольської територіальних громад до Луцької міської територіальної громади | У звітному періоді договори на виконання робіт із розроблення землевпорядної документації щодо Луцької міської територіальної громади не укладалися. |
| 12. | Вивчення документів щодо земельних ділянок, які виставлялися на аукціон сільськими радами, але не були продані, встановлення ставок орендної плати на території Іванчицівської, Жидичинської, Княгининівської, Заборольської територіальних громад | Створено нову 31 адміністративну послугу щодо питань земельних відносин, дія яких поширюється на територію Луцької міської територіальної громади. |
| 13. | Приведення форми договорів оренди землі, що укладатимуться на території новоприєднаних територіальних громад, до одного виду (згідно типової форми, затвердженої Кабінетом Міністрів України), а також вирішення питання місця зберігання других примірників договорів оренди землі | За результатом вивчення нормативних актів, які були прийняті сільськими радами, здійснено заходи щодо приведення рішень із земельних питань до одного формату (подаватимуться у тій же формі, у якій на даний час такі ж рішення виносяться на розгляд сесій Луцької міської ради) також приведено форми договорів оренди землі до одного виду відповідно до типової форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (зі змінами та доповненнями. Наказом управління земельних ресурсів Луцької міської ради від 15.03.2021 призначено відповідальну особу за архів управління земельних ресурсів, у якому передбачено зберігання других примірників договорів оренди землі. |

3.1.3. Підприємництво та регуляторна діяльність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва, робочих зустрічей, нарад, круглих столів щодо вирішення проблемних питань підприємництва | У березні 2021 року було проведено 1 розширене засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Луцькій міській раді за участю суб’єктів підприємництва на платформі Zoom. Актуальність розглянутих тем (зарахування підприємницької діяльності до страхового стажу, презентації електронних сервісів Пенсійного фонду та соціальних гарантій найманих працівників) визначено з урахуванням звернень громадських організацій та суб’єктів підприємництва. За результатами проведених робочих зустрічей, розгляду звернень асоціацій суб’єктів підприємництва підготовлено та направлено звернення міської ради до: - керівництва держави про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення порядку ведення обліку і застосування реєстраторів розрахункових операцій та зниження фіскального тиску на платників податків (рішення міської ради від 29.09.2021 № 19/55); - народних депутатів України щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно відтермінування застосування реєстраторів розрахункових операцій для окремих платників податків (рішення міської ради від 24.11.2021 № 22/62). Протягом звітного періоду було прийнято 10 регуляторних актів, які пройшли повну регуляторну процедуру відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: - «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів на перевезення пасажирів автомобільним та електротранспортом, умов тристоронніх договорів про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади» від 17.03.2021 № 206-1; - «Про затвердження Правил користування міським та приміським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у Луцькій міській територіальній громаді» від 17.03.2021 № 205-1; - «Про затвердження форми Тристороннього договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах», від 07.04.2021 № 261-1; - «Про затвердження форми Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах, умови якого є обов’язковими до виконання» від 07.04.2021 № 260-1; - «Про затвердження Вимог до утримання та догляду за зеленими насадженнями на території Луцької міської територіальної громади» від 19.05.2021 № 368-1; - «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху» від 20.10.2021 № 820-1; - «Про затвердження показників для визначення відновної вартості зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади» від 03.11.2021 № 886-1; - «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.12.2014 № 699-1 “Про затвердження Положення про порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Луцьку”» від 29.11.2021 № 966-1; - «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.12.2019 № 774-1 “Про Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади”» від 01.12.2021 № 981-1; - «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.04.2021 № 260-1 “Про затвердження форми Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах, умови якого є обов’язковими до виконання”» від 15.12.2021 № 1026-1. З метою забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання громад, які увійшли до складу Луцької міської територіальної громади після завершення адміністративно-територіальної реформи, постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчих органах міської ради було здійснено перегляд регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги». Комісією було переглянуто усі чинні регуляторні акти Луцької міської ради (41 регуляторний акт). У 2021 році затверджено плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік (рішення виконавчого комітету від 20.10.2021 № 822-1 «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік», рішення міської ради від 27.10.2021 № 20/24 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік»). Для забезпечення дотримання прозорості виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Луцької міської ради в розділах «Регуляторна політика», «Прозорість влади» – «Відкриті дані» розміщено плани з підготовки регуляторних актів, переліки проєктів регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, перелік прийнятих регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та інформація для розробників регуляторних актів. |
| 2. | Сприяння впровадженню та використанню новітніх інтернет платформ у сфері підприємництва | За результатами приєднання Луцької міської територіальної громади до Платформи ефективного регулювання – безплатного інфо-сервісу «StartBusinessChallenge» щодо відкриття власної справи, на місцевому рівні локалізовано 83 кейси щодо започаткування бізнесу. Інформацію про Платформу розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради (https://www.lutskrada.gov.ua/pages/informatsiia-dlia-sub-iektiv pidpryiemnytstva) та у соціальній мережі «Фейсбук». Суб’єкти господарювання також могли скористатись сервісами системи державних закупівель Prozorro, Національної онлайн-платформи «Дія. Бізнес» Міністерства цифрової трансформації України, Порталу для підприємців, заснованого Мінекономіки спільно з Офісом розвитку малого і середнього підприємництва (SMEDO) (https://sme.gov.ua/), національної платформи МСБ (https://platforma-msb.org/), платформи фахових консультацій MEREZHA (https://www.merezha.ua//), комунікативної платформи з технічного регулювання в Україні (https://techreg.in.ua/), сайту державної програми «Доступні кредити 5-7-9» (5-7-9 gov.ua), сайту навчальної підтримки в межах програми «5-7-9» (https://sme.gov.ua/579start/), інспекційного порталу (https://inspections.gov.ua), Ради бізнес-омбудсмена (https://boi.org.ua/) тощо. Актуальність відкритих платформ у сприянні реалізації продукції (робіт, послуг) набула особливого значення у період карантинних заходів: соціальна платформа підтримки виробників сільськогосподарської продукції «Відкритий ринок» (https://rynok.in.ua/, комерційні платформи, групи продажу в соціальних мережах). |
| 3. | Інформування суб’єктів господарювання щодо можливостей ресурсного забезпечення їх діяльності, впровадження законодавчих і місцевих ініціатив зі сприяння бізнесовому середовищу, надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги суб’єктам господарювання | Працівниками відділу розвитку підприємництва та торгівлі департаменту економічної політики та державними органами, відповідно до компетенції, здійснювалась постійна підготовка актуальних інформаційних матеріалів для суб’єктів підприємництва, яка поширювалась на офіційному сайті Луцької міської ради, сайтах державних органів, на сторінках соціальної мережі «Фейсбук», в друкованих ЗМІ. Здійснювалось інформування суб’єктів підприємництва щодо участі у: - грантовому проєкті «Кліматичні інноваційні ваучери», запроваджені Асоціацією «Енергоефективні міста України»; - Українсько-Лівійському бізнес - форумі, організованому Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП) та Діловою радою Лівії за підтримки Посольства Лівії в Україні; - Першому жіночому економічному форумі у місті Луцьку, організованому Волинською торгово-промисловою палатою. Тривало постійне наповнення та оновлення інформації на офіційному сайті міської ради в розділі «Інформація для суб’єктів підприємництва» щодо місцевих податків і зборів, неподаткових платежів, адміністративних послуг, дозвільних документів, змін у чинному законодавстві з питань підприємництва. На офіційному сайті міської ради постійно розміщувалась інформація в розділі «Оголошення» щодо участі бізнесу у різнопланових заходах (проєктах), запровадження карантинних обмежень, нововведень стосовно господарської діяльності бізнесу тощо. Також протягом звітного періоду виконавчими органами міської ради надавалась методична консультаційна та організаційна допомога суб’єктам підприємництва з питань ведення бізнесу (в т. ч. в умовах карантину). |
| 4. | Проведення організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня знань: семінарів, навчань, тренінгів для суб’єктів господарювання | Луцькою міською радою організовано 3 інформаційні семінари для бізнесу з питань ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, а також з питань ринкового нагляду при здійсненні реалізації та імпорту колісних транспортних засобів, нових частин і обладнання до них. На розширеному засіданні Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Луцькій міській раді подано навчальний матеріал для бізнесу з питань зарахування підприємницької діяльності до страхового стажу, ознайомлення з електронними сервісами Пенсійного фонду, забезпечення дотримання соціальних гарантій найманих працівників. Надано інформаційне сприяння щодо взяття участі суб’єктами бізнесу громади у всеукраїнському вебінарі «Проблеми бізнесу у стосунках з правоохоронцями: практика Ради бізнес-омбудсмена» стосовно ознайомлення з інструментами представництва та захисту бізнесу. |
| 5. | Впровадження заходів із підтримки місцевих товаровиробників (розміщення торговими точками міста брендованих цінників «Вироблено в Луцьку», проведення візуальної промокампанії, створення інтернет-сервісів для товаровиробників Луцької громади, організація ярмарку місцевої продукції та ін.). | У 2021 році продовжувалась робота щодо організації та проведення виставково-ярмаркових заходів, як одного з важелів пошуку ринків збуту для виробників продукції. Впроваджено такі інструменти підтримки та розвитку місцевих товаровиробників: - започатковано проєкт «Зроблено в Луцьку» щодо розміщення в закладах торгівлі інформаційної позначки товарів місцевих виробників «Зроблено в Луцьку» поряд з цінниками; - визначено 4 місця для проведення щотижневих ярмарків с/г продукції; - при проведенні загальноміських заходів місцеві товаровиробники залучаються до ярмаркових заходів. Протягом 2021 року проведено 6 ярмарків меду та продукції бджільництва, розміщено 35 пунктів продажу новорічних ялинок. Періодично функціонував ярмарок народних промислів на Театральному майдані - вул. Лесі Українки, що значно розширювався в період Новорічних, Різдвяних, Пасхальних та Троїцьких свят, на День Конституції, День Незалежності та День міста. В закладах торгівлі широко використовуються рекламні засоби товаровиробників, які покликані стимулювати споживачів до купівлі товарів вітчизняного виробництва (інформаційні позначки «Зроблено в Луцьку», рекламні буклети, рекламні стійки, аудіореклама тощо). На засобах зовнішньої реклами розміщується інформація про товари, послуги, акційні знижки. |
| 6. | Актуалізація інформації щодо дозвільних документів та процедур на вебплатформі «Платформа ефективного регулювання PRO», необхідних для започаткування власної справи. | Проводився постійний моніторинг та оновлення інформаційних відомостей щодо дозвільних документів відповідно до змін у чинному законодавстві на веб платформі «Платформа ефективного регулювання PRO» (містить низку унікальних сучасних сервісів, що допомагають підприємцям вести та започатковувати бізнес, а органам влади втілювати сервісний підхід у взаємодії з бізнесом). |
| 7. | Формування ефективної цивілізованої торговельної інфраструктури та мережі закладів сфери послуг із встановленням зручного для населення режиму їх роботи | Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу Луцької міської територіальної громади, забезпечення добробуту жителів. У населених пунктах Луцької міської територіальної громади нараховується понад 1000 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Функціонують: 34 супермаркети, 15 торгових центрів, 76 мінімаркетів, 7 територіально окремо розміщених ринків. За скороченою процедурою на території Луцької міської територіальної громади у 2021 році розміщувалось 640 пунктів торгівлі та сфери послуг з малим терміном розміщення, що забезпечило надходження коштів до бюджету громади на суму 861,9 тис. грн. Зростає кількість об’єктів, що застосовують альтернативні форми торгівлі: згідно з каталогом та зразками, об’єкти торгівлі типу «супермаркет» та «гіпермаркет». Асортимент товарів у таких магазинах складає понад 30 тис. найменувань продовольчих і непродовольчих товарів. Набирає обертів мережа інтернет-магазинів, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві, враховуючи доставлення товару, при цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару та угода відбувається в інтернет-порталі. Успішно функціонує на території громади мережа мінімаркетів, в тому числі експрес магазинів: «Наш край – експрес», «Смакота», «7-23», «Домашній» та інші. Окремі з них свою торговельну діяльність почали поєднувати з організацією ресторанного господарства у вигляді кафетеріїв з приготування швидко їжі, кави, різних напоїв. Ці магазини покрокової доступності, для зручності покупців, розміщені у житлових будинках або поруч з ними. В усіх супермаркетах громади налагоджена співпраця з місцевими та вітчизняними виробниками, окремі товари реалізуються на вагу, що значно здешевлює вартість товару, оскільки, відсутні затрати на пакування продукції. В супермаркетах громади широко рекламується органічна продукція від сільгоспвиробників, власний імпорт, власне виробництво, для цього виділені окремі території, полиці тощо. Існує гнучка система знижок: «Товар дня», «Рибний четвер», «Знижка на власне виробництво після 20.00 год» тощо. Водночас всі супермаркети надають знижки до 5% ветеранам та пенсіонерам. Проводяться святкові та передсвяткові акції, розіграші лотерей за касовими фіскальними чеками. Кожний об’єкт споживчого ринку визначає зручність та комфорт для споживачів основою для вдалої діяльності. У поняття комфорту вкладається вдале поєднання торговельного обслуговування з іншими видами послуг, як спортивного, так і розважального напрямку. За таким принципом працюють об’єкти комплексного типу обслуговування: СРК «Адреналін - сіті», ТРЦ «Порт - сіті», «Сіті-парк», ТРЦ «Промінь» тощо. Крім того, протягом звітного періоду в місті Луцьку запрацювала друга кав’ярня на воді «Луцька Венеція», відкрито новий заклад кав’ярня – книгарня «Coffebook» (на вул. Генерала Шухевича), заклади ресторанного типу «МакДональдз» з Макдрайв, «Променад», «Дім 48», «Umami», магазини – пекарні, значно розширились мережі магазинів «Галя балувана», «Гроно маркет», «Сільпо», «Сім 23. Зручний маркет», «Делікат», «Ферма» тощо. У селі Княгининок протягом звітного періоду відкрито магазин «Сім 23. Зручний маркет». В грудні розпочато відкриття групи торгових закладів у 3-х стаціонарних об’єктах та 30 павільйонах. Значно розширилась мережа закладів щоденного обслуговування населення шляхом збільшення кількості перукарень, експрес-салонів краси, які розміщено в ТРЦ, станцій технічного обслуговування, пунктів з ремонту мобільних телефонів, комп’ютерної техніки та пунктів приймання речей для чистки (аквачистки), фарбування. Заклади побутового обслуговування населення, які функціонують у Луцькій міській територіальній громаді, надають населенню послуги першої необхідності від дрібного ремонту до ремонту складної побутової та комп’ютерної техніки. Сучасною тенденцією є поєднання надання послуг з закладами ресторанного господарства та торгівлі, зокрема мийка автомобілів на вул. Набережна долучила до свого сервісу сучасний ресторанний комплекс з декількома залами, на вул. Ковельська автосервіс з мийкою та кафе, яке містить літні тимчасові споруди (літне кафе). У Луцькій громаді фактично функціонує 7 територіально окремо розміщених ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (ринок «Завокзальний» - вул. Карпенка Карого,1, ринок «Центральний» - вулиця Глушець, 1, ринок «Північний» - вул. Гордіюк, 49, ринок «Лучеськ» просп. Відродження, 1, ринок - б-р Дружби народів, 3А, ринок «Книжковий пасаж» вул. Лесі Українки, 35-А, ринок - вул.Конякіна,14) як змішаного, так і спеціалізованого типу. На 6 ринках реалізовується сільськогосподарська продукція. На двох основних ринках міста –750 місць облаштовано для торгівлі сільськогосподарською продукцією, з них 367 - для товаровиробників. На дрібних локальних ринках міста загальна кількість місць відведених для торгівлі с/г продукцією становить – 284. Ліквідація осередків несанкціонованої торгівлі, переобладнання торговельних місць, впорядкування торговельних рядів, заміна старих металоконструкцій на сучасні торговельні павільйони з новим технологічним обладнанням є характерним для всіх ринків міської громади. Водночас кількість ринкових об’єктів міста Луцька потребує оптимізації шляхом тих об’єктів, що не відповідають сучасним нормативним стандартам. |
| 8. | Контроль та моніторинг якості товарів і послуг, санітарно-гігієнічних умов їх продажу (в тому числі за дотриманням протиепідемічних вимог) | Посадовими особами відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області впродовж 2021 року на території Луцької міської територіальної громади проведено 34 планові перевірки характеристик продукції, порушення встановлені у 31-го суб'єкта господарювання. Також, у звітному періоді проведено 12 позапланових перевірок. Протягом звітного періоду перевірялась продукція за наступними видами: - радіообладнання, електричне та електронне обладнання, у тому числі низьковольтне; - взуття, енергоспоживчі товари, іграшки, мийні засоби. Із загальної кількості перевіреної продукції 763 одиниці не відповідають вимогам нормативних документів. Впродовж 2021 року посадовими особами відділу ринкового та метрологічного нагляду здійснено відбір 136 зразків продукції. На підставі одержаних протоколів випробувань встановлено, що 41 одиниця з відібраної на проведення досліджень (експертизи) продукції не відповідають вимогам нормативних документів. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби області протягом 2021 року на 8 харчоблоках закладів загальної середньої та дошкільної освіти відібрано 72 зразків харчових продуктів, з яких: - 30 зразків овочів — для визначення вмісту нітратів та токсичних елементів (свинець, кадмій); - 8 зразків масла солодковершкового – для визначення вмісту немолочних жирів; - 34 зразки від готових страв – для проведення мікробіологічних досліджень. За результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань) у відібраних зразках – невідповідностей не виявлено. |
| 9. | Розгляд звернень споживачів, виявлення умов, що обмежують їх права, консультування споживачів з питань їх захисту | Дієвим механізмом урівноваження ключових інтересів на споживчому ринку є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів, проведення консультативно - роз’яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі та послуг, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області проведено ряд заходів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Протягом 2021 року у м. Луцьку та в населених пунктах Прилуцького старостинського округу перевірено 120 об’єктів торгівлі та надання послуг. За результатами проведених планових та позапланових заходів у 28 суб’єктів господарювання виявлено різного роду порушення, зокрема реалізація непродовольчих товарів без необхідної, доступної, вірогідної та своєчасної інформації для споживачів про продукцію, невиконання припису про усунення порушень прав споживачів, реалізація товару з терміном придатності, що минув. За виявлені в ході перевірок порушення видано 26 приписів про припинення порушень прав споживачів, 14 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму 2,19 тис. грн, за результатами перевірок 4-х субʼєктів господарювання притягнуто до відповідальності згідно зі статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» на загальну суму 13,8 тис. грн. За 2021 рік до управління захисту споживачів від мешканців Луцької міської територіальної громади надійшло 119 заяв, скарг та звернень. Основні питання, з якими зверталися – це придбання непродовольчих товарів неналежної якості, а саме: мобільних телефонів, товарів складної побутової техніки, взуття. Неодноразово надходили скарги про порушення термінів проведення гарантійного ремонту технічно-складних побутових товарів та мобільних телефонів, ремонту в сервісних центрах та з питань надання неякісних житлово-комунальних послуг. Впродовж 2021 року працівниками управління на особистому прийомі та за допомогою дистанційного зв’язку, надано 215 кваліфікованих консультацій. За результатами розгляду скарг споживачам повернено коштів на суму понад 102,0 тис. грн. |

3.1.4. Розвиток туризму

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Створення Туристичної ради при управлінні туризму та промоції міста | Велися переговори з майбутніми членами ради, напрацьовувалися ідеї, пропозиції. |
| 2. | Створення Стратегії туристичного розвитку Луцька на 2022-2032 роки | У 2021 році було проведено перемовини з керівництвом Луцького національного технічного університету та консультації з експертами з написання подібних документів про сприяння у створенні вищевказаному документу. |
| 3. | Розробка та сприяння у впровадженні програми курсу «Луцькознавство» в школах міста | Підписано договір з Луцьким істориком Андрієм Павляшиком про надання консультаційних послуг та наукових розвідок з метою розробки навчального курсу «Луцькознавство». |
| 4. | Промоція до 150-ї річниці від Дня народження Лесі Українки, формування концепції «Луцьк – місто натхнення Лесі Українки» | Розроблено дизайн та візуалізацію айдентики: білбордів, сітілайтів, сувенірної продукції, поліграфії тощо. Проведено роботу з організації виготовлення та монтажу брендованого панно розміром 5,3х27 м на будинку вул. Лесі Українки, 67, виготовлено сувенірну продукцію з елементами айдентики (футболки, кружки, екоторби), організовано виставку просто неба ілюстрацій художниці Софії Караффи-Корбут до драми - феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Профінансовано з бюджету громади – 58,6 тис. грн. |
| 5. | Створення відеоконтенту (рекламний ролик, презентаційне відео) як ефективного способу промоції Луцької міської територіальної громади | Створено 6 промоційних відеороликів «Імена Луцька», один з яких, про польську мисткиню, акторку Габріелю Запольську, яка народилася у передмісті Луцька (презентували на другий день артпроменаду «Так звучить Луцьк», інші п'ять презентували до відзначення 936 річниці Луцька). |
| 6. | Проведення в місті літературної майстерні за участю популярних авторів | Спільно з творчою агенцією «Баляндраси» (м. Київ) ініційовано проведення у нашому місті першої Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», яка тривала 5 тижнів. Резиденція мала на меті популяризацію міста Луцька та його міських просторів, як мистецького осередку, а також міста європейського культурного контексту. Участь у ній взяли топові українські письменники: Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Макс Кідрук, Любко Дереш та Оксана Забужко. Під час перебування резидентів було створено 5 інтерв'ю, а також організовано і проведено 5 зустрічей кожного з них з лучанами та журналістами. Письменники могли поспілкуватись з жителями міста, відчути їх настрій, а також презентувати свої книги. Для реалізації цього проєкту було залучено кошти меценатів та партнерів резиденції. Також в межах Луцької літературної резиденції «Місто натхнення» було підтримано візит до нашого міста тріо «Мар’яничів» з музичним коктейлем - виставою «Спеції» та кінематографічну драму-феєрію «Нелоліта» за неопублікованим романом Сергія Савіна. |
| 7. | Організація та проведення прес-турів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, лекцій, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів | Надано допомогу в організації знімання сюжетів про Луцьк для ефіру програми «Ранок з Україною» на телеканалі Україна, а також тревел-блогерам. Відбувся показ відеопродукції про місто Луцьк в телевізійному ефірі «5 каналу» (трансляції на місто Львів та Львівську область) в обсязі 32 трансляцій (тривалість 1 хв кожна). |
| 8. | Промоція «З'їзду європейських монархів 1429 року у місті Луцьку», як брендоутворюючої події для Луцької міської територіальної громади. Проведення фестивалю «Князівський бенкет» | Промоція З'їзду європейських монархів відбувається постійно на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» на сторінках управління туризму та промоції міста та «Луцьк – приємне відкриття». Для отримання коштів на проведення фестивалю у 2021 році підготовлено та подано заявку на конкурс проєктів Українського культурного фонду (програма «Культура. Туризм. Регіони» ЛОТ3. Локальний фестиваль). Через обмежене фінансування та карантинні заходи, фестиваль «Князівський бенкет» у поточному році не відбувся. |
| 9. | Підтримка та розвиток проєкту «Луцький кликун» | Кликун – один із головних давніх символів Луцька. Прийняте рішення виконавчого комітету від 17.02.2021 № 123-1 «Про затвердження положення про роботу Луцького кликуна», а також підписане розпорядження міського голови від 05.03.2021 № 80 «Про проведення Дня кликуна», згідно з якими започаткували відзначення Дня кликуна щороку 06 березня. Також у поточному році було розроблено та надруковано карту Луцьких кликунів. На мапі позначено 13 локацій в центральній частині міста. Всі представлені на ній кликуни мають власні імена, адреси та описи місць розташування. |
| 10. | Підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою з метою розвитку міста Луцька як міста лицарства | У місті функціонує клуб середньовічною бою Айна Бера (вивчення та практика різних стилів фізичного розвитку). У 2021 році із бюджету громади клубу надано підтримку для проведення Кубку України з середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків» у розмірі 40,0 тис. грн на оренду спортивного (лицарського) екіпірування. |
| 11. | Підтримка та проведення найпривабливіших туристичних масових заходів | Було підтримано спільний українсько-грузинський проєкт «46 Дотиків» – виставу, яку створили у 2021 році в м. Ланчхуті актори театру «Гармидер» спільно з акторами із Сакартвело на чолі з режисером Отаром Катамадзе (надано фінансову допомогу в поселенні та харчуванні). До відзначення Дня міста, для розробки поліграфічної та сувенірної продукції було розроблено фірмовий візуальний стиль. |
| 12. | Презентація туристичного потенціалу міста на міжнародних та національних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах тощо | Працівники управління туризму та промоцій брали участь в онлайн конференції «Літній туристичний сезон в Україні: тренди, проблеми, перспективи», організована Комітетом туризму Торгово-промислової палати України, онлайн-участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів та молодих вчених «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки», онлайн-конференції від Асоціації дитячого та молодіжного туризму України, онлайн круглому столі «Як громадам розвивати туризм, коли основні магніти перебувають в управлінні держави», аналітичній онлайн сесії «Туристичний бренд регіону», вебінарі щодо нових стандартів у сфері туризму «Національна система якості та досконалості в туризмі” в рамках Програми «Конкурентоспроможна економіка України» тощо. Було підписано меморандум про співпрацю КП «Центр туристичної інформації та послуг» м. Луцька, Центру туристичної інформації та паломництва «Zhydychyn Center» та КП «Туристично-інформаційний центр Володимирської міської ради». Це дасть можливість організовувати спільні заходи з метою промоції туристичного потенціалу Луцької міської територіальної громади, м. Володимира, с. Жидичина та Волині в цілому, займатися обміном інформацією, проведенням семінарів, конференцій, розробляти спільні туристичні продукти. |
| 13. | Відкриття туристичного сезону та проведення заходу «Арт - променад «Так звучить Луцьк» | З нагоди відкриття літнього туристичного сезону вдруге відбувся арт - променад «Так звучить Луцьк!», до проведення якого були залучені лише луцькі виконавці та колективи. Основне завдання заходу – презентація творчого потенціалу людей, які живуть в Луцьку, а також промоція історії та архітектури міських просторів. Цього року арт - променад тривав три дні 28, 29 травня та 11 червня на локаціях міста Луцька та села Прилуцького. |
| 14. | Відзначення Дня туризму (проведення інтелектуальних ігор для вузів, представників туристичного активу, проведення театралізованих екскурсій та інших тематичних заходів) | З нагоди Всесвітнього дня туризму вперше в Луцьку відбулась гра MIND GAME, присвячена нашому місту. У ній взяло участь та проявило себе, показавши свої знання про Луцьк, приблизно 200 осіб. Протягом двох тижнів тривала виставка просто неба фотографій скарбів Луцька, які зберігаються в місцевих музеях та Луцькому замку. Гідами було проведено чимало безоплатних екскурсій містом. Волинський краєзнавчий музей та його відділи: Музей волинської ікони, Художній музей та Музей історії Луцького братства, а також Музей сучасного українського мистецтва Корсаків гостинно відкривали свої двері для безоплатного відвідування в цей день. |
| 15. | Цифрове просування дестинації через офіційний туристичний сайт, сторінки в соціальних мережах | На офіційному сайті (www.visitlutsk.com) розміщено інформацію про місця пам’ятників історії міста, про готелі, кафе, про події, які відбувалися на території ЛМТГ. Діє онлайн - крамниця Центру туристичної інформації та послуг. |
| 16. | Розробка, дизайн і виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції | Виготовлено різноманітну промоційно-поліграфічну продукцію на суму 160,3 тис. грн. |
| 17. | Промоція бренду «тут Луцько» | Щодня ведеться промоція бренду «Тут Луцько» на сторінках соціальних мереж. |
| 18. | Розширення та вдосконалення системи туристичного ознакування | Було встановлено 5 ознакувальних таблиць поблизу туристичних об'єктів, зокрема, біля залишків маєтку Габрієлі Запольської у с. Прилуцькому та біля різних локацій Свято - Миколаївського монастиря у с. Жидичині. |
| 19. | Створення бронзових макетів пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля | Через відсутність фінансування, макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля у звітному році не створювались. |
| 20. | Створення креативних туристичних продуктів (фотозони, інсталяції, арт-об'єкти тощо) | З кінця лютого до кінця березня тривала виставка просто неба ілюстрацій художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», а з кінця вересня протягом двох тижнів – виставка просто неба – фотографій скарбів міста Луцька, які зберігаються в місцевих музеях та Луцькому замку. |
| 21. | Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів. Забезпечення функціонування школи гідів | Проведено екскурсію у Художньому музеї для гідів Луцька та туроператорів в'їзного туризму, що стало початком серії зустрічей з керівниками музеїв, директорами установ, власниками закладів, які можуть стати цікавими для відвідування туристів - гостей Луцька. Організовано екскурсію на першу у м. Луцьку крафтову пивоварню Luchan, а також зустрічі гідів у Центрі туристичної інформації та послуг. |
| 22. | Затвердження єдиних правил ведення екскурсійної діяльності | У звітному році розпочато роботу із затвердження єдиних правил ведення екскурсійної діяльності. |
| 23. | Проведення зустрічей, семінарів, майстер-класів для представників готельного та ресторанного бізнесу із залученням експертів національного та міжнародного рівня | Відбувся воркшоп із створення Луцького стандарту гостинності. Координувала роботу учасників Оксана Марусич (м. Київ) — експертка з продажу і сервісу, сертифікована бізнес-тренерка, спеціалістка зі створення та впровадження стандартів. Впровадження такого стандарту в закладах нашого міста покликане зробити сферу HoReCa Луцька кращою, прибутковішою та привабливішою для гостей, посилити конкурентоспроможність туристичної індустрії міста. До воркшопу долучилися власники та топ-менеджери ресторанів і готелів, викладачі вузів, гіди нашого міста. |
| 24. | Участь працівників управління туризму та промоції міста у загальноукраїнських та закордонних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах | Працівників управління туризму та промоції міста брали участь у лекційно-практичному курсі «Україна-Китай: building bridges», організованому Харківською міською радою, у Фестивалі «Мандруй Україною» присвяченому до 30-ї річниці Незалежності України, у Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності, а також у XXІІ Міжнародній виставці «Турекспо», Міжнародному ярмарку екологічної продукції «Екогала – 2021» у м. Жешув (Польща) тощо. |
| 25. | Реалізація заходів із покращення комфорту та безпеки туристів і лучан на території Старого міста, поблизу інших туристичних місць: встановлення камер відеоспостереження, коригування маршрутів патрулювання вулиць у вечірній час, вдосконалення системи вуличного освітлення; контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах, що приймають туристів | На території старого міста для комфорту туристів, встановлено туристичні маршрути та вказівники щодо туристичних маршрутів, встановлено камери відеоспостереження тощо. КП «Центр туристичної інформації та послуг» постійно приймає гостей міста та його мешканців, оскільки, пропонує наступні послуги: - безоплатну інформацію про місто, його туристичні принади українською та іноземними мовами; - безоплатні карти міста; - безоплатні самостійні екскурсії; - замовлення екскурсій містом та його околицями; - консультації щодо закладів харчування та проживання, руху громадського транспорту; - продаж унікальної сувенірної продукції волинських майстрів тощо. Для дотримання протиепідеміологічних заходів в комунальному закладі в наявності є антисептики, маски тощо. Загалом за звітний період КП «Центр туристичної інформації та послуг» відвідало 4 763 відвідувачі, з них 129 іноземців (Польща, Чехія, Франція, Білорусь, Саудівська Аравія, Німеччина, Росія, Казахстан, США, Канада, Англія, Македонія). За 2021 рік менеджерами (управителями) з туризму КП «Центр туристичної інформації та послуг» було проведено 68 тематичних екскурсій, 8 квестів. В перелік послуг введено нову послугу – перекладу. За звітний період надано дві такі послуги, отримано дохід – 1,6 тис. грн. Працівники підприємства упродовж звітного періоду організовували та втілили 5 безоплатних квестів, 5 екскурсій та забезпечували супровід офіційних делегацій Луцької міської ради. Здійснено продаж сувенірної продукції на суму 230,6 тис. грн (в тому числі й через онлайн-крамницю). Також реалізовано сертифікати на туристичні послуги згідно з договорами про посередницькі послуги. За звітний період продано 25 таких сертифікатів на загальну суму 20,4 тис. грн. Також підприємство надає таку послугу, як «прокат велосипедів». Вартість оренди велосипедів за звітний період становило 2,4 тис. грн, з них доходу – 602,50 грн. |
| 26. | Проведення інших заходів, що сприятимуть підвищенню туристичної привабливості дестинації | КП «Центр туристичної інформації та послуг» організовано проведення екскурсій для учасників фестивалю «Барви творчості». Підтримано презентацію книги Сергія Тримбача «Кіно, народжене Україною», яка відбулась у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. До проведення першої Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», активно долучались міські культурні та освітні заклади, зокрема, для проведення зустрічей письменників-резидентів з лучанами, Волинський національний університет імені Лесі Українки надав актову залу, адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку ‒ дворик на вул. Драгоманова, волинський краєзнавчий музей ‒ дворик на вул. Шопена. Презентовано туристичний потенціал міста для делегації з міста Івано-Франківськ. Організовано проведення екскурсій для учасників фестивалю «Барви творчості». Організовано екскурсію для делегації на чолі з Тобіасом Тибергом, Надзвичайним та Поважним послом Швеції в Україні й Еріком Сведалом, Надзвичайним та Поважним послом Норвегії в Україні, які прибули до Луцька з метою участі в урочистому відкритті реалізованого проєкту з енергоефективності у місті Луцьк, а також відкритті кризової кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства. |

3.1.5. Інвестиційна діяльність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отримання 29 нових тролейбусів в рамках проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області», що реалізується в межах спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І», будівництво відрізку контактної мережі на вул. Окружній та вул. Станіславського. Завершення реалізації проєкту | В рамках спільного з Європейським інвестиційним банком «Міський громадський транспорт України» проєкту реалізується підпроєкт «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області», який передбачає отримання 4 916,0 тис. євро кредитних коштів. Станом на 31.12.2021 отримано 12 одиниць тролейбусів з 29. Решту ‒ 17 тролейбусів буде поставлено в першому кварталі 2022 року. На кінець звітного періоду на рахунок постачальника перераховано 6 траншів позики загальною сумою 76,73 млн грн. У грудні 2021 року підписано грантову угоду щодо отримання додаткових 155 тис. євро на інфраструктурну складову (будівництво тролейбусної лінії та поворотних стрілок). |
| 2. | Завершення «Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку», що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зокрема, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, модернізація котелень (заміна великих насосів та пальників у котлах, модернізація центральних теплових пунктів), налагодження системи моніторингу та диспетчеризації | Реалізація «Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк» перебуває на завершальному етапі. Згідно з контрактом № 1 «Нові теплові пункти (Індивідуальні теплові пункти в житлових будинках)» на 31.12.2021 одержано 254 ІТП та запасних частин (100 % від загальної кількості). Встановлено 214 ІТП в житлових будівлях Луцька. 29.09.2021 підписано додаткову угоду про встановлення додаткових 61 ІТП за невикористані кошти гранту, ще 15 буде встановлено за невикористані кошти як на не передбачувані роботи. Загалом за проєктом планується встановити 330 нових ІТП у багатоквартирних будинках міста. У грудні здійснено четверту оплату за виконані роботи підрядником за монтаж решти ІТП відповідно до умов та порядку платежів. На даний час підрядником здійснюється організація та узгодження плану-графіку постачання додаткових 76 ІТП відповідно до Додаткової угоди згідно з Контраком. Відповідно до лота № 3а «Модернізація котелень – заміна пальників у 18 водогрійних котлах» проведено пусконалагоджувальні роботи, гарантійні випробування та здійснено введення в експлуатацію модернізованих новими пальниками котлів на котельнях на вул. Вавілова, 6, Декабристів, 29, Вороніхіна, 15А, Конякіна, 24К, Боженка, 32. Відповідно до лота № 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» подано заявку – замовлення на виготовлення насосного обладнання на завод виробника Wilo (Німеччина). Проведено обстеження та роботи з проєктування насосного обладнання. У лютому 2022 року очікується постачання насосного обладнання. Відповідно до лота № 3c «Модернізація центральних теплових пунктів» – 03 грудня 2021 року відбулось розкриття пропозицій учасників другого етапу через ECEPP (портал для клієнтів ЄБРР з електронних закупівель). Із запрошених до участі другого етапу 10 компаній, цінові пропозиції подали: - ТОВ «Амарк Дшейчес» (Італія); - ПП «Ремводпласт Плюс» (Україна); - Консорціум «Гейзер» (Чехія-Україна); - ТОВ «Бруната» (Болгарія); - АТ «Деск Япі Таахут Санайі Ве Тіцарет» (Туреччина). На даний час проводиться оцінка другого етапу тендеру. Звіт щодо оцінки цінових пропозицій буде надіслано на перевірку технічним консультантам, після отримання «без заперечень» щодо змісту звіту оцінки, його буде надіслано на затвердження ЄБРР. Відповідно до лота № 7 «Система моніторингу та диспетчеризації (SCADA)» Оцінювальний звіт першого етапу після перевірки спеціаліcтами незалежної компанії технічного консультанта Ramboll було направлено на погодження ЄБРР. У 2021 році в рамках проєкту отримано 0,95 млн євро грантових коштів. Вибірок кредитних коштів не було. В цілому від початку проєкту одержано 6,3 млн євро кредитних та 2,8 млн євро грантових коштів. Розпочата співпраця ДКП «Луцьктепло» з NEFCO в рамках якої планується реалізувати проєкт «Конденсаційна рекуперація тепла з димових газів - Луцьк 5 МВт» («Condensing Heat Recovery From Flue Gas – Lutsk 5 MW»). У звітному періоді виконувався збір даних для попереднього ТЕО. |
| 3. | Початок реалізації нового спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту щодо придбання 24 звичайних та 6 тролейбусів з автономним ходом в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» | Міністерство інфраструктури України акцептувало заявку Луцької міської територіальної громади на участь у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ» (субпроєкт «Оновлення тролейбусного парку міста Луцька», в рамках якого планується придбати додатково 30 одиниць тролейбусів, шість з яких комплектуватимуться електроустановками автономного ходу, що дозволить їм обслуговувати маршрути, на яких відсутня контактна мережа. Очікується ратифікація відповідної фінансової угоди між державою Україна та Європейським інвестиційним банком Верховною радою України. У 2021 році було поновлено лист зацікавленості про намір участі в проєкті, а також оновлено «Формат вираження інтересів». |
| 4. | Отримання коштів та початок реалізації інфраструктурних компонентів проєкту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» в рамках проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», що впроваджується спільно з Європейським інвестиційним банком; | На даний час проєкт на етапі підготовки до підписання Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України. Загальна вартість ‒ понад 13,9 млн євро. Основні заходи – це комплексне оновлення та модернізація технологічної системи водопідготовки, реконструкція каналізаційних очисних споруд та заміна зношеної техніки. Підпроєкт включено до остаточного переліку фінансування банком. Розроблено та актуалізоване ТЕО, яке погоджено Групою управління проєктом. Підготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля, проведено його громадські обговорення та отримано висновок Міністерства екології та природних ресурсів України. Проведена оцінка фінансового стану КП «Луцькводоканал» Міністерством фінансів України з отриманням позитивного висновку. Підписано Договір на технічну підтримку та залучення консультантів Європейського інвестиційного банку. Складено та узгоджено з банком довгостроковий план інвестицій. Оголошено перший тендер на закупівлю спеціальних транспортних засобів для обслуговування систем водопостачання та водовідведення. |
| 5. | Ініціювання, реалізація та супровід інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися з державного бюджету, зокрема, з Державного фонду регіонального розвитку, Українського культурного фонду, інших урядових програм в рамках відповідних конкурсів; | Протягом звітного періоду до Волинської обласної державної адміністрації та народних депутатів України регулярно надсилалися звернення щодо об’єктів, які можуть фінансуватися шляхом субвенцій з державного бюджету та інших джерел. Здійснювався супровід поточних міжнародних інвестиційних проєктів міської ради. У поточному році на конкурс проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку розроблено та подано чотири інвестиційних проєкти загальною потребою у фінансуванні 220 511,9 тис. грн. Очікуване співфінансування з ДФРР становить 195 126,5 тис. грн, з міського бюджету ‒ 25 385,41 тис. грн, зокрема: - «Реконструкція (пристосування) палацу урочистих подій під філію департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на проспекті Соборності, 18 в м. Луцьку»; - «Нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 в м. Луцьк Волинської області»; - «Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області»; - «Реконструкція трибун, футбольного поля та спортивних майданчиків спортивного стадіону в с. Забороль Луцької міської територіальної громади». Подано заявки на участь: - у проєкті «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що фінансується ЄС та урядом Німеччини. За її результатами Луцьку міську раду обрано до списку переможців першого етапу конкурсу. В рамках проєкту є можливість залучити консультативну підтримку для місцевого бізнесу, а також розробити стратегію розвитку громади. - у проєкті Програми порятунку культурної спадщини під загрозою знищення, від Фонду Принца Клауса, Королівство Нідерланди; - у програмі «U-LEAD з Європою» з розвитку велоінфраструктури. Підготовлено проєкти та залучено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки відповідно до Постанови КМУ № 883 від 11.08.2021 «Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки». За кошти субвенції буде компенсовано перший внесок за лізингом на купівлю техніки для ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «Луцькводоканал» та ДКП «Луцьктепло». Загальна сума фінансування з державного бюджету становить 8069,3 тис. грн. Подано проєкти щодо реконструкції з добудовою ЗЗСО № 13 та реконструкції стадіону в с. Забороль до участі в програмі Президента України «Велике Будівництво». |
| 6. | Заохочення виконавчих органів та комунальних підприємств Луцької міської ради до ініціювання інвестиційних проєктів в різних сферах та їх подальшого впровадження | Протягом року проводилося постійне інформування виконавчих органів міської ради та суб’єктів підприємницької діяльності Луцької міської територіальної громади щодо можливостей залучення грантових, кредитних коштів. Крім того, повідомлялося про проведення конференцій, форумів тощо, у тому числі в онлайн форматі. |
| 7. | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів комунальної власності, транспортної та інженерної інфраструктури, використовуючи механізми державно-приватного партнерства, концесії, енергосервісних контрактів тощо | З метою залучення потенційних ЕСКО - інвесторів, на сайті міської ради постійно оновлювалася інформаційна база потенційних об’єктів енергосервісу, інформація поширювалася через мережу «Фейсбук». В рамках співпраці з ТОВ «ЕСКО ЮА» впроваджувалися заходи з енергоощадження у КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 6, ЗДО № 23, № 24, № 35, № 36, КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 40», «КЗ Луцька загальноосвітня школа I - III ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області» за схемою енергосервісних контрактів. |
| 8. | Допомога місцевому бізнесу у залученні інвесторів на об’єкти приватної власності (не діючі промислові підприємства, земельні ділянки, що не використовуються), формування та поширення відповідних інвестиційних пропозицій | З метою використання незалучених виробничих площ та ділянок, що перебувають у приватній власності, проводилися переговори з керівництвом деяких промислових підприємств міста Луцька, зокрема, ПАТ «Енко», ТОВ «Нео Крос», ПП «Полгер», ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика – Україна», ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», а також з меншими суб’єктами підприємницької діяльності. Перелік вільних виробничих площ та будівель приватної форми власності, призначених для оренди й продажу постійно оновлюється на сайті міської ради. |
| 9. | Збір інформації та дослідження потенціалу територій Прилуцького старостинського округу та сіл, що приєдналися до Луцької міської територіальної громади, з метою створення індустріального парку | У зв’язку з розширенням Луцької міської територіальної громади, з’явилися додаткові можливості для створення індустріального парку на територіях Жидичинського та Прилуцького старостинських округів. Одночасно приватний партнер декларує намір створити індустріальний парк «Екотехнопарк Волинь» в с. Лище Луцького району на території ПАТ «Луцьке авіапідприємство», 30,08 % акцій якого перебувають у власності Луцької міської ради. |
| 10. | Налагодження нових зв’язків та поглиблення наявних контактів з міжнародними фінансовими організаціями та донорами (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Група Світового банку, GIZ тощо) | Постійно тривала співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. На стадії завершення перебуває спільний з Європейським банком реконструкції та розвитку «Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк». Спільно з Європейським інвестиційним банком успішно реалізується підпроєкт «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України I». Міністерством інфраструктури України затверджено оновлену заявку міської громади на участь у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ» на закупівлю 30 додаткових тролейбусів. На етапі підготовки до підписання Cубкредитної угоди перебуває проєкт «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк». Завершено реалізацію проєкту «Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька». Розпочалось впровадження проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» в рамках співпраці з NEFCO. Виконавчий комітет Луцької міської ради регулярно отримував узагальнену інформацію про різного роду рейтинги міста та громади від національних соціологічних, рейтингових агентств та інших інституцій. Разом з тим, місто співпрацює з міжнародними консалтинговими організаціями в рамках інвестиційних проєктів (Rambol, Egis, Sweco та ін.) |
| 11. | Постійне представництво Луцької міської ради у національних та міжнародних форумах, виставках тощо із залученням суб’єктів господарювання всіх форм власності з метою максимального представлення інвестиційного потенціалу Луцької міської територіальної громади | Працівники виконавчого комітету Луцької міської ради представляли потенціал Луцької міської територіальної громади у міжнародній конференції «Smart Living - кращі практики», що відбулась у місті Ряшів (Республіка Польща) та у проєкті «PROPED – міський громадський транспорт (західна Україна)», який відбувся у Чеській Республіці. |
| 12. | Поширення інформації про інвестиційний потенціал Луцької міської територіальної громади через сайт міської ради, соціальні мережі, місцеві, всеукраїнські та іноземні ЗМІ | Презентаційні матеріали щодо інвестиційного потенціалу Луцької міської територіальної громади регулярно оновлюються та презентуються потенційним інвесторам (у зв’язку з пандемією COVID – 19 – переважно онлайн), а також публікуються на сайті міської ради. Постійно оновлюється розділ сайту Луцької міської ради - «Інформація для інвесторів». Відповідні матеріали поширюються у мережі «Фейсбук». Щорічно формується та оновлюється паспорт Луцької міської територіальної громади. |
| 13. | Максимальна участь Луцької міської ради у всеукраїнських рейтингових опитуваннях та дослідженнях | У зв’язку з пандемією COVID - 19 у звітному періоді проводилося менше рейтингових досліджень ніж зазвичай. Проте Луцька громада брала участь у муніципальному опитуванні Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), голосуванні «Місто України. Національний рейтинг» тощо (13 місце в рейтингу Forbes кращих міст для бізнесу, 2 місце в рейтингу задоволеності мешканців якістю послуг. які надаються містом (МРІ), а також згідно проведеного дослідження «Індекс конкурентоспроможності міст України» компанією ІнфоСапієнс, у рейтингу сприятливості бізнес-клімату серед 45 найбільших міст України м. Луцьк посіло 7 місце. |

3.1.6. Проєктна діяльність та співпраця з міжнародними інституціями

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продовження впровадження заходів проєктів міжнародної технічної допомоги: а) «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства). Бюджет проєкту – 1 676 398 євро. (Продовження ремонтно-реставраційних робіт в монастирі єзуїтів, благоустрій прилеглої території облаштування музею майстерні лицарства і середньовічних часів, фестиваль легенд в місті Любліні). б) «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» (програма NAKOPA-2018 за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН). Бюджет проєкту ‒ 249 700,0 євро., Грантові кошти: 224 730 євр; Співфінансування з місцевого бюджету: 24 970 євро. Продовження робіт із встановлення розумних зупинок громадського транспорту (всього 9) та розумних табло (всього 22) в) «Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька» (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства). Бюджет проєкту – 32 300 євро. Програма включає в себе проведення серії навчально-просвітницьких заходів для вихованців закладів дошкільної освіти міста. г) «Таємниці двох веж: просування середньовічних укріплень Луцька та Любліна за допомогою інноваційних технологій» (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства). Бюджет проєкту – 66 446 євро. Розробка мобільного додатку з доповненою реальністю (сканування встановлених знаків на пам’ятках архітектури та розповіді про них і т. п.) | У 2021 році завершено ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури «монастир єзуїтів» та башта князів Чорторийських з муром, доброустрій прилеглої території. Їх вартість склала 31 452 110,96 грн, в т. ч. ремонтно-реставраційні роботи − 30 082 006,00 грн, технічний нагляд – 360 870,60 грн, авторський нагляд – 132 300,00 грн, археологічні дослідження – 876 934,36 грн. В процесі реставрації досягнуто значного покращення запланованих техніко-економічних показників: - збільшення площі реставрації фасадів монастиря єзуїтів з 1 380,0 м кв. до 2 341,0 м кв.; - збільшення площі реставрації підвалів монастиря єзуїтів з 215,0 м кв. до 613 м кв. Проведено унікальні археологічні та будівельні роботи із влаштування сполучного коридору між підвалами монастиря та новознайденими підвалами під баштою, котрі об’єднано в цілісний підземний комплекс. Встановлено конструкції з укріплення стелі коридору, влаштовано підлогу, освітлення. У зв’язку з завершенням робіт, розпочато комплексну підготовку до здачі об’єкта в експлуатацію. Для облаштування музею-майстерні лицарства та середньовічних часів в підвалах монастиря єзуїтів, виготовлено: - лицарські обладунки (10 комплектів); - дизайн-проєкт інтер'єру інтерактивного музею-майстерні лицарства та середньовічних часів; - частково роботизовану силіконову фігуру монаха; - голографічну інсталяцію привида; - інтерактивне смарттабло та контент для нього; - шоломи віртуальної реальності та контент для них; - щити з гербами князівських та панських родів (8 штук). З метою популяризації пам’яток історії видано двомовні промоційні буклети «Люблін – Луцьк: міські укріплення» (2000 примірників) та «Башта князів Чорторийських» (2000 примірників). Створено відеоролик для промоції комплексу пам’яток: башти Чорторийських з муром та монастиря єзуїтів та розроблено вебсервіс «Аудіоекскурсія з QR-кодом». Розпочато роботи щодо запису аудіодоріжок п’ятьма мовах про найцікавіші туристичні локації міста (18 об’єктів). Забезпечено показ театром «ГаРмИдЕр» вистави-фантазії «Трипільські видіння» під час Фестивалю легенд у Любліні 2021. Підготовано пакет документів для продовження терміну реалізації проєкту (додаткова закупівля меблів тощо). Отримано позитивну відповідь, проєкт пролонговано до 31.05.2022. Встановлено 9 «розумних зупинок» громадського транспорту (5 великих і 4 малих), 22 «розумних табло» Кожна зупинка містить: табло з інформацією про прибуття громадського транспорту, сонячну батарею, точку для підзарядки телефону, освітлення, смітники для роздільного збору сміття, сітілайт, камеру відеоспостереження, точку безплатного Wi-Fi. Закуплено відеореєстратор та жорсткі накопичувачі для збереження інформації, що надходить з камер відеоспостереження на розумних зупинках і розумних табло. Розроблено Стратегію розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року, виконавець ‒ Луцький національний технічний університет. Пофарбовано 20 тролейбусів зі старого тролейбусного парку. Розроблено вебсайт про громадський транспорт та транспортну інфраструктуру Луцької міської територіальної громади, який знаходиться в стані тестування. Створено промоційне відео проєкту. Виготовлено інформаційно-промоційні матеріали, замовлено дизайнерські послуги. Проведено аудит проєкту. Завершено процес контрактування проєкту «Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька» та підписано грантовий договір. Розпочато роботу над документацією для оголошення процедури вибору підрядника для здійснення ремонту та облаштування інформаційного причалу на річці Стир у Луцьку. Оголошено торги для вибору виконавця послуг з організації інформаційно-просвітницьких занять про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до навколишнього середовища у закладах дошкільної освіти міста Луцька. Організовано роботу щодо вибору виконавця для розробки дизайну художньої концепції дитячих інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної спадщини. У 2021 році здійснювалася підготовка до проведення процедур вибору аудитора проєкту та виконавця друку дитячих інтерактивних карт сучасних міст Луцьк та Жешув (Республіка Польща) та їх природної спадщини. У жовтні 2021 року отримано авансовий платіж грантових коштів у сумі 32 833,0 євро. Підписано грантовий договір з грантодавцем та укладено Партнерську угоду з адміністрацією міста Люблін. Здійснювалася робота щодо проведення заходу «Круглий стіл онлайн «Життя у середньовічному та ранньомодерному Луцьку та Любліні»», котрий заплановано провести у березні 2022 році. Погоджено загальну тематику доповідей. Розпочато роботу над документацією для проведення процедури вибору виконавця послуги з розробки мобільного додатку «Таємниці двох веж». У жовтні 2021 року отримано авансовий платіж грантових коштів у сумі 28 129,0 євро. |
| 2. | Підготовка та подача проєктних заявок на державні програми регіонального розвитку | Подано 4 заявки на конкурс проєктів Українського Культурного Фонду. |
| 3. | Підготовка та подача проєктних заявок на реалізацію міжнародних і транскордонних проєктів за фінансової підтримки програм відповідно до оголошених конкурсів, зокрема Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2021-2027, Програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти – Nakopa» Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, програм урядів іноземних держав та ін. | Спільно з партнерським краєм Ліппе (ФРН) подано заявку в березні поточного року на конкурс проєктів програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу». Донор проєкту – Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яке представлене неприбутковим ТОВ «Engagement Global» /Сервісною службою «Міста в єдиному світі». Проєкт рекомендовано до фінансування. Бюджет проєкту становить 50 000,0 євро, без власного внеску партнерів. Підписано грантовий договір. Разом з Волинським національним університетом імені Лесі Українки взято участь у конкурсі проєктів Міжнародного Вишеградського фонду щодо створення інновацій, співпраці міського уряду та університетів, комерціалізації наукового продукту. Проєкт рекомендовано до фінансування. Партнери проєкту: ВНУ імені Лесі Українки, Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет Острозька Академія, а також міські ради вищезгаданих міст. Закордонні партнери: університети та міські ради із Польщі, Словаччини та Чехії. У грудні 2021 році у партнерстві «Товариство «Anthill» – виконавчий комітет ЛМР» подано проєктну заявку «Вшанування пам’яті Габріелі Запольської в с. Прилуцьке» на конкурс Програми «Охорона культурної спадщини за кордоном», що фінансується Міністерством культури та національної спадщини Республіки Польща. |
| 4. | Забезпечення участі офіційних делегацій від Луцької міської територіальної громади у міжнародних заходах за кордоном відповідно до офіційних запрошень: тематичні конференції, форуми, виставки, офіційні заходи з нагоди державних свят і локальних подій, а також забезпечення прийому іноземних делегацій та дипломатичних представників у Луцькій міській раді, надання організаційного супроводу у проведенні міжнародних зустрічей, що організовують виконавчі органи Луцької міської ради | Забезпечено організаційний супровід офіційних заходів міжнародного характеру, а саме: - робоча зустріч щодо реалізації проєкту «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні»; - онлайн зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль на платформі zoom; - зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким; - зустріч з Почесним консулом Хорватії в західному регіоні України Віталієм Запухляком; - зустріч з представниками структури ООН Жінки; - участь у міжнародній науковій конференції «Безпека у сфері охорони здоров’я на території підтримки Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна»; - зустріч з керівництвом Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна Лєшеком Буллєром та Анджеєм Слодкім в рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Безпека у сфері охорони здоров’я на території підтримки програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна»; - зустріч з Почесним консулом Австрійської Республіки у Львові Маркіяном Мальським; - з віцеспікером Сейму Литовської Республіки Паулюсом Саударгасом, Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом та Почесним консулом Литовської Республіки у Волинській області Сергієм Мартиняком; - засідання керівника комітету міжнародного грантового проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» (Програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020») в м. Люблін, Республіка Польща. Забезпечено участь офіційної делегації з м. Луцьк та організовано участь театрального колективу з Луцька у Фестивалі легенд в Любліні; - конференції «Smart Living – кращі практики» (м. Жешув, Республіка Польща). Забезпечено участь у заході офіційної делегації Луцької міської ради; - зустріч з Генеральним консулом Чеської Республіки у Львові в Луцькій міській раді тощо. У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, офіційні заходи міжнародного характеру, що традиційно відбуваються в партнерських містах та регіонах, було скасовано та перенесено на пізніший термін. |
| 5. | Надання методичної та організаційної підтримки виконавчим органам міської ради у здійсненні міждержавних зв’язків та забезпечення офіційної ділової комунікації з дипломатичними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні | Протягом звітного періоду здійснювалась робота щодо поточної координації та консультування виконавчих органів міської ради з питань здійснення ними міжнародної діяльності. |
| 6. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів до Дня Європи на території Луцької міської територіальної громади за участі запрошених делегацій з дружніх та партнерських міст з-за кордону | У зв’язку з карантинними обмеженнями, відзначення Дня Європи на території громади відбулося без участі партнерських міст та частково було переведено у віртуальний простір. На інтернет-платформі Quiz відбулася призова онлайн вікторина про Європу та Європейський Союз серед населення Луцької міської територіальної громади. На сторінці управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності в соціальній мережі «Фейсбук» було організовано онлайн марафон проєктів «Віртуальна мандрівка країнами Європи» серед школярів початкової та середньої ланки навчальних закладів Луцької міської територіальної громади. Також в місті відбувся ряд культурно-мистецьких проєктів та просвітницьких і спортивних заходів до Дня Європи (концерти за участю дітей музичних шкіл, інтерактивний конкурс «Євросоюз: Україна та Польща», мистецький проєкт «Грає духовий оркестр» - концерт народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька, SMART-квест «Луцьк європейський» у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва, соціально-мистецький захід «Європейська родина», конкурс дитячого малюнка на асфальті «Моє європейське місто», квест «Літературний квиток до Європи тощо), які організовано було департаментом культури, департаментом молоді та спорту, департаментом освіти, управлінням туризму та промоції міста, управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у різних локаціях, а саме: Театральний майдан, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, бібліотеки, культурно-мистецькі центри, міські простори тощо. В рамках співпраці з Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку за сприяння останнього 15.05.2021 відбувся концерт гурту «The LIONS» (м. Вроцлав, Польща). |
| 7. | Поширення інформації серед потенційних учасників грантових програм (заклади освіти, охорони здоров’я, підприємства житлово-комунального господарства, громадські організації, представники бізнесу) про актуальні конкурси проєктів МТД, які проводять донорські організації, шляхом публікацій на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності у соціальних мережах, електронної розсилки | Ведеться регулярний моніторинг інформаційних ресурсів на предмет наявності актуальних конкурсів, які проводять донорські організації. Також здійснюється інформування виконавчих органів, комунальних підприємств і закладів шляхом надсилання інформаційних листів, електронної розсилки, поширення інформації на сайті Луцької міської ради та на сторінці управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності у мережі «Фейсбук». У грудні 2021 року було організовано навчання для представників виконавчих органів з основ фандрейзингу, написання проєктних заявок та управління проєктами. |
| 8. | Ведення англомовної версії офіційного сайту Луцької міської ради | Здійснювався переклад інформації про найважливіші події в Луцькій міській територіальній громаді на англійську мову для публікації на офіційному сайті Луцької міської ради. |

3.1.7. Система надання адміністративних послуг.

Електронне урядування.

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробка та затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг у Луцькій міській територіальній громаді | Концепцію розвитку мережі Центру надання адміністративних послуг у Луцькій міській територіальній громаді на 2022–2023 роки затверджено рішенням виконавчого комітету від 28.12.2021 № 1065-1, яка визначає організаційно-правові засади функціонування та розвитку мережі Центру надання адміністративних послуг в тому числі його територіальних підрозділів – філій, віддалених робочих місць, пересувних робочих місць («виїзний адміністратор»), залучення старост до надання послуг та підвищення цифрової грамотності населення, зокрема працездатних осіб, громадян похилого віку, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, інших вразливих груп населення. |
| 2. | Відкриття філії департаменту ЦНАП у приміщенні, що на просп. Соборності, 18 | На підставі рішення міської ради від 22.12.2021 №24/72 «Про створення територіальних підрозділів (філій) департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради» розпочали своє функціонування дві філії за адресами: просп. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. У філіях надаються послуги у сфері реєстрації об’єктів нерухомості та бізнесу, земельних відносин та містобудування, дозвільних документів, соціальної сфери та реєстрації місця проживання, народження, шлюбу. Проєкт «Реконструкція (пристосування) палацу урочистих подій під філію департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на проспекті Соборності, 18в м. Луцьку» подано на отримання субвенції з державного бюджету. |
| 3. | Удосконалення надання публічних послуг шляхом впровадження різноманітних електронних сервісів, роботи «Мобільного адміністратора» з цифровою валізою, збільшення комплексних послуг, за моделлю «життєва ситуація», оновлення інтернет-порталу ЦНАП міста Луцька | Серед освіб з інвалідністю надання адміністративних послуг за моделлю «мобільного адміністратора є запитуваною. Реалізовано пілотний проєкт «єМалятко» - комплексну послугу, що об’єднує в собі 9 окремих послуг (за 2021 рік прийнято 1 676 заявки за якими надано 10 841 послуга). У співпраці з Міністерством цифрової трансформації України набуває популярності реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців через портал електронних послуг «Дія» (продовж року здійснено реєстрацію 2 990 суб’єктів господарювання через портал «Дія», що становить понад 27 % від загальної кількості опрацьованих заявок державними реєстраторами). Започатковано реєстрацію суб’єктів господарювання через єдиний державний портал «ДІЯ», незалежно від місця їх реєстрації в межах України (впродовж року здійснено 10240 реєстраційних дій); Окрім того, надавалася послуга «Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» (ID-14), яких за рік надано 799. Впроваджено з квітня 2021 року програмний комплекс «ІІС «Соціальна громада» через який оформлено 1275 послуг соціального спрямування. З вересня 2021 року започатковано реєстрацію об’єктів нерухомості в Єдиній електронній системі у сфері будівництва Державної інспекції архітектури та містобудування шляхом отримання верифікації Департамент ЦНАП першим впровадив дану послугу в Україні. Також, першими в Україні, департамент ЦНАП визначено органом державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. Після відповідного навчання у Волинській регіональній філії ДП «Національні інформаційні системи», отримано відповідні ідентифікатори доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що забезпечило повноцінне надання послуг з народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. Також протягом 2021 року: - створено вільне робоче місце для відвідувачів ЦНАП із загальним доступом до послуг та порталу «Дія» з метою підвищення цифрової грамотності населення; - забезпечено надання допомоги відвідувачам у завантажені документів на порталі «Дія» через мобільний додаток; - впроваджено шеренг документів за допомогою застосунку «Дія» (дані про особу, після її згоди, автоматично підтягуються в систему електронного документообігу); - використовуються сканери QR та штрих кодів з мобільного застосунку «Дія», для зручного зчитування та верифікації документів; - створено можливість попереднього електронного запису на послуги ЦНАП у мобільному додатку PQService. |
| 4. | Організація роботи функціонування діючих та нових віддалених робочих місць ЦНАП на території Луцької міської територіальної громади | З метою забезпечення належного рівня сервісу обслуговування мешканців громади з дотриманням затверджених стандартів якості надання адміністративних послуг та розвитку мережі надання адміністративних послуг у Луцькій міській територіальній громаді з врахуванням критеріїв територіальної доступності до ЦНАП, рішенням міської ради від 24.02.2021 № 7/84 створено віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП у визначених населених пунктах. На сьогодні функціонує 6 віддалених робочих місць на території Луцької міської територіальної громади, роботу яких організовано відповідно до Регламенту департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради та 2 філії на території громади (станом на 31.12.2021 адміністраторами розглянуто 2 062 звернень суб’єктів звернень на віддалених робочих місцях та відповідно 1 239 – на філіях Департаменту ЦНАП). |
| 5. | Створення контактного центру оперативної взаємодії між аварійними та комунальними службами із забезпеченням негайного інформування жителів Луцької міської територіальної громади про ремонтні роботи на мережах опалення, гарячого та холодного водопостачання, газопостачання, електромереж тощо через сіті-бот | Впроваджено програмний продукт «VisualService» до складу якого входить модуль «Контакт-центр», портал «Муніципальні оголошення», мобільний додаток та ІР телефонія «Астерікс». Продукт забезпечує реєстрацію звернень, історію їх розгляду, інформування, створення персональних кабінетів, онлайн фіксацію ситуації на карті, ідентифікацію мешканця, СМС повідомлення, автоматичний обдзвін, формування статистики тощо. Нововведення значно посилило щоденний моніторинг роботи комунальних підприємств міста та виконавчих органів міської ради. Це збільшило комунікаційні можливості для зворотного зв’язку із жителями громади, зокрема, з’явилася можливість визначати рівень задоволеності мешканців роботою міської влади загалом і оперативно реагувати на проблемні питання. Лучанам та мешканцям територіальної громади забезпечено можливість отримувати повідомлення щодо планових чи аварійних відключень світла, газу чи води за вказаною адресою за допомогою сіті боту «Назар». Також, кожен може одразу отримати інформацію про причини тієї чи іншої ситуації, терміни усунення аварійних відключень тощо. Вказавши свою адресу, є можливість постійно отримувати повідомлення стосовно окремо взятого будинку. За допомогою бота мешканці можуть відправляти заявки у випадках відсутності води, світла, при виникненні непередбачуваних ситуацій у комунальній сфері. |
| 6. | Систематична організація на базі ЦНАП відкритих платформ для колег з інших ЦНАП Волині та України, а також молодого покоління нашої громади | ЦНАП має досвід з організації та проведення відкритих платформ для мешканців громади, в цілому, з найбільш запитуваних напрямків, для окремих верств та категорій населення, а також для колег з інших ЦНАП. За ініціативи департаменту для старшокласників міста Луцька проводяться ознайомчі візити у ЦНАП. Організовувався «День помічника адміністратора», коли прогресивна молодь могла проявити себе за робочим місцем фахівців ЦНАП, а потім надати керівництву міської ради свої пропозиції, бачення щодо розбудови рідного міста Луцька. Постійно на базі департаменту стажуються та проходять виробничу практику студенти вишів нашого міста і не лише. Однак, на період запровадження в державі протиепідемічних заходів, вищеперелічені ініціативи максимально переведено в онлайн формат. Обмін досвідом, а також підвищення кваліфікації кожного адміністратора відбувається без відриву від роботи, у вигляді відеоконференцій та вебінарів. Нововведенням звітного року є організація приймання в ЦНАП юридичною клінікою «VERITAS» студентів-юристів старших курсів Луцького національного технічного університету, які надавали практичні юридично-правового напрямку консультації мешканцям громади на безоплатній основі. Окрім того, працівники ЦНАПу є постійними користувачами Платформи Центрів Дія. Усі керівники, адміністратори та державні реєстратори зареєстровані в особистому навчальному кабінеті на Платформі Центрів Дія та періодично проходять індивідуальні навчання з пропонованих онлайн курсів. Довідково: станом на 31.12.2021 у ЦНАП задекларовано 505 послуг 59-и суб’єктів надання адміністративних послуг, з яких: - 283 послуги 19-и виконавчих органів міської ради; - 19 двох комунальних підприємств; - 23 4-ох структурних підрозділів облдержадміністрації; - 166 - 19-ти територіальних органів центральних органів виконавчої влади; - 14 інформаційно-консультаційних послуг 14-ти установ, організацій, фондів. У 2021 році до ЦНАПу звернулось 272 755 суб’єктів звернень, оформлено 143 908 адміністративних послуг. |
| 7. | Створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради, що сприятиме розширенню взаємодії виконавчих органів та комунальних підприємств міста | Вдосконалена геоінформаційна система Луцької міської ради, що дало можливість збільшити кількість інформаційних шарів, ведення реєстрів та автоматизувати процес публікації геоданих у формі відкритих даних. |
| 8. | Впровадження елементів концепції Smart City: технології інтегруються у відповідні структури, що підвищить якість надання послуг, зменшить вартість та споживання ресурсів та поліпшить комунікацію і порозуміння з громадою міста. | З травня 2021 року запрацював муніципальний чат бот «СВОЇ», спрямований на покращення взаємодії громадян із Луцькою міською радою. Він містить три зручних блоки «Послуги», «Я = влада» і «Моє місто». Громадяни можуть дізнатись про роботу ЦНАП та замовити онлайн-послуги, написати звернення чи підтримати петицію, а також скористатись довідниковою інформацією про місцеві заклади та служби, останні новини та події. |

3.2. ІНФРАСТУРКТУРНИЙ РОЗВИТОК

3.2.1. Житлово-комунальне господарство

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cанітарне утримання та озеленення проспектів, вулиць і майданів Луцької міської територіальної громади (здійснення капітального ремонту: об’єкта благоустрою зеленого господарства на розі вул. Боженка та бульв. Дружби Народів, скверу на просп. Відродження, 32 (перетин вул. Писаревського та просп. Відродження), скверу біля НВК № 26 (вул. Кравчука, 30), скверу на вул. Рівненська (біля ПАТ «Луцькпластмас»), скверу на просп. Відродження, 24 | Санітарне прибирання та зимове утримання вулиць у звітному періоді відбувалось відповідно до режимів та графіків, затверджених на умовах тендерних закупівель. Загальна сума витрат у поточному році на санітарне прибирання та підмітання вулиць склала 18 051,7 тис. грн, на зимове утримання – 6 854,59 тис. грн. На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та вивезення сміття використано 1 592,4 тис. грн, на вивезення ТПВ – 800,0 тис. грн коштів бюджету. В галузі озеленення міських територій виконано робіт на суму 14 809,3 тис. грн, а саме: - видалено 55 аварійних дерев (258,0 тис. грн); - викошено газонів загальною площею 1 307,4 тис.м2, проведено стрижки живої огорожі загальною площею 32,6 тис. м2 на суму 7 334,9 тис. грн; - висаджено 144,2 тис. шт. квітів-однорічників і декоративно-листяних рослин (3267 шт.), також висаджено 26 дерев та 542 кущів; - проведено формувальну обрізку 261 шт., крон дерев, санітарне підрізання гілок 689 дерев на суму 940,7 тис. грн; - догляд за прибережною смугою річки Стир з очищенням річища від повалених дерев та видаленням зелених насаджень (300 дерев) на суму 1 044,137 тис. грн; - видалено 67 аварійних дерев на кладовищах на суму 200,0 тис. грн тощо. На умовах співфінансування (інвестиції, депутатські фонди) здійснено капітальний ремонт скверу біля КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області (вул. Кравчука, загальна вартість 2 026,0 тис. грн), капітальний ремонт дитячого майданчика під урбан-парк «Молодіжний» (просп. Молоді, загальна вартість 4 464,7 тис. грн), капітальний ремонт площі Герої Майдану (просп. Соборності, загальна вартість 23 411,485 тис. грн). Також проведено капітальний ремонт скверу на просп. Відродження, 32 (перетин вул. Писаревського та просп. Відродження, загальна вартість 188,77 тис. грн). Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальні ремонти скверів на просп. Відродження, 24, вул. Рівненська (біля ПАТ «Луцькпластмас») загальною вартістю 165,6 тис. грн. В галузі санітарного утримання елементів та об’єктів доброустрою проводилося обслуговування мобільних туалетних кабін (11 шт.) на суму 428,4 тис. грн та громадської вбиральні, які знаходяться в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, вартістю 196,7 тис. грн. Проводилось миття вулиць в спекотні дні (вартість робіт – 197,0 тис. грн) та бігової доріжки на дамбі в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (вартість робіт – 99,4 тис. грн). Проведено очищення меліоративних каналів парку довжиною 150 м п. (вартість 725,5 тис. грн). |
| 2. | Будівництво, реконструкція, поточний та капітальний ремонт об'єктів вулично - дорожньої мережі, прибудинкових територій, вулиць та секторів приватної житлової забудови Луцької міської територіальної громади (згідно окремого рішення міської ради) | Роботи з поточного ремонту об’єктів та елементів доброустрою у 2021 році проведено на 37 об'єктах. Сума виконаних робіт – 1 754,0 тис. грн. Капітальні ремонти проведено на 4 об’єктах доброустрою міста на суму 30 329,9 тис. грн (додаток 1). Збудовано нову вбиральню на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (вартість – 4 265,15 тис. грн). Виготовлено проєктно-кошторисну документацію щодо капітальних ремонтів скверів, контейнерних майданчиків для збору ТПВ, облаштування майданчиків тощо, вартістю 345,5 тис. грн (додаток 1). Протягом 2021 року здійснено капітальний ремонт 25 прибудинкових територій та 16 об’єктів вулично-дорожньої мережі на загальну суму 106 962,5 тис. грн та 25 719,4 тис. грн відповідно. Поточний ремонт проведено на 370 об’єктах вулично-дорожньої мережі загальною вартістю 35 548,3 тис. грн (додатки 3,4,5). Здійснено роботи із будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 14 050,0 тис. грн (додаток 6). |
| 3. | Поховальна справа (утримання кладовищ, поховання одиноких громадян, чергування катафалка) | На утримання 40 кладовищ Луцької міської територіальної громади, 3 братських могил (на вул. Теремнівська, Львівська, Василя Мойсея (меморіал), 3 місць увіковічення пам’яті загиблих (Гнідавська гірка, Сестринське на вул. Потебні, Єврейське на вул. Вереснева) витрачено 2 788,2 тис. грн. Вартість робіт із поховання одиноких громадян склала 41,4 тис. грн. На цілодобове чергування автокатафалка для потреб МВ УМВС України у Волинській області витрачено 900,9 тис. грн. На надзвичайні ситуації (поховання людей, які померли від коронавірусної хвороби) витрачено 149,0 тис. грн. Видатки у галузі поховальної справи склали 6 922,0 тис. грн коштів бюджету громади. |
| 4. | Обслуговування пляжних територій у частині благоустрою | Проведено поточний ремонт обладнання пляжу на р. Стир та місця масового відпочинку громадян «Теремнівські ставки» на суму 266,5 тис. грн. Укладено угоду з ДУ «Волинський лабораторний центр МОЗ України» на суму 28,2 тис. грн на періодичний лабораторний контроль за якістю води та ґрунту на пляжі в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках на суму 22,4 тис. грн. |
| 5. | Утримання фонтанного господарства міста | Забезпечено роботу 6 фонтанів міста: двох фонтанів на просп. Волі, одного на майдані Президента Грушевського, одного на вул. Лесі Українки, одного на вул. Глушець та на Театральному майдані, а також роботу помпової станції в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у святкові та вихідні дні. Загальна вартість послуг з утримання фонтанного господарства 917,4 тис. грн, помпової станції – 67,9 тис. грн. |
| 6. | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок (Сапалаївка, Жидувка, Омеляник) | Розчищено затори, очищено від сміття та гілля каскадну систему орнітологічного заказника «Рокинівський». Вартість робіт склала 49,9 тис. грн. Проведено розчищення прибережно-захисної смуги р. Жидувка, вартістю 49,7 тис. грн. Виготовлено робочий проєкт «Реконструкція водойми на території с. Прилуцьке Луцького району вартістю 15,0 тис. грн. |
| 7. | Ремонт фасадів житлових будинків визнаних пам’ятками архітектури національного значення та таких, що псують архітектурну виразність Луцької міської територіальної громади | У 2021 було проведено капітальний ремонт фасаду житлового будинку на просп. Волі, 20 на суму 51,4 тис. грн, в тому числі 2,0 тис. грн вартість проєктно-кошторисної документації. Виконано капітальний ремонт фасаду житлового будинку на вул. Драгоманова, 33 на суму 90,0 тис. грн, на вул. Ковельська, 5 на суму 308,4 тис. грн, балконів у 2-ох будинках, що мають статус пам’ятки місцевого значення, на суму (разом з проєктними роботами) 68,9 тис. грн. |
| 8. | Проведення робіт з підсилення несучих конструкцій житлових будинків, які визнані такими, що загрожують втраті «несучої» здатності та можуть привести до надзвичайної ситуації | Цільові бюджетні призначення на зазначений вид робіт відсутні. |
| 9. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії та реконструкція теплових мереж житлових будинків (на умовах співфінансування з мешканцями) | Цільові бюджетні призначення на зазначений вид робіт відсутні. |
| 10. | Капітальний ремонт ліфтів, покрівель, інженерних мереж (на умовах співфінансування з мешканцями Луцької міської територіальної громади) | Роботи із ремонту ліфтів виконувались відповідно до умов «Програми капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки» (рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 року № 69/87). Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках у 2021 році виконано ремонт 109 ліфтів на загальну суму 9 036, 5 тис. грн (додаток 2). Вартість робіт з експертного обстеження ліфтів, виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів, експертизи проєктів та технічному нагляду склала 9 916,8 5 тис. грн. Укладено угоди на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування в 6 житлових будинках: на вул. Гордіюк, 35,47, вул. Кравчука, 11 А, вул. Львівська, 63,вул. Арцеулова, 22 Д, бульв. Дружби народів, 4А (1 041,7 тис. грн коштів бюджету). У 2021 році проведено капітальний ремонт інженерних мереж в житлових будинках: на просп. Соборності, 9, 15, 21, 32б, 37, вул. Новочерчицька, 1, вул. Потебні, 50, просп. Відродження, 26а, 45а, вул. Гнідавська, 65, вул. Загородня, 4, просп. Молоді, 6, вул. Богомольця, 2, вул. Писаревського, 11, вул. Гордіюк, 33а, 41 вул. Ковельська, 64, просп. Молоді, 14, 6 просп. Соборності, 21, вул. Софії Ковалевської, 27, вул. Кравчука, 34, 16, 7, просп. Соборності, 32б, просп. Відродження, 45а, 26а, вул. Польова, 1, вул. Богомольця, 2, (3 355,8 тис. грн – фінансування з бюджету громади). Проведено капітальний ремонт тамбура в житловому будинку на вул. Софії Ковалевської, 52 (вартість 25,0 тис. грн). Виконано влаштування пандусів у 3-ох житлових будинках на вул. Конякіна, 11а, 23, вул. Загородня, 2 де проживають люди з інвалідністю (вартість робіт – 273,4 тис. грн. Виконано реконструкцію систем газопостачання у зв’язку із ліквідацією підвальних котелень у житлових будинках – на суму 23,2 тис. грн. |
| 11. | Проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ на території Луцької міської територіальної громади (на умовах співфінансування) | Проведення капітальних ремонтів житлових будинків ОСББ на території Луцької міської територіальної громади не здійснювалося. |
| 12. | Відшкодування відсотків кредитів та частини тіла кредиту на впровадження заходів енергозбереження в житлових будинках ОСББ та ЖБК (встановлення ІТП, влаштування вікон, утеплення фасадів) | Відшкодування частини тіла кредиту та відсотків за залученими кредитами для ОСББ та ЖБК нашого міста відбувається в межах дії Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2023 роки. Бюджет Програми 2021 року становив 6,0 млн грн. За першим розділом цієї Програми чинним є відшкодування відсоткових ставок за залученими ОСББ кредитами у 2013-2020 роках. У 2021 році коштами бюджету на відшкодування відсотків за 42 кредитними договорами оплачено 2 376,9 тис. грн. За другим розділом вказаної Програми відшкодовується для ОСББ частина суми кредиту, залученого на впровадження у будинках енергоефективних заходів. В поточному році на відшкодування частини суми кредитів оплачено з бюджету 763,9 тис. грн. |
| 13. | Вдосконалення системи поводження з відходами шляхом впровадження роздільного збору сміття на території Луцької міської територіальної громади та повний перехід на контейнери для збору твердих побутових відходів типу «євро». | Протягом звітного періоду здійснювались організаційно-практичні заходи щодо забезпечення сортування твердих побутових відходів за їх видами для перероблення та утилізації. Проведено капітальний ремонт 10 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів з облаштуванням металевих навісів (сума витрат з бюджету – 494,0 тис. грн). Також за кошти бюджету придбано 20 оцинкованих євроконтейнерів з плоскою пластиковою кришкою для збору ТПВ місткістю 1,1 м куб. вартістю 149,3 тис. грн та 35 сітчастих контейнерів для ПЕТ-пляшки вартістю 349,9 тис. грн. Ведуться постійно роз’яснювальні роботи серед населення територіальної громади щодо роздільного збору твердих побутових відходів. З метою продовження терміну експлуатації полігону в с. Брище у 2021 році міською радою зроблено ряд заходів, а саме: - замовлено та виготовлено топографо-геодезичне знімання для виготовлення проєктної документації «Реконструкція полігону для збору ТПВ в с. Брище, Луцького району Волинської області» вартістю 197,7 тис. грн; - технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для виготовлення проєктної документації «Реконструкція полігону для збору ТПВ в с. Брище Луцького району» вартістю 49,011 тис. грн; - розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції на виготовлення проєктної документації «Реконструкція полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району» вартістю 49,3 тис. грн; - розроблено детальний план території в районі полігону твердих побутових відходів Луцької міської територіальної громади вартістю 448,9 тис. грн; - виконано інженерно-геологічні роботи для виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція старої частини полігону для збору ТПВ в с. Брище (з рекультивацією земельного покрову) вартістю 140,2 тис. грн; - розроблено проєктну документацію «Реконструкція старої частини полігону для збору ТПВ в с. Брище (з рекультивацією земельного покрову) вартістю 799,0 тис. грн; - проведено реконструкцію старої частини полігону для збору ТПВ в с. Брище (з рекультивацією земельного покрову) вартістю 3 025,9 тис. грн тощо. |

3.2.2. Містобудівна політика. Капітальне будівництво.

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення топографо -геодезичної основи на приєднані населені пункти М 1:2000 для розроблення (поновлення) містобудівної документації | Прийнято рішення міської ради від 22.12.2021 № 24/52 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади». |
| 2. | Розроблення та затвердження детальних планів території Луцької міської територіальної громади | Прийнято рішення міської ради щодо надання дозволів на розроблення (коригування) детальних планів території ЛМТГ: - від 28.04.2021 № 10/103 «Про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Георгія Гонгадзе та Клима Савура в місті Луцьку»; - від 28.04.2021 № 10/104 «Про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника у місті Луцьку»; - від 23.06.2021 № 13/101 «Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території в районі полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району»; - від 23.06.2021 № 13/102 «Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавська до шляхопроводу на просп. Перемоги) в місті Луцьку»; - від 22.12.2021 № 24/52«Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади» Прийнято рішення виконавчого комітету щодо затвердження проєктів детальних планів території ЛМТГ: - від 07.04.2021 № 284-1 «Про затвердження проєкту детального плану території в межах вулиць Георгія Гонгадзе та Клима Савура в місті Луцьку». |
| 3. | Розвиток містобудівного кадастру | Проведено оновлення геопорталу відкритих даних Луцької міської територіальної громади, розроблено та придбано підсистеми «Земельний кадастр», «Службовий кабінет постачальника геопросторових даних» програмного комплексу «SOFTPRO: Містобудівний кадастр». |
| 4. | «Реконструкція основного (лікувального) корпусу лікарні на просп. Відродження, 13 у місті Луцьку (реконструкція частини приміщень лікарні під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги)» | Завершено роботи із реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КП «Луцька міська клінічна лікарня». Загальні витрати склали 29 064,4 тис. грн. |
| 5. | «Капітальний ремонт фасадів Луцької міської дитячої поліклініки на просп. Волі,3а в місті Луцьку» | У звітному періоді роботи з ремонту фасадів дитячої поліклініки не виконувались. Всього на об’єкті виконано робіт на суму 2970,0 тис. грн, що становить 47 % від загального обсягу. |
| 6. | «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з амбулаторією загальної практики сімейної медицини на вул. Привокзальна,13 в місті Луцьку» | У зв’язку із відсутністю фінансування капітальний ремонт нежитлового приміщення з амбулаторією загальної практики сімейної медицини на вул. Привокзальна,13 в місті Луцьку не здійснювався. |
| 7. | «Нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 в місті Луцьку» | У зв’язку із відсутністю фінансування, нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 в місті Луцьку не здійснювалося. |

3.2.3. Благоустрій та громадський порядок

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за станом благоустрою території Луцької міської територіальної громади, а саме: за недопущенням спалювання сміття, гілля листя, за розміщенням реклами у не дозволених місцях, за порядком вигулу домашніх тварин, за викидами сміття та зливанням нечистот, недопущенням паркування на зелених зонах тощо; | Впродовж 2021 року інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради проводилась ефективна робота у сфері дотримання громадянами, підприємствами, установами та організаціями Правил благоустрою міста Луцька, а саме здійснювався: - контроль щодо заборони засмічення територій міста (складено 90 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП); - контроль щодо заборони звалювання гілля, відходів, листя, деревини, землі, снігу у невизначених для цього місцях, складування будівельних матеріалів за межами будівельних майданчиків (складено 102 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП); - контроль за паркуванням транспортних засобів у невідведених для цього місцях – зелених зонах, тротуарах тощо (складено 136 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП); - контроль за розміщенням реклами та оголошень у невизначених для цього місцях (складено 149 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП); - контроль щодо заборони розпалювання багаття, спалювання промислових чи побутових відходів, листя, гілок тощо (складено 54 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП); В результаті перевірки дотримання громадянами вимог Правил утримання тварин у місті Луцьку складено 42 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 154 КУпАП, зокрема, за вигул собак у невстановлених місцях (дитячих майданчиках, територіях навчальних закладів тощо). Інспекторами департаменту муніципальної варти також приділялась увага виявленню фактів несанкціонованого зливу стоків та нечистот до міської каналізаційної мережі та на території громади. За звітний період складено 2 протоколи за порушення ст. 152 КУпАП. |
| 2. | Проведення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд, малих архітектурних форм, металевих та дерев’яних конструкцій | Підготовлено 56 рішень про демонтаж незаконних споруд в місті. У 2021 році демонтовано на території міста 109 об’єктів, в тому числі: 4 гаражі та металеві конструкції, 7 споруд для ведення підприємницької діяльності, 32 господарські споруди (сараї), 43 парканів і огорож. |
| 3. | Здійснення контролю за недопущенням стихійної торгівлі на території Луцької міської територіальної громади | З метою недопущення утворення стихійних ринків на території міста та дотримання правил торгівлі інспекторами відділу протидії стихійній торгівлі організовано щоденні чергування на вул. Глушець, Замкова, Кравчука, Конякіна, Львівська, просп. Соборності, просп. Грушевського, просп. Відродження (поблизу ринків). За розміщення об’єктів торгівлі у невстановлених місцях та торгівлю з рук, порушення правил торгівлі на ринках було складено 148 протоколів на громадян про адміністративні правопорушення за ст. 152, 159, 160 КупАП. З метою виконання рішення міської ради від 20.04.2011 №9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» (заборона продажу алкогольних напоїв в нічний час) проводилися регулярні перевірки закладів торгівлі та зафіксовано 23 випадки продажу алкоголю в нічний час по кожному з яких складено відповідні адмінматеріали за ч. 2 ст 156 КупАП. Постійно проводилась робота щодо виявлення фактів торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук (продаж «сурогату»). За даними фактами у вказаному періоді складено 64 протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП та 2 протоколи за ч. 4 ст. 156 КУпАП за повторне виявлення таких фактів. |
| 4. | Здійснення фіксації порушень громадянами правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів | Працівниками департаменту муніципальної варти систематично здійснювали чергування на вулицях громади з метою виявлення автомобілів, які здійснюють зупинку, стоянку паркування з порушеннями правил дорожнього руху. У 2021 році інспекторами з паркування винесено 35 088 повідомлень. Оплачено штрафів, які надійшли до бюджету громади на загальну суму 5 539,5 тис. грн. |
| 5. | Забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян | З метою забезпечення охорони громадського порядку та недопущення вчинення правопорушень, працівники департаменту муніципальної варти у 2021 році здійснювали чергування під час проведення Новорічних, Різдвяних та Великодніх свят, культурних, навчальних та розважальних заходів, а також патрулювання в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, парку 900 - річчя міста Луцька. |
| 6. | Продовження реалізації заходів комплексної програми «Безпечне місто» (створення та впровадження системи відеонагляду та відеоспостереження на території Луцької міської територіальної громади шляхом встановлення відеокамер у кількості 250 шт.) | Протягом 2021 року департаментом муніципальної варти було встановлено камери відеоспостереження на Т-подібних перехрестях міста: - вул. Набережна – вул. Ковельська; - вул. Ковельська – вул. Шевченка; - пр-т Перемоги – вул. Клима Савура; - пр-т Перемоги – вул. Грибоєдова; - пр-т Волі – вул. Паркова; - пр-т Волі – вул. Шопена; - вул. Рівненська – вул. Авторемонтна; - вул. Рівненська – пр-т Відродження. Також нові відеокамери було встановлено на перехрестях вулиць Винниченка та Словацького, проспекту Волі та на Театральному майдані міста Луцька. Всього впродовж 2021 року в місті Луцьку було встановлено 62 камери відеоспостереження: 42 оглядові, 17 із функцією розпізнавання державних номерних знаків та три «роботизовані». Станом на 31.12.2021 року загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», становить 352 шт. Побудовано 20 км волоконно-оптичних ліній зв'язку у місті Луцьку на вулицях: Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова, Карпенка-Карого, проспектах Молоді, Соборності та Відродження. |

3.2.4. Розвиток транспортної інфраструктури

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернізація та реконструкція контактної мережі в районах просп. Соборності, Молоді, сполучення вулиці Львівська та району ЛПЗ (проходження тролейбусів у прямому та зворотному напрямку) | У 2021 здійснено модернізацію та реконструкцію контактної мережі на: - вул. Авторемонтній (заміна стрілки сходної); - вул. Львівська (заміна перехрестя, розворот); - просп. Михайла Грушевського, ТЦ «Промінь» (заміна контактного проводу, 24 м п. між Східною Стрілкою й Автоматичною Стрілкою); - вул. Карпенко-Карого, ТЦ «Ювант» (заміна перехрестя); - вул. Карбишева (установка опори контрактної мережі); - майдан Братський міст (заміна перехрестя № 1); - майдан Братський міст (заміна перехрестя № 2); - вул. Рівненська (заміна контактного проводу на зупинці «Автозавод», 43 м п); - вул. Паркова (заміна перехрестя); - просп. Михайла Грушевського, ТЦ «Промінь» (заміна Східної стрілки на кругу); - вул. Чорновола (зміщення лінії контактної мережі, район ТРЦ «Там-Там»); - вул. Гнідавська (заміна контактного проводу за Автоматичною Стрілкою, 11 м п.); - вул. Гнідавська (заміна контактного проводу на в районі житлового будинку № 22, 32 м п); - вул. Володимирська (заміна Автоматизованої Стрілки, ремонт і заміна натяжних ізоляторів в кількості 380 штук). |
| 2. | Оновлення інфраструктури електротранспорту міста, шляхом придбання нових тролейбусів за проєктами «Міський громадський транспорт України» (І і ІІ) | В рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України у 2021 році отримано 10 одиниць тролейбусів, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах міста. |
| 3. | Придбання приватними перевізниками міста великогабаритних екологічних автобусів для забезпечення максимального зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря від експлуатації громадського транспорту | Великогабаритні автобуси з екологічними показниками Євро-5 залучені на маршрутах №№ 9, 10, 12, 24, 25, 28, 30, 32. Враховуючи залучення великогабаритних автобусів, зменшилась загальна кількість автобусів на маршрутах (на початок року було 168 одиниць на кінець року 135 одиниць: з них 50 великогабаритних). |
| 4. | Удосконалення механізму оплати та обліку пасажирів | У 2021 році було проведено оновлення мобільного додатку в частині оплати вартості проїзду з телефону через приєднану фізичну картку «Сіті кард». Запроваджено оплату вартості проїзду для приміських маршрутів, де реєстрація відбувається на вхід і на вихід для оплати за різними тарифами. Оновлено налаштування пристрою контролера щодо визначення форми електронного квитка (QR-код чи пластикова картка). Укладено договори про організацію та обслуговування електронних систем з 16 перевізниками. Обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду встановлено та функціонує у 53 тролейбусах і 186 автобусах. Оператором електронних систем ТОВ «Сіті Кард Систем» забезпечено функціонування 42 терміналів з продажу та поповнення електронних квитків, із них 3 термінали розміщено на зупинках громадського транспорту та працюють цілодобово. |
| 5. | Модернізація та реконструкція діючих тягових підстанцій | Протягом 2021 року було проведено: - ремонт покрівлі та заміну лічильників з індукційних на електронні з дистанційною передачею даних на обох вводах ТПС № 12 в с. Струмівка; - здійснено аварійні пошуки місць пошкодження підземних кабельних ліній та їх ремонт, (встановлено 53 муфти, замінено 220 м/п підземних КЛ на загальну суму 171,5 тис. грн). |
| 6. | Оновлення зупинок громадського транспорту за проєктом «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» | Реалізовано проєкт «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька». Встановлено 9 «розумних зупинок» (павільйонів) для громадського транспорту та 22 «розумних табло». |
| 7. | Організація перевезень пасажирів до об’єднаних територіальних громад, що приєдналися до міста Луцька | У 2021 році внесено зміни в мережу автобусів за маршрутами: - № 19 «Окружна – с. Сапогове» (внесено зміни в частині руху до с. Жабка, додано 2 автобуси); - № 22 «Карбишева – с. Княгининок» (продовжено до с. Княгининок); - № 25 «с. Великий Омеляник – Дубнівська» (продовжено до с. Великий Омеляник та організовано рух до вулиці Дубнівської); - відкрито автобусний маршрут № 30 «с. Богушівка – с. Підгайці». Укладено постійні договори на перевезення пасажирів за напрямками: - Луцьк – Брище (міський маршрут № 6), - Луцьк – Княгининок (житловий масив Кам’янка) (міські маршрути № 22, № 22а); - Луцьк – Клепачів (приміський маршрут № 117), - Луцьк – Озерце (приміський маршрут № 149); - Луцьк – Озденіж (приміський маршрут № 127); - Луцьк – Кульчин (приміський маршрут № 104). Оголошено конкурс на перевезення пасажирів та укладено тимчасові договори за напрямками: Луцьк – Липляни (приміський маршрут № 53), Луцьк – Сьомаки (приміський маршрут № 190). |

3.3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

3.3.1. Охорона здоров’я

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я міста; | Відповідно до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/53 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) було виділено з бюджету розвитку Луцької міської територіальної громади 7266,0 тис. грн, для: - закупівлі рентгенапарату вартістю 1 200,0 тис. грн, придбання медичної апаратури для діагностики та лікування новонароджених, вартістю 800,0 тис. грн (КП «Луцький клінічний пологовий будинок»); - придбання спірального комп’ютерного томографа, вартістю 2 400,0 тис. грн, дефібриляторів вартістю 617,0 тис. грн, капітального ремонту ліфтів у сумі 1 983,0 тис. грн (КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»); - здійснення ремонтів хірургічних кабінетів вартістю 266,0 тис. грн (КП «Луцька міська дитяча поліклініка»). |
| 2. | Співпраця комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади з Національної службою здоров’я, а саме: підписання договорів на пакети надання медичних послуг за програмою державних медичних гарантій на 2021 рік | 01 квітня 2021 року комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади підписано договори з Національною службою здоров’я України на надання медичних послуг за програмою державних медичних гарантій. |
| 3. | Подальше впровадження сучасних медичних технологій | На підприємствах охорони здоров’я постійно проводилося впровадження наукових нововведень і сучасних методик з діагностики та лікування. З них - новітні методики оперативних втручань на органах черевної порожнини та опорно-рухового апарату, подальший розвиток і удосконалення інвазивних методів діагностики та лікування уражень коронарних судин. КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади започаткувало впровадження та розвиток біопсихосоціальної моделі надання медичної допомоги. Цей підхід визначає людину як цілісний організм, у якому біологічні, психологічні та соціальні чинники перебувають у постійному взаємозв’язку. Медичні працівники у звітному періоді брали участь в конференціях, семінарах, проходили навчання з підвищення кваліфікації з різних актуальних питань удосконалення медичної допомоги дистанційно у зв'язку із запровадженням карантину. |

3.3.2. Освіта

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включення у систему освіти Луцької міської територіальної громади освітніх установ Жидичинської, Княгининівської, Заборольської та Іванчицівської, територіальних громад (заклади дошкільної освіти, навчально-виховні комплекси) | У звітному періоді було введено заклади освіти із сіл та селища, що приєднались до Луцької громади в Інформаційну систему управління освітою (ІСУО), Державну інформаційну систему освіти (ДІСО) та Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). В результаті переведення підпорядкування у даних системах департамент освіти отримав можливість керувати цими закладами у питаннях статистичної звітності та інформаційності, реєстру та видачі документів про загальну середню освіту на державному рівні відповідно. Затверджено статути усіх закладів у новій редакції. Забезпечено безперешкодне надання послуг у закладах позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади мешканцям приєднаних громад. Учні шкіл приєднаних громад залучались до усіх організаційно масових заходів, конкурсів, змагань, які проводились Палацом учнівської молоді, Центром науково-технічної творчості, центрами туризму та еколого-натуралістичної творчості. Проведено конкурс на заміщення вакантної посади керівника ЗЗСО № 35 (Клепачівська гімназія). 29 червня 2021 року чотирьом медалістам ЗЗСО № 29,30,32,34 було вручено медалі міським головою під час урочистості на Театральному майдані. У 2021 році забезпечено відпочинок 549 дітей пільгових категорій у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ровесник». Вперше у таборі відпочивали діти з сіл Луцької міської територіальної громади. В цьому навчальному році Луцьким комбінатом шкільного харчування забезпечено кейтерингове харчування в початковій школі с. Кульчин. Забезпечено довіз учнів та педагогів до закладів освіти приєднаних територій, погоджено маршрути шкільних автобусів. В рамках державної програми «Шкільний автобус», завдяки співфінансуванню 50 % – державний бюджет, 50 % – бюджет Луцької міської територіальної громади Луцька міська територіальна громада отримала ключі від новенького шкільного автобуса, вартість якого складає близько 1,9 млн грн. Автобус розрахований на 29 сидячих місць та обслуговуватиме 306 дітей і 19 педагогів ЗЗСО № 32. Загалом, автобус обслуговує 9 сіл за такими маршрутами: Омеляник-Одеради-Боголюби (зранку), Омеляник-Богушівка-Антонівка та Одеради-Богушівка-Антонівка (в обідню і після обідню пору). З метою приведення установчих документів до вимог чинного законодавства (функціонування дошкільних підрозділів можливе лише при початковій школі або гімназії) з 01.01.2022 року рішенням засновника створено заклади дошкільної освіти як окремі юридичні особи. - «Про створення комунального закладу «Княгининівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 49 Луцької міської ради» та затвердження його Статуту у новій редакції»; - «Про створення комунального закладу «Рокинівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 50 Луцької міської ради» та затвердження його Статуту у новій редакції». |
| 2. | Продовження капітальних ремонтів у пральнях, харчових блоках, актових залах закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт харчового блоку «КЗ Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 15». |
| 3. | Оновлення матеріально -технічної та навчально -методичної бази навчальних кабінетів початкової школи | На оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів початкової школи (НУШ) освоєно 9 017,2 тис. грн (субвенція з державного бюджету – 6 505, 0 тис. грн, кошти бюджету громади – 2 512,2 тис. грн), зокрема закуплено: - комп’ютерне обладнання (персональний комп’ютер форм-фактор ноутбук для вчителя – 62 шт., флеш-накопичувач – 2 шт.); - меблі комплектні для учнів одномісні – 159 комплектів, парти учнівські – 1745 шт., стільці учнівські – 1893 шт., комплекти для вчителів (стіл і стілець) – 86 шт., столи учнівські – 15 шт., стільці учительські – 8 шт., а також відкриті шафи для зберігання засобів навчання – 26 шт., контейнери для роздаткового матеріалу – 165 шт., шафи для особистих речей дітей – 26 шт.; - комп’ютерні столи – 5 шт., крісла мішки – 8 шт., цифрове мультимедійне обладнання (мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та інтерактивними функціями – 1 шт., мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та інтерактивною дошкою – 1 шт., телевізор – 2 шт.,магнітні дошки/фліпчарт – 4 шт./115 шт. тощо); - інші види засобів навчання та обладнання (друковані набори, інструменти, моделі/муляжі). |
| 4. | Заміна шатрових дахів в загальноосвітніх школах № 2, (вул. Львівська, 28, м. Луцьк), № 5 (пр. Перемоги, 16, м. Луцьк), в навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи I- II ступенів № 7 – природничий ліцей (вул. Дубнівська, 14, м. Луцьк) та в закладах дошкільної освіти № 2 (вул. Шопена, 9, м. Луцьк) та № 29 (вул. Привокзальна, 6а м. Луцьк) | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху КЗ «Луцька загальноосвітня школа I - III ступенів № 2». |
| 5. | Реконструкція ІІІ корпусу Луцького ліцею № 28 під заклад дошкільної освіти (вул. Дубнівська, 32, м. Луцьк). | Кошти на реконструкцію ІІІ корпусу Луцького ліцею № 28 під заклад дошкільної освіти (вул. Дубнівська, 32, м. Луцьк) у 2021 році не передбачено. |
| 6. | Добудова загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 (вул. Чернишевського, 29, м. Луцьк). | Кошти на добудову школи № 13 у бюджеті Луцької міської територіальної громади у 2021 році не передбачено. Подано на конкурс проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку проєкт - «Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області». |
| 7. | Добудова спортивної зали Луцького ліцею № 27 (вул. Олеся Гончара, 5, м. Луцьк) та будівництво спортивної зали Луцького ліцею № 28 (вул. Дубнівська, 32, м. Луцьк). | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на добудови спортивних залів ліцеїв. Подано на конкурс проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку проєкт - «Нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 в м. Луцьк Волинської області». |
| 8. | Продовження термомодернізації загальноосвітніх шкіл та закладів дошкільної освіти в рамках співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО. | Завершено роботи з термомодернізації у закладах дошкільної освіти №№ 3,5,7,9,10,11,20,32,38 та КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ст. № 10-професійний ліцей ЛМР». |
| 9. | Відкриття ІРЦ (Інклюзивно-ресурсний центр ) на базі ЛЗОШ № 17 (вул. Щусева, 10, м. Луцьк) | У зв’язку із відсутністю фінансування центр не відкрито. |
| 10. | Забезпечення функціонування комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», який створений з метою сприяння професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, середньої освіти (вул. Шевченка, 1, м. Луцьк) | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради» розпочала свою діяльність з 01 січня 2021. Здійснено експертизу дослідно-експериментальної діяльності у закладах загальноосвітніх шкіл міста, а саме: - КЗЗСО «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»; - КЗ Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I - III ступенів № 7 -природничий ліцей»; -КЗ «Луцька загальноосвітня школа I - III ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області»; - КЗ «Луцький навчально- виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради». Проведено тендерну процедуру закупівлі послуги на навчання та підготовку педагогічних працівників закладів освіти Луцької міської територіальної громади, які відповідно до Концепції «Нова українська школа» у 2022-2023 н. р., навчатимуть учнів 5-х класів. Підготовлено та видано інформаційно-методичний вісник у двох частинах «Освітні горизонти – 2021». Із залученням фахівців Центру інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» проведено короткотермінове навчання для педагогів закладів освіти № 3, 27 за освітнім модулем «Навчання дітей з особливими освітніми потребами» (тотально незрячі діти). |

3.3.3. Соціальний захист

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та лікування, допомоги у психологічній адаптації та реабілітації учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей | Протягом 2021 року з бюджету громади надано одноразову адресну грошову допомогу на лікування учасникам антитерористичної операції, добровольцям, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, всього на суму 668,5 тис. грн. |
| 2. | Забезпечення професійної адаптації військовослужбовців шляхом організації навчання на водіїв транспортних засобів категорій «В», «С», «D» | Забезпечено організацію навчання на водіїв транспортних засобів учасників бойових дій, бійців добровольців, членів сімей загиблих (померлих), які на момент загибелі (смерті були й залишаються зареєстрованими в м. Луцьку), постраждалих учасників масових акцій громадського протесту в порядку та на умовах, визначених відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. Протягом звітного року 44 особи з-поміж числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) забезпечено послугою з навчання на водіїв за кошти бюджету, всього на суму 295,3 тис. грн. |
| 3. | Придбання житла учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, на умовах співфінансування | В рамках реалізації Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, протягом поточного року профінансовано 3 204,6 тис. грн коштів бюджету громади на придбання житла для 8 учасників Програми. |
| 4. | Забезпечення виплат дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, захворювання, отриманих у результаті участі в АТО | Відповідно до Програми соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання отриманих у результаті участі в АТО, протягом 2021 року виплачено щомісячних допомог на загальну суму 1 112,10 тис. грн для 40 дітей з 33 сімей загиблих (померлих). |
| 5. | Надання адресної грошової допомоги жителям Луцької міської територіальної громади з числа соціально вразливих верств населення | В рамках Програми соціального захисту населення, протягом поточного року за рішенням комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення було профінансовано та виплачено – 2569, 2 тис. грн. |
| 6. | Здійснення фінансової підтримки діяльності громадських організацій ветеранів, осіб з інвалідністю та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на території Луцької міської територіальної громади, та громадських об’єднань, які надають соціальні послуги | У 2021 році на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, осіб з інвалідністю, жертв нацистських переслідувань та на підтримку громадських організацій для проведення заходів соціального спрямування, профінансовано 166,9 тис. грн, на діяльність громадських об'єднань, які надають соціальні послуги – 240,0 тис. грн. |
| 7. | Нарахування субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг | У 2021 році за призначенням житлової субсидії звернулось 16 633 мешканці громади. Загальна кількість домогосподарств, які отримують субсидію станом на 01.01.2022 – 17404. Окрім того, у звітному році призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу за 50 зверненнями. До 01.05.2021 в рамках Програми соціального захисту населення здійснювалось фінансування житлових субсидій, призначених за рішенням комісії з питань призначення державних соціальних допомог у випадках, не передбачених Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 НАЗВА Так, на вказані потреби бюджетом Луцької міської територіальної громади профінансовано на суму 31,1 тис. грн. Пільги на житлово-комунальні послуги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. Розмір пільги щомісячно розраховує департамент соціальної політики. Станом на 01.01.2022 пільги отримують у готівковій формі – 4107 осіб, у безготівковій – 4367 осіб. |
| 8. | Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених жителів Луцької міської територіальної громади, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька. | В рамках Програми соціального захисту населення в їдальні територіального центру у 2021 році за бюджетні кошти забезпечено безоплатним гарячим харчуванням підопічних установи на суму 437,5 тис. грн. |
| 9. | Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян (особи з інвалідністю по зору І та ІІ групи, члени сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів). | На виконання Програми соціального захисту населення, протягом звітного періоду було профінансовано адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на суму 3 593,1 тис. грн. Згідно з Комплексною програмою соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців на надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг з бюджету міської територіальної громади профінансовано 1 302,70 тис. грн. |
| 10. | Створення відділення обліку та соціальної інтеграції бездомних осіб на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування м. Луцька (вул. Каштанова, 2). | Відповідно до рішення міської ради від 30.07.2021 № 15/84 прийнято Програму розвитку надання соціальних послуг в Луцькій міській територіальній громаді на 2021–2025, в рамках якої заплановано створення відділення обліку та соціальної інтеграції бездомних осіб на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування м. Луцька. У 2021 році у зв’язку з відсутністю фінансування відділення обліку та соціальної інтеграції бездомних осіб не відкрито. |
| 11. | Здійснення фінансової підтримки Волинського обласного благодійного фонду «Преображення» для забезпечення діяльності Центру обліку бездомних осіб та відділення нічного перебування | Відповідно до листа Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» від 12.02.2021 № 01, у зв’язку із його реорганізацією, 01 січня 2021 року фонд припинив реалізацію проєкту щодо надання підтримки бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі. Тому, у звітному періоді фінансування даного заходу не здійснювалось. |

3.3.4. Зайнятість населення та охорона праці

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення моніторингу стану виплати заробітної плати та рівня оплати праці найманих працівників на підприємствах Луцької міської територіальної громади; | У 2021 році право на своєчасне отримання винагороди за працю було порушено стосовно працівників 7-ми економічно активних підприємств, сума невиплаченої заробітної плати складала 20 529,2 тис. грн. Для забезпечення своєчасності та належного рівня оплати праці найманих працівників, впливу на наявну ситуацію відділом з питань праці міської ради здійснювався моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах міської територіальної громади. За результатами проведеного моніторингу, з метою вжиття заходів впливу, протягом року проведено 4 засідання комісії з питань своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати. На засіданнях вищезазначеної комісії було заслухано звіти 32-х керівників підприємств міської територіальної громади щодо рівня та своєчасності оплати праці. |
| 2. | Інформування роботодавців та працівників щодо порядку оформлення трудових відносин та негативних наслідків тіньової зайнятості | Протягом 2021 року відділом з питань праці проводилась робота щодо запобігання вчинення роботодавцями порушень законодавства про працю. Інформування здійснювалось шляхом надання консультацій керівникам суб’єктів господарювання та найманим працівникам. Працівниками відділу з питань праці було взято участь у серії навчань для роботодавців міської територіальної громади, організованих Луцьким міським центром зайнятості, в ході яких було поінформовано присутніх щодо порядку оформлення трудових відносин та усіх переваг використання легальної зайнятості. У липні було підготовлено та розміщено на сайті Луцької міської ради статтю з метою інформування роботодавців міської територіальної громади щодо недопущення використання нелегальних трудових відносин та правових наслідків таких дій. |
| 3. | Здійснення заходів контролю щодо додержання законодавства про працю й накладення штрафів за виявлені порушення у порядку, встановленому законодавством | Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі доручень міського голови, було здійснено перевірки ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «Парки та сквери м. Луцька», КП «Луцьксвітло», КЗ «Палац культури міста Луцька» та КП «Луцьке підприємство електротранспорту». Протягом 2021 року було ініційовано здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість щодо 5-ти фактів використання неоформлених трудових відносин, про які стало відомо під час приймання громадян міським головою та в ході засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, шляхом інформування управління Держпраці у Волинській області. Накладення штрафів, згідно з вимогами чинного законодавства на сьогодні здійснюється Управлінням Держпраці у Волинській області. |
| 4. | Реалізація на території Луцької міської територіальної громади державної політики в галузі охорони праці (підвищення рівня промислової безпеки шляхом здійснення системного контролю за додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням | Протягом 2021 року працівниками відділу праці було проведено 16 обстежень щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці. Під час обстежень підприємств виявлено 141 порушення законодавства з охорони праці. Пропонувалося заборонити експлуатацію 12 одиниць верстатів, обладнання, інструменту та іншого устаткування. У 5 випадках пропонувалося заборонити виконання робіт. |
| 5. | Здійснення заходів на території Луцької міської територіальної громади у відповідності до законодавства з невиробничого травматизму | Працівниками відділу охорони у 2021 році було взято на облік та проаналізовано 11 122 нещасних випадки невиробничого характеру (в тому числі 18 – зі смертельними наслідками), що сталися в місті. У 60 випадках приймалося рішення щодо проведення розслідування нещасних випадків. |
| 6. | Підвищення рівня відповідальності посадових осіб підприємств за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці | Під час проведення перевірок спеціалістами відділу охорони праці управління з питань праці проводиться бесіда з керівником підприємства, щодо ознайомлення із виявленими фактами порушень, роз’яснювалась відповідальності за невиконання вимог законодавства з охорони праці, надавалась методична і консультаційна допомога. Зокрема, такі перевірки було здійснено у КП «Луцький зоопарк», «Луцький комбінат шкільного в студентського харчування», загальноосвітніх школах міста (КЗ Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів № 10», «Луцька спеціалізована школа I-III ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області», «Луцька спеціалізована школа I-III ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області» та ін). |
| 7. | Сприяння тимчасово не працюючим громадянам, у пошуку та підборі робочого місця, а роботодавцям – у підборі на вакантні робочі місця тих працівників, які володіють необхідними професійними навичками, проведення професійного добору пошукачів роботи відповідно вимог роботодавця, представлення вакансій шляхом організації міні-ярмарків вакансій, презентацій роботодавця, економічних екскурсій тощо | До Луцького міського центру зайнятості впродовж 2021 року 1541 роботодавець надав інформацію про 7899 вільних робочих місць та вакантних посад. В кінці 2021 року актуальними були 571 вакансія: - для робітників – 364 (64%); - для службовців – 162 (28%); - для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 45 (8%). Водночас на обліку перебувало 1757 безробітних, з яких 417 (24%) – робітники, 1266 (72%) – службовці, 74 (4%) – особи без професії. За рівнем заробітної плати пропозиції роботи поділялися на: мінімальна – 27%, від мінімальної до середньої заробітної плати – 62%, від середньої заробітної плати та вище – 11%. Протягом 2021 року знайшли роботу 3127 осіб, з них за направленням служби зайнятості працевлаштувалися 2 270 громадян у тому числі 1193 – з поміж безробітних. Серед безробітних громадян найчастіше працевлаштування відбувалося у сферу переробної промисловості (виробництво) – 28,5%, у сферу гуртової та роздрібної торгівлі – 24,7%, транспорту, складського господарства, поштового та кур’єрського доставлення – 6,3%. Про актуальні вакансії, умови праці, заробітну плату працівники міського центру зайнятості інформували пошукачів роботи під час індивідуальних зустрічей, на інформаційних семінарах, через засоби масової інформації, інтернет-сайт Луцької міської ради, власну сторінку в мережі «Фейсбук», інтернет-ресурси державної служби зайнятості. Для вивчення перспективних потреб в кадрах в рамках проєкту обласної служби зайнятості «Успішна громада» проведено дослідження поточної та перспективної потреби локального ринку праці в робочій силі. Результати дослідження було використано при плануванні потреби в професійному навчанні кадрів за сприяння служби зайнятості. Для з’ясування потреб роботодавців в працівниках проведено 559 відвідувань роботодавців, організовано 6148 робочих зустрічей, надано 20249 послуг. З метою оперативного укомплектування вакансій, службою зайнятості організовано 19 мініярмарків вакансій та 24 ярмарків вакансій, 33 презентації роботодавця, 4 економічних екскурсій роботодавця. Використовувалися в роботі електронні сервіси. Так, організовано 53 скайп-співбесід пошукачів роботи з роботодавцями, створено понад 2204 електронних кабінетів роботодавців. Для підвищення рівня обізнаності із законодавством про працю в Луцькому міському центрі зайнятості проведено 21 інформаційний семінар для роботодавців, в тому числі 2 за участю представників Волинського обласного управління Пенсійного фонду України з питання впровадження електронних лікарняних. Для надання комплексу спеціальних послуг, пов’язаних із розв'язанням проблеми подальшого працевлаштування працівників, що масово вивільняються у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у травні та червні 2021 року проведено «Семінар з вивільнюваними працівниками» у Луцькому МПД ДП «УКРСПИРТ» та КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3». Фахівці Луцького міського центру зайнятості долучилися до інформаційно-розʼяснювальної компанії з детінізації зайнятості. Спільно з представниками управління Держпраці у Волинській області, Волинського обласного управління Пенсійного фонду України, управління з питань праці Луцької міської ради в Луцькому міському центрі зайнятості проведено 4 бліц навчання для роботодавців. Цільова аудиторія складала понад 60 учасників заходу — сфера транспорту, торгівлі, громадського харчування, надання послуг. Саме вони найчастіше входять в групу ризику в контексті незадекларованої праці. Луцький міський центр зайнятості у своїй роботі використовує такий метод пошуку та підбору персоналу як рекрутинг. Фахівці служби зайнятості шукають кваліфікованих спеціалістів не лише серед безробітних, з-поміж зайнятого населення та осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Цими послугами у 2021 році скористалося 970 роботодавців, вдалося укомплектувати 485 вакансії. Опрацьовано 4974 анкет пошукачів роботи та резюме осіб, які шукають роботу. |
| 8. | Організація заходів, спрямовані на підвищення активності безробітних у пошуку роботи, посилення їхньої мотивації до трудової діяльності, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці: організація професійного навчання, у тому числі проходження стажування безпосередньо на робочому місці; проведення семінарів з безробітними по техніці пошуку роботи; залучення незайнятих громадян до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру | Впродовж 2021 року проходили професійне навчання 201 особа. На замовлення роботодавців безробітні громадяни навчалися за такими робітничими професіями: «перукар», «флорист», «кравець», «кухар», «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». На замовлення КП «Луцьке підприємство електротранспорту» організовано роботу щодо підбору претендентів на навчання «водій тролейбуса». Проведено презентації роботодавця, презентація професії, індивідуальні консультації кар’єрними радниками з пошукачами роботи, завдяки чому забезпечено направлення на навчання 7 безробітних за професією «водій тролейбуса», які після закінчення навчання, працевлаштовано на комунальне підприємство. Професійне навчання безробітних Луцького міського центру зайнятості організовувалось на базі професійно-технічних навчальних закладів м. Луцька та області. Для навчання використовували також центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ). У звітному періоді в Рівненському, Львівському, Одеському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості навчались 32 особи. Однією з послуг державної служби зайнятості щодо сприяння роботодавцям у доборі та професійній підготовці персоналу є підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях підприємств, організацій та установ з метою набуття професійного досвіду, практичних умінь та навичок. У 2021 році підвищення кваліфікації шляхом стажування у роботодавців – замовників кадрів проходили 107 безробітних. Працевлаштування після стажування становить майже 100%. Стажування організовувалось за такими професіями та спеціальностями: «продавець-консультант», «дизайнер», «садівник», «комплектувальник меблів», «викладач (методи навчання)», «юрист», «дизайнер графічних робіт», «технік-технолог». Центром зайнятості систематично проводилися інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості проходження професійного навчання. У 2021 році проведено 457 майстер-класів «Сучасні джерела пошуку роботи» для 4425 осіб, 74 тренінгів «Підготовка резюме» для 650 осіб, 44 тренінги «Підготовка до співбесіди з роботодавцем» для 381 безробітної особи та 68 «Презентацій послуг з професійного навчання, у тому числі послуг ЦПТО» для 604 осіб. Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних, службою зайнятості організовувалися громадські та інші роботи тимчасового характеру, до яких впродовж 2021 року залучилося 509 безробітних громадян. Роботи тимчасового характеру організовувались на підприємствах громадського харчування, переробної промисловості, гуртової торгівлі, сфери транспорту, охорони здоров'я та будівництва. |
| 9. | Сприяння розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних громадян: організаційна, консультативна, фінансова підтримка. Організація заходів в рамках роботи Центру розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості | Для підтримки та розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних, державна служба зайнятості залучає осіб, які бажають започаткувати власну справу. До участі в заходах запрошуються представники Луцької об’єднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області, ГУ Пенсійного фонду України у Волинській області, представники АБ «Укргазбанк», Волинського регіонального та Луцького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, успішні підприємці. Громадяни, які виявили бажання розпочати власну справу, проходять професійне психодіагностичне обстеження щодо наявності здібностей до ведення підприємницької діяльності. Для набуття теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності малого підприємництва, маркетингу, менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування організовуються курси цільового призначення за напрямком провадження підприємницької діяльності «Підприємець-початківець». Впродовж 2021 року проведено 237 заходів з питань підприємництва для 3 809 осіб. Для суб'єктів підприємництва Луцької міської територіальної громади, для керівників територіальних та галузевих громадських організацій проведено на платформі ZOOM відеоконференцію на тему: «Ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». В Центрі розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості використовується система менторства для підприємців-початківців. Започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості 7 безробітних осіб, з них: 4 особи – у сфері надання послуг, 3 особи – у сфері торгівлі. У 2021 році реалізовувався проєкт «Територія майстерності». У рамках даного проєкту проведено 45 заходів для 1228 осіб. Це майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки за участі майстрині Наталії Бугай, виставки-продаж сувенірної продукції виготовленої з мила, за участі майстрині Світлани Мартинюк, виставка-продаж сувенірної продукції з нагоди Пасхальних свят, виготовленої майстрами та студентами Технічного фахового коледжу ЛНТУ, майстер-клас з виготовлення браслетів за технікою «Шамбала» майстрині Мар'яни Шелест, виставка-продаж Пасхальних сувенірів авторського плетеного декору з паперового крафтшагату за участі майстрині Наталії Мордас, з нагоди Дня вишиванки проведено виставку вишитих бісером картин майстрині Мар'яни Шелест, вебінар на тему «Мистецтво вирощування троянд» за участі закладу «Полтавський центр ПТО ДСЗ». |
| 11. | Сприяння набуттю необхідних компетенцій та розвитку кар’єри шляхом проведення профорієнтації та консультування громадянам, які втратили роботу та потребують допомоги у зміні професії, у тому числі серед молоді в рамках роботи Центрів кар’єри при навчальних закладах міста | Протягом звітного року надано 32 829 профорієнтаційних послуг для 20 338 осіб з різних категорій населення. Для 7 507 осіб, які перебували у статусі безробітного, надано 19 860 послуг. Для 12 831 особи інших категорій (учні, студенти, батьки, працівники освіти, вивільнювані працівники) надано 12969 послуг. Впродовж 2021 року проведено 101 захід з професійної орієнтації учнівської молоді. Це 5 виїзних заходів центру зайнятості, 11 інтерактивних заходів для 1141 особи, 36 групових професійних консультацій з застосуванням психологічного тестування для 835 школярів, 43 інформаційних групових заходів для молоді, у тому числі учнівської. Для розширення уявлення про можливості здобуття професій актуальних на ринку праці, для прискорення працевлаштування, проведено 52 семінари «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» для 408 осіб. Для сприяння набуття необхідних компетенцій для розвитку кар’єри проводилося інформування безробітних осіб про можливості навчання на масових відкритих онлайн-курсах «Prometheus» та про можливість безплатного навчання англійської мови в рамках соціального проєкту «Lіngva.Skіlls». З метою відродження престижу робітничих професій та в рамках проведення Фестивалю робітничих професій «Волинь - FEST-2021» на Театральному майдані проведено виїзну акцію центру зайнятості. Для лучан та гостей міста в червні 2021 року була проведена акція «Робота на літо» на Театральному майдані та біля РЦ «Промінь». Організовано 11 заходів в рамках інформаційної кампанії #ПРАЦЮЙ БЕЗПЕЧНО, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Розроблено відеоролик «Я не товар!», проведено 10 заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». У населених пунктах, що приєдналися до міста Луцька, організовано виїзні робочі місця Луцького міського центру зайнятості для приймання громадян та надання соціальних послуг. У 2021 році проведено 34 заходи, участь у яких взяли 195 жителів Луцької МТГ. У 2021 році стартував проєкт «Успішна громада», в рамках якого проведено 123 заходи для 3364 осіб (дні кар’єри, інформаційні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», семінар «Ризики нелегальної трудової міграції», тренінги та майстер-класи). В рамках Всеукраїнського тижня професійної та професійно-технічної освіти організовано зустріч зі студентами ВК НУХТ. Майбутні майстри ресторанного обслуговування, офіціанти та бармени дізнались про джерела пошуку роботи, актуальні вакансії та переваги офіційного працевлаштування. З послугами та електронними сервісами служби зайнятості знайомились студенти Луцького ВПУ, які навчаються за професією «Бармен» та «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». В рамках співпраці з центрами кар’єри навчальних закладів міста Луцька, у Міжнародний день осіб з інвалідністю, який відзначають 3 грудня, у Луцькому міському центрі зайнятості проведено онлайн-захід для студентської молоді, з - поміж осіб з інвалідністю, які навчаються у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Впродовж 2021 року проведено 4 інформаційних заходи для 31 особи, яких засуджено до покарань не пов'язаних з позбавленням волі та перебувають на обліку в Луцькому міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Волинській області. |

3.3.5. Підтримка сім’ї та молоді, захист прав дітей

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів та підтримка ініціатив громадських організацій щодо реалізації молодіжної політики, розвитку інституту сім’ї, пропагування сімейних цінностей | У 2021 році було підтримано та проведено наступні заходи у співпраці із громадськими організаціями міста: фінал благодійної акції «Чужих дітей не буває», майстер-класи для дітей із виготовлення анімаційних роликів від студії «ІМАГО»; серію тренінгів за програмами «Місія Лідер» та «Місія П» від ГО «Молодіжний центр Волині», творчі майстер-класи для дітей від арту локації «Творчий калейдоскоп», ГО «Наша справа» та студії «Маленький Хогвартс», кастинг відбору нових творчих особистостей до команди «Замок Любарта», реалізація проєктів «Помічник патрульного», «Школа дитячої безпеки», «Історія молодої нації», «Все вирішує твоє рішення», фестиваль графіті «Алярм», фестиваль науки «Наукові пікніки» у Княгининку, флешмоб «Сніжний зимовий Луцьк», «Венеціанські наукові пікніки», онлайн-конкурс «Думи та мрії» з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки, онлайн-флешмоб «Ти подарувала життя!» тощо. Проведено низку екологічних акцій (висаджування дерев «Молодіжна алея», молодіжні толоки, участь у загальноміській екологічній толоці «Чисте довкілля», акції «Один мільйон дерев за одну добу» тощо), святкових заходів з нагоди Дня молоді (концерти, мистецькі локації, фестиваль вуличної культури та спорту, презентацію концепції Стратегії розвитку молодіжної політики тощо), Дня Незалежності та Дня міста, новорічно-різдвяних свят. Крім того, організовано та проведено звітний захід «Молодіжна політика: підсумки та перспективи». КУ «Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» упродовж року було підтримано заходи та акції: екстремальний туристичний захід-«Доброволець-2021», «День Святого Валентина», майстер-клас з виготовлення крапанок, веломандрівка в музей – скансен, акція «Ти і є Миколай», Андріївські вечорниці, серія клубів настільних історичних ігор «Криївка», серія клубів кіно, біговий клуб, кіноперегляд просто неба, екскурсії Луцьком, селами Луцької ТГ, проєкт «Майстерня публічного лідерства», гутірки, медійний проєкт опитування учнів, студентів і лучан, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (Кубок міського голови). |
| 2. | Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, підтримка пластового (скаутського) та волонтерського руху | У 2021 році відкрито нову волонтерську програму «Я це роблю!», яка передбачає проведення спеціалізованого навчання та різноманітних неформальних заходів. Відбулась перша Школа волонтерства, учасниками якої стали понад 15 осіб. Підтримано реалізацію фестивалю «Бандерштат-2021», передачу Віфлеємського вогню громаді. Протягом року «Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» організовано 125 заходів на загальну суму 235,3 тис. грн, зокрема: «Ще один квест про Луцьк», спортивний турнір «Різдвяний Герць», Speed dating по-українськи до Дня Святого Валентина, інформаційна компанія до Дня Соборності та до Дня пам’яті Героїв Крут, вишкіл з онлайн-діловодства, екстремальний туристичний змаг «Доброволець», вечір української музики, серія Великодніх майстер-класів, військовий вишкіл ім. Романа Шухевича, Шевченкеніада «#ШоШе». Також було підтримано антинаркотичні акції: «Безпечний Луцьк», День Першої Пластової присяги, футбольний турнір «Кубок Нескорених», всеукраїнська теренова гра «Звитяга», серія історичних, волонтерських, філософських лекцій: «Жан Бодріяр і Матриця», Лекція «Уроки Донцова і Липинського для сучасної України», «Дзеркальне Я», «Спіралі мовчання», Пластовий військовий вишкіл для старшого юнацтва, серія лекцій з урбаністики, серія клубів настільних історичних ігор «Криївка», серія клубів кіно, тренінги з домедичної допомоги, нетипова історія України, серія лекцій про медіаконтент та комплексні інтелектуальні змаги для школярів, тренування пластунів (лицарський бій), масштабне відзначення Дня захисників та захисниць України, військовий вишкіл (спільно з ГО «Основа майбутнього»), День Гідності та Свободи, Вшанування пам`яті жертв голодоморів тощо. |
| 3. | Організація молодіжно - культурного обміну та проведення заходів з міжрегіональної та міжнародної співпраці учнівської та студентської молоді | Протягом звітного року проведено низку презентацій масштабного опитування «Індекс добробуту молоді», зокрема й за окремими показниками, в експертних групах. Це опитування є багатофакторним оцінюванням стану добробуту молодих людей на муніципальному рівні. Опитування проведено спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та Міністерством молоді та спорту України. Воно дає змогу оцінити рівень добробуту молоді у наступних важливих сферах: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність. Показник становить 0,68, де мінімально 0, максимально 1. Планується також провести таке ж опитування у 2022 році. Проведено низку проєктів з підтримки дебатного руху, в тому числі – міжнародний дебатний турнір «Lubart Open» (онлайн), «Всеукраїнський дебатний літературний турнір та дебати на тему міжкультурного діалогу. Проведено міжнародний дебатний турнір «Lubart open-2021», серію заходів з нагоди відзначення Дня Європи, зокрема «Європейський пікнік-квест» та «Європейські вікенди» (Франція, Німеччина, Іспанія) тощо. |
| 4. | Впровадження альтернативних форм оздоровлення та відпочинку (пластові, мовні та наметові табори, дозвільні гуртки, туристичні походи, гуртки тощо) | Центром національно-патріотичного виховання організовано захід із впровадження альтернативних форм оздоровлення та відпочинку на суму 3,0 тис. грн (веломандрівка до Рокинівського музею історії сільського господарства Волині «Скансен»). |
| 5. | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, пошук потенційних кандидатів в усиновителі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) | У 2021 році 36 дітям надано статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: - влаштовано під опіку/піклування – 26, у державні заклади – 4, в сім'ю родичів/знайомих – 1; - усиновлено – 5. Поставлено на облік 33 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з приєднаних територіальних громад. Впродовж року усиновлено 18 дітей, в тому числі 4 – внутрішньосімейне усиновлення. У 2021 році працівниками служби у справах дітей обстежено умови проживання 196 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовлено 115 висновків про стан утримання, навчання та виховання дітей у сім'ях опікунів/піклувальників; обстежено умови проживання 39 усиновлених дітей. |
| 6. | Запобігання соціальному сирітству | У 2021 рік працівниками служби у справах дітей проведено: - 170 виховних та попереджувально-виховних заходів; - 235 індивідуальних профілактичних бесід; - 256 індивідуальних консультацій. Працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками СЮП Луцького ВП ГУНП у Волинській області проведено 32 рейди вулицями міста, в ході яких виявлено 36 дітей, 27 з яких влаштовані у притулок для дітей Волинської ОДА, 9 – в заклади охорони здоров'я. Після проведеної роботи з родинами працівниками служби у справах дітей підготовлено 19 висновків про доцільність повернення дітей в сім'ю на виховання. Представлено інтереси 82 дітей у суді, з них: - під час розгляду кримінальних справ – 52; - під час розгляду цивільних справ – 30; Надано матеріальну допомогу 57 дітям на суму 30,9 тис. грн. |
| 7. | Активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у дитячому та підлітковому середовищі | У звітному періоді було забезпечено представництво інтересів дітей при розгляді 39 кримінальних справ. З метою недопустимості скоєння повторних злочинів та правопорушень неповнолітніми, проведено операцію «Підліток», де обстежено умови проживання 10 засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та проведено профілактичну роботу з дітьми та їх батьками. |
| 8. | Надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціально-правової допомоги, в т. ч. матеріальної | Станом на 31.12.2021 на обліку у службі у справах дітей перебуває 131 дитина, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т. ч. за категоріями: - діти, які самовільно залишають місце навчання та проживання – 16; - діти, які виховуються в сім’ях, у яких батьки або особи, що їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків – 113; - діти, щодо яких скоєно насилля в сім’ї – 2. Направлено матеріали до Луцького ВП ГУНП у Волинській області для оформлення протоколів за ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання своїх обов`язків щодо виховання та утримання дітей) – 35. |
| 9. | Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, проведення ремонтних робіт у помешканні, яке належить даній категорії дітей. | За рахунок субвенції з державного бюджету 6 осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 18-23 роки, придбали житло, а саме: - 2 двокімнатні квартири у м. Луцьку, - 3 однокімнатні квартири (м. Луцьк, м. Володимир, м. Рожище), - 1 житловий будинок з надвірними спорудами та земельною ділянкою у с. Угринів Луцького р-ну. Оплачена заборгованість за комунальні послуги 7 сім’ям, в яких виховується 21 дитина, на суму 33,2 тис. грн. |
| 10. | Проведення святкових заходів з врученням продуктових наборів дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. | З нагоди Дня захисту дітей проведено акцію «Творімо добро» з врученням продуктових наборів для 70 дітей, до дня Святого Миколая – акцію «Подарунок від Святого Миколая» з врученням 100 продуктових наборів, зустріч міського голови з 50 творчо-обдарованими дітьми (з поміж дітей-сиріт, дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах) в рамках акції «Щедрий, добрий Миколаю, дуже я тебе чекаю» з врученням іграшкових наборів. |
| 11. | Проведення оцінки потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах та забезпечення надання комплексу інтегрованих соціальних послуг на основі адресного підходу. | Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснюється через їх раннє виявлення, оцінку потреб дітей та їх сімей, облік та соціальний супровід. Станом на 31.12.2021 року на обліку в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 253 сімей (в них - 620 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом 2021 року соціальною роботою охоплено 1651 сім’ю, що потребують особливої соціальної підтримки, в яких виховується 2 839 дітей. Надано 8428 послуг. Здійснено 776 оцінок потреб дітей та їх сімей. Під соціальним супроводом перебувало 23 сім’ї/осіб, в яких виховується 59 дітей. У межах соціальної роботи спеціалістами управління надавалися базові соціальні послуги, а саме: соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, екстреного (кризового) втручання, консультування, соціального супроводу, представництва інтересів, посередництва (медіації), соціальної профілактики, натуральної допомоги та інформування. Підписано Меморандум про співпрацю між Луцькою міською радою і Фондом ООН у галузі народонаселення, метою якого є проведення спільних заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, підготовці фахівців, до компетенції яких належить питання запобігання та протидії домашньому насильству. Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.07.2021 № 515-1 створено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, як спеціалізовану службу управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради. При денному центрі передбачено функціонування кризової кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства, основним завданням якої є забезпечення постраждалих місцем безпечного, тимчасового та цілодобового перебування, надання психологічної допомоги та юридичної підтримки. В межах реалізації Меморандуму проведено ремонтні роботи кімнати та облаштування. 20 жовтня 2021 року відбулось відкриття кризової кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. |
| 12. | Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами, представниками бізнесу для надання своєчасної та професійної допомоги сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних життєвих обставин | Налагоджено взаємодію та партнерство з благодійними фондами, об’єднаннями громадян та представниками соціально відповідального бізнесу з метою надання комплексних соціальних послуг сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, проведення благодійних заходів. В межах співпраці з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна», луцькими протестантськими церквами протягом 2021 року вручено 876 продуктових наборів для 2 917 осіб/сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. З нагоди новорічно-різдвяних свят для 66 дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та дітей з інвалідністю проведено новорічне свято «Новий рік на поріг», музично-інтеграційний провіз відбувся за участю дитячих творчих колективів культурно-мистецького центру «Красне». Під час заходу дітям було вручено новорічні подарунки від Луцької міської ради та благодійного фонду «Дитяча місія. Україна». 100 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховується 295 дітей отримали продуктові набори та солодкі подарунки та переглянули виставу «Різдвяна зіронька». Спільно з молодіжною громадською організацією «Ми плюс» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки проведено благодійну акцію «Чужих дітей не буває», в межах якої діти взяли участь у розвагах та отримали новорічні подарунки. Загалом акцією охоплено 300 дітей. У партнерстві з ВОБФ «Дитяча місія. Україна» проведено благодійну акцію «З Різдвом у серці» для сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. В межах акції 324 дитини отримали солодощі та новорічно-різдвяні подарунки від німецьких партнерів благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» – Humedica. З метою організації змістовного дозвілля проведено благодійні заходи дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, зокрема: 40 дітей відвідали виставку «Підводний світ», 210 дітей безплатно переглянули кінопокази в межах фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», 150 дітей взяли участь у святі морозива від «Рудь» - ПАТ «Житомирський маслозавод» тощо. В управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завдяки співпраці з Волинським обласним фондом «Дитяча місія. Україна» працює Кабінет екстреної допомоги. Упродовж 2021 року 216 сімей отримали допомогу одягом, взуття, предметами побуту, посудом. |
| 13. | Проведення соціальної роботи з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю, сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, вихованцями яких є діти та молодь з інвалідністю | Протягом звітного року здійснювалась соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю та особами з інвалідністю (848 сімей, в яких виховується 856 дітей з інвалідністю). З метою інтеграції дітей та молоді з інвалідністю у суспільне життя через самообслуговування, творчість та самореалізацію в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує спеціалізоване формування «Інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з інвалідністю». У межах роботи студій надавалися соціальні послуги та проводилися заняття для дітей та молоді з інвалідністю. Загалом охоплено 309 дітей та молоді з інвалідністю. Реалізовано соціальні проєкти: «Перехрестя – в житті, як на дорозі» та група психологічної допомоги і взаємопідтримки для батьків, які виховують дітей з інвалідністю «Трансформація життєвих цілей». Проєктами охоплено 30 матерів дітей з інвалідністю, кожна з яких мала можливість відвідати 10 різнопланових занять. Управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді закуплено та вручено побутову техніку (електричну піч, міксер та мультиварку) вихованцям громадської організації «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» для реалізації соціального проєкту «Кулінар_і_Я». Для вихованців ГО «Кольори веселки» забезпечено доїзд на екскурсію у село Радовичі Турійського району Волинської області на екоферму «Аміла». На підтримку громадської організації «Ресурсний центр «Кольорова капустинка» у партнерстві з творчою студією Наталії Журавльової «STUDIO N.Zh» організовано благодійні вистави «Хто боїться пані Ес» та «Не продаю любов». Проведено просвітницько-мистецькі акції, присвячені Всесвітньому дню людей з синдромом Дауна спільно з громадською організацією «Інклюзивні студії» та Міжнародному дню інформування про ДЦП спільно з громадською організацією «Ресурсний центр «Кольорова капустинка»». З нагоди Міжнародного дня сім’ї проведено соціально-просвітницьку акцію «Активна родина – в безпеці дитина» у партнерстві з ВОБФ «Дитяча місія. Україна» у межах якої вручено 12 нових автокрісел для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Загалом вручено 16 нових автокрісел для родин, які мають на вихованні особливих діток. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у партнерстві з благодійним фондом «Дитяча місія. України» проведено місячник допомоги сім’ям в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю. У межах якого допомогу отримали 50 сімей. В межах благодійної акції «Миколай пам’ятає про всіх» 182 дитини з інвалідністю адресно привітали з Днем Святого Миколая. |
| 14. | Проведення тендерної закупівлі путівок за кошти бюджету громади для оздоровлення та відпочинку дітей і молоді з інвалідністю | На організацію літнього оздоровлення у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ровесник», видатки департаменту соціальної політики становили 396,5 тис. грн. Відповідно до договору від 22.06.2021 № 482 було придбано для дітей пільгових категорій 65 путівок, з них: 33 путівки з 25.06 до 08.07.2021, 32 путівки з 11.07. до 24.07.2021. |
| 15. | Створення центру денного перебування для вихованців громадських організацій за рахунок надання цих послуг на умовах соціального замовлення | Спільно з громадською організацією «Батьків дітей з синдром Дауна та іншими порушеннями розвитку» реалізовано проєкт «Соціально-творча майстерня та денний догляд», який став переможцем конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади у 2020 році |
| 16. | Проведення Конкурсу проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства | Проведено Конкурс проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, з наданням фінансування проєктів з бюджету міської територіальної громади. За результатами якого переможцями визнано 5 проєктів, які подано 5 інститутами громадянського суспільства, а саме: - проєкт «Міцна здорова сім’я – запорука процвітання країни!» ГО «Гірсько-спелеологічний клуб «Стохід»; - проєкт «Рух порозуміння – медіація в громаді» ГО «Волинський центр медіації»; - проєкт «Уроки толерантності» ГО «Інклюзивні студії»; - проєкт «Place for teens» ГО «Розвиток мікрорайонів міста».; - проєкт «Світове кафе» – сучасний соціальний простір» благодійної організації «Фонд розвитку ліцею № 27 «Креатив». Усі проєкти успішно реалізовано. |
| 17. | Соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб | Управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилась широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників АТО та членів їх сімей щодо матеріальної, соціальної, юридичної, психологічної підтримки, надаються індивідуальні соціальні послуги. Упродовж звітного періоду роботою охоплено 244 сім’ї. 15 дітей з сімей учасників АТО відвідали лідерський табір «Ти не один» у м. Верховина Івано-Франківської області організований у партнерстві з громадською організацією «Християнська асоціація молодих людей та сім’ї - ХРАМ». 238 першокласників з сімей учасників АТО, діти-сироти, діти, батьки яких, позбавлено батьківського піклування отримали шкільні ранці, канцелярські приладдя у межах благодійної акції «Скоро до школи». |
| 18. | Соціальна та/або психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Упродовж звітного періоду здійснювалося соціальне супроводження 1 дитячого будинку сімейного типу та 7 прийомних сімей, у яких виховується 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводилась робота з двома сім’ями, які виявили намір створити дитячий будинок сімейного типу. Здійснювалася соціальна робота зі 109 опікунськими сім’ями, в яких виховується 152 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Основні питання таких родин – це адаптаційний період, дозвілля дитини, особливості підліткового віку, «конфлікт поколінь». Здійснювалася соціальна робота із 15 особами з поміж дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Для 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в 10 - 11 класах загальноосвітніх шкіл Луцької міської територіальної громади, реалізовано соціальний проєкт «Частинка добра». Він спрямований на допомогу дітям особливої долі в досягненні професійного та особистісного успіху. |
| 19. | Створення та функціонування соціальних громадських просторів | Проводились загальноміські соціальні заходи з нагоди Дня Європи, Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Дня міста, Дня захисників та захисниць України, новорічно-різдвяних свят: - соціально-мистецький захід «Європейська родина» в Парку Героїв Майдану та Небесного Легіону; - SMART - квест «Луцьк європейський» у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва вулицями старого міста; - захід з нагоди Міжнародного дня сім’ї «SuperFamily» у партнерстві з Центром сімейного життя в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей «Моє веселкове дитинство» в парку «Дубовий гай»; - фестиваль з нагоди Міжнародного дня захисту дітей «Моє веселкове дитинство» в парку Героїв Майдану та Небесного Легіону; - захід для дітей та молоді з інвалідністю в Луцькому зоопарку до Дня молоді; - презентація соціального проєкту «Школа фрілуфтслів» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - сімейний фестиваль в дитячому містечку «Карамелька» з нагоди Дня міста Луцька; - з нагоди Дня захисників та захисниць України проведено дитяче свято «Ми – роду козацького діти» в межах загальноміського заходу «Козацька Покрова в Княгининку»; - загальноміські заходи «Казкова подорож Святого Миколая» (привітання дітей в населених пунктах Луцької МТГ) та «На гостини до Святого Миколая» у Свято - Миколаївському Жидичинському монастирі. |
| 20. | Створення «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин» в приміщення управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (пр. Соборності, 18). | Було взято участь у навчальній програмі «Базові навички медіатора», яка проводилась Українським центром медіації в м. Київ. В грудні 2021 року при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відкрито «Центр медіації та корекції сімейних взаємовідносин». |
| 21. | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованого формування «Клініка дружня до молоді». | У зв’язку із відсутністю фінансування Клініку не відкрито. |

3.3.6. Культура

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернізація закладів культури Луцької міської територіальної громади, зміцнення їх матеріальної бази | Налагоджено роботу 25 закладів культури у сільських населених пунктах, приєднаних до міської територіальної громади. Відновлено роботу бібліотеки у с. Забороль, яку тимчасово розміщено у будівлі колишньої сільської ради. У цій же будівлі виділено приміщення для роботи клубних формувань та проведення культурно-мистецьких заходів, оскільки, приміщення Будинку культури не придатне для використання та потребує капітального ремонту. Сформовано осередок народних ремесел на базі Теремнівського будинку культури, де відбувалися заходи за участі майстрів народної творчості. Розроблено концепцію модернізацію клубу «Сучасник» та створення на його базі Центру сучасних мистецтв. Розроблено концепцію трансформації бібліотеки-філії № 10 для дорослих у «Бібліотеку-ХАБ» та виготовлено проєктно-кошторисну документацію на заміну вікон та дверей. В межах реалізації інноваційного проєкту «Мобільна бібліотека» проведено апробацію інноваційних форм популяризації книгочитання: організовано бібліопікнік у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, вуличну акцію «Бібліотека на колесах» у селах громади. Відкрито клас образотворчого мистецтва у філії смт. Рокині Княгининівської школи мистецтв, на завершальному етапі — відкриття вечірньої школи у Луцькій художній школі, організовано доступ до Інтернет-мережі у 6 сільських бібліотеках. У 14 бібліотеках започатковано діяльність цифрових хабів в рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта», де можна безплатно пройти навчання з цифрової грамотності. Облаштовано у бібліотеках 3 Пункти складання іспитів на визначення рівня володіння державною мовою на підставі Меморандуму про співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». У бібліотеці-студії «ДіМ» започатковано діяльність блогер-студії. Фонди бібліотек поповнено на суму 380,0 тис. грн. Проведено заходи щодо зміцнення матеріальної бази закладів культури міської громади на загальну суму 1 202, 8 тис. грн, а саме: - придбано меблі (столи, стільці, стелажі, шафи) на суму 225,0 тис. грн для навчальних класів мистецьких шкіл; - музичні інструменти на суму 100,0 тис. грн та концертні костюми на суму 107,0 тис. грн для музичних шкіл, - обладнання (прожектори, мікрофони) на суму 98,8 тис. грн та концертні костюми на суму 167,7 тис. грн для закладів клубного типу; - для бібліотечних закладів — меблі та обладнання на суму 305,3 тис. грн (в тому числі облаштування літніх читальних залів на суму 50,0 тис. грн), 10 комп’ютерів (199,0 тис. грн) для автоматизованих робочих місць працівників бібліотек; - придбано акустичну систему в будинок культури с. Сьомаки (47,0 тис. грн), ультракороткофокусний проєктор для Центру культури «Княгининок» (48,0 тис. грн). Проведено поточні ремонти приміщень закладів культури на суму 855,0 тис. грн, а саме: - навчальних класів Луцької художньої школи (195,0 тис. грн) та Луцької музичної школи № 2 (49,9 тис. грн), сходової клітки та гардеробу музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена (224,5 тис. грн), коридорів та навчальних класів Луцької музичної школи № 3 (195,0 тис. грн); - приміщення культурно-мистецького центру «Красне» (хол, кабінети, репетиційна кімната, сцена на суму 190,6 тис. грн); - проведено капітальний ремонт даху Луцької музичної школи № 2 (1 436,6 тис. грн) та будинку культури с. Боголюби (36,2 тис. грн); - виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів: даху приміщення Луцької музичної школи № 3 (31,1 тис. грн), навчальних класів Луцької художньої школи (41,9 тис. грн), клубу «Сучасник» (56,2 тис. грн), виготовлено звіт про технічну можливість проведення капітального ремонту приміщення Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена (14,6 тис. грн), а також проведено заміну вікон на енергоощадні в центральній бібліотеці (260,0 тис. грн). Коштами депутатського фонду придбано товарів та послуг на суму 364,9 тис. грн, серед яких: - металева сферична конструкція (креативна 3D сцена) у с. Сирники, фотозони «Коване Пасхальне яйце» у с. Княгининок; - діодне LED освітлення для креативної 3D сцени у с. Сирники; - організація участі колективу «Волиняни» Луцької музичної школи № 3 у міжнародному фестивалі; - матеріали для ремонту кімнати гурткової роботи в клубі с. Озерце; - багатофункціональний пристрій для клубу с. Рокині та с. Княгининок; - корми для тварин в КП «Луцький зоопарк»; - книжкова продукція для бібліотек, багатофункціональний пристрій для клубів с. Сирники та с. Іванчиці; - технічне оснащення для блогер-студії на базі «Луцька міська централізована бібліотечна система»; - радіосистеми з мікрофоном для будинку культури в с Жидичин; - костюми для будинку культури в с. Сьомаки, оргтехніка для будинку культури в с. Шепель; - виготовлення декорацій для КМЦ «Красне»; - проєктор для комунально-мистецького центру «Красне» тощо. |
| 2. | Створення інноваційних конкурентоспроможних культурно-мистецьких проєктів на базі закладів культури територіальної громади, підтримка творчих ініціатив | Протягом року відбулося понад 3000 культурно-мистецьких та культурологічних заходів, для організації яких використано 4 441 224,0 грн коштів бюджету ЛМТГ. Зокрема, проведено ІІ Міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна», Міжнародний пленер художників «Луцький замок», Міжнародний музичний фестиваль «Стравінський та Україна», Міжнародний джазовий фестиваль, Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня», інтеркультурний фестиваль «Палітра культур», заходи з відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, 30-річчя незалежності України, Дня м. Луцька. Реалізовано низку виставкових проєктів у співпраці з художниками, серед яких - «Королівство Русь», «Лучеськ. Вимір часу», «Скарб нації» та ін. Започатковано проведення мандрованого фестивалю «З родинного джерела» (захід відбувся у 4 селах громади), проєкти «Луцьк-місто янголів», «Вечірній фонтан». Впродовж року тривала реалізація проєкту «Мистецький салон «Лесина світлиця» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Вперше у Парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбулися пленери «Снігова скульптура» та «Трансформація» (виготовлення скульптур з природного матеріалу). Широкий позитивний резонанс отримав інноваційний проєкт «INверсія». У бібліотеках реалізовано програми «Бібліотека-територія дитинства», «Літературні відкриття», «Бібліоняня», «Реабілітація через творчість» тощо. Проведено понад 200 заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки, серед яких: - конкурс художніх робіт та виставка переможців цього конкурсу у Луцькій художній школі; - відкритий конкурс читців поезії Лесі Українки, до участі у якому залучено представників міст-учасників програми РЄ «Інтеркультурні міста»; - виставка артінсталяції «Лісова пісня», виконаних митцями Луцька; - мистецький проєкт «Лесина світлиця», реалізація якого тривала упродовж року. Для реалізації ініціатив громадськості щодо культурних подій та заходів у місті використано 1 127,3 тис. грн. Зокрема, фінансову підтримку надано ВОГО «Нова Перспектива», ГО «Пятерня», «Куля», «ІМАГО», організації Національної спілки письменників України, Національної спілки кобзарів України, Національної спілки художників України, Всеукраїнської музичної спілки України, а також підтримано низку авторських проєктів митців громади. Бібліотеки активно співпрацюють з літературно-мистецькими студіями «Без меж» та «Зорі над Стиром», ГО «Мистецьке об'єднання «Стендаль»», ГО «Ліга українських письменників імені Павла Чубинського», ГО «Рукотвори Волині» та ін. |
| 3. | Розробка концепції та виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування музею міста та культурно-мистецького центру в приміщенні на вулиці Драгоманова, 1 | У зв’язку із відсутністю фінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування музею міста та культурно-мистецького центру в приміщенні на вулиці Драгоманова, 1 не здійснено. |
| 4. | Забезпечення реалізації спільних українсько-польських мікропроєктів у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» | Проведено роботи з підготовки до реалізації у 2022 році проєкту «Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на українсько-польському прикордонні» у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» Європейського Інструменту Сусідства. Основні продукти проєкту: друкований та електронний альбом зібраної фольклорної спадщини, електронна та друкована туристична мапа шляхів фольклорної спадщини, літня мистецька етношкола, фестиваль «Етнокультура – сила, що єднає», аудіозаписи виконання зібраного мелосу тощо. Бюджет української сторони – близько 25,0 тис. євро. Початок реалізації проєкту заплановано на 1 травня 2022 року. Спільно з Регіональним Центром Курпійовської культури імені В. Скєрковського (Польща) підготовлено до впровадження у 2022 році проєкт «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» у рамках зазначеної вище Програми. Бюджет української сторони – близько 22,0 тис. євро. Основні продукти проєкту: онлайн фестиваль «Зникаючі професії», двомовне видання про культурну та історичну спадщину, CD диск Волинського та Курпійовського фольклору з піснями та мелодіями. В рамках проєкту «Польська книжкова полиця» Варшавського інституту книги, за сприянням Генерального Консульства Республіки Польща в Україні бібліотека-філія № 6 одержала понад 100 книг польських літераторів на польській та українській мовах. |
| 5. | Реалізація заходів у рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста», організація та проведення днів (тижнів) національних культур Луцької міської територіальної громади із дотриманням усіх карантинних вимог | Впродовж звітного періоду у рамках реалізації Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (далі – Програма ІСС) було організовано та взято участь у заходах з відзначення Дня Європи, Всесвітнього дня культурного різноманіття, Міжнародного дня ромів, Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Міжнародного дня корінних народів світу, Всесвітнього дня ромської мови, Міжнародного дня толерантності, Дня Незалежності Республіки Польща тощо. Розпочато реалізацію проєктів «Боротьба з чутками» та «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні», в межах яких проведено: дебати «Плюси та мінуси роботи за межами країни» та міжкультурну гутірку «Одна громада» за участі студентів та учасників дебатного клубу Волинського національного університету, онлайн конкурс-виставку дитячих малюнків «Інтеркультурна палітра Луцька», інтерактивну бесіду «Запитай у мусульманина» та ін. Проведено онлайн зустрічі за участі експертів РЄ, представників виконавчих органів міської ради та національних товариств Луцької громади, тренінги «Ефективна комунікація: міська влада та національні меншини» та тренінги з написання проєктних заявок «Від ідеї до реалізації». Організовано Дні польської культури та Дні єврейської культури в Луцьку, в межах яких презентовано фото - та відеоматеріали про діяльність Товариства польської культури ім. Тадеуша Костюшка, виставку фото - та документальних матеріалів про польську письменницю, акторку і драматурга Габріелю Запольську, виставку плакатів до 100-річчя від дня смерті Габріелі Запольської в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Серед основних заходів Днів єврейської культури — відкриття кімнати-музею «Історія нашого дворика», відеопрезентація приготування ханукальних єврейських страв, онлайн вистава «Ханукальна історія», екскурсія «Луцьк єврейський», майстер-класи зі створення декупажу свічок, онлайн концерт, вистава «Мільйон парашутиків» тощо. З метою підвищення поінформованості про заходи з реалізації інтеркультурної політики у громаді регулярно здійснюється інформаційне наповнення сайтів департаменту культури, міської ради, ICC Ради Європи, тематичних сторінок у мережі «Фейсбук». |
| 6. | Створення презентаційно -промоційних матеріалів про культурний потенціал Луцької міської територіальної громади, впровадження нових підходів в проведенні комунікаційної політики з громадськістю | Протягом року видано буклети до виставкових проєктів «Веретка Рукодія» Ірини Робак, «Графічне кодування альтерацій» Ігоря Кресака, народної художниці України Тетяни Галькун, «Королівство Русь» ГО «Куля». Створено презентаційний буклет пісенних творів Г. Васіної «Я запрошую Вас на Волинь», підготовлено відеоролик «Різдво у Луцьку. Ретроспектива», 4 коротких відеоролики проєкту «Традиційні різдвяні українські символи», промоційно-інформаційний відеоролик «Звуки дзвонів проходять крізь її серце» про дослідницю дзвонового мистецтва Г. Марчук. Створено 4 інтерактивні диджиталізовані афіші до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, «Великдень у Луцькій громаді», до Дня захисників та захисниць України та з переліком новорічно-різдвяних заходів 2021-2022 роки. Інформаційні банери та афіші готуються до кожного культурно-мистецького заходу. Постійно відбувається промоція культурно-мистецьких заходів на сайтах міської ради, департаменту культури, комунальних закладів культури та у соціальних мережах. |

3.3.7. Фізична культура та спорт

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів міжрегіонального та міжнародного рівня у галузі фізичної культури та спорту | У 2021 році було проведено понад 180 заходів на загальну суму 568,9 тис. грн: благодійний турнір з гімнастики художньої в поміч дітям з інвалідністю пам’яті М. Романюка, відкритий чемпіонат з лижних перегонів на призи Луцького міського голови, міжнародний турнір з сумо серед чоловіків та жінок «Кубок Любарта», турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка, змагання з футзалу «Аdrenalin Christmas Cup 2021», Х міжнародний турнір з ММА «PRIDE», VІІ відкритий чемпіонат м. Луцька з рукопашного бою «Шлях до перемоги», всеукраїнський турнір з дзюдо на призи ЗМСУ Р. Машуренка, всеукраїнський турнір з хокею «Кубок Луцька» (юнаки 2011-2012 р. н.), відкритий міжнародний турнір з плавання пам’яті загиблого в АТО Дениса Чабанчука, всеукраїнський турнір з боротьби самбо серед юнаків 2007-2008 р. н. «Перемога», турнір з мініфутболу серед команд ЛМТГ «Кубок міського голови – 2021», ІV благодійний турнір з гімнастики художньої «Крила надії – 2021», відкритий благодійний турнір з гімнастики художньої «Чудовий світ дитинства», всеукраїнський турнір з волейболу (дівчата, 2010-2011 р. н.) присвячений Дню захисту дітей, І етап змагань з дрегрейсингу «Кубок Луцька», ХІХ всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті загиблих воїнів-афганців інтернаціоналістів, ІV традиційний міжнародний професійний турнір з ММА «Lubart`s Warriors», ХVІ міжнародні змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби «Луцька десятка», фан-зона для перегляду матчів 1/4 чемпіонату Європи з футболу 2020, «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» та чемпіонат з бігу по шосе, змагання з літнього біатлону «Гонка майбутніх чемпіонів», присвячені Дню захисників та захисниць України (вперше в Україні), ХІІ Всеукраїнський турнір з рукопашного бою «Магістр бойових мистецтв»» всеукраїнські змагання з загального алтимату (фрисбі) «Lubart Ultimate Cup», Всеукраїнський турнір «Кубок Любарта» з тхеквондо (ВТФ), спортивно-розважальний захід «Благодійний забіг Миколаїв», ХІІ традиційний турнір з мініфутболу серед ветеранів «Дружба без кордонів» та ін. |
| 2 | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд територіальної громади у змаганнях різного рівня, підтримка обдарованих спортсменів | У 2021 році збірні команди Луцької міської територіальної громади взяли участь у 12 змаганнях різного рівня на загальну суму 74,5 тис. грн (зокрема, міжнародний турнір з сумо серед чоловіків та жінок «Кубок Любарта», відкритий чемпіонат м. Луцька з ремплінгу в розділі «GI», всеукраїнський турнір з дзюдо на призи ЗМСУ Р. Машуренка, всеукраїнський турнір з боротьби самбо серед юнаків 2007-2008 р. н. «Перемога», традиційний міжнародний турнір з флорболу «Ukrainian open»м», ХІХ всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті загиблих воїнів-афганців інтернаціоналістів, чемпіонати області з важкої атлетики та більярду, міжобласний турнір з легкої атлетики серед спортсменів 2004 р. н. та молодших, чемпіонати області за програмою «Волинь спортивна – 2021» з футболу та легкої атлетики). Протягом 2021 року 32 найкращі спортсмени територіальної громади отримували щомісячні стипендії у розмірі 3,2 тис. грн (загальна сума 1 228,8 тис. грн). Також, 22 кращим спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту виплачено одноразові грошові винагороди на загальну суму 264,00 тис. грн. |
| 3 | Проведення фізкультурно -оздоровчих та спортивно -масових заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян серед різних вікових категорій та соціальних груп | У 2021 році працівники КЗ «Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх”» провели понад 650 заходів для більше ніж 16 615 учасників: загальноміська акція «Ранкова гімнастика для всіх», заняття зі скандинавської ходьби, фестивалі спорту в різних мікрорайонах міста за місцем проживання та в ОТГ, турніри з видів спорту, спортивно-патріотичні свята, заходи до Дня Європи та до Дня Конституції, заходи в рамках «Олімпійського літа», участь у мандрованому фестивалі «З родинного джерела», проведено Чемпіонат міста з дворового футболу пам’яті М. Романюка серед команд за місцем проживання, спортивні свята з нагоди Дня захисників та захисниць України, Дня гідності та свободи, Дня Святого Миколая, підведення спортивних підсумків за 2021 рік в приміщеннях Центру, заходи в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима». Організовуються спортивні розваги для осіб з інвалідністю в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!», зокрема, це такі громадські організації як: «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», «Джерело життя», «Янголята», «Інклюзивні студії». |
| 4. | Будівництво трьох штучних полів із поліуретановим покриттям на вул. Винниченка, 47, просп. Відродження, 5 у місті Луцьку та на території с. Жидичин | Розроблено проєкти та проведено роботи на наступних об'єктах: - капітальний ремонт спортивного майданчика на просп. Відродження, 5 в м. Луцьк Волинської області (1 247,0 тис. грн); - капітальний ремонт спортивного майданчика на просп. Волі, 9 в м. Луцьк Волинської області (1 098,0 тис. грн); - капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Кравчука, 26 в м. Луцьк Волинської області (1 105,0 тис. грн); - капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Привокзальна, 4 в м. Луцьк Волинської області (ПКД – 21,5 тис. грн, роботи перенесено на 2022 рік); - проведено поточні ремонти приміщень «Спорт для всіх»: «Білий м’яч» (вул. Конякіна, 35, пандус – 21,3 тис. грн), «Юність» (просп. Грушевського, 12 – 186,7 тис. грн), спортивний майданчик на вул. Чорновола, 2, 2в (31, 0 тис. грн); - розроблено ПКД на реконструкцію будівлі плавального басейну КЗС «ДЮСШОР плавання» (300,0 тис. грн, роботи за проєктом заплановано на 2022 рік у співфінансуванні з державним бюджетом). |
| 5. | Продовження ремонтних робіт у ДЮСШ № 3 (вул. Глушець, 20, м. Луцьк) та спортивній школі в с. Забороль на вул. Володимирська | КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради» було розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,3 га, для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту на вул. Глушець, 20 у м. Луцьку. |

3.4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

3.4.1. Охорона навколишнього природного середовища

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розчищення каналів меліоративної системи Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та стариці р. Стир у с. Жидичин від надмірної водної рослинності в районі вулиць Гнідавська – Ковельська (очищення від мулу) | З метою покращення санітарного стану Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та прилеглої до каналів парку території в межах м. Луцька, виготовлено ПКД «Робочий проєкт на проведення чищення меліоративних каналів на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки». Протягом 2021 року ПП «Центр-Буд» виконано робіт на суму 676,6 тис. грн (перша черга.) Очищено близько 700 м каналів від мулу. |
| 2. | Очищення русла річки Стир від повалених дерев, догляд за прибережною захисною смугою (видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев) з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки | ТзОВ «Річтранс-Луцьк” очищено річище та береги р. Стир від повалених, затоплених аварійних дерев на проміжку від вул. Яровиця до с. Книгининок. Виконано робіт на суму 995,0 тис. грн. |
| 3 | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок (очищення берегів від порослі) | ЖКП № 2 та ПП «Центр-Буд" виконано робіт на суму 350, 0 тис. грн: - очищено прибережну смугу р. Сапалаївка на відрізку від вул. Шопена до вул. Набережна у м. Луцьку; - очищено частину прибережної смуги р. Жидувка в районі вул. Боженка на суму 45,8 тис. грн від порослі та самонасіву, аварійних дерев. |
| 4. | Реконструкція міських каналізаційно - очисних споруд | ТОВ «Еко-Інвест» проведено модернізацію системи аерації міських каналізаційно-очисних споруд на суму 987,0 тис. грн. |
| 5. | Очистка біологічних ставків на міських КОС від мулу | Виконано робіт з вивезення мулу та очищення мулових майданчиків на каналізаційно-очисних спорудах КП «Луцькводоканал» на суму 900,0 тис. грн. |
| 6. | Біологічна меліорація (зариблення) водойм. | Закуплено малька рослиноїдних риб (на 49,5 тис. грн за кошти міського бюджету) для зариблення водойми в орнітологічному заказнику місцевого значення в Україні, об'єкту природно-заповідного фонду Волинської області, який розташовано в смт Рокині. |
| 7. | Розробка проєкту розчистки водойми в Парку імені 900-річчя м. Луцьк. | Розробку проєкту розчищування водойми в Парку імені 900 - річчя м. Луцьк не здійснено у зв’язку із запланованою комплексною реконструкцією парку. |
| 8. | Придбання та обслуговування обладнання для моніторингу якості атмосферного повітря, для моніторингу якості поверхневих вод (оксиметр). | Проведено атестації лабораторій для проведення моніторингу навколишнього середовища ПрАТ «СКФ Україна» на суму 20,0 тис. грн та ДП «АСЗ № 1» АТ «АК Богдан Моторс», на суму 24,4 тис. грн. Виконавчим комітетом міської ради придбано 2 шт. приладів (оксиметри) для визначення вмісту кисню у поверхневих водоймах та для недопущення задухи риби загальною вартістю 14,8 тис. грн. |
| 9. | Проведення лабораторних досліджень якості довкілля. | Проведення лабораторних досліджень якості довкілля не здійснювалося у зв’язку з відсутністю повірених приладів у ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». |
| 10. | Створення та обслуговування АІС (автоматизованої інформаційної системи )для інвентаризації природних ресурсів та якісного управління ними. | ПП «Софтпро+» розроблено автоматизовану інформаційну підсистему «Екологічний фонд» у складі публічної кадастрової карти міської територіальної громади вартістю 170,0 тис. грн та розміщено на офіційному сайті міської ради. |
| 11. | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на газоспалювальному обладнанні місцевих підприємств. | Протягом звітного періоду режимно-налагоджувальні роботи на газоспалювальному обладнанні було проведено ДКП «Луцьктепло» (на суму 324,2 тис. грн) та АТ «АК «Богдан Моторс» (на суму 401,6 тис. грн). |
| 12. | Реконструкція вентиляційної системи, придбання та встановлення пилогазоочисного устаткування місцевими підприємствами. | Здійснено реконструкцію та технічне обслуговування пилогазоочисного устаткування ПрАТ «СКФ Україна», на суму 760,0 тис. грн та проведено реконструкцію системи аспірації столярної майстерності ПрАТ «Теремно-Хліб» на суму 55,0 тис. грн. |
| 13. | Проведення інвентаризації викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами місцевих підприємств. | Проведено інвентаризацію викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря ПрАТ «СКФ Україна» на суму 214,5 тис. грн, ЛРЗ «Мотор» на суму 60,0 тис. грн. |
| 14. | Ведення моніторингу показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних та пересувних джерел забруднення місцевими підприємствами. | Протягом звітного періоду було здійснено контроль викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ДП «АСЗ №1», АТ «АК «Богдан Моторс», на суму 3,2 тис. грн та моніторинг якості стічних вод на суму 1,6 тис. грн, ПрАТ «СКФ Україна», реалізовано 61,6 тис. грн для моніторингу якісного складу стічних вод. |
| 15. | Утилізація промислових відходів, облаштування та вдосконалення наявних майданчиків для тимчасового зберігання відходів. | Передано на утилізацію відходи ДП АСЗ № 1 АТ «АК «Богдан Моторс на суму 47,9 тис. грн та ПрАТ «СКФ Україна» на суму 958,9 тис. грн. |
| 16 | Придбання обладнання для роздільного збору відходів місцевими підприємствами. | ПрАТ «СКФ Україна» придбано обладнання для пресування макулатури та плівки вартістю 80,0 тис. грн. |
| 17. | Проведення заходів щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів. | Передано МП «Альфа (м. Тернопіль) на утилізацію небезпечних відходів на суму 45,6 тис. грн (відходи, які мають значну чи потенційну загрозу для здоров'я населення та навколишнього середовища). |
| 18. | Запровадження компостування органічних відходів на територіях комунальних закладів освіти, придбання компостерів. | Придбано 20 компостерів на суму 85,220 тис. грн, які встановлено в дошкільних навчальних закладах м. Луцька, проведено тренінги для працівників та дітей, розпочато компостування органіки. |
| 19. | Введення в експлуатацію біоутилізатора для специфічних біологічних відходів. | Біоутилізатор не введено в експлуатацію у зв’язку із невідповідністю нормам (вимогам) чинного законодавства потенційного місця його встановлення. |
| 20. | Виготовлення та встановлення контейнерів для збору небезпечних відходів на територіях Жидичинської, Княгининівської, Заборольської та Іванчицівської територіальних громад | Закуплено 14 спеціальних контейнерів для роздільного збору відпрацьованих батарейок та 3 комплекти контейнерів для збору відпрацьованих ртутно-вміщуючих ламп, термометрів та батарейок, загальною вартістю 58,0 тис. грн, у навчальних закладах та на території сіл громади. |
| 21. | Заходи з озеленення міста | За кошти міського екологічного фонду (закуплено саджанці декоративних рослин для створення ботанічного куточка в ЗДО № 13, № 42, саджанці фруктових дерев для створення саду з нагоди відзначення річниці аварії на ЧАЕС у ЗДО № 26, саджанці для озеленення скверу «Всіх святих землі Волинської, міні скверу на площі Возз'єднання), проведено також фітопатологічне дослідження стану міських зелених насаджень тощо на суму 175,3 тис. грн. На суму 99,9 тис. грн проведено видалення аварійних дерев на територіях закладів освіти міста. |
| 22. | Збереження та утримання територій і об'єктів природно - заповідного фонду, виготовлення землевпорядних документів на об’єкти ПЗФ на територіях Жидичинської, Княгининівської, Заборольської та Іванчицівської територіальних громад | У 2021 році виконано науково-дослідну роботу з розробки схеми локальної екологічної мережі Луцької міської територіальної громади, розроблено проєктну документацію на об’єкт природно-заповідного фонду «Платан західний», закуплено корми для утримання тварин, що занесені до Червоної книги та перебувають на утриманні в КП «Луцький зоопарк». КП «Парки та сквери м. Луцька» проведено видалення аварійних і сухостійних зелених насаджень на Меморіалі Вічної Слави у місті Луцьку. Всього виконано робіт на загальну суму 139,4 тис. грн. |
| 23. | Утримання та збереження територій парків, скверів, пляжів: впровадження заходів боротьби з небезпечними адвентивними рослинами (чужорідні види рослин, які випадково занесені на певну територію), хворобами рослин (амброзія, борщівник, омела, мінуюча каштанова міль тощо), обробка територій від паразитних комах | Протягом року медично - виробничим підприємством «Профілактична дезінфекція» було проведено обробку парків від комарів та кліщів. Всього виконано робіт на суму 48,7 тис. грн. На заходи боротьби з небезпечними бур’янами (борщівник, амброзія): хімічна обробка, викошування трактором, мульчування, викопування вручну та ручне косіння, використано 89,2 тис. грн коштів бюджету. |
| 24. | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища | У звітному періоді проведено загальноміську толоку «За чисте довкілля», «Луцьк без сміття» тощо. Прибирання відбувалося на 25 - ти локаціях міста, проте основна увага зосереджена на прибережній зоні річки Стир. Наводили лад й у великих скверах, ботанічному саду на вул. Потебні та оглядовому майданчику поблизу вул. Львівська, 2 (участь у толоці прийняли члени виконавчого комітету та працівники виконавчих органів Луцької міської ради, депутати, представники громадських організацій та навчальних закладів міста). На придбання рукавиць та пакетів для сміття використано 53,7 тис. грн коштів бюджету громади. Також проведено акції до днів довкілля та зустрічі птахів, конкурс екологічного плаката та колективів екологічної просвіти тощо. |
| 25. | Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики | Для проведення акції «Озеленення планети» було виготовлено інформаційні таблички на суму 0,95 тис. грн. Виготовлено також таблички про заборону спалювання сухої рослинності, посадки фруктового саду у дитячих садочках тощо. |
| 26. | Виконання оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки | Оцінку впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Комплексної програми охорони довкілля на 2022-2025 роки проведено без використання бюджетних коштів. |

3.4.2. Розвиток ресурсоощадної та енергоефективної системи життєзабезпечення міста

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення інструментальних обстежень будівель бюджетних закладів, в яких були впроваджені заходи з енергозбереження та закладів з високим питомим споживанням енергії. | У зв’язку з великим питомим споживанням енергоресурсів у 2021 році було проведено обстеження закладів дошкільної освіти № 11, 12, 36, 25, 1, 7, загальноосвітньої школи № 25, Палацу учнівської молоді, спортивного клубу «Білий м’яч», КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги». За результатом обстеження надано рекомендації щодо оптимізації споживання енергоресурсів. |
| 2. | Розширення бази об’єктів моніторингу споживання енергоносіїв закладів бюджетної сфери із використанням системи онлайн моніторингу «ЕнергоПлан. Включення до системи онлайн моніторингу «ЕнергоПлан» бюджетних будівель новоприєднаних територіальних громад та впровадження в них системи енергоменеджменту. | У базу об’єктів моніторингу із використанням системи онлайн моніторингу «ЕнергоПлан» додано заклади бюджетної сфери: бібліотека-філія с. Дачне, бібліотека-філія с. Кульчин, бібліотека-філія с. Липляни, КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 4 Луцької міської ради», адміністративне приміщення Жидичинської сільської ради, адміністративне приміщення Заборольської сільської ради, КЗ «Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 42», КЗ «Великоомелянівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44», КЗ «Заборольський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 46», КЗ «Тарасівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 48», КЗЗСО «Заборольський ліцей № 32», КЗСО «Шепелівська гімназія № 39», КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». |
| 3. | Інструментальне обстеження бюджетних будівель новоприєднаних територіальних громад. | У звітному періоді було проведено інструментальні обстеження будівель бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я, адміністративних будівель, закладів культури та спорту) сіл, а саме: Клепачів, Небіжка, Озерце, Буків, Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Одеради, Сьомаки, Шепель, Охотин, Боголюби, Богушівка, Тарасове. |
| 4. | Проведення щорічних Днів Сталої Енергії. | Проведено Дні сталої енергії на території міської територіальної громади під час святкування Дня міста. З метою популяризації енергоефективності, заходи включали проведення конкурсу малюнку на тему «Збережемо енергію – збережемо природу», екскурсії для учнів старших класів на твердопаливну котельню на вул. Боженка, 32, проведення інтерактивних уроків «Збережи енергію – збережи Україну» для учнів 7-10 класів, конкурсу творчих робіт на тему енергоощадження серед учнів КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради». |
| 5. | Впровадження проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» (заміна технологічного обладнання на 43 підвищувальних станціях, розташованих у місті Луцьку, а саме заміна насосного обладнання, заміна запірної арматури, диспетчеризація, організація обліку води та електричної енергії, а також організація комерційного обліку водопостачання в багатоквартирних житлових будинках, технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій) | Проведено 2 тендери та підписано контракти 02.08.2021 та 06.09.2021 про модернізацію 4 насосних станцій та 19 підвищувальних насосних станцій, а також на встановлення загальнобудинкових вузлів обліку холодної води у 300 багатоквартирних житлових будинках. Згідно з контрактом про модернізацію насосних станцій розпочато проєктні роботи. Встановлено близько 50 % від кількості загальнобудинкових вузлів обліку холодної води. |
| 6. | Завершення проєкту «Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька» (завершення утеплення закладу дошкільної освіти № 3 на просп. Молоді, 10 б, утеплення навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 10 – професійного ліцею на вул. Ветеранів, 5 та закладу дошкільної освіти № 5 на вул. Даргомижського, 5а) | Завершено заходи термомодернізації на всіх об’єктах проєкту, а саме: - у комунальних закладах дошкільної освіти № 3, 5, 8, 9, 10, 32, 33, а також у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 комбінованого типу, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», КЗ «Луцький НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10-професійний ліцей», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11-колегіумі, КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16, КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17», КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25», КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22-ліцей», Луцькому навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24-технологічний ліцей, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26», КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр», Палаці учнівської молоді, музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, Луцькій художній школі, Луцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з плавання. У дошкільних навчальних закладах № 7, 11, 20 замінено вікна та двері на енергоощадні, а також утеплено покрівлю. Замінено лампи освітлення на енергоощадні у закладах дошкільної освіти № 21, 34. Утеплено покрівлю, замінено вікна, замінено лампи освітлення на енергоощадні у КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2». Встановлено 25 індивідуальних теплових пунктів у 21 освітньому закладі міста. |
| 7 | Виконання положень «Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергосервісу» Виконання положень «Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ» | На офіційному сайті Луцької міської ради в розділі «Про місто» ‒ «Економіка міста» ‒ «Інвестору» ‒ «Об’єкти енергосервісу» розміщено інформацію про потенційні об’єкти для впровадження енергосервісу в бюджетних установах та їх локація. На отриману пропозицію ТОВ «ЕСКО ЮА» про подальшу співпрацю у сфері впровадження заходів з енергоощадження в освітніх закладах територіальної громади, надано інформаційні картки щодо споживання ними енергоресурсів за період 2018-2020 років для реалізації ЕСКО-договорів. Енергоменеджери установ постійно долучалися до участі в онлайн семінарах, навчаннях з питань енергоефективності та енергоощадження. Працівники відділу з енергозбереження проводили інструментальні обстеження закладів бюджетної сфери для виявлення наднормативного споживання енергоносіїв та перевірки якості виконаних робіт з енергомодернізації. |
| 8. | Виконання положень «Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків». Виконання положень «Меморандуму про взаєморозуміння між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО та Виконавчим комітетом Луцької міської ради». Виконання положень «Меморандуму про співпрацю з державною установою “Фонд енергоефективності” та Виконавчим комітетом Луцької міської ради». | Брали участь у Загальних зборах Асоціації «Енергоефективні міста України» та Конференції «Через якість врядування до успішності українських громад», а також у навчально прикладному тренінгу для голів ОСББ програми «Енергодім», щодо підтримки проведення енергоощадних заходів для багатоквартирних житлових будинків від Фонду енергоефективності. Затверджено нову Програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021- 2023 роки. |
| 9. | Інше: співпраця з міжнародними та національними організаціями, що діють у галузі енергоефективності | Брали участь у співбесіді з німецьким енергетичним агентством DENA. Подано заявку на участь у програмі для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів для міст, направлених на підвищення енергоефективності місцевих економік від Світового банку та АТ «Укрексімбанку». Подана заявка — форма висловлення зацікавленості у співпраці з Європейським Інвестиційним Банком. Пройдено конкурсний відбір та розпочато розробку Схеми теплопостачання міста (включаючи розробку концептуальної Стратегії теплопостачання міста, короткострокову та довгострокову Інвестиційну програму розвитку системи теплопостачання міста) у Проєкті енергетичної безпеки, що реалізується завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Подано заявку та отримано підтвердження про приєднання Луцької міської територіальної громади до ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG), яка реалізується у партнерстві ЄС, ПРООН (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй) та Міністерства розвитку громад та територій. |

3.4.3. Техногенна безпека

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення належного протипожежного стану підприємств, установ та закладів власності міської територіальної громади | Працівниками органу головного управління ДСНС України у Волинській області в поточному році перевірено усі навчальні заклади та заклади охорони здоров'я (з цілодобовим перебуванням людей). Складено відповідні Акти та приписи перевірок, встановлено терміни усунення недоліків. |
| 2. | Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах освіти та охорони здоров'я | Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах освіти та охорони здоров'я у 2021 році не здійснювалось. |
| 3. | Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | Оброблено вогнетривким розчином дерев’яні конструкції горища закладу дошкільної освіти № 8 «Джерельце». |
| 4. | Приведення в належний стан захисних споруд цивільного захисту власності міської територіальної громади | У зв’язку з обмеженим фінансуванням, роботи з ремонту захисних споруд цивільного захисту власності міської територіальної громади не здійснювалися. |
| 5. | Створення матеріального резерву для оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій | Розпорядженням міського голови від 06.02.2015 року № 39 «Про створення матеріальних резервів» затверджений порядок створення та використання місцевого резерву та номенклатура обсягів. У квітні 2021 року поновлено договори з постачальниками будівельних та споживчих матеріалів (товари повсякденного попиту). |
| 6. | Розвиток та удосконалення системи оповіщення населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій | Для оповіщення населення в м. Луцьку є 10 електросирен, один радіовузол на 9 400 радіоточок. В червні 2021 року проведено комплексну перевірку системи оповіщення «Сигнал – ВО», де проконтрольовано хід включення системи оповіщення, проходження сигналів, які доводяться до керівництва міста. На виконання Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки надано субвенцію з місцевого бюджету громади до державного бюджету 630,0 тис. грн на співфінансування проєкту «Технічне переоснащення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області «Пусковий комплекс». |
| 7. | Проведення профілактичних та практичних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з метою досягнення прийнятного ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та недопущення людських і зменшення матеріальних втрат | З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, здійснено ремонт магістрального каналізаційного колектора в районі вулиць Сухомлинського - Карпенка-Карого, виконано протипожежні заходи на полігоні твердих побутових відходів, проведено заміну та ремонт електрощитової житлового будинку на вул. Гулака-Артемовського, 21. |
| 8. | Організація рятування людей на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади в літній період у визначених місцях масового відпочинку. | На період купального сезону (з 01.06.2021- 31.08.2021) організовано роботу двох рятувальних постів в місцях масового відпочинку громадян на річці Стир (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. |

Директор департаменту економічної політики		                   Борис СМАЛЬ