Інформація

про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2022/2023 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 15.06.2022 № 279-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2022 проведена така робота.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.

На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги з управління багатоквартирних будинків, перебуває 586 житлових будинків.

Станом на 01.10.2022 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 164 будинках, гарячого водопостачання – у 95 будинках, холодного водопостачання – у 113 будинках.

Відремонтовано 113 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів у 26 будинках в кількості 69 од.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 51 будинку протяжністю 617 метрів. Відремонтовано поточним ремонтом 4,8 тис. м2 покрівель в 119 будинках.

Роботи по склінню слухових вікон на горищах та в підвальних приміщеннях, встановлення вхідних дверей та люків на горищах продовжуються.

У зв’язку з ліквідацією підвальних котелень на індивідуальне опалення переводиться 4 житлові будинки (вул. Лесі Українки, 30, 32, 36; вул. П’ятницька Гірка, 11). Внутрішньо-квартирні роботи виконуються за кошти власників, а роботи по влаштуванню зовнішніх обвідних газопроводів за кошти місцевого бюджету. Роботи перебувають на стадії завершення.

Необхідно зазначити, що понад 50 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 659 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими 650 ОСББ, які обслуговують 689 будинків.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021–2023 роки.

За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 21 кредитному договору, а з початку програми їх було 72. На ці цілі передбачено 1 млн 145 тис. грн. Також планується відшкодування до 10 % від виконаних робіт для учасників загальнодержавної програми «ЕНЕРГОДІМ». Для ОСББ, які реалізовують свої енергозберігаючі проєкти, зарезервовано в бюджеті громади 4 млн. грн.

Підприємством КП «Луцькводоканал» виконано ряд заходів, а саме:

замінено 1,080 км аварійних ділянок водопровідних мереж, що становить155,4 % від запланованого;

замінено 0,096 км аварійних ділянок каналізаційних мереж, що становить 63,1 % від запланованого;

замінено 58 люків, що становить 72,5 % від запланованого;

замінено 42 засувки, що становить 168 % від запланованого;

замінено 49 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях, що становить 44,5 % від запланованого;

замінено 55 пожежних гідрантів, що становить 457,6 % від запланованого;

відремонтовано 86 водопровідно-каналізаційних колодязів, що становить 45 % від запланованого;

проведено ремонт залізобетонних конструкцій технологічних каналізаційних очисних споруд на суму 35 тис. грн;

проведено демонтаж 2 водорозбірних  колонок, що становить 33,3 % від запланованого;

проведено скільцювання водопровідних мереж в селі Забороль 387 м. п., що становить 100 % від плану (підрядний спосіб) ;

проведено внутрішньо-свердловинні роботи 1 артезіанської свердловини (промивка свердловини) в селищі Рокині (підрядний спосіб), що становить 100 % від плану;

виготовлено та встановлено металопластикові конструкції над артезіанською свердловиною № 7 на вулиці Дубнівській, 26, що становить 100 % від плану (підрядний спосіб) ;

проведено реконструкцію водопровідної мережі по вулиці Дубнівській, 41 протяжністю 120 м.п., що становить 100 % від плану (підрядний спосіб);

проведено реконструкцію 490 м. п. водопровідної мережі (від проспекту Відродження до вулиці Єршова), що становить 76 % від запланованого (підрядний спосіб);

виконано захист металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах площею 213 м2, що становить 50 % від запланованого;

проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу);

підготовлено технологічні споруди та обладнання каналізаційних насосних станцій в кількості 9 одиниць, що становить 83,3 % від плану.

Згідно з заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду використано кошти в сумі 9 002 тис. грн, що становить 403 % від запланованого.

При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені наступні роботи:

ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення – 50 шт.

заміна та ремонт світильників зовнішнього освітлення – 500 шт.

заміна і регулювання кронштейнів –100 шт.

виправлення металевих опор – 10 шт.

перетяжка повітряних ліній – 4 км траси.

заміна голого проводу на самоізольований – 0,5 км

очищення елетричних мереж від гілок та накидів – 2,0 км

ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – 43 шт.

Всі заплановані підприємством виконані на 100 %.

Виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста: вул. Кафедральна, вул. Ранкова (від вул. Миколи Куделі до вул. Мамсурова), вул. Чехова (від пр-ту Волі до р. Сапалаївка і від вул. Клима Савура до р. Сапалаївка навпроти вул. Чехова), вул. Молодіжна (від вул. Глушець до буд. № 33а на вул. Братковського), пр-т Відродження, 41б, Київський майдан, 1, 3, 5. Вартість робіт склала – 1 037,6 тис. грн.

Капітальний ремонт вулиць міста проводиться на 3 об’єктах (продовження розпочатих у 2021 році робіт). Виконано робіт на суму 14 млн 4 тис. грн, зокрема:

асфальтування проїзних частин площею – 4705 м2;

мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 1277 м2.

Капітальний ремонт прибудинкових територій міста проведений на 3 об’єктах (продовження розпочатих у 2021 році робіт). Виконано робіт на суму 795 тис. грн, зокрема мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках площею – 774 м2.

Поточний ремонт вулиць та нанесення дорожньої розмітки

Проведено роботи з ліквідації аварійної ямковості на вулично-шляховій мережі Луцької міської територіальної громади.

Площа відновлення твердого покриття – 17 866 м².

Сума виконаних робіт становить 22 968,0 тис. грн.

Проведено роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки:

фарбою – 5800 м2;

пластиком – 415 м2.

Сума виконаних робіт 1 434,0 тис. грн.

З метою забезпечення належного стану міської території в зимовий період 2022/2023 років, утримання території громади проводитиметься наступною технікою: ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» – 8 автомобілів посипально-відвалочних, 2 – навантажувача, 1 – грейдер, 8 – тракторів з щіткою і відвалом, 3 – самоскиди для вивезення снігу. Також підготовлено 5 одиниць техніки комунальних підприємств громади. Техніка знаходиться у технічно-справному стані та підготовлена для робіт з зимового утримання вулиць. Загалом 27 одиниці техніки.

Заготовлено 3 140,0 т протиожеледних матеріалів, з них:

піщано-соляної суміші – 1 500,0 т;

щебенево-соляної суміші – 1 500,0 т;

солі – 140,0 т.

На тротуарах громади в листопаді 2022 року заплановано виставити ящики з щебенево-соляною сумішшю. З метою належного утримання вулично-шляхової мережі проведено тендер на суму 4,8 млн грн на 2022 рік.

З метою швидкого реагування на погіршення погодних умов передбачається забезпечити цілодобове чергування служби оперативного реагування у Луцькій міській територіальній громаді та у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (сильні снігопади, ожеледь), підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств, а саме: Луцька «ДПМК», ТОВ “Унідор”, ПП “Волиньторгпром”, ПП “ЛуцькТерКомСервіс”, ТОВ “Бетон Брук Сервіс”, ТзОВ «Луцькспецбуд», ПП “Дановабуд”, ТзОВ «Луцькавтодор Сервіс», ТзОВ «Волиньзернотрейд» та інших.

Директор департаменту

житлово-комунального

господарства								Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко

Світлана Музика

Роман Возняк

Іван Козак