Додаток

до рішення  міської ради

______________№_______

Програма

розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | КП «Парки та сквери м. Луцька» |
| 5. | Учасники (виконавці програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади. | 2 905,0 тис. грн. |

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток1

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| №з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | Роки |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 2 905,0 |
|  | -кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 2 905,0 |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

| № з\п | Напрями діяльності та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому, вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони : з/пл. штатних працівників, придбання спецодягу, організація пункту зосередження протипожежного інвентаря, виготовлення протипожежних плакатів, тощо | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | Забезпечення збереження лісів: 1)Заробітна плата штатних працівників: 2022р.-190,0тис.грн. 2023р.-563,0тис.грн. 2024р. - 590,0 тис.грн. 2)Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони: 2022р.-10,0тис.грн. 2023р.-30,0тис.грн. 2024р. -30,0 тис. грн. 3)Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря : 2022р.-15,0 тис.грн. ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра); 2023р.-30,0тис.грн. (бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;) 2024р -30,0 тис.грн. (спецрукавиці; ранцевий вогнегасник; відра; аптечка.) 4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів: 2022р.-11,0 тис.грн; 2023р.-13,0тис.грн; 2024р -15,0 тис. грн; 4)Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать, встановлення протипожежних плакатів: 2022р.-7,0 тис.грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів). 2023р.-40,0 тис.грн. ( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту). 2024р. -35,0 тис.грн. (догляд за рекреаційною зоною, місцями для розведення багать, місцями для паркування: ремонт, відновлення, фарбування). 5)Ремонт доріг протипожежного призначення: 2022р.-5,0 тис.грн. (підсипання грунтом, грейдерування); 2023р.-10,0 тис.грн (підсипання грунтом, грейдерування); 2024р. -10,0 тис.грн (підсипання грунтом, грейдерування). 6)Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно: 2022р.-15,0 тис.грн 2023р.-15,0 тис.грн 2024р. -15,0 тис.грн 7)Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу щорічно: 2022р.-15,0 тис.грн. 2023р.-15,0 тис.грн. 2024р. -15,0 тис.грн. 8)Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів: 2023р.-100,0 тис.грн. 2024р.-120,0 тис.грн. |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»: 2022р.-15,0 тис.грн. 2023р.-30,0 тис.грн. 2024р -30,0 тис.грн. |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка) | 2022-2024 роки | Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 | Формування та оздоровлення лісів. 2022рік: -освітлення (вік дерев до 10років)-3,0 тис. грн. -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис.грн. -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн. -прохідна рубка (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис.грн - вибіркові санітарні рубки -98.0тис.грн. -плата за використання природних ресурсів -20 тис.грн. 2023рік: -освітлення (вік дерев до 10 років)-3,0 тис.грн. -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис.грн. -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис.грн. -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис.грн. - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис.грн. -плата за використання природних ресурсів -35 тис.грн. 2024рік: -освітлення (вік дерев до 10 років)-5,0 тис.грн. -прочищення (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн. -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис.грн. -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис.грн. - вибіркові санітарні рубки -150.0тис.грн. -плата за використання природних ресурсів - 40 тис.грн. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 |  |

Михалусь 250 292