Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

Перелік завдань , заходів та результативні показники

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | Екологічний напрямок | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою | 2022-2024 роки | ДЖКГ, КП «Парки та сквери м.Луцька» | бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | 500,0 _______ | 500,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води: |
|  |  | Боротьба з бур'яном – алергеном |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Знищення небезпечних бур’янів-алергенів |
| 2 | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | 2022-2024 роки | ДЖКГ, КП «Парки та сквери м.Луцька» | бюджет Луцької міської територіальної громади | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | Придбання техніки для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються: 2022 рік- - бобкат з комплектом обладнання; -транспорт для перевезення робітників; - тримери, - бензопили, - висоторіз, газонокосарка; -мотоблок.; - навісне обладнання для посипання сумішами; - автомобіль вантажо-пасажирський; - повітродувний пристрій; 2023рік: - поливально-мийної машини; - трактор з комплектом навісного обладнання; - косарка міні-трактор; - трицикл в комплекті; - тример; - бензопила ; - мотоножниці ; 2024 рік: - легковий автомобіль; - оприскувач тракторний з комплектуючими; - вантажний автомобіль самоскид; - тримери; - бензопили; - повітродувний пристрій; - дископлуг до трактора; - деревоподрібнююча машина; - вантажний бус; - навісне обладнання до тракторів. |
| 3 | Благоустрій та утримання територій парків та скверів | Санітарне прибирання, очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою, в тому числі : - витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату; - витрати на закупівлю предметів та матеріалів для виконання робіт з благоустрою; - витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів; - витрати на придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту, тракторної техніки, техніки та інструменту для догляду за зеленими насадженнями; -витрати на технічний огляд та ремонт машин, механізмів та устаткування; - оплата видатків із благоустрою населених пунктів; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; - придбання канцелярських товарів, дезінфікуючих та миючих засобів; - придбання засобів пожежогасіння та оплата послуг з перезарядки вогнегасників; - придбання будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів, та господарських товарів; - інформаційні послуги; - послуги з ремонту техніки, інвентаря; - оплата комунальних послуг (в тому числі електроенергія, водопостачання, вивезення твердих побутових відходів та сміття); - витрати на охорону праці; -сплата податку на землю. | 2022-2024 роки | ДЖКГ, КП "Парки та сквери м. Луцька" | бюджет Луцької міської територіальної громади | 13 900,0 | 14 900,0 | 16 400,0 | - здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій парків та скверів у належному стані, їх санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів рекреаційного природоохоронного призначення; -повноцінна реалізація функцій озеленених територій ; -забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями; -належне обслуговування майна територіальної громади; - забезпечення комплексного виконання завдань з благоустрою територій, безперебійної роботи підприємства та його розвиток. |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція, капітальний ремонт зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення. | 2022-2024 роки | ДЖКГ КП "Парки та сквери м. Луцька | бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів, інших озеленених територій; -можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів; -можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів, інших озеленених територій; -проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування; - винесення в натуру меж, їх захист від зазіхань забудовників; -визначення цільового призначення – "рекреація, відпочинок"; - реконструкція зелених зон; |
| Всього по Програмі: |  |  |  |  |  | 18 600,0 | 19 700,0 | 21 400,0 |  |

Михалусь 250 292