Додаток

до рішення міської ради

______________№ ________

Програма

розвитку електрозарядної інфраструктури

Луцької міської територіальної громади на 2023–2027 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Підстава розроблення Програми | Закон України від 24.02.2023 № 2956-IX «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Департамент економічної політики |
| 3 | Співрозробники Програми | Відділ екології, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Департамент економічної політики, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, департамент житлово-комунального господарства, відділ управління майном міської комунальної власності, відділ екології, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, відділ транспорту |
| 5 | Учасники Програми | Підприємства, установи та організації усіх форм власності, ОСББ |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2023–2027 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі: | 3 860,0 тис. грн |
| 7.1 | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 250,0 тис. грн |
| 7.2 | інших коштів | 3 610,0 тис. грн |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

1.1. Нормативно-правова база

Для переходу європейського континенту до кліматичної нейтральності та розвитку справедливого суспільства, на початку 2020 року Європейська Комісія затвердила пакет системних політичних рішень – Європейський зелений курс (The European Green Deal).  Це стало першим кроком до закріплення на законодавчому рівні ефективного споживання ресурсів, озеленення інвестицій, скорочення викидів парникових газів та справедливої трансформації для сталого розвитку і збереження довкілля. Амбіції Європейського зеленого курсу також поширюються на Україну, як частину європейського континенту. З метою посилення реагування на наслідки змін клімату і досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки, урядом нашої країни розпочато процес виконання ратифікованих міжнародних документів щодо протидії зміні клімату та поліпшення якості атмосферного повітря.

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», який набрав чинності із 01 січня 2020 року, визначено, що забруднення атмосферного повітря у нашій державі є однією з найгостріших екологічних проблем. Основними забруднювачами та джерелами викидів парникових газів є підприємства теплоенергетики, добувної і переробної промисловості та автотранспорт. Інструментами реалізації державної екологічної політики визначено: проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування; екологічний аудит, екологічна сертифікація та маркування продукції; впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимог до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам; екологічна модернізація промислових підприємств тощо.

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року передбачено перехід на екологічно-чистий та енергоефективний транспорт. Положення стратегії передбачають насамперед розвиток громадського електротранспорту і велосипедної інфраструктури в містах України, заміна транспорту з вуглеводневими викидами на «зелений» транспорт, запровадження маркування транспорту відповідно до рівня екологічної небезпеки, стимулювання розвитку альтернативних видів авіаційного палива. Крім того, Планом заходів із реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 321-р) задекларовано законодавче стимулювання виробництва електромобілів в Україні та створення національної мережі швидкісних електрозарядних станцій.

З 01 січня 2022 року набули чинності закони України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні». Основна мета вказаних законодавчих актів – створення сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, а також стимулюванні попиту на автобуси, легкові та вантажні автомобілі, оснащені електричними двигунами.

23 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів», який спрямований на створення умов для використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, розвиток інфраструктури зарядних станцій, а також зменшення залежності України від імпорту енергетичних ресурсів та сприяння економічній вигоді у зв’язку із меншою вартістю електроенергії порівняно з іншими видами палива. На виконання вказаного закону були внесені зміни до ряду інших, відповідних нормативно-правових актів, зокрема і до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», в частині надання права об’єднанням облаштовувати на прибудинкових територіях місця для стоянки та зберігання транспортних засобів, які обладнані станціями зарядки електромобілів, для заряджання систем акумулювання електричної енергії (акумуляторних батарей) електромобілів. Також згідно з п. 4 ст. 5 вказаного закону органам місцевого самоврядування необхідно розробити та затвердити власні програми розвитку електрозарядної інфраструктури з метою облаштування комунальних об’єктів необхідною договірною потужністю та станціями зарядки електромобілів.

1.2. Аналіз поточної ситуації

Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря у м. Луцьку здійснює Волинський обласний центр з гідрометеорології на трьох стаціонарних постах. Стан повітря досліджується за сімома основними домішками. Критичними по місту є такі домішки як: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, фенол та формальдегід. Одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря та шумового навантаження (тиску) в Луцькій міський територіальній громаді є автомобільний транспорт (пересувні джерела).

У 2022 році забруднення повітря від автотранспорту складало 95 % від сумарного. Така ситуація зумовлює підвищення рівня загазованості повітря у місті, особливо оксидом вуглецю. Його середньорічна концентрація в окремих районах міста перевищує рівень максимально-разової гранично-допустимої (5 мг/м3) та становить 6,62 мг/м3.

Для оптимізації ситуації необхідно проводити роботи із: удосконалення пропускної здатності вулично-транспортної мережі з винесенням транзитних потоків за межі житлових зон і міста загалом; заміни рухомого складу громадського автотранспорту на зразки із найновішими екологічними стандартами та більшою пасажиромісткістю; оновлення та збільшення парку міського електротранспорту; стимулювання населення до використання електричних колісних транспортних засобів та електромобілів.

За даними Міністерства інфраструктури, станом на 01 лютого 2023 року в Україні було зареєстровано 48 180 електромобілів. Українська зарядна мережа налічувала 3 244 станції, з яких 1 835 – швидкісні (потужність понад 22 кВт). Мережа електрозарядних станцій переважно розміщена на міських територіях. При цьому, виробники електромобілів і дилери також неодноразово заявляють, що для розвитку електротранспорту в Україні повинна бути відповідна інфраструктура, в першу чергу – зарядні станції.

Станом на 01.09.2023 у Луцькій міській територіальній громаді було зареєстровано 578 електромобілів та 823 автомобілі із гібридним двигуном. Мережа електрозарядних станцій складала близько 50 од.**

Кількість зареєстрованих електромобілів та автомобілів із гібридним двигуном у Луцькій міській територіальній громаді*

|  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.09.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість електромобілів, од. | 231 | 373 | 578 |
| Кількість автомобілів із гібридним двигуном, од. | 287 | 408 | 823 |
| Чисельність населення у Луцькій МТГ, тис. осіб | 240,3 | 236,3 | 236,3 |

У зв’язку зі стимулюючими нормами не лише Закону України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів», але й усіх вищезгаданих, логічно очікувати збільшення кількості електромобілів у громаді та зростання їх популярності серед населення. Відповідно, основними проблемами, на вирішення яких необхідно зосередити зусилля міській владі, підприємствам, установам та організаціям різних форм власності, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, протягом наступних 5 років є: створення мережі електрозарядних станцій як у місті, так і між населеними пунктами міської громади, облаштування місць для паркування та автостоянок станціями зарядки електротранспорту.

*за даними Головного сервісного центру МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області

**за даними https://www.plugshare.com (найбільша у світі спільнота водіїв електромобілів).

2. Визначення мети

Метою Програми є розбудова електрозарядної інфраструктури Луцької міської територіальної громади, покращення екологічної ситуації, створення сприятливих умов для збільшення кількості користувачів та власників транспортних засобів із електричними двигунами.

3. Засоби розв’язання проблеми

Програма включає спектр заходів для сприяння до максимального переходу на використання електричних транспортних засобів. Ключовим елементом для розвитку мережі зарядних станцій є фінансування з різних джерел (приватні інвестиції, кошти місцевих бюджетів, державні фінансові програми тощо) будівництва нових станцій зарядки електротранспорту як у густонаселених районах міста, так і на дорогах міжміського сполучення. Важливим аспектом при цьому є забезпечення сумісності між різними моделями електромобілів та зарядними станціями.

Важлива роль у досягненні визначеної мети також належить навчанню/освіті населення щодо переваг використання електротранспортних засобів, а також навчанню спеціалістів, які займаються обслуговуванням та ремонтом електромобілів. Тому, одним із заходів Програми є сприяння дослідженням та розвитку нових технологій в галузі електротранспорту, в тому числі фінансуванню дослідницьких проєктів, налагодженню партнерства із університетами та приватними компаніями, а також створення інкубаторів для стартапів, які працюють у сфері електротранспорту.

Збільшення використання електрокарів населенням громади вплине на зменшення викидів парникових газів та інших шкідливих для здоров’я речовин, а також зменшить інтенсивність шумового навантаження (тиску), що призведе до зменшення негативних фізіологічних і психологічних наслідків на нервову систему, сон, емоції та працездатність.

Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Луцької міської територіальної громади, власні кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань та заходів Програми.

Результативні показники

Розвиток мережі зарядних станцій для електротранспорту є потужним засобом для покращення екологічної ситуації, енергетичної незалежності та підвищення рівня комфорту проживання у громаді. Для популяризації в глобальних масштабах переваг користування електротранспортом, у першу чергу, необхідно створити розвинуту мережу зарядної інфраструктури, яка б дозволяла власникам електромобілів комфортно пересуватися як у місті, так і на міжміському сполученні.

Серед першочергових заходів для стимулювання розвитку електрозарядної інфраструктури Програмою передбачено:

розробка прозорого та узгодженого порядку надання у тимчасове користування окремих елементів благоустрою для встановлення станцій зарядки електротранспорту;

планування розміщення об’єктів станцій зарядки електротранспорту при розробці та затвердженні містобудівної документації;

різностороннє сприяння суб’єктам господарської діяльності, що мають у власності зарядні станції, у розширенні їх мережі;

облаштування на паркувальних майданчиках та місцях для паркування машиномісць виключно для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

створення та оновлення інтерактивної мапи розташування елементів електрозарядної інфраструктури на території громади тощо.

Механізм моніторингу та оцінки ефективності запланованих заходів полягає у щорічній оцінці якості повітря, отриманню даних про кількість діючих електрозарядних станцій, кількість зареєстрованих електромобілів та автомобілів із гібридними двигунами у Луцькій міській територіальній громаді. На основі отриманих результативних показників здійснюється оцінка прогресу розвитку електрозарядної інфраструктури, визначаються проблемні аспекти та вносяться відповідні корективи до Програми.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Звіт про виконання Програми

Виконання Програми забезпечується усіма її учасниками, визначеними у Паспорті. Координація діяльності щодо реалізації заходів Програми покладена на постійні комісії міської ради, що опікуються питаннями бюджету, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, екології та транспорту; моніторинг її ефективності здійснюватиме департамент економічної політики міської ради.

Впродовж терміну дії Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів Луцької міської ради.

Секретар міської ради				      Юрій БЕЗПЯТКО

Смаль 777 955

Додаток 1

до Програми розвитку

електрозарядної інфраструктури

Луцької міської територіальної

громади на 2023–2027 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку електрозарядної інфраструктури

Луцької міської територіальної громади на 2023–2027 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 150,0 | 850,0 | 900,0 | 930,0 | 1 030,0 | 3 860,0 |
| коштів бюджету громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| коштів інших джерел | 100,0 | 800,0 | 850,0 | 880,0 | 980,0 | 3 610,0 |

Смаль 777 955

Додаток 2

до Програми розвитку

електрозарядної інфраструктури

Луцької міської територіальної

громади на 2023–2027 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку електрозарядної інфраструктури Луцької міської територіальної громади

на 2023–2027 роки

| № з/п | Завдання | Заходи | Виконавці | Термін виконання, роки | Фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1 | Розвиток електрозарядної інфраструктури | Розробка порядку надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для встановлення станцій зарядки електротранспорту | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, департамент економічної політики, відділ управління майном міської комунальної власності | 2024 | Не потребує фінансування |  | Мережа електрозарядних станцій: збільшення щороку мінімум на 50 од. Кількість зареєстрованих електромобілів: 2500 од./рік Кількість зареєстрованих автомобілів із гібридним двигуном: 5000 од./рік |
|  |  | Облаштування на територіях ОСББ місць для стоянки та зберігання електромобілів та станцій зарядки електротранспорту | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 2023–2027 | Інші кошти | 2023 р. ‒ 50,0 2024 р. ‒ 100,0 2025 р. ‒ 100,0 2026 р. ‒ 100,0 2027 р. ‒ 100,0 |  |
|  |  | Позначення паркомісць, призначених для обслуговування транспортних засобів з електродвигуном, спеціальними дорожніми знаками, розміткою, таблицями тощо | Департамент житлово-комунального господарства | 2023–2027 | Кошти бюжету громади | 2023 р. ‒ 50,0 2024 р. ‒ 50,0 2025 р. ‒ 50,0 2026 р. ‒ 50,0 2027 р. ‒ 50,0 |  |
|  |  | Планування розміщення об’єктів станції зарядки електротранспорту при розробці та затверджені містобудівної документації | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2023–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
| 2 | Стимулювання підприємницької діяльності, що спрямована на поширення та обслуговування електротранспорту | Різностороннє сприяння суб'єктам господарської діяльності, що мають у власності зарядні станції, у розширенні їх мережі | Департамент економічної політики | 2023–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Розробка порядку нарахування оплати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення станцій обслуговування електромобілів, що передбачає пільгові умови (терміни) для розвитку | Відділ управління майном міської комунальної власності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2024 | Не потребує фінансування |  |  |
| 3 | Цифровізація процесу користування та обслуговування електрозарядної інфраструктури | Розрахунок оптимальної кількості елементів електрозарядної інфраструктури та їх локалізації на території громади | Відділ транспорту, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, департамент економічної політики | 2023–2024 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Створення та постійне оновлення інтерактивної мапи/мобільного додатку розташування елементів електрозарядної інфраструктури на території громади | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, департамент економічної політики | 2024–2027 | Інші кошти | 2024 р. ‒ 50,0 2025 р. ‒ 50,0 2026 р. ‒ 30,0 2027 р. ‒ 30,0 |  |
|  |  | Збір та обробка статистичних даних щодо кількості зареєстрованих транспортних засобів з електричними двигунами | Відділ транспорту, департамент економічної політики | 2024–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Створення можливості проходження максимальної кількості процедур, необхідних для облаштування та експлуатації електрозарядної інфраструктури, в режимі онлайн | Департамент ЦНАП, департамент економічної політики | 2024–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Сприяння дослідженням та розвитку нових технологій в галузі електротранспорту, налагодженню партнерства із університетами та приватними компаніями, а також створення інкубаторів для стартапів, які працюють у сфері електротранспорту | Департамент економічної політики | 2023–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Уніфікація комунікаційних інтерфейсів та способів розрахунку за послуги електрозарядної інфраструктури, електронне управління чергою на станціях зарядки електротранспорту | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, департамент економічної політики | 2023–2027 | Інші кошти | 2023 р. ‒ 50,0 2024 р. ‒ 50,0 2025 р. ‒ 50,0 2026 р. ‒ 50,0 2027 р. ‒ 50,0 |  |
| 4 | Розвиток уніфікованої інфраструктури міського автомобільного транспорту, що обладнаний електричними двигунами | Облаштування на паркувальних майданчиках та місцях для паркування машиномісць виключно для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами | Департамент житлово-комунального господарства | 2024–2027 | Не потребує фінансування |  |  |
|  |  | Придбання та використання електротранспорту у міському комунальному господарстві, встановлення станцій зарядки електротранспорту на території та в зоні діяльності комунальних підприємств | Департамент житлово-комунального господарства, комунальні підприємства | 2024–2027 | Інші джерела | 2024 р. ‒ 500,0 2025 р. ‒ 500,0 2026 р. ‒ 500,0 2027 р. ‒ 500,0 |  |
|  |  | Облаштування (у разі можливості) станцій зарядки електротранспорту альтернативними джерелами накопичення енергії | Департамент житлово-комунального господарства, комунальні підприємства | 2024–2027 | Інші джерела | 2024 р. ‒ 100,0 2025 р. ‒ 150,0 2026 р. ‒ 200,0 2027 р. ‒ 300,0 |  |
| 5 | Покращення екології на території міської територіальної громади | Постійний контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря та шумового навантаження у м. Луцьку | Відділ екології | 2023-2027 | Не потребує фінансування | - | Рівень загазованості повітря оксидом вуглецю в усіх мікрорайонах міста: не більше 3–4 мг/м.куб. |
|  |  | Оприлюднення на сайті ЛМР аналізу динаміки та роз'яснення результатів дослідження атмосферного повітря, що проводиться Волинським обласним центром з гідрометеорології на стаціонарних постах, з точки зору впливу на ці показники транспортних засобів, обладнаних двигунами внутрішнього згорання | Відділ екології | 2023–2027 | Не потребує фінансування | - |  |
| 6 | Промоція електротранспорту, електрозарядної інфраструктури та стимулювання населення до використання електричних колісних транспортних засобів та електромобілів | Налагодження співпраці із банківськими установами щодо популяризації «гнучких» кредитів на придбання електроавтомобілів | Департамент економічної політики | 2023–2027 | Не потребує фінансування | - | Зростання глобального ринку електромобілів. Створення сприятливих умов для розвитку електротранс-порту. Підвищення безпеки руху. |
|  |  | Обмін найкращими практиками, технологіями та стандартами у сфері електрозарядної інфраструктури із містами України та закордонними містами | Департамент економічної політики, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2023–2027 | Не потребує фінансування | - |  |
|  |  | Інформування населення про діяльність партнерських платформ (українських та міжнародних) де користувачі можуть побачити, чи доступна та чи інша станція, і зарезервувати її на потрібний час | Департамент економічної політики, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2023–2027 | Не потребує фінансування | - |  |
| 7 | Участь у міжнародних проєктах | Залучення грантових коштів та коштів міжнародної технічної допомоги на розвиток електозарядної інфраструктури | Департамент економічної політики, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2023–2027 | Не потребує фінансування | - |  |
| Всього за роками: |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  | Інші джерела |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  | 800,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  | 850,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  | 880,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 |  | 980,0 |
|  |  |  |  | РАЗОМ: | 250,0 |  | 3610,0 |

Смаль 777 955