ЗВІТ

про роботу житлово-комунального підприємства № 7

Житлово-комунальне підприємство № 7 діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 29.09.2021 № 19/98 (нова редакція).

Засновником ЖКП № 7 є Луцька міська територіальна громада в особі Луцької міської ради.

Підприємство створено з метою задоволення потреб у його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Луцької міської територіальної громади, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

Основними видами діяльності підприємства є:

ремонт, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

впорядкування, санітарна очистка та озеленення дворових територій;

прийняття в експлуатацію житлових будинків, управління багатоквартирними будинками;

очищення коминів, димоходів, димових та вентиляційних каналів, влаштування опалювальних приладів, перевірка їх протипожежного стану тощо.

Структура доходів ЖКП № 7

тис. грн

| Статті доходів | 2023 | І півріччя 2024 |
| --- | --- | --- |
| Управління будинком | 13 813,3 | 6 473,8 |
| Пільги | 7,7 | - |
| Інші | 1 005,0 | 599,1 |
| Всього | 14 826,0 | 7 072,9 |
| в т. ч. ПДВ | 2 471,0 | 1 176,9 |
| Всього доходів без ПДВ | 12 355,0 | 5 896,0 |

Структура витрат по ЖКП № 7

тис. грн

| Статті витрат | 2023 | І півріччя 2024 |
| --- | --- | --- |
| Витрати на оплату праці | 8 083,0 | 4 864,0 |
| - в т. ч нарахування на зарплату | 1 732,0 | 852,0 |
| Матеріальні витрати | 2 073,0 | 897,0 |
| Амортизація | 5,0 | 2,0 |
| Інші витрати | 134,0 | 55,0 |
| Всього витрат: | 12 027,0 | 5 818,0 |

Фінансові результати діяльності підприємства

тис. грн

|  | 2023 | І півріччя 2024 |
| --- | --- | --- |
| Всього доходів (без ПДВ) | 12 355,0 | 58 96,0 |
| Всього витрати | 12 027,0 | 58 18,0 |
| Фінансовий результат діяльності | 2328,0 | 78,0 |
| Податок на прибуток | 13,7 | 47,5 |
| Чистий фінансовий результат | 269,0 | 78,0 |

Податки та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів

тис. грн

|  | 2023 | І півріччя 2024 |
| --- | --- | --- |
| ПДВ | 2 244,4 | 1 078,3 |
| Земельний податок | 43,0 | 15,6 |
| Податок на прибуток | 13,7 | 47,5 |
| ПДФО | 1 455,9 | 740,3 |
| ЄСВ | 1 671,4 | 846,6 |
| Військовий збір | 121,6 | 61,7 |
| Всього: | 5 550,0 | 2 790,0 |

Для попередження передчасного зносу, відвернення аварій і підтримання будинків в технічно справному стані інженерно-технічними працівниками ЖКП № 7 щорічно проводяться весняно-літні та осінньо-зимові обходи. За результатами обстежень на підприємстві розробляються заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Крім того, щорічно за рахунок складової послуги «Утримання спільного майна», відповідно до затверджених графіків, мешканцям кожного будинку, який знаходиться на обслуговуванні підприємства надавались послуги:

два рази на рік з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зливової каналізації;

дератизація – всі будинки щомісячно в 3 декаді;

обслуговування вентиляційних каналів – 1 раз на рік, димовентиляційних каналів – 2 рази на рік;

протягом року виконувались заявки мешканців щодо ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання.

Житлово-комунальне підприємство № 7 проводить технічне обслуговування та надає послуги з поточного ремонту будинків в межах коштів, затверджених кошторисами на надання послуг з управління будинками, такі кошториси були розроблені та затверджені ще у 2020 році, відповідно, виходячи із цін того періоду. В зв’язку із зміною економічних чинників (зростання майже у 2 рази розміру мінімальної заробітної плати, збільшення у 2,6 рази цін на електроенергію та у 2,2 рази цін на ПММ тощо) ціни на послуги з управління будинками є збитковими та не відшкодовують фактичних витрат на надання цих послуг. Тому виникає потреба у масовому залученні коштів мешканців для проведення ремонтних робіт, зокрема: для ремонту сходових  кліток, ремонту покрівель, заміни стояків холодного водопостачання тощо.

Ремонти житлових будинків

| Вид робіт | Об’єми |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | І півріччя 2024 |
| Ремонт м’яких руберойдних покрівель, використано руберойду: -ЖКП № 7 - матеріали мешканців | 470,8 м2 в 30 буд. 31 рул. 31 рул. | 472,7 м2 в 9 буд. 41 рул. 11 рул. |
| Ремонт шиферних покрівель | 87,4 м2 | 12 м2 |
| Заміна водовідвідних пристроїв | 66,5 пог. м 18 буд. | 14,6 пог. м 8 буд. |
| Сходові клітки: - капітальний ремонт - косметичний ремонт | 5 під’їздів 11 під’їздів | 3 під’їзди 4 під’їзди |
| Оголовки димо- вентиляційних каналів | 6 шт. в 5 буд. | 3 шт. в 2 під’їздах |
| Заміна труб різних діаметрів -ЖКП № 7 -матеріали мешканців | 288 пог. м 204 пог. м 87 пог. м | 105,5 пог. м 68 пог. м 37,5 пог. м |
| Заміна вентилів, кранів -ЖКП № 7 - матеріали мешканців | 155 шт. 58 шт. 97 шт. | 90 шт. 10 шт. 80 шт. |
| Заміна ввідної запірної арматури (засувки) | 3 шт. | 2 шт. |
| Заміна електропроводів та кабелів | 343 пог. м | 189 пог. м |
| Заміна світлодіодних ламп та плат | 238 шт. | 344 шт. |

Виконано значний об’єм різних ремонтно-будівельних робіт (ремонт цоколів, площадок входу в під’їзди, ремонт дверей та віконних рам, скління вікон сходових кліток та підвальних приміщень, обрізку гілок дерев на прибудинкових територіях, один раз на рік проводиться очищення підвальних приміщень та покрівель тощо).

Щорічно в літній період проводиться триразове косіння дворових територій, загальна площа викошених газонів у 2023 році – 181,9 тис. м2, у І півріччі 2024 року викошено 88,2 тис. м2, причому косіння прибудинкових територій проводиться тільки механізовано. Крім того, у 2023 році проводилась  дворазова стрижка живоплоту на площі 6 087 м2 та 997 м2 у І півріччі 2024.

На 2025 рік планується провести оновлення парку малої механізації по догляду за зеленими насадженнями (придбання тримерів для косіння) та апарату високого тиску для промивання каналізаційних мереж. Також буде продовжено роботу по заміні енергозберігаючих ламп та світильників на сходових клітках багатоквартирних будинків.

Директор ЖКП № 7                                                             Микола ГАРБАРЧУК