Додаток

до рішення  міської ради

______________№_____

Програма

розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 5. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2025 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 4 250,0 тис. грн |

Секретар міської ради                                                                         Юрій БЕЗПЯТКО

Михалусь 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022–2025 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства

Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

| № з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 | 4 250,0 |
| 1.1 | бюджету Луцької міської територіальної громади | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 | 4 250,0 |

Михалусь 250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади

на 2022–2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

| № з/п | Напрями діяльності та заходи | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення лісовпорядкування на площі 188,1 га | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 35,0 | 35,0 | - | 250,0 | Приведення у відповідність документів, які дають право на об’єми робіт. |
| 2 | Лісопатологічне обстеження лісових насаджень з врахуванням хвороб, бурелому, вітровалу на площі (1 раз на рік) | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведення обстежень насаджень на предмет доцільності виконання робіт з оздоровлення лісів. |
| 3 | Утримання лісової охорони та благоустрій територій комунального лісового господарства. | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 268,0 | 816,0 | 860,0 | 870,0 | Забезпечення збереження лісів: 1) Заробітна плата штатних працівників: 2022р.-190,0 тис. грн 2023р.-563,0 тис. грн 2024р.-590,0 тис. грн 2025 р.-708,0 тис. грн 2) Придбання форменого одягу, спецодягу та взуття для лісової охорони: 2022р.-10,0 тис. грн 2023р.-30,0 тис. грн 2024р. -5,0 тис. грн 2025р. - 0,0 тис. грн 3) Організація пункту зосередження протипожежного інвентаря : 2022р.-15,0 тис. грн ( ранцевий вогнегасник, лопати, аптечка, відра); 2023р.-30,0 тис. грн (бензопила; лопати; сокири; граблі; бідон для питної води; кухлі;) 2024р. -30,0 тис. грн (придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, протипожежних плакатів, аптечки.) 2025р. – 10,0 тис. грн. (придбання засобів пожежогасіння, пожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту, аптечки.) 4)Створення резерву паливно-мастильних матеріалів: 2022р.-11,0 тис. грн 2023р.-13,0 тис. грн 2024р. -15,0 тис. грн 2025р. -12,0 тис. грн 5) Обладнання місць відпочинку, місць розведення багать, встановлення інформаційних плакатів: 2022р.-7,0 тис. грн (виготовлення альтанки для відпочинку; виготовлення протипожежних плакатів). 2023р.-40,0 тис. грн ( благоустрій рекреаційної зони та облаштування місця для паркування автотранспорту). 2024р. -60,0 тис. грн (благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування: -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю; -придбання та встановлення шлагбаумів; -комунальні послуги. 2025р.- 30,0 тис. грн благоустрій рекреаційної зони, місць для паркування: -ремонт, відновлення, фарбування, в тому числі закупівля знаряддя, виробів, матеріалів, матеріалів для фарбування, інвентарю; -догляд за шлагбаумами; -комунальні послуги; -перекриття доріг шляхом створення земляних перешкод. 6) Ремонт доріг протипожежного призначення: 2022р.-5,0 тис. грн (підсипання грунтом, грейдерування); 2023р.-10,0 тис. грн (підсипання грунтом, грейдерування); 2024р. -10,0 тис. грн (підсипання грунтом, грейдерування). 2025р. -10,0 тис.грн (підсипання грунтом, грейдерування). 7) Створення мінералізованих смуг та догляд за ними щорічно: 2022р. -15,0 тис. грн 2023р. -15,0 тис. грн 2024р. -15,0 тис.грн 2025 р.- 5,0 тис. грн 8) Розчищення окружної межі з вирубуванням хмизу щорічно: 2022р.-15,0 тис. грн 2023р.-15,0 тис. грн 2024р. -15,0 тис. грн 2025р. – 5,0 тис. грн 9) Придбання паливно-мастильних матеріалів для патрулювання лісових масивів: 2023р.-100,0 тис. грн 2024р.-120,0 тис. грн 2025р.- 90,0 тис. грн |
| 4 | Науково-технічне обґрунтування доцільності проведення вибіркових санітарних рубок пов’язаних з статусом КНПП «Цуманська пуща» | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Обґрунтування отримання дозволів на проведення робіт у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща»: 2022р.-15,0 тис. грн 2023р.-30,0 тис. грн 2024р. -30,0 тис. грн 2025р. -30,0 тис. грн |
| 5 | Розробка лісосік(освітлення, прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркова санітарна рубка) | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 143,0 | 300,0 | 313,0 | 135,0 | Формування та оздоровлення лісів. 2022рік: -освітлення (вік дерев до 10років) -3,0 тис. грн -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн -прохідна рубка (вік дерев від 41 року і більше)- 10,0тис. грн - вибіркові санітарні рубки -98.0 тис.грн -плата за використання природних ресурсів -20 тис. грн 2023рік: -освітлення (вік дерев до 10 років)-3,0 тис. грн -прочищення (вік дерев від11 до 20 років)- 4,0 тис. грн -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років) - 8,0 тис. грн -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)- 100,0 тис.грн - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн -плата за використання природних ресурсів -35 тис. грн 2024рік: -освітлення (вік дерев до 10 років)-5,0 тис. грн -прочищення (вік дерев від 11 до 20 років)- 8,0 тис. грн -прорідження (вік дерев від 21 до 40 років)- 10,0 тис. грн -прохідна рубка (вік дерев від 41 і більше років)-100,0 тис. грн - вибіркові санітарні рубки -150.0 тис. грн -плата за використання природних ресурсів - 40 тис. грн. 2025рік – 135,0 тис. грн. (прочищення, прорідження, прохідна рубка, вибіркові санітарні рубки). -плата за використання природних ресурсів. |
| 6 | Створення та утримання екологічної стежки на території комунального лісового господарства. | 2022-2025 роки | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Наукове та естетичне використання лісових ресурсів: - виготовлення та встановлення лісових меблів – лавок, стендів, тощо, по маршруту екологічної стежки; - ремонт та догляд за лісовими меблями; - придбання матеріалів, фарб для виконання робіт з благоустрою. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 481,0 | 1201,0 | 1223,0 | 1345,0 |  |

Михалусь 250 292