Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________ № _________

Програма

«Вода для здорового майбутнього»

на 2025–2030 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент економічної політики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент економічної політики |
| 3. | Співрозробники Програми | КП «Луцькводоканал» |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Луцькводоканал», департамент житлово-комунального господарства |
| 5. | Учасники Програми | Навчальні заклади Луцької міської територіальної громади |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025–2030 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 89 000,0 тис. грн |
|  | в тому числі: |  |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 23 000,0 тис. грн |
| 7.2 | коштів інших джерел | 66 000,0 тис. грн |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства належить вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод та здійснення контролю за якістю питної води. Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визначено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання. Також цим законом задекларовано, що громадяни мають право на безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє середовище. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Суб’єктами відносин у сфері питного водопостачання у Луцькій міській територіальній громаді є Луцька міська рада, КП «Луцькводоканал» та жителі громади. Реалізація заходів із забезпечення безперебійного функціонування у  громаді системи водопостачання та водовідведення та турбота про якість питної води є пріоритетним завданням роботи КП «Луцькводоканал».

У Луцькій міській територіальній громаді питна вода відповідає санітарним вимогам якості та безпеки. Проте, якщо вести мову про якість питної води для дітей, то варто врахувати, що вона має бути спеціально очищеною, збалансованою за своїм мінеральним складом, сприятливою для формування здорового організму і завжди доступною для вживання при першій потребі. У багатьох життєвих ситуаціях потреба дитини в рідині зростає: у спеку, під час або після фізичних навантажень, коли дитина вчиться або хвилюється. При втраті води до 2 % маси тіла (1,0 л – 1,5 л) активність мозку і працездатність зменшуються на 20 %. Тому діти повинні завжди мати постійний доступ до чистої питної води.

Згідно з Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020  № 2205, вода, яка постачається у заклади освіти, повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДсанПіН 2.2.4-171-10). У закладі освіти повинен бути організований питний режим. Організація питного режиму повинна сприяти задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді. Заклади освіти обладнуються питними фонтанчиками.

При цьому, головними соціальними складовими у загальній системі використання та споживання питної води є налагодження батьками питного режиму дитини (батьки повинні пояснити, чому важливо пити достатню кількість води, які напої не варто пити тощо) та забезпечення безперешкодного доступу дітей до високоякісної питної води.

Дітям радять споживати воду впродовж всього дня і особливо під час активних ігор чи занять спортом. Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів: статі, віку, рівню фізичної активності, температури повітря, погодних умов та клімату. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму.

Єдиних норм споживання рідини немає, але можна орієнтуватись на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей:

діти від 1–4 років: від 2–4 склянок;

діти 4–8 років: 5 склянок;

діти 9–13 років: 7–8 склянок;

14 і більше: від 8 до 11 склянок.

У зв’язку з цим, надзвичайно важливо створити дітям комфортні й безпечні умови для пиття, коли діти споживають воду безконтактно, а отже цілком безпечно.

КП «Луцькводоканал» уже реалізовано один пілотний проєкт з встановлення питних фонтанчиків і системи очищення води в харчоблоці Луцького ліцею  № 22 Луцької міської ради. Станція питної води забезпечує доочищення водопровідної води до рівня високоякісної питної води. Очищена вода подається не лише у питні фонтанчики, але і до харчоблока.

Зазначений проєкт довів свою ефективність, в зв’язку з цим виникла необхідність та існує відповідний запит від дітей, батьків та учителів на облаштування питних фонтанчиків і систем очищення води в інших закладах освіти Луцької міської територіальної громади.

Відповідно, однією із першочергових проблем, на вирішення яких спрямована Програма «Вода для здорового майбутнього» на 2025–2030 роки (далі – Програма) є забезпечення соціальних об’єктів міської територіальної громади системами доочищення питної води та встановлення питних фонтанчиків.

Ще однією проблемою, на вирішення якої спрямована Програма, є відсутність в окремих навчальних закладах шкіл громад системи централізованого водовідведення (ці навчальні заклади обладнані вигрібними ямами). З метою дотримання норм чинного законодавства, для вирішення ситуації можливе встановлення систем очищення стічних вод (локальних очисних споруд) на основі технології BioDisc. Окрім того, на території Княгининівського старостинського округу (в с. Княгининок та селищі Рокині) знаходяться очисні споруди, які також потребують модернізації шляхом встановлення сучасних систем очищення стічних вод.

Перевагами впровадження систем очищення стічних вод на основі технології BioDisc є: мінімальна площа санітарно-захисної зони; відсутність запахів та безшумність; наднизька споживча потужність обладнання; функціонування в умовах часткового навантаження (10 % від заявленої продуктивності); можливість функціонування в автономному режимі (без подачі електроенергії) впродовж трьох діб.

Також Програмою передбачено покращення якості питної води за допомогою встановлення локальних систем доочистки для мешканців багатоквартирних будинків Луцької міської територіальної громади.

КП «Луцькводоканал» має надавати споживачам послуги з централізованого водопостачання з дотриманням вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, які мають певний діапазон («від» і «до», «не більше», «не менше»). На сьогодні якість питної води відповідає вимогам згаданого вище ДСанПіН 2.2.4-171-10, однак за окремими показниками знаходиться в граничних значеннях. Проведення поглибленої очистки води на водозаборах КП «Луцькводоканал» є абсолютно недоцільним з технічної, економічної, фінансової та організаційної сторони (великі нормовані втрати при транспортуванні, використання майже 600 км розподільчої сталевої мережі, внутрішньобудинкові сталеві мережі, в структурі споживання безпосередньо побутові потреби менше 55 % тощо).

Відповідно на даний час наявне масове використання мешканцями територіальної громади бутильованої води (мінімальна ціна – 1,0 м3 – 15,0 тис. грн), внутрішньоквартирних систем доочистки для пиття (обладнання від 2,5 тис. грн, річне обслуговування від 1 600,0 грн), препаратів для очистки санітарно-гігієнічних пристроїв (ванни, унітази, раковини, плитка, розсіювачі та змішувачі, від 1 500,0 грн на рік). Збільшення використання енергоресурсів для кип’ятіння, прискорений термін зносу обладнання. Впродовж року ці витрати є суттєвими для бюджету родини, і їх можна скоротити у десятки разів, при цьому буде вирішено одразу ще одну надзвичайно важливу проблему – потрапляння в стічні води великої кількості агресивних хімічних елементів.

Вказану проблему можна вирішити таким чином.

Застосування принципу «мінімального плеча доставки через чисту мережу».

Встановлення в багатоквартирних будинках (на вводі), які відповідають визначеним критеріям, локальної модульної системи доочистки та підготовки води, яка забезпечує пом’якшення води, видалення механічних забрудників, покращення її органолептичних властивостей та інше. Також система передбачає наявність блоку накопичувальних ємностей очищеної води (в межах 15 м3 на будинку), в тому числі він може бути використаний як аварійний запас на випадок надзвичайної ситуації. Джерелом водопостачання в цьому випадку є централізоване водопостачання.

Ці врегульовані нормами чинного законодавства рішення наразі є доступними, конкурентними на ринку, в тому числі – наявні українські виробники обладнання.

При цьому, пропонується встановити такі критерії відбору багатоквартирних житлових будинків для встановлення локальних систем доочистки:

багатоквартирні житлові будинки, де внутрішньобудинкові мережі водопостачання реконструйовані або виконані з поліпропілену, поліетилену, іншого матеріалу, відмінного від сталі;

будинок введений в експлуатацію до 2015 року;

встановлений комерційний загальнобудинковий лічильник з функцією дистанційної передачі даних;

наявне рішення зборів співвласників про участь в відповідній міській цільовій програмі (співфінансування у розмірі 10 %).

Реалізація зазначених заходів дозволить зменшити витрати мешканців на особисті фільтраційні системи, витрат на придбання клінінгових препаратів та засобів для миючого обладнання, сприятиме зменшенню фосфатних та хімічних сполук у стічних водах.

2. Стратегічні цілі на виконання яких

спрямовані заходи Програми

Сформовані завдання та заходи Програми спрямовані на досягнення оперативної цілі 3.4. «Зменшення забруднення повітря, води та інших природних ресурсів на території громади» стратегічної цілі «Сучасний екополіс» Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року.

3. Визначення мети

Метою Програми є зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, покращення якості питної води для жителів громади.

4. Засоби розв’язання проблеми

Розв’язання визначених Програмою проблем буде здійснюватися шляхом  встановлення питних фонтанчиків і системи очищення питної води у закладах освіти громади, а також встановлення систем очищення стічних вод (локальних очисних споруд) на основі технології BioDisc у навчальних закладах, де відсутня система централізованого водовідведення та на очисних спорудах у  с. Княгининок та селищі Рокині за рахунок коштів бюджету громади та грантових коштів; встановлення в багатоквартирних будинках, які відповідають визначеним критеріям, локальної модульної системи доочистки та підготовки води – на умовах співфінансування.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

5. Перелік завдань, заходів та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення соціальних об’єктів (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні) системами доочищення питної води, що включає в себе придбання обладнання та комплектуючих, виконання монтажних робіт, поточне обслуговування (у т.ч. придбання розхідних матеріалів);

впровадження локальних очисних споруд на соціальних об’єктах (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні), КП «Луцькводоканал», що включає в себе, зокрема, нове будівництво (реконструкція) системи водовідведення;

впровадження локальних систем доочистки води для населення в спальних мікрорайонах м. Луцька, що включає в себе, зокрема, придбання обладнання та комплектуючих, виконання монтажних робіт.

Перелік завдань, заходів  та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють заступник міського голови відповідно до розподілу обов'язків та постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради на вимогу депутатів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому 			    Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955

Додаток 1
до Програми «Вода для здорового майбутнього» на 2025–2030 роки

Ресурсне забезпечення

Програми «Вода для здорового майбутнього» на 2025–2030 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи реалізації Програми |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 42 000,0 | 27 000,0 | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 89 000,0 |
| коштів бюджету громади | 10 000,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 23 000,0 |
| коштів інших джерел | 32 000,0 (у т.ч. грант – 20 000,0) | 22 000,0 (у т.ч. грант – 20 000,0) | 12 000,0 (у т.ч. грант – 10 000,0) | 0 | 0 | 0 | 66 000,0 |

Смаль 777 955

Додаток 2
до Програми «Вода для здорового

майбутнього» на 2025–2030 роки

Перелік завдань, заходів  та результативні показники

Програми «Вода для здорового майбутнього» на 2025–2030 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання |  | Фінансування |  | Результативні показники (фактичні/планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Забезпечення соціальних об’єктів (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні) системами доочищення питної води | 1.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | грантові кошти, інші джерела | 5 000,0 – грант 5 000,0 – інші | Забезпечення питною водою соціальних об’єктів Луцької міської територіальної громади (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні) з дотриманням вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та інших вимог чинного законодавства, які регламентують вимоги до якості питної води щодо соціальних об’єктів. |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 3 000,0 – грант 1 000,0 – інші |  |
|  |  | 1.2. Виконання монтажних робіт | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет Луцької міської територіаль-ної громади (далі – ЛМТГ), інші джерела | 1 500,0 – бюджет 1 000,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 500,0 – бюджет 500,0 – інші |  |
|  |  | 1.3. Поточне обслуговування (у т.ч. придбання розхідних матеріалів) | КП «Луцьк-водоканал» | 2026 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 500,0 – бюджет 500,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
| 2. | Впровадження локальних очисних споруд на соціальних об’єктах (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні), КП «Луцькводоканал» | 2.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, грантові кошти, інші джерела | 4 500,0 – бюджет 15 000,0 – грант 4 000,0 – інші | Створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 2 500,0 – бюджет 17 000,0 – грант 500,0 – інші |  |
|  |  | 2.2. Нове будівництво (реконструкція) системи водовідведення | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 3 500,0 - бюджет |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
|  |  | 2.3. Поточне обслуговування | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 750,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 00,0 |  |
| 3. | Впровадження локальних систем доочистки води для населення в спальних мікрорайонах м. Луцька. | 3.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела, грантові кошти | 500,0 – бюджет 2 000.0 - інші | Вирішення питання забезпечення мешканців багатоквартирних будинків Луцької міської територіальної громади питною водою високої якості |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 1 000,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 1 000,0 – бюджет 10 000.0 – грант 750,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 1 000.0 - бюджет |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 1 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 1 000,0 – бюджет |  |
|  |  | 3.2. Виконання монтажних робіт | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 500,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 00,0 |  |
|  |  | 3.3. Поточне обслуговування (у т.ч. придбання розхідних матеріалів) | КП «Луцьк-водоканал» | 2027 |  | Бюджет ЛМТГ | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 500,0 |  |
| Всього за роками та джерелами фінансування, тис. грн: |  |  |  |  | Бюджет громади |  | Інші джерела |  |
| 2025 |  |  |  |  | 10 000,0 |  | 32 000,0 (у т.ч. грант – 20 000,0) |  |
| 2026 |  |  |  |  | 5 000,0 |  | 22 000,0(у т.ч. грант – 20 000,0) |  |
| 2027 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 12 000,0(у т.ч. грант – 10 000,0) |  |
| 2028 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |
| 2029 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |
| 2030 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |

Смаль 777 955