Додаток 2

до Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади

на 2023-2027 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела та обсяги фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Європейський інвестиційний банк, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, тис. грн | Кошти бюджету громади, тис. грн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оновлення парку електротранспорту Луцької міської територіальної громади | Придбання тридцяти нових тролейбусів в рамках ПМГТУ 2 | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Оновлення рухомого складу |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 210 913,61 | 59 400,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 45 800,00 | 9 160,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 58 800,00 | 11 760,00 |  |
|  |  | Оплата за придбані тролейбуси в рамках ПМГТУ 1 (після прийомки тролейбусів по закінченню гарантійного періоду) | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 11 603,13 | 2 510,00 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед постачальником |
|  |  |  |  | 2024 | 4 207,50 | 1 900,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 100,00 |  |
| 2. | Оновлення контактної мережі | Будівництво тролейбусної лінії, модернізація існуючих ліній та реконструкція поворотних стрілок | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Побудовані / відремонтовані елементи контактної мережі |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 7 100,00 | 3 000,00 |  |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 426 254,24 |  |
| 2023 рік |  |  |  |  |  | 14 113,13 |  |
| 2024 рік |  |  |  |  |  | 6 107,5 |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  | 280 513,61 |  |
| 2026 рік |  |  |  |  |  | 54 960 ,0 |  |
| 2027 рік |  |  |  |  |  | 70 560,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 426 254,24 |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  | 87 830,0 |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  | 338 424,24 |  |

Смаль 777 955