- Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

- 2025/2026 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 53 житлових будинках, площею 1814 м2, замінити 502 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2025 |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 25 під’їздів житлових будинків | 10.10.2025 |
| 1.3. | Підготувати 909 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2025 |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 111 будинках, систем гарячого водопостачання у 131 будинку та централізованого опалення у 168 будинках | 10.10.2025 |
| 1.5. | Виконати ремонт електрощитових у 47 житлових будинках | 10.10.2025 |
| 1.6. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 30 будинках | 10.10.2025 |
| 2. ДКП „Луцьктепло” (Скорупський І.А.) |  |  |
| 2.1. | Виконати поточний ремонт 44 центральних теплових пунктів (ЦТП) та 43 котелень | згідно з графіком |
| 2.2. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 129,26 км та провести капітальний ремонт 1,787 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж | згідно з графіком |
| 2.3. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2024/2025 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |
| 2.4. | Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати | згідно з графіком |
| 2.5. | Провести промивку теплових мереж після ремонту | згідно з графіком |
| 2.6. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |
| 2.7. | Провести роботи з обслуговування та підготовки до опалювального сезону індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | згідно з графіком |
| 2.8. | Провести роботи з обслуговування, ремонту та заміни: автоматики безпеки та регулювання котлів та водоводяних підігрівачів; приладів обліку теплової енергії, газових та електричних лічильників; контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | згідно з графіком |
| 2.9. | Провести роботи з ремонту та профілактичного випробування електроустаткування, пристроїв релейного захисту котелень і ЦТП та виконати технічне обслуговування резервних джерел живлення | згідно з графіком |
| 2.10. | Провести ремонт теплової ізоляції трубопроводів Ø 630 мм на бульварі Івана Газюка | 01.10.2025 |
| 2.11. | Провести реконструкцію котельні на вул. Ранковій, 20в | 01.10.2025 |
| 2.12. | Провести реконструкцію котельні на вул. Лесі Українки, 67 під центральний тепловий пункт з влаштуванням автоматизації та диспетчеризації | 01.10.2025 |
| 2.13. | Провести реконструкцію теплових мереж: пр-т Перемоги; пр-т Волі; пр-т Соборності; вул. Климчука Сергія | 01.10.2025 |
| 2.14. | Провести реконструкцію вузлів обліку газу в котельнях на вул. Дубнівській, 15 і вул. Захисників України, 20а та встановлення вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП в котельні на вул. Ковельській, 47а | 01.10.2025 |
| 2.15. | Провести реконструкцію вузла обліку електричної енергії котельні на вул. Дубнівській, 32б | 01.10.2025 |
| 2.16. | Провести автоматизацію центральних теплових пунктів: вул. Словацького, 12; вул. Дубнівська, 12; вул. Кременецька, 24; пр-т Волі, 4 | 01.10.2025 |
| 2.17. | Провести заміну насосного обладнання в кількості 21 шт. на таких об’єктах: котельня на вул. Героїв рятувальників, 17б – 1 шт.; котельня на вул. Ольги княгині, 15б – 1 шт.; ЦТП на вул. Кравчука, 26г – 1 шт.; ЦТП на вул. Богомольця, 2 – 2 шт.; ЦТП на вул. Свободи, 29 – 3 шт.; ЦТП на бульв. Івана Газюка, 15б – 2 шт.; ЦТП на вул. Дубнівській, 12 – 1 шт.; ЦТП на вул. Кременецькій, 24 – 1 шт.; ЦТП на вул. Лесі Українки, 67 – 4 шт.; ЦТП на вул. Зоряній, 3а – 1 шт.; ЦТП на вул. Січовій, 3а – 1 шт.; ЦТП на вул. Захисників України, 43б – 2шт.; ІТП на вул. Словацького, 12 – 1 шт. | 01.10.2025 |
| 2.18. | Виконати заміну теплообмінного обладнання, 15-ти підігрівачів ГВП, на таких об’єктах: котельня на вул. Лесі Українки, 67 – 3 шт.; котельня на вул. Старицького, 6 – 2 шт.; котельня на вул. Новочерчицькій, 1а – 1 шт.; котельня на вул. Магістральній, 56 – 1 шт.; ЦТП на вул. Зоряній, 8а – 1 шт.; ЦТП на вул. Кравчука, 26г – 1 шт.; ЦТП на вул. Богомольця, 2 – 1 шт.; ЦТП на вул. Свободи, 29 – 1 шт.; ЦТП на пр-ті Молоді, 4 – 1 шт.; ЦТП на вул. Конякіна, 7б – 1 шт.; ЦТП на бульв. Івана Газюка, 15б – 1 шт.; ІТП на вул. Словацького, 12 – 1 шт. | 01.10.2025 |
| 2.19. | Виконати роботи з прокладання та підключення кабельної лінії КЛ-10 кВ до резервного силового трансформатора 1000 кВА, 10/04 кВ в котельні на вул. Корсака Івана, 2 | 01.10.2025 |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Гуменюк В.М.) |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,2 км | згідно з графіком |
| 3.2. | Провести встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (40 од.) | згідно з графіком |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (468 м2) | згідно з графіком |
| 3.4. | Виконати заміну люків (50 од.) | згідно з графіком |
| 3.5. | Виконати заміну пожежних гідрантів (6 од.) | згідно з графіком |
| 3.6. | Провести заміну засувок (30 од.) | згідно з графіком |
| 3.7. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) | згідно з графіком |
| 3.8. | Виконати демонтаж ВРК (3 од.) | згідно з графіком |
| 3.9. | Провести заміну окремих ділянок водопровідних мереж довжиною 1,05 км | згідно з графіком |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” (Миронюк А.М.) |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.10.2025 |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2025 |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.10.2025 |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.10.2025 |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.10.2025 |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2025 |
| 5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” (Мазін В.В.) |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (50 од.) | 01.10.2025 |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (850 од.) | 01.10.2025 |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (115 од.) | 01.10.2025 |
| 5.4. | Виправити металеві опори (23 од.) | 01.10.2025 |
| 5.5. | Провести фарбування металевих опор (65 од.) | 01.10.2025 |
| 5.6. | Провести перетяжку повітряних ліній (4,8 км) | 01.10.2025 |
| 5.7. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2025 |
| 5.8. | Здійснити заміну неізольованих повітряних ліній (2,5 км) | 01.10.2025 |
| 5.9. | Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (34 шт.) | 01.10.2025 |
| 5.10. | Виконати фарбування стійок світлофорних об’єктів (12 шт.) | 01.10.2025 |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Марценюк В.В.) |  |  |
| 6.1. | Заготовити 2000 т піщано-соляної суміші, 2000 т щебенево-соляної суміші та 2000 т солі для посипання вулиць у зимовий період | 01.10.2025 |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць Луцької міської територіальної громади | 01.10.2025 |
| 6.3. | Підготувати під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 01.10.2025 |
| 6.4. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2025 |
| 6.5. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2025 |
| 7. КП „Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” (Цетнар В.П. ) |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 01.10.2025 |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2025 |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2025 |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 01.10.2025 |
| 8. Департамент культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |
| 8.1. | Провести повірку засобів обліку теплової енергії, газу, холодної та гарячої води у закладах культури | 01.10.2025 |
| 8.2. | Провести поточний ремонт закладів культури | 01.10.2025 |
| 8.3. | Здійснити закупівлю твердого палива для обігріву сільських закладів культури | 01.10.2025 |
| 9. Департамент освіти (Бондар В.О.) |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 01.10.2025 |
| 9.2. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 7 та ЗДО № 12, 18, 47 | 01.10.2025 |
| 9.3. | Провести капітальний ремонт котелень ЗЗСО № 29, 30, 31, 37, 39 | 01.10.2025 |
| 9.4. | Провести поточний ремонт систем опалення у всіх закладах дошкільної освіти | 01.10.2025 |
| 9.5. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2025 |
| 9.6. | Провести роботи з чистки димоходів у всіх закладах освіти | 01.10.2025 |
| 9.7. | Виконати поточний ремонт та обслуговування запірної арматури у всіх закладах освіти | 01.10.2025 |
| 9.8. | Провести реконструкцію господарської будівлі під котельню ЗЗСО № 1 | 01.10.2025 |
| 9.9. | Провести поточний ремонт покрівлі ЗЗСО № 21 та ЗДО № 34 | 01.10.2025 |
| 9.10. | Виконати утеплення фасадів ЗДО № 39 та ЗЗСО № 4 | 01.10.2025 |
| 9.11. | Провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в ЗЗСО № 19, 24 | 01.10.2025 |
| 10. Управління охорони здоров’я (Лотвін В.О.) |  |  |
| 10.1. | Забезпечити медичні заклади резервними джерелами електропостачання (за потреби) | 01.10.2025 |
| 10.2. | Створити необхідні запаси палива для забезпечення роботи генераторів (за потреби) | 01.10.2025 |
| 10.3. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2025 |
| 10.4. | Провести метрологічну повірку лічильників тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2025 |
| 10.5. | Провести перевірку системи охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів та гідрантів медичних закладів | 01.10.2025 |
| 10.6. | Провести підготовку снігоприбирального інвентарю та заготівлю посипкового матеріалу | 15.10.2025 |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельні та теплові пункти медичних закладів | 01.10.2025 |
| 10.8. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2025 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Осіюк 773 150