Додаток

до рішення міської ради

_______________№____

Програма

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення

та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади

на 2021–2028 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021–2028 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 541 903,0 тис. грн |
|  | в томі числі, кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 541 903,0 тис. грн |

Секретар міської ради 						           Юрій БЕЗПЯТКО

Мазін 248 419

| Додаток 1 до Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2028 роки Ресурсне забезпечення Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2028 роки № з/п; Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн; Етапи виконання; Загальний обсяг фінансування, тис. грн. 2021 р.; 2022 р.; 2023 р.; 2024 р.; 2025 р.; 2026 р.; 2027 р.; 2028 р.. 1.; Обсяг фінансових ресурсів, всього; 37786,0; 42544,0; 51673,0; 58100,0; 78000,0; 83500,0; 91300,0; 99000,0; 541903,0. в тому числі: - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади; 37786,0; 42544,0; 51673,0; 58100,0; 78000,0; 83500,0; 91300,0; 99000,0; 541903,0. Додаток 2 до Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2028 роки Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2028 роки № з/п; Напрям діяльності (пріоритетні завдання); Перелік заходів Програми; Термін виконання заходу (роки); Виконавці; Джерела фінансування; Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн; Очікуваний результат. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Утримання, технічне обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів; -утримання пультів керування зовнішнім освітленням та світлофорами; -функціональний контроль пристроїв управління; -періодичні та позачергові огляди мереж вуличного освітлення, виявлення непрацюючих світильників, пошкоджень в мережах і пристроях управління; -організація системи своєчасного усунення пошкоджень та проведення планово-попереджувальних робіт в мережах зовнішнього освітлення; -заміна ламп в світильниках та світлофорах, їх утилізація; -заміна елементів що вийшли з ладу; -вимір рівнів освітленості в пристроях вуличного освітлення; -профілактичні випробування електричного обладнання; перевірку рівнів напруги; -комплексна заміна частково зношених або пошкоджених світильників, світлофорів, опор; -заміна кабелю, дротів і розтяжок у межах прогону; -ліквідація та перетяжка провислих дротів; - ревізія та ремонт знятих світильників і світлофорів в майстернях, перевірка дії всіх елементів, остаточне налагодження і випробування; -ремонт опор і кронштейнів освітлювальних приладів.; 2021-2028; КП «Луцьк- світло»; Бюджет громади; 2021; 14000,0; Підвищення рівня благоустрою Луцької міської об’єднаної територіальної громади. Збереження існуючої мережі зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів від руйнування. Забезпечення безперебійної та якісної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів. Забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів. Зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення та світлофорів. Зниження криміногенної та аварійної ситуації у нічний час, забезпечення комфортного проживання мешканців міста. Ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються. Поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення. Покращення естетичного вигляду міста та збільшення його привабливості.. 2022; 16000,0. 2023; 18000,0. 2024; 20000,0. 2025; 23000,0. 2026; 25000,0. 2027; 27000,0. 2028; 29000,0. 2; Електрична енергія на освітлення вулиць у вечірній і нічний час та забезпечення роботи світлофорів; Оплата за спожиту електричну енергію, яку використовує мережа зовнішнього освітлення та світлофорні об’єкти у вечірній і нічний час.; 2021-2028; КП «Луцьк-світло; Бюджет громади; 2021; 19286,0; Забезпечення комфортних умов проживання мешканців Луцької об’єднаної територіальної громади. 2022; 23144,0. 2023; 27773,0. 2024; 33000,0. 2025; 45000,0. 2026; 50000,0. 2027; 55000,0. 2028; 60000,0. 3; Впровадження системи АСКОЕ; Придбання лічильників з GSM модулями та заміна лічильників електричної енергії; 2021-2023; КП «Луцьк-світло»; Бюджет громади; 2021; 500,0; Дистанційне зняття показників лічильників, контроль за роботою обладнання, що сприятиме економії коштів на паливно-мастильні матеріали та затрат часу на огляди обладнання. Включення лічильників електроенергії в систему АСКОЕ сприятиме економії витрат за спожиту електричну енергію для зовнішнього освітлення.. 2022; 500,0. 2023; 500,00. 4; Обладнання шаф керування зовнішнім освітленням терміналами системи управління та контролю об’єктами міського освітлення СУГО; Придбання терміналів СУГО в кількості 75 шт.; 2021-2023; КП «Луцьк- світло»; Бюджет громади; 2021; 400,0; Дотримання чіткого графіка вмикання та вимикання мережі зовнішнього освітлення. Економія спожитої електричної енергії, можливість аналізу енергоспоживання, що дозволяє виявити несанкціоновані підключення.. 2022; 400,0. 2023; 400,0. 5; Оновлення матеріально-технічної бази підприємства.; - придбання автопідйомника телескопічного-5шт - придбання міні екскаватора типу бобкат - придбання опоровоза з маніпулятором; 2021-2028; КП «Луцьк-світло»; Бюджет громади; 2021; 2600,0; Зазначені транспортні засоби нададуть змогу підприємству якісніше виконувати роботи в подальшому освітленні міста, витрачати менше коштів на ремонт наявного транспорту, а в майбутньому – накопичувати їх для оновлення парку машин.. 2022; 1400.0. 2023; 1200,0. 2600,0. 2024; 3600,0. 2025; 6000,0. 2026; 6000,0. 2027; 6500,0. 2028; 7000,0. 6; Святкове оформлення Луцької міської об’єднаної територіальної громади; Прикрашання новорічних ялинок, влаштування святкової ілюмінації, встановлення та підсвічування фігур та конструкцій до свят , урочистих подій, культурно-мистецьких та інших святкових заходів Луцької міської об’єднаної територіальної громади.; 2021-2028; КП «Луцьк-світло»; Бюджет громади; 2021; 1000,0; Покращення естетичного вигляду міста, збільшення його привабливості та створення святкового настрою жителям Луцької міської об’єднаної територіальної громади. 2022; 1100,0. 2023; 1200,0. 2024; 1500,0. 2025; 2500,0. 2026; 2500,0. 2027; 2800,0. 2028; 3000,0. 7; Облаштування світлофорних об’єктів таблом зворотного відліку часу; Придбання табло зворотного відліку часу інтегроване у секцію жовтого сигналу транспортних світлофорів типу Т1.1, Т1.2, Т1.3,та пішохідних світлофорів типу П1.1.та П1.2. Інтегровано табло відліку часу (ТВЧ), працює разом з сигналами червоного та зеленого кольорів, а в непрацюючій в даний момент секції висвітлюється в секундах час, який залишається до моменту вимкнення працюючого сигналу світлофора. Колір цифр індикації відліку часу відповідає кольору ввімкненого сигналу світлофору.; 2025; КП «Луцьк-світло»; Бюджет громади; 2025; 1500,0; Підвищення рівня безпеки на дорогах. |  |  |
| --- | --- | --- |