Додаток

до рішення міської ради

№_________

Програма

розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на 2022-2028 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 5. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2028 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 170 900,0 тис. грн |

Секретар міської ради     					           Юрій БЕЗПЯТКО

Дужик 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2028 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади на 2022-2028 роки

| № з/п | Обсяги коштів ,які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 23 500,0 | 26 500,0 | 29 200,0 | 32 000,0 | 170 900,0 |
|  | - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади. | 18 900,0 | 19 700,0 | 21 100,0 | 23 500,0 | 26 500,0 | 29 200,0 | 32 000,0 | 170 900,0 |

Дужик  250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2028 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | Екологічний напрямок | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою Боротьба з бур'яном – алергеном | 2022 - 2028 роки | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | бюджет Луцької міської територі- альної громади | 500,0 200,0 | 500,0 ______ 200,0 | 500,0 _______200,0 | 200,0 _______ 100,0 | 100,0 _______ 100,0 | 50,0 _______ 50,0 | 50,0 _______ 50,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води. Знищення небезпечних бур’янів – алергенів. |
| 2 | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | 2022 - 2028 роки | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | бюджет Луцької міської територі-альної громади | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | Придбання техніки для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються: 2022 рік: бобкат з комплектом обладнання; транспорт для перевезення робітників; тримери, бензопили, висоторіз, газонокосарка; мотоблок; навісне обладнання для посипання сумішами; автомобіль вантажо-пасажирсь-кий; -повітродув- ний пристрій; 2023 рік: поливально-мийної машини; трактор з комплектом навісного обладнання; косарка міні-трактор; трицикл в комплекті; тример; бензопила ; мотоножниці ; 2024 рік: вантажний автомобіль самоскид; автомобіль для перевезення працівників; вантажний фургон; вантажо пасажирський фургон – 2 шт.; причіп бортовий тентований - 2 шт; з’ємний кузов до машини дорожньої комбіно-ваної (МДК); геометр; навісне обладнання до тракторів ( диско плуг, молоткова навісна косарка); тримери; бензопили; повітро-дувний пристрій; дерево- подрібнююча машина; міні трактор газонокосарка; 2025 рік: тримери, бензопили, висото різ; газонокосарка; повітродувний пристрій; електричний трицикл-2 шт; спеціальний автомобіль (поливальномийна машина); вантажний автомобіль самоскид; 2026 рік: тримери; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; спеціальний автомобіль (поливальномийна машина); трактор колісний до 40 кс; вантажний автомобіль самоскид; 2027 рік: тримери; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; висоторіз; мотоножиці; автомобіль для перевезення працівників; автогідропідіймач (автовишка); навісне обладнання до тракторів ( диско плуг, борона, косарка, тощо); мотоблок з навісним обладнанням; 2028 рік: тримери; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; автомобіль вантажний з гідробортом і маніпулятором; вантажний автомобіль самоскид; навісний екскаватор; навісне обладнання до трактора (косарка, щітка комунальна, тощо). |
| 3 | Благоустрій та утримання територій парків та скверів, інших озеленених територій | Санітарне прибирання, очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою, в тому числі : - витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату; - витрати на закупівлю предметів та матеріалів для виконання робіт з благоустрою; - витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів; - витрати на придбання запчастин для ремонту автомобіль-ного транспорту, тракторної техніки, техніки та інструменту для догляду за зеленими насадженнями; -витрати на страхування, технічний огляд і ремонт машин, механізмів та устаткування; - оплата видатків із благоустрою населених пунктів; - придбання медикаментів та перев’язу- вальних матеріалів; - придбання канцелярських товарів, дезінфікуючих та миючих засобів; - придбання засобів пожежогасіння та оплата послуг з перезарядки вогнегасників; - придбання будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів, та господарських товарів; - інформаційні послуги; - послуги з ремонту техніки, інвентаря; - оплата комунальних послуг (в тому числі: електроенергія, водопостача-ння, вивезення твердих побутових відходів та сміття); -придбання саджанців дерев та кущів; - витрати на охорону праці; - сплата податку на землю. | 2022 - 2028 роки | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | бюджет Луцької міської територі-альної громади | 13 900,0 | 14 900,0 | 16 400,0 | 18 500,0 | 21 100,0 | 23 400,0 | 25 700,0 | - здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій парків та скверів у належному стані, їх санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів рекреаційного природоохоронного призначення; - повноцінна реалізація функцій озеленених територій ; - забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями; - належне обслуговування майна територіальної громади; - забезпечення комплексного виконання завдань з благоустрою територій, безперебійної роботи підприємства та його розвиток. |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція, капітальний ремонт зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезич- них вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення. | 2022-2028 роки | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | бюджет Луцької міської територі- альної громади | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів, інших озеленених територій; -можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів; - можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів, інших озеленених територій; -проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування; - винесення в натуру меж, їх захист від зазіхань забудовників; -визначення цільового призначення – "рекреація, відпочинок"; реконструкція зелених зон. |
| Всього по Програмі: |  |  |  |  |  | 18 600,0 | 19 700,0 | 21 400,0 | 23 500,0 | 26 500,0 | 29 200,0 | 32 000,0 |  |

Дужик 250 292