Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади

на 2018-2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрям діяльності (пріоритетні завдання). | | Перелік заходів Програми. | Термін виконання заходу  (роки). | Виконавці. | Джерела фінансування. | Орієнтовні обсяги фінан-  сування,  тис. грн. | Очікуваний результат. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Послуги в галузі озеленення  територій. | | Роботи з належної експлуатації зелених  насаджень: посадка квітів, дерев, кущів, косіння газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, формувальна обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізу-вання дерев, корчування пеньків, тощо. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 12 000,00  15 600,00  20 780,00  34 000,00  38 000,00  40 000,00  45 000,00  50 000,00  55 000,00  60 000,00  65 000,00 | Покращення естетики міського середовища. |
| 2 | Послуги з  утримання кладовищ та об’єктів  меморіальної слави, чергування катафалка, | | Утримання кладовищ:  охорона, освітлення, прибирання територій, косіння трави, догляд за безрідними могилами, очищення доріжок від снігу та посипання доріжок. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет  Луцької міської територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 3 000,00  3 900,00  5 070,00  7 000,00  8 000,00 10 000,00  12 000,00  13 500,00  15 000,00  17 000,00  19 000,00 | Належне  утримання кладовищ та меморіальних комплексів. |
|  | поховання одиноких громадян. | | Цілодобове чергування  катафалка: забезпечення  вивезення померлих, виявлених на території Луцької міської територіальної громади. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 433,20  600,00  732,11  7 000,00  2 000,00  2 000,00  2 500,00  3 000,00  3 300,00  3 600,00  4 000,00 | Вирішення питань у поховальній справі. |
| Поховання одиноких  громадян. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 50,00  70,00  84,50  100,00  300,00  350,00  350,00  400,00  440,00  500,00  600,00 |
| Видалення сухостійних дерев на кладовищах. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 200,00  260,00  338,00  200,00  400,00  400,00  500,00  550,00  600,00  650,00  700,00 | Належна експлуатації кладовищ. |
| 3. | Послуги з утримання фонтанів, насосної станції та Вічного вогню. | | Утримання фонтанів та насосної станції. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою.  . | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 303,70  394,81  850,00  1 250,00  2 450,00  2 800,00  3 000,00  3 300,00  3 600,00  4 000,00  4 500,00 | Покращення комфортності територій міста. |
| Придбання води для фонтанів. | 2018  2019  2020  2021 | 250,00  325,00  422,50  300,00 |
| Придбання електроенергії для фонтанів та насосної станції. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 250,00  325,00  422,50  450,00  200,00  300,00  400,00  440,00  500,00  550,00  600,00 |
| Придбання газу для Вічного вогню. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 1,00  1,30  5,00  300,00  360,00  470,00  100,00  110,00  120,00  130,00  140,00 |
| 4. | Оренда землі | | Оренда землі для комунальних потреб міста. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Департамент ЖКГ | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 2 000,00  2 600,00  3 380,00  2 000,00  2 000,00  2 500,00  1 000,00  1 100,00  1 200,00  1 300,00  1 400,00 | Забезпечення  належного санітарного стану міської територіальної громади. |
| 5. | Послуги із  санітарного утримання міста. | | Послуги зі збирання розкиданого сміття | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 1 500,00  1 950,00  2 535,00  3 300,00  4 000,00  4 500,00  5 500,00  6 050,00  6 700,00  7 400,00  8 100,00 | Забезпечення санітарних вимог. |
| Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони), в т.ч. миття доріг, тротуарів, доріжок, пам’ятників та ін. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 17 000,00  22 100,00  28 730,00  30 000,00  32 000,00  37 000,00  50 000,00  55 000,00  60 000,00  65 000,00  70 000,00 |
| Лабораторне дослідження води, ґрунту пляжних територій. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 80,00  200,00  260,00  100,00  100,00  110,00  150,00  165,00  180,00  200,00  220,00 |
| Послуги зі збирання побутових відходів | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 1 500,00  1 950,00  2 535,00  8 000,00  9 000,00  9 000,00  9 500,00  10 500,00  11 500,00  12 000,00  12 500,00 |
| Відлов бродячих тварин. | 2018  2019 | 198,00  200,00 |
| Придбання контейнерів для збору побутових відходів. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 870,00  1 131,00  1 470,30  4 160,00  4 500,00  5 000,00  6 000,00  8 000,00  10 000,00  10 500,00  11 000,00 |
| 6. | Ремонтно-будівельні роботи | | Проведення обстежень,  експертної оцінки,  виготовлення проєктної та  кошторисної документації з  подальшим здійсненням  ремонтних та будівельних робіт на об’єктах благоустрою міста. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | -  -  -  1 000,00  2 500,00  3 000,00  4 000,00  4 400,00  4 800,00  5 200,00  5 600,00 | Покращення комфортності проживання. |
| Встановлення, поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходи, монументальні споруди, пам’ятники, лавки, пляжне обладнання, туристичне ознаку-вання, контейнерні  майданчики, тощо). | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 1 430,00  1 859,00  2 416,70  3 500,00  8 000,00  10 500,00  12 000,00  13 200,00  14 500,00  16 000,00  18 000,00 |
| Капітальний ремонт об’єктів та елементів благоустрою  (споруди інженерного захисту територій, сходи, площі, парки, сквери, дитячі та контейнерні майданчики, місточки через річки, покриття газонів на вулицях міста, тощо). | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 3 000,00  17 250,00  25 000,00  20 000,00  32 000,00  34 000,00  36 000,00  40 000,00  44 000,00  50 000,00  55 000,00 |
| Реконструкція об’єктів благоустрою (Алея почесних поховань, місця поховань, кладовища, пляжі, тощо). | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 1 000,00  3 000,00  4 500,00  4 800,00  5 500,00  10 000,00  20 000,00  25 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00 |
| Нове будівництво об’єктів благоустрою, в тому числі  облаштування нового сектора військових поховань. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | -  1 500,00  5 000,00  5 000,00  5 600,00  13 000,00  40 000,00  60 000,00  80 000,00  100 000,00  120 000,00 |
| 7. | Модернізація  фонтанів міста та насосної станції на дамбі р. Стир. | | Модернізація обладнання. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | -  1 000,00  1 300,00  4 200,00  4 300,00  4 500,00  4 500,00  5 000,00  5 500,00  5 500,00  5 500,00 | Покращення комфортності  проживання. |
| 8. | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів. | | Інвентаризація та  паспортизація матеріальних і нематеріальних активів (об’єкти благоустрою, елементи благоустрою). | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 100,00  200,00  400,00  1 000,00  1 100,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00  1 500,00 | Дотримання вимог чинного законодавства. |
| 9. | Придбання малих архітектурних форм та споруд. | | Придбання малих  архітектурних форм/споруд (лавки, смітники, квіткові вази, стенди, туристичні вказівники, навіси на контейнерні майданчики, тощо). | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 600,00  1 200,00  2 000,00  3 000,00  3 200,00  4 000,00  4 000,00  4 400,00  4 800,00  5 200,00  5 800,00 | Покращення комфортності  проживання населення. |
| Придбання дитячого ігрового обладнання в замін зношеного та експлуатаційно-  непридатного на території Луцької міської територіальної громади | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 600,00  1 200,00  1 500,00  2 000,00  2 200,00  3 000,00  3 000,00  3 300,00  3 600,00  4 200,00  4 800,00 |
| Придбання аншлагів на перейменовані вулиці,  туристичного та іншого ознакування | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 50,00  75,00  1 100,00  1 500,00  1 650,00  1 700,00  1 700,00  1 700,00 |
| 10. | Відведення дощових і талих вод. | | Відведення дощових і талих вод з території міста. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 1 600,00  2 080,00  3 704,00  4 500,00  5 000,00  6 000,00  7 500,00  8 250,00  9 000,00  10 000,00  11 000,00 | Забезпечення санітарних  вимог. |
| 11. | Утримання рекреаційних територій. | | Забезпечення належної експлуатаційної придатності об’єктів рекреаційного  призначення. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 3 000,00  3 900,00  5 070,00  6 500,00  6 900,00  7 500,00  8 000,00  8 800,00  9 700,00  11 000,00  12 500,00 | Забезпечення санітарних  вимог. |
| 12. | Святкові оформлення міста. | | Оформлення новорічних ялинок, місць проведення новорічних та різдвяних заходів, святкове оформлення міста до Дня Незалежності та Дня міста, тощо. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 600,00  780,00  1 014,00  1 500,00  2 000,00  3 000,00  3 000,00  3 300,00  3 600,00  3 900,00  3 900,00 | Належне проведення заходів на території Луцької міської територіальної громади |
| Придбання новорічно-різдвяної та святкової атрибутики, тощо. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 40,00  400,00  400,00  1 520,00  2 000,00  2 500,00  1 000,00  1 100,00  1 200,00  1 400,00  1 800,00 |
| 13. | Інші видатки. | | Видатки з прибирання водоохоронних зон та прибережних смуг,  виготовлення меморіальних дощок та інше. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 400,00  520,00  2 000,00  2 200,00  2 400,00  3 000,00  4 000,00  4 400,00  4 800,00  5 200,00  5 600,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 14. | Зимове утримання вулиць, доріг. | | Очищення проїзної частини та тротуарів від снігового покрову та льоду, їх обробка протиожеледними матеріалами. | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 6 000,00  14 000,00  16 000,00  17 000,00  20 000,00  24 000,00  26 000,00  28 000,00 | Належне утримання вулиць та доріг. |
| 15. | Мережа зливової каналізації. | | Обслуговування мережі: періодичне очищення  оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану та поточний ремонт. | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 4 500,00  4 800,00  5 500,00  5 500,00  7 000,00  8 000,00  9 000,00  10 000,00 | Належне утримання вулиць та доріг. |
| Будівництво нової,  реконструкція і капітальний ремонт існуючої мережі. | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | 10 000,00  10 600,00  12 000,00  12 500,00  13 750,00  15 000,00  16 250,00  17 500,00 |
| 16. | | Поводження з побутовими відходами (ТПВ). | Захоронення твердих  побутових відходів (пересипка та обваловка полігону ТПВ в с. Брище Луцького району). | 2021  2022  2023 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 2 560,00  10 000,00  2 000,00 | Забезпечення санітарних вимог. |
| Реконструкція полігону ТПВ, с.  Брище Луцького району. | 2021  2022  2023 | 10 000,00  10 600,00  15 000,00 |
| Реконструкція старої частини полігону для збору ТПВ в  C . Брище (з рекультивацією земельного покрову). | 2021  2022  2023  2024 | 50 000,00  70 000,00  70 000,00  1 500,00 |
| Реконструкція полігону ТПВ з розширенням. | 2021  2022  2023 | 40 000,00  100 000,00  100 000,00 |
| Будівництво підземних контейнерних майданчиків закритого типу. | 2021  2022  2023 | 1 000,00  1 100,00  1 000,00 |
| Утримання сміттєсортувальної лінії. | 2021  2022  2023 | 6 900,00  7 300,00  8 000,00 |
| Нове будівництво полігону для збору ТПВ. | 2021  2022  2023 | 3000,00  4 000,00  6 000,00 |
| Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів на полігоні ТПВ | 2024  2025  2026  2027 |  | 500,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00 |
| 17. | Санітарне утримання об’єктів. | | Санітарне утримання об’єктів та громадської вбиральні в парку культури і відпочинку  ім. Лесі Українки. | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 800,00  1 550,00  2 000,00  2 000,00  2 200,00  2 400,00  2 600,00  2 800,00 | Забезпечення  санітарних вимог. |
| 18. | Розрахунок  фінансової підтримки комунальних та житлово-комунальних підприємств, які припиняють діяльність | | Видатки на заробітну плату, податкові та інші зобов’язання. | 2021  2022  2023  2024 | Департамент ЖКГ;  підприємства, які припиняють діяльність. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 2 000,00  1 700,00  1 000,00  1 000,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 19. | Послуги з поліпшення благоустрою міста. | | Виконання робіт по  влаштуванню розумних зупинок на території Луцької міської територіальної громади | 2021  2022  2023  2024 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 3 000,00  5 000,00  10 000,00  10 000,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 20. | Оплата послуг інших організацій. | | Експертиза інженерних мереж водогону приєднаних громад. | 2021 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 45,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 21. | Заходи щодо  відновлення та підтримання сприятливого  гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, ставків та меліоративних каналів | | Очищення водойм та  прибережних смуг, вирізання самонасіву, тощо. | 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 1 000,00  4 000,00  5 000,00  8 000,00  8 800,00  9 700,00  12 700,00  15 700,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 22. | Благоустрій міста. | | Капітальний ремонт площі Героїв Майдану на проспекті Соборності у м. Луцьку.  Капітальний ремонт скверу біля НВК №26 на вул. Кравчука в м.Луцьку. | 2021  2022 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 32 000,00  3 000,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 23. | Утилізація шин. | | Утилізація безгосподарчих шин, виявлених на території громади. | 2022  2023 2024  2025  2026  2027  2028 | Особи, які перемогли в торгах та  особи найняті за угодою. | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 500,00  1 000,00 1 200,00  1 320,00  1 450,00  1 600,00  1 800,00 | Забезпечення вимог чинного законодавства. |
| 24. | Разом по роках. | |  | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 |  | Бюджет Луцької міської  територіальної громади, інші дозволені джерела фінансування. | 52 005,90  86 496,11  121 919,61  331 735,00  434 235,00  475 530,00  345 200,00  390 485,00  428 390,00  482 780,00  536 260,00 |  |
| 25. | Всього за Програмою | | | | | | 3 685 036,62 |  |

Осіюк 773 150