Додаток 2

до Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади**

**на 2023-2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела та обсяги фінансування | | Результативні показники |
| Європейський інвестиційний банк, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, тис. грн | Кошти бюджету громади, тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оновлення парку електротранспорту Луцької міської територіальної громади | Придбання тридцяти нових тролейбусів в рамках ПМГТУ 2 | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Оновлення рухомого складу |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 186 756,0 | 0 |
| 2026 | 250 000,00 | 50 000,00 |
| 2027 | 68 000,00 | 14 000,00 |
| 2028 | 68 000,00 | 14 000,00 |
| Оплата за придбані тролейбуси в рамках ПМГТУ 1 (після прийомки тролейбусів по закінченню гарантійного періоду) | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 11 603,13 | 2 510,00 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед постачальником |
| 2024 | 5 507,50 | 1 900,00 |
| 2025 | 0 | 100,00 |
| 2. | Оновлення контактної мережі | Будівництво тролейбусної лінії, модернізація існуючих ліній та реконструкція поворотних стрілок | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Побудовані / відремонтовані елементи контактної мережі |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 100,00 | 3 000,00 |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: | | | | | | 682 476,63 | |
| 2023 рік | | | | | | 14 113,13 | |
| 2024 рік | | | | | | 7 407,5 | |
| 2025 рік | | | | | | 19 6956,00 | |
| 2026 рік | | | | | | 300 000,00 | |
| 2027 рік | | | | | | 82 000,00 | |
| 2028 рік | | | | | | 82 000,00 | |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: | | | | | | 682 476,63 | |
| бюджет громади | | | | | | 85 510,00 | |
| інші джерела | | | | | | 596 966,63 | |

Смаль 777 955