Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**оновлення локацій збору побутових відходів на території**

**Луцької міської територіальної громади**

**на 2023–2028 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міський голова |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробник Програми | Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс»  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс», виконавчі органи міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023–2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 240 100,0 тис. грн |

Додаток 1

до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2028 роки

Ресурсне забезпечення

Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території

Луцької міської територіальної громади на 2023–2028 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього  | 12 600,0 | 37 600,0 | 41 100,0 | 44 100,0 | 49 600,0 | 55 100,0 | 240 100,0 |

Марценюк 245 451

Додаток 2

до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2028 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади

на 2023–2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу(роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість) тис. грн | Очікуваний результат |
| 1. | Реалізація системи управління побутовими відходами | 1. Облаштування та утримання центрів управління відходами | 2023 | ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | Бюджет терито-ріальної громади | 2 500,0 | Створення еколого-просвітницького простору, зосередженого на екологічному вихованні населення щодо управління побутовими відходами. Формування свідомого ставлення до природного середовища в цілому. |
| 2024 | 3 000,0 |
| 2025 | 3 500,0 |
| 2026 | 4000,0 |
| 2027 | 4500,0 |
| 2028 | 5000,0 |
| 2. Оновлення, облаштування локацій, у тому числі капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору побутових відходів;розробка проєктно-кошторисної документації, встановлення, обслуговування, тощо. | 2023 | ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | Бюджет територі-альної громади,кошти з інших джерел | 10 000,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій, які прилеглі до місць збору побутових відходів |
| 2024 | 34 500,0 |
| 2025 | 37 500,0 |
| 2026 | 40 000,0 |
| 2027 | 45 000,0 |
| 2028 | 50 000,0 |
| 3. Висвітлення інформації щодо заходів Програми. | 2023 | Департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | КоштиЛСКАП «Луцьк-спецкомун-транс»,кошти з інших джерел | 100,0 | Інформування мешканців громади, підвищення екологічної свідомості громадян |
| 2024 | 100,0 |
| 2025 | 100,0 |
| 2026 | 100,0 |
| 2027 | 100,0 |
| 2028 | 100,0 |

Марценюк 245 451