**Інформація**

**про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років**

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2025/2026 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 14.05.2025 № 285-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2025 проведено такі роботи.

**Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.**

**На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги з управління багатоквартирних будинків** перебуває 529 житлових будинків.

Станом на 01.10.2025 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 176 будинках, гарячого водопостачання – у 136 будинках, холодного водопостачання – у 124 будинках.

Відремонтовано 53 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 38 будинках в кількості 73 одиниці.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 57 будинках протяжністю 594 метри. Відремонтовано поточним ремонтом 3,0 тис. м2 покрівель в 108 будинках. Проведено косметичний ремонт 29 сходових кліток у 28 будинках.

Роботи по склінню слухових вікон на горищах та в підвальних приміщеннях, встановлення вхідних дверей та люків на горищах продовжуються.

Необхідно зазначити, що понад 70 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто 734 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими, які обслуговують 783 будинки.

З метою впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду Луцької міської територіальної громади та економії енергоресурсів, зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2028 роки.

За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 7 кредитних договорах. На ці цілі зареєстровано договори на суму 400,038 тис. грн. За другим розділом цієї Програми для ОСББ на погашення кредитних договорів, залучених на впровадження енергоефективних заходів Пакету «Б» загальнодержавної програми «ЕНЕРГОДІМ», бюджетом громади відшкодовано 4 483,792 тис. грн для 8 ОСББ, які завершили енергоощадні заходи у своїх будинках.

**Підприємством КП «Луцькводоканал»** виконано ряд заходів, а саме:

замінено 0,397 км аварійних ділянок водопровідних мереж;

замінено 0,340 км аварійних ділянок каналізаційних мереж;

замінено 25 люків;

замінено 27 засувок;

замінено 33 залізобетонні кришки на водопровідно-каналізаційних колодязях;

замінено 4 пожежних гідранти та відремонтовано 36 гідрантів;

відремонтовано 63 водопровідно-каналізаційних колодязі;

проведено ремонт 27 водорозбірних колонок;

виконано захист металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах площею 375 м2;

проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу).

Згідно із заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду використано коштів підприємства в сумі 3 857,4 тис. грн, з запланованих 6 226,0 тис. грн.

Крім того, за кошти місцевого бюджету у співфінансуванні з різними «донорськими» організаціями проводяться роботи з:

реконструкції водогону Ø 600 мм загальною протяжністю 2,85 км від вул. Дубнівської, 26 (вздовж вул. Карпенка-Карого) до вул. Сухомлинського, 1 (в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком);

реконструкції збірного водогону сирої води Ø 600 мм загальною протяжністю 4,0 км від центрального стадіону в с. Боратин до Гнідавського майданчика водопідготовки по вул. Магістральній (в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком);

реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Луцька (I черга з чотирьох);

реконструкції каналізаційного колектора діаметром 900 мм по вул. Карпенка-Карого;

реконструкції станції II-гo підйому Дубнівської площадки водопідготовки;

реконструкції двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізку від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПA та Липовецької (Ø 1000 мм та протяжністю 1995 м);

капітальному ремонту фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки;

капітальному ремонту резервуару об'ємом 2 тис. м3 Дубнівської площадки водопідготовки.

**При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»** мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період було проведено такі роботи:

ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення – 50 шт.;

заміна та ремонт світильників зовнішнього освітлення – 850 шт.;

заміна і регулювання кронштейнів – 115 шт.;

виправлення металевих опор – 23 шт.;

фарбування металевих опор – 65шт.;

перетяжка повітряних ліній – 4,8 км траси, заміна голого проводу на самоізольований – 2,5 км;

очищення елетричних мереж від гілок та накидів – 2,0 км;

ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – 34 шт.;

фарбування стійок світлофорних об’єктів – 12 шт.

Всі заплановані заходи підприємством виконано на 100 %.

**Поточний ремонт вулиць та прибудинкових територій:**

Проведено роботи з ліквідації аварійної ямковості на вулично-шляховій мережі Луцької міської територіальної громади.

Площа відновлення твердого покриття – більше 44 000 м².

Сума виконаних робіт становить 41 128 тис. грн.

**З метою забезпечення належного стану міської території в зимовий період 2025/2026 років, утримання території громади проводитиметься такою технікою**: ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» – 13 автомобілів посипально-відвалочних, 2 – навантажувача, 1 – грейдер, 12 – тракторів з щіткою і відвалом, 2 – самоскиди для вивезення снігу. Техніка знаходиться у технічно-справному стані та підготовлена для робіт із зимового утримання вулиць. Загалом 30 одиниць техніки. Також передбачено 12 одиниць техніки підрядних організацій.

На складі ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» знаходиться 1 123 тонни солі з антизлежувачем та 1 596,0 тонн суміші для обробки доріг. Проведено конкурсні торги на закупівлю 400,0 тонн солі.

Бюджетом громади на належне утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період 2026 року укладено договір на 4 379,184 тис. грн.

З метою швидкого реагування на погіршення погодних умов передбачається забезпечити цілодобове чергування служби оперативного реагування в Луцькій міській територіальній громаді та у департаменті житлово-комунального господарства міської ради.

Для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (сильні снігопади, ожеледь), підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств.

Директор департаменту ЖКГ Микола ОСІЮК

Валентина Андрущенко 773 160

Роман Возняк 773 162

Іван Козак 773 155