Департамент економічної політики

Луцької міської ради

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАПИСКА

здійснення публічно-приватного партнерства щодо проєкту «Будівництво та експлуатація стадіону з штучним покриттям за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 40-г»

м. Луцьк 2025

Зміст

1. Інформація про об'єкт публічно-приватного партнерства	        стор. 3

2. Мета проєкту								        стор. 5

3. Проблеми, які передбачається розв’язати у результаті реалізації проєкту										        стор. 5

4. Результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв’язання зазначених проблем						        стор. 7

5. Прогнозовані обсяги витрат та оціночна вартість експлуатації об’єкта 										                  стор. 8

6. Результати попереднього аналізу ефективності реалізації проєкту									                                      стор. 10

Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічно-приватне партнерство» та Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384, зі змінами, розроблена Концептуальна записка доцільності здійснення публічно-приватного партнерства щодо проєкту «Будівництво та експлуатація стадіону з штучним покриттям за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 40-г».

1. Інформація про об'єкт публічно-приватного партнерства

Об’єктом публічно-приватного партнерства є спортивний стадіон з футбольним полем із штучним покриттям та комплексом допоміжних споруд (трибуни, лави для запасних гравців, флаштоки, роздягальні, пункт першої невідкладної медичної допомоги, паркувальна зона, адміністративні, господарські та технічні приміщення), що планується збудувати на земельній ділянці комунальної власності за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 40-г.

Земельна ділянка комунальної власності площею 1 га, що має цільове призначення 03.15 «Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови»,  категорія – землі житлової та громадської забудови.

Об’єкт публічно-приватного партнерства, що буде збудований в результаті реалізації проєкту на зазначеній земельній ділянці – це багатофункціональний спортивний комплекс, придатний для:

проведення навчально-тренувальних занять з футболу, легкої атлетики, фізичної культури;

організації міських, регіональних та міжнародних турнірів, змагань та фестивалів спорту;

проведення культурно-масових заходів місцевого рівня;

розвитку дитячо-юнацького спорту, роботи спортивних секцій та шкіл;

забезпечення рівного доступу всіх категорій населення, включно з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, до користування спортивною інфраструктурою.

Основні технічні характеристики (орієнтовно):

| Показник | Опис |
| --- | --- |
| Футбольне поле | 91–105 м х 61–68 м; штучне покриття відповідно до ДБН та спортивних стандартів; розмітка відповідно до вимог футбольних асоціацій; оснащене дренажною системою |
| Зона розминки | облаштована окрема територія з штучним або натуральним трав’яним покриттям, оснащена елементами безпеки та огорожі |
| Система освітлення | стаціонарні LED-прожектори з рівнем освітленості в межах 350 Lx, освітлення відповідає вимогам телевізійної трансляції та безпечного проведення заходів |
| Система оповіщення | гучномовна система та табло для оголошень, сигналів тривоги та коментарів під час змагань); захищена від збоїв живлення основного джерела |
| Трибуни | кількість місць – не менше 50; індивідуальні, закріплені (наприклад, до підлоги), відокремлені одне від одного, пронумеровані; виготовлені з міцного вогнестійкого матеріалу; мають спинку висотою не менше 30 см та ширину не менше 45 см; облаштовані вишками для встановлення камер для відеотрансляції |
| Лави для запасних | покриті, захищені від погодних умов; обладнані сидіннями та місцями для персоналу команд (не менше ніж на 13 осіб для кожної команди) |
| Роздягальні для двох команд та суддів | окремі приміщення на 25 місць для кожної команди, обладнані двома душовими, окремим туалетом, одним масажним столом і однією тактичною дошкою, забезпечують прямий та безпечний доступ для обох команд і арбітрів до ігрового поля |
| Пункт першої невідкладної допомоги | обладнаний медичним оснащенням для надання першої допомоги під час змагань та тренувань відповідно до вимог Української асоціації футболу (УАФ); розташований біля поля та роздягалень |
| Адміністративні / господарські/ технічні приміщення | адміністративний блок / офіс; конференц-зал / зал для прес-конференцій та зустрічей (мінімум на 20 осіб); бюро або пункт адміністратора / каси; склад для спортивного інвентаря; склад господарських матеріалів та інвентаря для обслуговування стадіону; технічні приміщення для інженерних мереж |
| Паркувальна зона | кількість місць – не менше 10 (з них мінімум два місця для паркування автобусів); доступні для глядачів, персоналу та осіб з інвалідністю; облаштовані за схемою безпечного під’їзду до об’єкта |
| Інклюзивність | пандуси, адаптовані санвузли, місця для глядачів з обмеженою мобільністю, зручні маршрути руху по території стадіону |

Інженерне та технологічне забезпечення:

електропостачання – підключення до міських електромереж, резервні генератори;

водопостачання – централізована система та/або артезіанська свердловина;

водовідведення – локальна каналізаційна система із підключенням до міських мереж;

дренажна система – глибинний дренаж із виводом у зливову каналізацію;

огорожа – секційні панелі висотою 2,5 м, із вхідною групою та контролем доступу.

Екологічні та енергоефективні рішення:

використання LED-освітлення з автоматичним регулюванням яскравості;

озеленення території (висадка дерев, газонів, декоративних насаджень).

матеріали з низьким рівнем викидів СО₂ (бетон і покриття європейського стандарту).

Будівництво та обслуговування об’єкту реалізується у межах публічно-приватного партнерства між Луцькою міською радою (публічний партнер) та приватним інвестором (приватний партнер), який здійснює 100% фінансування проєкту (орієнтовно 10 млн грн).

2. Мета проєкту

Метою запровадження публічно-приватного партнерства є поєднання можливостей приватного інвестора з ресурсами громади для створення суспільно значущого об’єкта без залучення коштів місцевого бюджету, забезпечення доступності спорту та фізичної культури для мешканців громади, підвищення рівня міської спортивної інфраструктури, підвищення іміджу Луцької громади як інвестиційно привабливої території.

3. Проблеми, які передбачається розв’язати у результаті реалізації проєкту публічно-приватного партнерства

На території Луцької міської територіальної громади спостерігається дефіцит сучасної спортивної інфраструктури, придатної для проведення масових, тренувальних і змагальних заходів високого рівня.

Більшість існуючих стадіонів і спортивних майданчиків були побудовані багато років тому та потребують капітальної реконструкції або частково виведені з експлуатації.

Матеріально-технічна база дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) не відповідає сучасним вимогам Федерації футболу України та Європейських стандартів безпеки.

У зв’язку з цим реалізація проєкту публічно-приватного партнерства вирішить ряд проблемних питань, серед яких варто виділити:

соціальні проблеми: покращення умов для масового залучення дітей і молоді до занять спортом та участі у змаганнях високого рівня; підвищення рівня фізичної активності населення (за оцінками департаменту молоді та спорту близько 30% учнів та молоді не мають можливості регулярно займатися фізичною культурою на відкритому повітрі); нерівний доступ до спортивних послуг між центральними та віддаленими мікрорайонами Луцька; покращення рівня інклюзивної інфраструктури для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, що розширює можливості їх участі у спортивному та громадському житті громади;

інфраструктурні та технічні проблеми: відсутність у місті повноцінного стадіону зі штучним покриттям, який би дозволяв проводити тренування та змагання високого рівня незалежно від сезону; брак відкритих майданчиків для тренувань дитячих і аматорських команд із відповідними стандартами розмірів і безпеки; недостатнє освітлення на більшості існуючих полів, що обмежує тренування у вечірній час;  відсутність належної інфраструктури для глядачів (трибун, роздягалень, санітарних вузлів, медичного пункту) на існуючих спортивних майданчиках з штучним покриттям; відсутність паркувальних місць та благоустрою спортивних зон;

організаційно-економічні проблеми: обмежені можливості місцевого бюджету щодо фінансування будівництва або модернізації спортивних споруд; недостатній рівень залучення приватного сектору до інвестування у міську спортивну інфраструктуру; відсутність системи довгострокового управління та експлуатації спортивних об’єктів із залученням приватних операторів; недостатня привабливість спортивної сфери для інвесторів через високі стартові витрати і невизначеність умов користування комунальними об’єктами;

екологічні та просторові проблеми: невикористані або занедбані земельні ділянки у житлових районах, які могли б бути раціонально освоєні під спортивну інфраструктуру; відсутність зелених і рекреаційних просторів для занять спортом у щільно забудованих зонах;

безбар’єрність і доступність: відсутність у більшості міських спортивних споруд доступних маршрутів пересування для маломобільних груп; брак адаптованих роздягалень, санітарних вузлів та спеціальних місць для глядачів; необхідність виконання вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та Національної стратегії безбар’єрності до 2030 року.

4. Результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв’язання зазначених проблем

З метою визначення оптимального способу реалізації проєкту розвитку спортивної інфраструктури громади проведено попередній аналіз кількох альтернативних варіантів розв’язання проблем, зазначених у попередньому розділі.

Порівняння варіантів здійснювалося за критеріями: фінансова доцільність, строки реалізації, рівень участі громади, ефективність використання майна, соціальний ефект та сталість результату.

Варіант 1. Будівництво стадіону за рахунок коштів місцевого бюджету.

Опис: будівництво та оснащення об’єкта здійснюється повністю за рахунок бюджету Луцької міської територіальної громади з подальшою експлуатацією комунальним підприємством або департаментом молоді та спорту.

Переваги: повний контроль за плануванням і використанням об’єкта з боку громади; гарантія суспільного характеру використання стадіону.

Недоліки: відсутність необхідних коштів у бюджеті громади (приблизна вартість проєкту – 10 млн грн без витрат на обслуговування та експлуатацію); значне навантаження на місцеві фінанси в умовах пріоритетного фінансування інших сфер (освіта, медицина, оборона); ризики затягування строків будівництва через бюджетні обмеження; відсутність гнучких механізмів залучення досвіду приватного сектора в управлінні спортивними об’єктами.

Висновок: варіант економічно малоефективний і не відповідає фінансовим можливостям громади у короткостроковій перспективі.

Варіант 2. Реалізація проєкту шляхом залучення грантів або міжнародної технічної допомоги.

Опис: передбачає пошук донорського фінансування (ЄС, ПРООН, фонди розвитку спорту тощо) для будівництва або реконструкції спортивного об’єкта.

Переваги: можливість отримання безповоротної фінансової допомоги; соціальна складова проєкту відповідає пріоритетам міжнародних донорів (спорт, інклюзія, розвиток громад).

Недоліки: тривалий процес підготовки заявок, що включає в себе витрати на розробку технічної документації та проєктування, при відсутності гарантії отримання фінансування; обмеження у виборі технічних рішень, постачальників і підрядників; в переважній більшості випадків вимоги співфінансування з бюджету громади; ризики втрати актуальності проєкту через затягування строків розгляду донорських програм.

Висновок: варіант має потенціал лише як додаткове або допоміжне джерело фінансування, але не може бути основним механізмом реалізації проєкту.

Варіант 3. Будівництво об’єкта приватним партнером без елементів ППП (звичайна оренда землі).

Опис: приватна компанія самостійно інвестує у будівництво стадіону на орендованій земельній ділянці без зобов’язань перед громадою щодо соціального використання об’єкта.

Переваги: мінімальне навантаження на бюджет громади; швидкість ухвалення інвестиційних рішень з боку бізнесу.

Недоліки: відсутність гарантій суспільного доступу до об’єкта; ризик комерціалізації спорту (висока плата за користування); неможливість впливу громади на якість будівництва та умови експлуатації; відсутність системного контролю за дотриманням інклюзивності та екологічних вимог.

Висновок: варіант не забезпечує публічних інтересів громади і суперечить меті створення соціально доступної спортивної інфраструктури.

Варіант 4. Реалізація проєкту у форматі публічно-приватного партнерства (ППП).

Опис: будівництво об’єкта здійснюється приватним партнером за власні кошти (100% фінансування) із подальшим використанням об’єкта відповідно до умов договору про ППП, який визначає баланс між суспільним і комерційним інтересом.

Переваги: відсутність бюджетних витрат на будівництво; розподіл ризиків між сторонами (будівельних, фінансових, експлуатаційних); забезпечення суспільного доступу до об’єкта, встановленого договором; використання досвіду та інновацій приватного партнера; можливість реалізації проєкту у стислі строки (1–2 роки); стимулювання залучення нових інвестицій у громаду.

Недоліки: потреба у підготовці якісної конкурсної документації та ТЕО, в порівнянні з іншими варіантами; необхідність контролю за дотриманням умов договору протягом усього строку партнерства.

Висновок: саме цей варіант є найбільш збалансованим з точки зору фінансової спроможності, ефективності та суспільної користі, оскільки він дозволяє реалізувати проєкт без додаткових витрат із бюджету, при цьому гарантує громаді доступ до стадіону та довгостроковий соціальний ефект.

Узагальнення результатів аналізу: проведене порівняння свідчить, що лише реалізація проєкту на умовах публічно-приватного партнерства відповідає принципам економічної доцільності, соціальної орієнтованості та інституційної спроможності громади, ППП забезпечує оптимальний розподіл ролей, відповідальності та ризиків між Луцькою міською радою і приватним інвестором, а також створює умови для ефективного управління об’єктом у довгостроковій перспективі.

5. Прогнозовані обсяги витрат та оціночна вартість експлуатації об’єкта

Попередня оцінка загальної вартості реалізації проєкту здійснюється на основі типових кошторисних норм для спортивних споруд місцевого рівня.

Орієнтовна вартість становить 10 млн грн (у цінах 2025 року), з яких:

| № | Стаття витрат | Орієнтовна частка | Орієнтовна сума, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчі та проєктні роботи (ТЕО, проєктування, експертиза) | 10% | 1000 |
| 2 | Земляні роботи, підготовка основи, дренаж, комунікації. | 15% | 1 500 |
| 3 | Улаштування штучного покриття футбольного поля | 25% | 2 500 |
| 4 | Будівництво трибун, лав для запасних, медпункту, роздягалень | 20% | 2 000 |
| 5 | Освітлення, електрика, громадське оповіщення, безпека | 10% | 1 000 |
| 6 | Благоустрій, паркування, огорожа, озеленення | 10% | 1 000 |
| 7 | Адміністративні, супровідні та непередбачені витрати | 10% | 1 000 |
| Разом |  | 100% | 10 000 |

Джерело фінансування – 100% коштів приватного партнера. Участь громади: надання земельної ділянки комунальної власності, сприяння в отриманні дозвільних документів, участь у координації будівництва.

Орієнтовний календарний план витрат:

| Тривалість | Етап, основні роботи | Орієнтовна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| ІІ квартал 2026 року | Підготовка ТЕО, проєктування, експертиза | 1 000 |
| ІІI–ІV квартал 2026 року | Будівельно-монтажні роботи (основа, покриття, комунікації) | 5 000 |
| І-II квартал 2027 року | Обладнання, благоустрій, озеленення, трибуни, інженерія | 3 000 |
| ІІI квартал 2027 року | Пусконалагоджувальні роботи, введення в експлуатацію | 1 000 |
| Разом |  | 10 000 |

Після введення об’єкта в експлуатацію приватний партнер здійснює його утримання, ремонт, оплату комунальних послуг і технічне обслуговування.

Орієнтовні річні витрати на експлуатацію стадіону становлять приблизно 900–1 100 тис. грн на рік, у тому числі:

| № | Стаття експлуатаційних витрат | Орієнтовна сума, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія (освітлення поля, трибун, території) | 250 |
| 2 | Поточне обслуговування покриття, ремонт дрібних елементів | 150 |
| 3 | Оплата праці обслуговуючого персоналу (3–4 особи | 300 |
| 4 | Комунальні послуги, вода, каналізація, охорона | 150 |
| 5 | Амортизаційні відрахування, податки, страхування | 200 |
| Разом |  | 1050 |

Витрати можуть бути оптимізовані завдяки застосуванню енергоефективних технологій (LED-освітлення, системи автоматичного вимкнення світла, дренаж із повторним використанням води тощо).

Витрати на утримання стадіону можуть покриватися за рахунок:

надходжень від оренди майданчика для тренувань і матчів;

проведення змагань, турнірів і спортивних подій з платним входом;

реклами, спонсорства, партнерських заходів;

доходів від надання супутніх послуг (кафе, фітнес-зона, оренда залів для подій);

співфінансування програм міської ради у сфері спорту (наприклад, тренування школярів на безоплатній основі у певні години).

За умови щорічного доходу від використання об’єкта на рівні                                1,5–1,8 млн грн (при 70–80% завантаженні) приватний партнер матиме можливість:

повністю покривати експлуатаційні витрати;

забезпечити окупність інвестицій протягом 8–10 років;

підтримувати належний технічний стан стадіону протягом усього періоду дії договору ППП.

Виходячи з зазначеного вище можна стверджувати, що загальний обсяг інвестицій, необхідних для реалізації проєкту, оцінюється у 10 млн грн, а щорічна потреба в утриманні — близько 1 млн грн. Залучення приватного партнера в рамках ППП дозволяє уникнути бюджетних витрат, забезпечити довгострокову експлуатацію об’єкта та створити фінансово збалансовану модель, яка поєднує комерційну стійкість із соціальною користю.

6. Результати попереднього аналізу ефективності реалізації проєкту

Попередній аналіз ефективності здійснювався з метою оцінки доцільності реалізації проєкту на засадах публічно-приватного партнерства та визначення соціально-економічних переваг для громади в порівнянні з альтернативними варіантами.

Оцінювання проводилось за групами критеріїв: економічна ефективність (вартість, окупність, дохідність, оптимізація ресурсів), бюджетна ефективність (зменшення навантаження на місцевий бюджет, формування доходів громади), соціальна ефективність (доступність послуг, користь для населення, інклюзія), інституційна ефективність (механізм реалізації, розподіл ролей і ризиків), екологічна ефективність.

Економічна ефективність

Обсяг інвестицій у розмірі 10 млн грн повністю забезпечується приватним партнером, що виключає потребу у фінансуванні з місцевого бюджету.

Завдяки використанню сучасних матеріалів (штучне покриття, LED-освітлення, енергоощадні системи) очікується зниження експлуатаційних витрат на 20–25% порівняно з традиційними рішеннями.

Очікуваний обсяг надходжень від оренди та використання стадіону – 1,5–1,8 млн грн на рік, що забезпечує повне покриття експлуатаційних витрат                 (≈1 млн грн/рік) і створює стійку фінансову модель експлуатації.

Строк окупності інвестицій приватного партнера прогнозується на рівні 8–10 років за умов середнього завантаження об’єкта 75%.

Економічний ефект для громади полягає у зростанні вартості прилеглих земельних ділянок, створенні нових робочих місць (5–7 постійних, близько 30 тимчасових під час будівництва) та збільшенні податкових надходжень.

Бюджетна ефективність

Проєкт не потребує бюджетного співфінансування, а отже, не створює боргових зобов’язань для громади. Водночас громада отримує новий об’єкт соціальної інфраструктури у власність після закінчення строку партнерства або за умов, визначених договором. Крім того, опосередковані вигоди включають: зростання надходжень до бюджету від оренди землі та податку на доходи фізичних осіб; формування доданої вартості в громаді через розвиток малого бізнесу (торгівля, обслуговування, спортивні послуги).

Чиста приведена вартість для громади (NPV) є позитивною, оскільки сукупні соціальні й економічні вигоди перевищують можливі адміністративні витрати на супровід договору.

Соціальна ефективність

Очікується залучення понад 2 000 мешканців громади щорічно до занять фізичною культурою та спортом. Створення умов для тренувань дітей і молоді, у тому числі вихованців шкіл, дитсадків, ДЮСШ, а також осіб з інвалідністю.

Стадіон стане центром спортивного життя мікрорайону Теремнівський та навколишніх громад, що підвищить рівень соціальної активності та згуртованості населення.

Проєкт забезпечить інклюзивність та безбар’єрність – повний доступ маломобільних груп, наявність адаптованих місць, пандусів, навігації.

Очікується зниження рівня підліткової девіації та асоціальної поведінки через активну зайнятість молоді у спортивних секціях.

Таким чином, соціальна ефективність проєкту має високий ступінь суспільної значущості.

Інституційна ефективність

Луцька міська рада виступає ініціатором проєкту, здійснює контроль за реалізацією, моніторинг виконання договору та дотримання соціальних стандартів. Приватний партнер бере на себе ризики будівництва, фінансування, технічного обслуговування та експлуатації об’єкта, що відповідає міжнародній практиці ППП. Угода про ППП передбачатиме чіткий розподіл відповідальності: громада – за забезпечення земельної ділянки і стратегічний контроль, партнер – за фінансування, якість робіт і утримання. Механізми управління реалізацією проєкту передбачають щорічний моніторинг показників ефективності, звітність партнера, контроль технічного стану об’єкта та якості послуг для населення.

Такий інституційний баланс забезпечує стабільність реалізації проєкту та довіру з боку громади.

Екологічна та енергетична ефективність

Застосування енергоефективного освітлення (LED), автоматичного керування електроспоживанням і дренажних систем дозволить знизити експлуатаційні витрати та вплив на довкілля.

Територія навколо стадіону буде озеленена (газони, дерева, декоративні насадження), що сприятиме формуванню рекреаційної зони в межах міста.

Штучне покриття матиме сертифікацію FIFA Quality, що гарантує безпечність матеріалів і тривалий термін служби (10–12 років).

Проєкт не створює негативного екологічного навантаження, не змінює гідрогеологічні умови території і не потребує утилізації шкідливих відходів.

Основні ризики, притаманні проєкту: будівельні (затримка строків, зростання вартості матеріалів); фінансові (нестабільність валютного курсу, інфляція); операційні (недостатня завантаженість об’єкта, технічні збої); соціальні (незадоволення умовами доступу, порушення інклюзивності).

Для їх зниження передбачається: укладення договору ППП з чіткими ключовими показниками ефективності (KPI) щодо строків і якості; страхування об’єкта та відповідальності партнера; встановлення тарифної політики з фіксованими пільговими годинами для шкіл, секцій, соціальних груп тощо.

Таким чином, попередній аналіз ефективності показує, що проєкт є фінансово стійким, соціально значущим і інституційно здійсненним; його реалізація дозволяє уникнути бюджетних витрат, забезпечити якісну експлуатацію об’єкта протягом усього життєвого циклу. Варто також зауважити, що у випадку реалізації проєкту громада отримує нову сучасну спортивну інфраструктуру, а приватний партнер – стійку економічну модель співпраці. Показники соціальної, економічної та бюджетної ефективності свідчать про високий рівень доцільності реалізації проєкту.

Контроль за термінами виконання робіт та відповідністю їх проєктній документації буде здійснюватися виконавчими органами міської ради: управлінням капітального будівництва, департаментом містобудування, земельних ресурсів та реклами, департаментом житлово-комунального господарства.

Контроль за дотриманням договору публічно-приватного партнерства, буде здійснювати відділ управління майном міської комунальної власності.

Загальний моніторинг здійснення публічно-приватного партнерства щодо проєкту «Будівництво та експлуатація стадіону з штучним покриттям за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 40-г» на усіх етапах його реалізації буде здійснювати департамент економічної політики Луцької міської ради.

Директор департаменту економічної

політики Луцької міської ради                           			   Борис СМАЛЬ