Додаток

до рішення міської ради

______________  № _________

ПРОГРАМА

«Впровадження міжнародного проєкту “Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація

кліматичних заходів”» на 2025–2028 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 4. | Учасники Програми | Департамент освіти, управління капітального будівництва, відділ екології |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025–2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 30 187,5 тис. грн |
| 6.1. | коштів бюджету міської громади | 5 942,0 тис. грн |
| 6.2. | коштів інших джерел | 24 245,5тис. грн |

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів”» на 2025–2028 роки

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів”»

на 2025–2028 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Загальний обсяг фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. євро*) |
|  | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 3 082,0 | 15 500,0 | 11 490,5 | 115,0 | 30 187,5 | 616,1 |
| 2. | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 3 082,0 | 2 500,0 | 245,0 | 115,0 | 5 942,0 | 121,3 |
| 3. | кошти інших джерел | 0,0 | 13 000,0 | 11 245,5 | 0,00 | 24 245,5 | 494,8 |

*Розрахунки здійснено відповідно до курсу 1 євро = 49,0 грн

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів”» на 2025–2028 роки

Перелік завдань, заходів і результативні показники

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів”»

на 2025–2028 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Планові результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернізація будівлі центру STEM-освіти | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації. 1.2. Модернізація системи теплопостачання (встановлення теплового насоса, облаштування демонстраційної зони роботи теплового насоса, заміна тепломереж, радіаторів опалення, встановлення термостатів, встановлення ІТП). 1.3. Модернізація системи енергозабезпечення (встановлення сонячної електростанції на даху будівлі потужністю 50кВт з акумулятором), заміна електропроводки, освітлювальних приладів на енергоефективні світлодіодні лампи). 1.4. Термомодернізація зовнішніх стін та даху будівлі, термоізоляція стелі неопалюваного підвалу будівлі, заміна вікон та дверей. 1.5. Облаштування системи вентиляції (прокладання повітроводів для припливно-витяжної вентиляції, встановлення кондиціонерів, монтаж фільтруючих елементів). | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління капітального будівництва | 2025–2027 роки | Бюджет Луцької МТГ | 2025 – 2 750,8 2026 – 1 675,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Розроблено ПКД, модернізовано системи теплопостачання, енергозабезпечення, здійснено термомодернізацію зовнішніх стін та даху будівлі, термоізоляцію стелі неопалюваного підвалу будівлі, замінено вікна та двері, облаштовано систему вентиляції. |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 – 0,0 2026 – 11 000,0 2027 – 7 840,0 2028 – 0,0 |  |
| 2. | Облаштування зеленої інтерактивної зони на прилеглій території | 2.1. Встановлення лавок із сонячними панелями з можливістю заряджання багатофункціональних пристроїв. 2.2. Встановлення механічних пристроїв для вироблення електроенергії, вітрових та гідрогенераторів. 2.3. Встановлення бездротової метеостанції. 2.4. Встановлення контейнерів для збору та зберігання дощової води. 2.5. Створення екологічних газонів із різних трав та огорожі з живоплоту. | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління капітального будівництва, відділ екології | 2027 | Бюджет Луцької МТГ | 2025 – 0,0 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Облаштовано зелену інтерактивну зону на прилеглій території (встановлено лавки із сонячними панелями з можливістю заряджання багатофункціональних пристроїв, встановлено механічні пристрої для вироблення електроенергії, вітрові та гідрогенератори, встановлено бездротову метеостанцію, встановлено контейнери для збору та зберігання дощової води, створено екологічні газони з різних трав та огорожі з живоплоту). |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 – 0,0 2026 – 0,0 2027 – 2 695,0 2028 – 0,0 |  |
| 3. | Облаштування центру STEM-освіти | 3.1. Облаштування інтерактивного освітнього простору у форматі кінозалу. 3.3. Створення вебсторінки навчального центру. 3.4. Встановлення інформаційних електронних табло. 3.5. Розробка та виготовлення промоційних та інформаційних матеріалів. | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти | 2026-2027 | Бюджет Луцької МТГ | 2025 – 0,0 2026 – 305,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Облаштовано інтерактивний освітній простір у форматі кінозалу, створено вебсторінку навчального центру, встановлено інформаційні табло, розроблено та виготовлено промоційні та інформаційні матеріали. |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 – 0,0 2026 – 2 000,0 2027 – 402,8 2028 – 0,00 |  |
| 4. | Заходи з обміну досвідом між експертами Луцька та Ліппе | 4.1. Поїздка експертів із Луцька до краю Ліппе (ФРН) (витрати на міжнародне перевезення). 4.2. Поїздка експертів із краю Ліппе (ФРН) до м. Луцьк (витрати на проживання та харчування). | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2027 | Бюджет Луцької МТГ | 2025 – 0,0 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Організовано обмінні візити з метою покращення компетенцій і підвищення кваліфікації експертів. |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 – 0,0 2026 – 0,0 2027 – 307,7 2028 – 0,0 |  |
| 5. | Адміністрування проєкту | 5.1. Управління проєктом (заробітна плата персоналу). 5.2. Послуги перекладу. 5.3. Проведення аудиту проєкту. | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2025-2028 | Бюджет Луцької МТГ | 2025 – 331,2 2026 – 520,0 2027 – 245,0 2028 – 115,0 | Забезпечено належну реалізацію проєкту для досягнення цілей проєкту, підготовлено звіт щодо реалізації проєкту українською та німецькою мовами, проведено аудит проєкту. |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 – 0,00 2026 – 0,00 2027 – 0,00 2028 – 0,00 |  |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  | 2025 – 3 082,0 тис. грн 2026 – 15 500,0 тис. грн 2027 – 11 490,5 тис. грн 2028 – 115,0 тис. грн |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади: 5 942,0 тис. грн Грантові кошти: 24 245,5 тис. грн |  |

Вінцюк 777 995