Пояснювальна записка

до проєкту рішення Луцької міської ради

«Про внесення змін до Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту “Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку”

від 28 грудня 2023 року»

Потреба і мета прийняття рішення

У зв’язку зі вступом у дію Закону України «Про публічно-приватне партнерство» від 19.06.2025 № 4510-IX виникла необхідність внести зміни до формулювань та визначень укладеного 28 грудня 2023 року Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку», між Виконавчим комітетом Луцької міської ради та Консорціумом «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп», посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Рачковою Тетяною Олександрівною за реєстровим № 5448. Окрім цього 15.10.2025 Консорціум «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» звернувся з клопотанням № 06-10/2025 про збільшення терміну інвестиційного періоду до 4 років (загалом). Причиною збільшення інвестиційного періоду є тривалий процес наукових та археологічних досліджень, складність прийняття проєктних рішень щодо технології реставрації у зв’язку з незадовільним станом збереження об’єкта, мобілізацією спеціалістів, що здійснюють підготовку науково-проєктної та проєктно-кошторисної документації, а також присвоєнням Міністерством культури та стратегічних комунікацій України нового охоронного номера пам’ятці.

Прогнозовані суспільно-економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення

Внесення змін до Договору дозволить привести договір у відповідність до змін у чинному законодавстві, а саме до прийнятого Закону України «Про публічно-приватне партнерство» від 19.06.2025 № 4510-IX, завершити наукові дослідження, виготовити проєктну документацію, а також виконати реставраційні роботи й пристосування пам’ятки під готель із закладом громадського харчування, що збереже будівлю по вул. Кафедральна, 4, яка має велику історичну цінність, фігурує в міських туристичних маршрутах та потребує збереження. Реалізація проєкту залучення фінансових ресурсів бюджету громади не потребує.

Директор департаменту 						     Борис СМАЛЬ