Додаток

до рішення міської ради

від _________ № ______

Додаткова угода № 1

до Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку»

місто Луцьк, Луцький район, Волинська область,

_____________ дві тисячі двадцять п’ятого року

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 04051327, місцезнаходження: 43025, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19, дата державної реєстрації: 18.04.1996, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 14.08.2006, 11981200000002880 (далі – Державний партнер/Установник управління), в особі міського голови Поліщука Ігоря Ігоровича ___________________ народження, паспорт ______________, виданий ______________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _________________, місце проживання зареєстроване за адресою: _____________________________________________________________, який діє на пiдставi Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Протоколу пленарного засідання першої сесії Луцької міської ради VIIІ скликання від 27.11.2020 року, – з однієї сторони, та

КОНСОРЦІУМ «ЛЮБАРТ ЛТД ТА РІБАС ХОТЕЛС ГРУП», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 45199832, місцезнаходження: 43016, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Святогірська, будинок 3А, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 06.11.2023, 1001981020000014722 (далі – Приватний партнер/Управитель), в особі директора Кравчука Михайла Вікторовича __________________________ народження, паспорт ______________, виданий _________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ___________________________, місце проживання зареєстроване за адресою: ___________________________________________________ який діє на пiдставi Статуту КОНСОРЦІУМУ «ЛЮБАРТ ТА РІБАС», затвердженого Протоколом загальних зборів засновників (учасників) КОНСОРЦІУМУ «ЛЮБАРТ ТА РІБАС» від 03.11.2023 року та Протоколу загальних зборів засновників (учасників) КОНСОРЦІУМУ «ЛЮБАРТ ТА РІБАС» від 03.11.2023 року, - з другої сторони, що в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю Додаткову угоду № 1 (надалі за текстом – «Додаткова угода») до Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо                           проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку», укладеного між Сторонами та посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Рачковою Тетяною Олександрівною 28 грудня 2023 року за реєстровим № 5448 (надалі за текстом – «Договір») про таке:

- Сторони дійшли згоди назву Договору викласти в такій редакції: «Договір управління майном для здійснення публічно-приватного партнерства щодо проєкту “Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку”».

- У тексті Договору слова державно-приватне партнерство в усіх відмінках замінити словами публічно-приватне партнерство.

- У тексті договору абревіатури ДПП замінити на ППП.

- У тексті договору слова Державний партнер в усіх відмінках замінити словами Публічний партнер.

- Сторони дійшли згоди п. 5.7. Договору викласти в такій редакції:

«5.7. Усі роботи щодо реставрації з пристосуванням під готельно-ресторанний комплекс нежитлового приміщення загальною площею 1 168,8 квадратних метрів, пам’ятки архітектури місцевого значення початку XX століття, охоронний номер 33-мз, що входить до складу Об’єкта ППП, а також роботи з благоустрою прилеглої території повинні бути завершені Приватним партнером протягом інвестиційного періоду – 4-х років з дати підписання цього договору».

- Сторони дійшли згоди п. 14.1. Договору викласти в такій редакції:

«14.1. Договір набирає чинності з дати укладення і нотаріального посвідчення, та діє 32 (тридцять два) роки, з яких 4 (чотири) роки становить інвестиційний період, 28 (двадцять вісім) років – період експлуатації Об’єкта ППП. Датою укладення Договору є день його підписання уповноваженими представниками Сторін та нотаріального посвідчення.

Консорціум «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» підтверджує взяті на себе зобов’язання щодо завершення комплексу наукових археологічних досліджень та виготовлення проєктної документації, проходження експертиз та початку реставраційних робіт не пізніше 31 грудня 2027 року, що засвідчується гарантійним листом від 25.11.2025 року. У разі невиконання визначених строків Консорціум «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» зобов’язується перерахувати до бюджету Луцької міської ради гарантійне забезпечення у сумі 1 000 000 грн».

- У всьому іншому, що не передбачено даною Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

- Сторони домовилися, що умови даної Додаткової угоди застосовуються до відносин Сторін з моменту підписання Сторонами та нотаріального посвідчення цієї Додаткової угоди.

- Ця додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

- Ця Додаткова угода складена українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, кожній зі Сторін – по одному примірнику та один примірник залишається у справах нотаріуса.

Реквізити та підписи Сторін

| Державний партнер ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 43025, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 04051327, Телефон: +380332777932 Електронна адреса: office@lutskrada.gov.ua Міський голова /____________/________________________ /Поліщук І.І./ | Приватний партнер КОНСОРЦІУМ «ЛЮБАРТ ЛТД та РІБАС ХОТЕЛС ГРУП» 43016, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Святогірська, будинок 3А, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 45199832, Телефон: _______________________ Електронна адреса: lubart.ltd.22@ukr.net Директор ____________/_____________________________ /Кравчук М.В./ |
| --- | --- |

Секретар міської ради							    Юрій БЕЗПЯТКО