- ЛУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

  - Р І Ш Е Н Н Я

________________                                        Луцьк                                         №______________

Про внесення змін до Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку» від 28 грудня 2023 року

Відповідно до ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічно-приватне партнерство», рішення міської ради від 29.11.2023 № 41/75 «Про визначення переможця конкурсу на здійснення державно-приватного партнерства», враховуючи звернення Консорціуму «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» від 15.10.2025                    № 06-10/2025 міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Договору управління майном для здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку», укладеного між Виконавчим комітетом Луцької міської ради та Консорціумом «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп», посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Рачковою Тетяною Олександрівною 28 грудня 2023 року за реєстровим № 5448 (далі – «Договір»), уклавши Додаткову угоду № 1 до Договору (далі – «Додаткова угода») згідно з додатком.

2. Консорціум «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» підтверджує взяті на себе зобов’язання щодо завершення комплексу наукових археологічних досліджень та виготовлення проєктної документації, проходження експертиз та початку реставраційних робіт не пізніше 31 грудня 2027 року, що засвідчується гарантійним листом від 25.11.2025 року. У разі невиконання визначених строків Консорціум «Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп» зобов’язується перерахувати до бюджету Луцької міської ради гарантійне забезпечення у сумі 1 000 000 грн.

3. Уповноважити міського голову Поліщука Ігоря Ігоровича на підписання Додаткової угоди.

4. Юридичному департаменту забезпечити нотаріальне посвідчення Додаткової угоди.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності та відповідні виконавчі органи міської ради.

Міський голова	Ігор ПОЛІЩУК

Смаль 777 955