## Додаток

## до рішення міської ради

## ______________ № ___________

## ПРОГРАМА

## «Некрополь. Простір пам’яті»

## в Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2028 роки

## ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва програми: Програма «Некрополь. Простір пам’яті» в Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2028 роки.

Підстава для розроблення:

Закони України «Про охорону культурної спадщини»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про поховання та похоронну справу»; Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ № 621; локальні акти Луцької міської ради.

Замовник програми: Виконавчий комітет Луцької міської ради.

Головний виконавець програми:

Управління капітального будівництва Луцької міської ради.

Співвиконавці:

Відділ охорони культурної спадщини; Департамент культури; Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами; Управління туризму та промоцій міста; Департамент ЖКГ; КП «Парки та сквери м. Луцька»; КП «Луцьксвітло»; музеї та архів; заповідник; релігійні громади; ЗВО; ГО; ЗМІ.

Мета програми:

Створення системи інвентаризації, правової легалізації, догляду, безпеки, меморіалізації та цифрового представлення історичних некрополів, поховань, місць втрачених храмів та духовної спадщини Луцької міської територіальної громади.

Строк реалізації:

2026–2028 роки.

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет; ДФРР; міжнародні донори; меценати; співфінансування конфесій; краудфандинг.

## 1. ВСТУП

Луцьк є одним із найдавніших міст України та Волині, у якому простір пам’яті сформований багатошаровими культурними, релігійними, освітніми та інтелектуальними традиціями. Значну частину цієї спадщини становлять некрополі, монастирські та парафіяльні погости, місця втрачених храмів, давні поховання та місця духовної історії міста.

Станом на сьогодні відсутній повний реєстр таких об’єктів, значна частина з них має невизначений правовий статус, території недостатньо впорядковані, відсутня навігація, інформування, протоколи археологічного супроводу та єдина система догляду й консервації. Громада недостатньо обізнана із цінністю цих місць.

Програма спрямована на формування цілісної системи збереження, дослідження та популяризації простору історичної пам’яті, що є основою культурної тяглості, ідентичності й розвитку міста.

## 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета програми:

Формування системної моделі охорони, догляду, меморіалізації та цифрової доступності простору історичної пам’яті Луцька.

Основні завдання:

1. Проведення повної інвентаризації некрополів і місць втрачених храмів.

2. Здійснення консерваційних заходів, благоустрою, освітлення.

3. Створення та встановлення інформаційних і меморіальних знаків.

4. Розроблення та запуск цифрового ГІС-реєстру «Некрополь».

5. Формування освітніх і комунікаційних програм.

6. Включення об’єктів до міських маршрутів пам’яті.

7. Розвиток міжконфесійного партнерства.

8. Залучення грантових та донорських ресурсів.

## 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Інвентаризація об’єктів.

2. Правова легалізація територій.

3. Консервація, благоустрій, безпека.

4. Меморіальні знаки та маршрути.

5. Цифровий реєстр та ГІС.

6. Освіта і комунікація.

7. Управління та партнерства.

## 4. КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ

### 4.1. Інвентаризація

Фотофіксація; збирання архівних даних; визначення меж; внесення до реєстрів.

### 4.2. Консервація, догляд, благоустрій, безпека

Мінімальні консерваційні втручання; очищення територій; дренаж; освітлення; відеоспостереження; безбар’єрність; догляд за зеленими насадженнями.

### 4.3. Меморіалізація та маршрути пам’яті

Єдиний дизайн знаків; QR-навігація; аудіогід; створення маршрутів («Шлях втрачених храмів», «Шлях монастирів», «Луцьк Псалтиря», «Луцьк гуманітарний»).

### 4.4. Цифровий реєстр і ГІС «Некрополь»

Координати; атрибутивна база; метадані; фотографії; інтеграція з міською ГІС; відкрите API.

### 4.6. Управління, партнерства, координація

Координаційна рада; меморандуми з конфесіями й інституціями; волонтерські програми; комунікаційні кампанії.

## 4.7. ПЕРЕЛІК ВТРАЧЕНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМІВ, що підлягають маркуванню та меморіалізації

### 4.7.1. Церкви

1. Св. Богослова

2. Св. Катерини

3. Св. Петра

4. Св. Дмитра

5. Св. Якова

6. Св. Василія

7. Св. Трійці

8. Св. Хрещення

9. Св. Лазаря

10. Св. Афанасія

- Св. Михайла

12. Різдва Христового

13. Св. Пречистої Богородиці

14. Св. Василя

15. Св. Параскеви П’ятниці

16. Воскресіння Христового

17. Благовіщення

18. Нерукотворного Спаса

19. Вознесіння

20. Спасо-Преображенська

### 4.7.2. Костели

21. Св. Трійці

22. Св. Бригіти

23. Богородиці Марії

24. Св. Якуба

25. Св. Діви Марії

26. Св. Миколи і Св. Павла

27. Св. Хреста

28. Св. Стефана

### 4.7.3. Заходи щодо маркування й меморіалізації

1. Історико-архівне дослідження кожного храму.

2. ГІС-ідентифікація та цифрове картування.

3. Паспортизація об’єктів.

4. Встановлення інформаційного або меморіального знака.

5. Включення до міських маршрутів пам’яті.

6. Освітні модулі та аудіогід.

7. Комунікаційні матеріали.

## 5. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI)

| Показник | База 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оновлені паспорти об’єктів, % | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Правовий статус об’єктів, од. | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Впорядковані території, га | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Інформаційні знаки, од. | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Маршрути пам’яті, км | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Повні записи в ГІС, од. | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Відкриті дані, % | 0 | 30 | 60 | 90 |
| Комеморативні події, од. | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Охоронні договори, од. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Час реагування на пошкодження | 30 дн | 14 дн | 7 дн | 5 дн |

## 6. ПЛАН ЗАХОДІВ 2026–2028

2026 рік:

Інвентаризація 100+ об’єктів; запуск ГІС; перші 10–12 знаків; 3 маршрути; СЕО; стандарти догляду.

2027 рік:

Благоустрій _____локацій; _____ нових знаків; аудіогід; освітні модулі; охоронні договори.

2028 рік:

Завершення мережі знаків; 12+ км маршрутів; дашборд KPI; підготовка фази ІІ.

## 7. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування здійснюється згідно з паспортами бюджетних програм через УКБ та співвиконавців із залученням місцевого бюджету, донорських ресурсів, співфінансування та благодійних внесків.

## 8. МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА

Щоквартальні й річні звіти; оновлення KPI; дашборд відкритих даних; можливість коригування програми.

## 9. РИЗИКИ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ

Неврегульований статус земель; вандалізм; міжконфесійна чутливість; бюджетні обмеження; будівельні роботи в ареалі.

Передбачені: охоронні договори, нагляд, освітлення, комунікація, археосупровід, донорські пакети.

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Бондарук 050 3398026