|  | Додаток до рішення міської ради від_________№___________ |
| --- | --- |

РІЧНИЙ ЗВІТ 
про реалізацію у 2025 році Муніципального енергетичного плану

Луцької міської територіальної громади до 2030 року

Таблиця 1. Звіт щодо індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку

| Сектори | Прогнозоване кінцеве споживання енергії на _2030 рік | Підвищення енергоефективності |  |  |  |  |  | Фактичне кінцеве споживання енергії на _2025 рік | Частка відновлювальних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планове |  | Фактичне |  | Різниця |  |  | Планове |  | Фактичне |  | Різниця |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | 103118,1 | 2257,7 | 2,19% | 4733,6 | 4,59% | -2475,9 | -2,40% | 98384,5 | 6366,7 | 6,6% | 8773,0 | 8,92% | -2406,3 | -2,35% |
| Житлові будівлі | 1226655,0 | 48333,3 | 3,94% | 169562,8 | 13,82% | -121229,4 | -9,88% | 1057092,3 | 126230,4 | 11,3% | 139230,6 | 13,17% | -13000,2 | -1,92% |
| Сфера теплопостачання | 134776,9 | 3798,0 | 2,82% | 82295,3 | 61,06% | -78497,3 | -58,24% | 52481,6 | 8234,8 | 7,2% | 6822,6 | 13,00% | 1412,2 | -5,79% |
| Сфера централізованого водопостачання і водовідведення | 18432,7 | 1259,2 | 6,83% | 2364,7 | 12,83% | -1105,5 | -6,00% | 16068,0 | 2494,5 | 17,6% | 2646,0 | 16,47% | -151,4 | 1,16% |
| Сфера управління побутовими відходами | 35554,0 | 0,0 | 0,00% | 5671,9 | 15,95% | -5671,9 | -15,95% | 29882,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| Зовнішнє освітлення | 4325,0 | 0,0 | 0,00% | 576,9 | 13,34% | -576,9 | -13,34% | 3748,0 | 555,0 | 13,7% | 487,2 | 13,00% | 67,8 | 0,67% |
| Громадський транспорт | 41625,5 | 208,3 | 0,50% | 9083,0 | 21,82% | -8874,7 | -21,32% | 32542,5 | 678,9 | 1,7% | 591,4 | 1,82% | 87,6 | -0,09% |
| Всього (обов’язкові сектори) | 1564487,3 | 55856,5 | 3,57% | 274288,1 | 17,53% | -218431,6 | -13,96% | 1290199,2 | 144560,4 | 10,2% | 158550,8 | 12,29% | -13990,4 | -2,13% |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 5525,6 | 133,3 | 2,41% | 449,0 | 8,13% | -315,7 | -5,71% | 5076,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| Приватний та комерційний транспорт | 244098,9 | 1687,1 | 0,69% | 591,2 | 0,24% | 243507,8 | 0,45% | 243507,8 | 9142,3 | 0,1% | 135,1 | 0,06% | 9007,2 | 0,00% |
| Третинні будівлі, обладнання/ об'єкти промисловості та сфери послуг | 682630,8 | 8016,7 | 1,17% | -48721,4 | -7,14% | 731352,3 | 8,31% | 731352,3 | 35297,8 | 5,5% | 38800,9 | 5,31% | -3503,1 | 0,17% |
| Місцеве виробництво електроенергії з ВДЕ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 1150,0 | - | 1150,0 | 0,00% | 0,0 | - |
| Всього (інші сектори) | 932255,4 | 9837,1 | 1,06% | -47681,2 | -5,11% | -57518,3 | 6,17% | -47681,2 | 45590,1 | 4,1% | 40086,0 | -84,07% | 5504,1 | 88,22% |
| ЗАГАЛОМ | 2496742,7 | 65693,6 | 2,63% | 226606,9 | 9,08% | 160913,3 | -6,44% | 1242518,0 | 190150,5 | 7,9% | 198636,8 | 15,99% | -8486,3 | -8,12% |

Таблиця 2. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (технічні заходи)

| Назва сектору і проєкту1 | Період реалізації проєкту | Стан реалізації проєкту (завершено, будівельно-монтажні роботи, проєктування, енергоаудит, очікує початку) | Зниження споживання теплової енергії |  |  | Зниження споживання природного газу |  |  | Зниження споживання електроенергії |  |  | Зниження споживання інших видів палива |  |  | Загальне зниження споживання енергії2 |  |  | Заміщення відновлюваними джерелами енергії3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Різниця | План | Факт | Різниця | План | Факт | Різниця | План | Факт | Різниця | План | Факт | Різниця | План | Факт | Різниця |  |
|  |  |  | Гкал/рік | Гкал/рік | Гкал/рік | тис. м3/рік | тис. м3/рік | тис. м3/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергосервіс у муніципальних закладах | 2025-2030 | в стадії виконання | 9910,6 | 4104,1 | 5806,5 | 108,8 | 35,4 | 73,4 | 885,7 | 11,2 | 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13433,1 | 5116,7 | 8316,4 | 982,2 | 0,0 | 982,2 |  |
| Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» (корпус 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області | 2025 | виконано | 170,4 | 213,2 | -42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 11,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 259,6 | -146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку | 2025 | виконано | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 19,6 | 70,5 |  |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термомодернізація (пакет Б) та виконання окремих енергоефективних заходів (Пакет А) у житлових багатоквартирних будинках ОСББ за державною програмою «Енергодім», надання фінансової підтримки та відшкодування частини суми кредитів для ОСББ з бюджету громади Луцької МТГ | 2025-2030 | в стадії виконання | 249355,1 | 2050,4 | 247304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290000,0 | 2384,6 | 287615,4 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |  |
| Сфера теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF | 2025-2028 | в стадії виконання | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 1569,1 | 0,0 | 1569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14734,2 | 0,0 | 14734,2 | 37344,0 | 0,0 | 37344,0 |  |
| Конденсаційна рекуперація тепла з димових газів–Луцьк 5 МВт | 2026 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,6 | 0,0 | 538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5057,0 | 0,0 | 5057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проєкт реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку | 2025-2026 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2997,0 | 211,0 | 2786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2997,0 | 211,0 | 2786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація насосного обладнання на об’єктах водоканалу | 2025-2027 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го, 2-го та 3-го підйомів води | 2025-2026 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку | 2025-2026 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ на КНС-4 | 2025 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Встановлення біогазової установки для компенсації власного споживання електричної енергії | 2025-2028 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5650,0 | 0,0 | 5650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5650,0 | 0,0 | 5650,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |  |
| Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | 2025-2027 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Громадський транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення тролейбусного парку м. Луцька | 2025-2026 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області | 2026 | не починалося | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Будівництво заїзних кишень для зупинки громадського пасажирського транспорту на маршрутах загального користування | 2025-2030 | призупинено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3132,9 | 0,0 | 3132,9 | 3132,9 | 0,0 | 3132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Луцьку | 2025-2030 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6892,3 | 344,6 | 6547,7 | 6892,3 | 344,6 | 6547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього (обов’язкові сектори) |  |  | 259436,1 | 6367,7 | 253068,4 | 2216,5 | 35,4 | 2181,1 | 18450,3 | 233,9 | 18216,4 | 10025,1 | 344,6 | 9680,5 | 350911,5 | 8316,5 | 342595,0 | 38777,0 | 19,6 | 38757,5 |  |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третинні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Популяризація енергоефективності і її використання ВДЕ серед представників бізнесу, комерції, вищих навчальних закладів тощо | 2025-2030 | в стадії виконання | 620,4 | 58,9 | 561,5 | 5045,6 | -4385,6 | 9431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48100,0 | -41112,4 | 89212,4 | 1200,0 | 607,7 | 592,3 |  |
| Муніципальний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення авто та спецтранспорту КП «Луцькводоканал» | 2025-2030 | в стадії виконання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Генерація, постачання та розподіл електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво комунальних СЕС для власного та комерційного виробництва електроенергії | 2027-2030 | не починалося | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 35,3 | 864,7 |  |
| Побудова комерційних приватних СЕС та ВЕС | 2026-2028 | не починалося | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 1642,8 | 4357,2 |  |
| Всього (інші сектори) |  |  | 620,4 | 58,9 | 561,5 | 5045,6 | -4385,6 | 9431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 48900,0 | -41112,4 | 90012,4 | 8100,0 | 2285,8 | 5814,2 |  |
| ЗАГАЛОМ |  |  | 260056,5 | 6426,6 | 253629,9 | 7262,1 | -4350,2 | 11612,3 | 18450,3 | 233,9 | 18216,4 | 10825,1 | 344,6 | 10480,5 | 399811,5 | -32795,9 | 432607,4 | 46877,0 | 2305,4 | 44571,6 |  |

1 - вказуються всі проєкти, які передбачені місцевим енергетичним планом

2 - загальне зниження споживання енергії - сума обсягів зниження споживання всіх видів палива і енергії (теплової та електричної енергії, природного газу тощо), приведених до МВт⋅год, внаслідок впровадження енергоефективних заходів та без урахування обсягу заміщення відновлювальними джерелами енергії

3 - обсяг заміщення відновлюваними джерелами енергії визначається окремо від обсягів зниження споживання енергії, досягнутого внаслідок впровадження енергоефективних заходів

3. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (м’які заходи)*

* У Муніципальному енергетичному плані Луцької міської територіальної громади до 2030 року реалізація м’яких заходів сталого енергетичного розвитку включена в таблиці 2 цього Звіту, тому окрема таблиця м’яких заходів не заповнюється.

Водночас у Луцькій міській територіальній громаді у 2025 році відбулися заходи, що сприяють сталому енергетичному розвитку:

1.«Енергодім. ВідновиДІМ. Результати / Плани» за участі представників Фонду енергоефективності (https://eefund.org.ua/novyny/u-luczku-vidbuvsya-vidkrytyj-zahid-energodim-vidnovydim-rezultaty-plany-za-uchasti-predstavnykiv-fondu-energoefektyvnosti/). Захід організований Луцькою міською радою спільно з Фондом енергоефективності, ГО «Екоклуб» та ГО «Е-ТЕАМ». Подія зібрала представників ОСББ, місцевої влади, банківських установ та експертного середовища, щоб обговорити подальший розвиток енергоефективності та відновлення житлової інфраструктури.

2. Зустріч із директором проєктів «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S2I) в Україні» та «Енергоефективний район міста Львова», що виконуються GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва), Айке Мейер, головою наглядової ради «Фонду енергоефективності України», керівниками департаментів Луцької міської ради та головами правління луцьких ОСББ, які мають позитивний досвід впровадження проєктів енергоефективності (https://www.lutskrada.gov.ua/publications/u-lutsku-z-vizytom-perebuvaie-dyrektor-proiektu-pidtrymka-natsionalnoho-fondu-enerhoefektyvnosti-ta-prohramy-ekolohichnykh-reform-s2i-v-ukraini-aike-meier).

Секретар міської ради 															Юрій БЕЗПЯТКО