Додаток

до рішення виконавчого комітету

________________ № _________

ПРОГРАМА

«Реалізація Муніципального енергетичного плану

Луцької міської територіальної громади до 2030 року»

на 2026–2030 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент економічної політики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент економічної політики |
| 3. | Співрозробники Програми | Підприємства, установи, організації усіх форм власності та виконавчі органи Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, управління капітального будівництва, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», КП «Луцькводоканал», ДКП «Луцьктепло», КП «Луцьке підприємство електротранспорту» |
| 5. | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації усіх форм власності та виконавчі органи Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026–2030 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 5 232 133,80 тис. грн |
|  | в тому числі: |  |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 1 021 724,36 тис. грн |
| 7.2 | коштів державного бюджету | 1 819 660,00 тис. грн |
| 7.3 | коштів інших джерел | 2 390 749,44 тис. грн |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

Згідно з Законом України «Про енергетичну ефективність» (далі – Закон) органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень розробляють та затверджують місцеві енергетичні плани та середньострокові цільові програми з їх виконання.

Муніципальний енергетичний план (МЕП) – вид місцевого енергетичного плану, що спрямований на сталий енергетичний розвиток території громади, охоплює об’єкти (системи), які розташовані на території громади, та затверджується відповідною міською радою.

За результатами енергетичного планування Луцька міська територіальна громада ставить перед собою конкретні цілі сталого енергетичного розвитку.

Таблиця 1.1. Конкретні цілі сталого енергетичного розвитку

Луцької міської територіальної громади до 2030 року

| Конкретні цілі | Кількісні показники |
| --- | --- |
| Скорочення енергоспоживання внаслідок підвищення енергоефективності | 15,8 % або 394 161,5 МВт∙год |
| Підвищення частки ВДЕ в кінцевому споживанні енергії | 2,2 %, або 46 876,2 МВт∙год |

У таблиці 1.2. наведено секторальні цілі сталого енергетичного розвитку Луцької міської територіальної громади (назви та порядок секторів наведено відповідно до наказу Мінрозвитку від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів» (методології МЕП). Показники підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ)  вказані відносно базової лінії енергоспоживання (фактичні / прогнозовані значення енергоспоживання за відповідний рік).

Таблиця 1.2. Секторальні цілі щодо підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ*

| Назва сектора | 2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базове кінцеве споживання | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | %* | МВт⋅год/рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |
| Громадські (муніципальні) будівлі | 103118,1 | 89572,1 | 13546,0 | 13,1 | 1072,2 | 1,2 |
| Житлові будівлі | 1226655,0 | 936655,0 | 290000,0 | 23,6 | 360,0 | 0,04 |
| Сфера теплопостачання | 134776,9 | 111988,7 | 22788,2 | 16,9 | 37344,0 | 33,3 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 18432,7 | 10877,7 | 7555,0 | 41,0 | 0,8 | 0,01 |
| Сфера управління побутовими відходами | 35554,0 | 35554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зовнішнє освітлення | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Громадський транспорт | 41625,5 | 40375,5 | 1250,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього | 1564487,3 | 1229348,1 | 335139,2 | 21,4 | 38777,0 | 3,2 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 5525,6 | 4725,6 | 800,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| Приватний та комерційний транспорт | 244098,9 | 233976,6 | 10122,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Третинні будівлі, обладнання / об'єкти промисловості та сфери послуг | 682630,8 | 634530,8 | 48100,0 | 7,0 | 1200,0 | 0,2 |
| Місцеве виробництво електроенергії з ВДЕ | - | - | - | - | 6900,0 | - |
| Всього | 932255,4 | 873233,1 | 59022,3 | 6,3 | 8100,0 | 0,9 |
| ЗАГАЛОМ | 2496742,7 | 2102581,2 | 394161,5 | 15,8 | 46877,0 | 2,2 |

*підсумкові показники у даній таблиці заокруглені до цілих значень з одним десятковим числом після коми

Реалізація цілей Муніципального енергетичного плану Луцької  міської територіальної громади до 2030 року планується шляхом впровадження енергоефективних заходів за такими напрямами:

покращення енергоефективності муніципальних будівель, в тому числі через утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій;

впровадження енергоефективних заходів для інженерних мереж та використання теплових насосів;

термомодернізація житлових будівель;

продовження робіт із модернізації систем водопостачання та водовідведення, в тому числі очисних споруд;

оновлення транспортної інфраструктури міста;

побудова сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) для забезпечення енергетичної сталості та комерційного використання;

проведення заходів із популяризації енергоефективності та використання ВДЕ;

інші енергоефективні заходи.

У таблиці 1.3. наведено зведений енергетичний баланс на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках (тис. грн).

Таблиця 1.3. Зведений інвестиційний баланс на період дії МЕП із зазначенням кількісних показників по роках, млн грн*

| № | Назва сектору | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальні будівлі | 146,5 | 102,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,3 |
| 2 | Сфера водопостачання та водовідведення | 16,4 | 174,7 | 174,1 | 238,1 | 121,1 | 116,4 |
| 3 | Третинні будівлі, обладнання/ об'єкти промисловості та сфери послуг | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Житлові будівлі | 492,0 | 500,0 | 500,5 | 500,0 | 500,5 | 501,6 |
| 5 | Транспорт | 6,4 | 338,3 | 112,9 | 32,3 | 32,3 | 35,3 |
| 6 | Сфера теплопостачання | 64,2 | 316,8 | 450,6 | 181,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Генерація, постачання та розподіл електроенергії | 2,7 | 108,0 | 61,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 8 | Поводження з твердими побутовими відходами | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всього: | 728,2 | 1540,7 | 1320,1 | 988,5 | 691,2 | 691,6 |

*підсумкові показники у даній таблиці заокруглені до цілих значень з одним десятковим числом після коми

2. Стратегічні цілі, на виконання яких

спрямовані заходи Програми

Сформовані завдання та заходи Програми спрямовані на досягнення оперативних цілей Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року:

1.2. «Будівництво сучасних енергоефективних житлових комплексів, підвищення доступності житла та якості житлового забезпечення» стратегічної цілі № 1. Луцька молодіжна громада;

2.2. «Комплексна організація та розвиток комунальної інфраструктури громади» стратегічної цілі  №2. Нова громада з історичним центром;

3.1. «Вдосконалення та реалізація транспортної схеми громади»,   3.3. «Впровадження енергозберігаючих технологій в комунальній інфраструктурі, переведення їх на використання енергії з відновлюваних джерел» та 3.4 «Зменшення забруднення повітря, води та інших природних ресурсів на території громади» стратегічної цілі  № 3. Сучасний екополіс.

3. Визначення мети

Метою Програми є забезпечення виконання Муніципального енергетичного плану Луцької міської територіальної громади до 2030 року, досягнення встановлених індикативних показників цілей сталого енергетичного розвитку території Луцької громади.

4. Засоби розв’язання проблеми

Розв’язання визначених Програмою завдань та заходів буде здійснюватися шляхом забезпечення дотримання принципу «Енергоефективність насамперед», який передбачає застосування аналізу витрат і вигід, що враховує загальну ефективність інтегрованої енергетичної системи, безпеку постачання та економічну ефективність, а також сприяє найефективнішим рішенням для кліматичної нейтральності по всьому ланцюзі створення вартості, від виробництва до кінцевого споживання енергії.

Заходи, які відповідають принципу «Енергоефективність насамперед», спрямовані на підвищення ефективності попиту на енергію, якщо вони є більш економічно ефективними, ніж інвестиції в інфраструктуру енергопостачання для досягнення цілей політики енергетичної ефективності.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Перелік завдань, заходів та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

комплексна організація та розвиток комунальної інфраструктури громади;

створення умов для ефективного та екологічного використання водних ресурсів;

сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії в громаді;

будівництво сучасних енергоефективних житлових комплексів, підвищення доступності житла та якості житлового забезпечення;

удосконалення та оновлення транспортної та пішохідної інфраструктури;

створення умов для якісного та безперебійного надання послуг підприємством надавачем послуг централізованого постачання теплової енергії та гарячої води;

впровадження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії;

модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами.

Перелік завдань, заходів  та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють заступник міського голови відповідно до розподілу обов'язків та постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Секретар міської ради 					  Юрій БЕЗПЯТКО

Смаль 777 955

Додаток 1
до Програми «Реалізація Муніципального енергетичного плану Луцької міської територіальної громади до 2030 року» на 2026–2030 роки

Ресурсне забезпечення

Програми «Реалізація Муніципального енергетичного плану

Луцької міської територіальної громади до 2030 року» на 2026–2030 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки реалізації Програми |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1 540 731,70 | 1 320 076,40 | 993 126,50 | 686 623,10 | 691 576,10 | 5 232 133,80 |
| коштів бюджету громади | 267 412,18 | 142 402,48 | 213 282,50 | 198 655,10 | 199 972,10 | 1 021 724,36 |
| коштів державного бюджету | 417 840,00 | 350 364,00 | 350 000,00 | 350 364,00 | 351 092,00 | 1 819 660,00 |
| коштів інших джерел | 855 479,52 | 827 309,92 | 429 844,00 | 137 604,00 | 140 512,00 | 2 390 749,44 |

Смаль 777 955

Додаток 2
до Програми «Реалізація Муніципального енергетичного плану Луцької міської територіальної громади до 2030 року» на 2026–2030 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

до Програми «Реалізація Муніципального енергетичного плану Луцької міської територіальної громади до 2030 року»

на 2026–2030 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1 | Комплексна організація та розвиток комунальної інфраструктури громади | Енергосервіс у муніципальних закладах | Виконавчі органи міської ради | 2026 | Бюджет Луцької міської територі-альної громади (далі – бюджет ЛМТГ), власні кошти муніципа-льних закладів | 17 553,3 | Реалізацією енергосервісу передбачається: встановлення ІТП, модернізація систем опалення, встановлення альтернативних джерел постачання гарячої води (опалення), капітальний ремонт фасаду (утеплення) і тощо (31 бюджетна установа, загальна площа 57,6 тис. м2) |
|  |  |  |  | 2027 |  | 18 430,9 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 19 352,5 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 20 320,1 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 21 336,1 |  |
|  |  | Реконструкція Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» (корпус 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області | Управління капітального будівництва, департамент освіти | 2026 | Бюджет ЛМТГ, кошти державного бюджету | 16 960,0 – бюджет громади 67 840,0 – кошти державного бюджету | Робочим проєктом реконструкції передбачено: добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу з допоміжними приміщеннями, актового залу, їдальні; реконструкцію існуючої будівлі їдальні під майстерню (366 учнів, загальна площа 5159,2 м2, споживання тепла: факт – 213,19 Гкал, план – 170,4 Гкал) |
| 2 | Створення умов для ефективного та екологічного використання водних ресурсів | Модернізація насосного обладнання на об’єктах водоканалу (заміна обладнання на насосних станціях 1-го підйому: арт. свердловини № 2, 4, 5, 12, 15А, 16, 20А, 21, 22, 24, 26, 26А, 29, 29А, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 41; насосній станції 2-го підйому води № 3 Дубнівського майданчика водопідготовки; насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівського майданчика водопідготовки; КНС № 2; КНС № 3; КНС № 4) | КП «Луцькводо-канал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ, кошти КП «Луцьк-водоканал» | 6 500,0 | Забезпечення якісною питною водою споживачів у громаді з дотриманням вимог Санітарного регламенту та інших вимог чинного законодавства, які регламентують вимоги до якості питної води |
|  |  |  |  | 2027 |  | 6 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 6 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 6 500,0 |  |
|  |  | Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го, 2-го та 3-го підйомів води (на насосних станціях 1-го підйому води (арт.свердловини № 7, 8, 13А, 15А, 16А, 20, 20А, 21, 21А, 22; 2. насосних станцій 1-го підйому води (арт.свердловини № 1, 9, 19, 19А, 23, 24, 3. 24А, 25, 26, 28, 29, 34, 35А); КНС № 4, 7, 8, 11, 13, 15 – 2027 рік. |  | 2026 |  | 6 500,0 | Впроваджено системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом підйомів води |
|  |  |  |  | 2027 |  | 7 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 4 600,0 |  |
|  |  | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку |  | 2026 |  | 6 500,0 | Забезпечення надійного постачання ТП-345 (КНС-2, яка є однією з найбільших КНС, яка обслуговує 51 637 абонентів м. Луцька і в яку перекачують свої стоки 12 менших КНС) та запобігання аварійних ситуацій шляхом переоснащення обладнання підстанції, які відпрацювали нормативний термін (підстанція введена в експлуатацію у 1982 році), забезпечення надійності, безперервності та якості електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання |
|  |  |  |  | 2027 |  | 4 625,6 |  |
|  |  | Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ на КНС-4 |  | 2030 |  | 6 400,0 | Забезпечення стабільної та безперебійної роботи КНС № 4. Заміна аварійної ділянки КЛ-10 кВ забезпечить безаварійне відведення стоків на очисні споруди, дозволить уникнути забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків |
|  |  | Встановлення біогазової установки для компенсації власного споживання електричної енергії (очисні споруди) |  | 2028 |  | 100 000,0 | За попередніми розрахунками 400 м3/добу первинного мулу з вмістом 3,5 – 6% СР вміст органіки в первинному мулі приблизно 67 % від СР. Біогазова установка на цьому мулі може виробити біогазу з концентрацією метану (СН4) від 1.724.000 нм3/рік до 2.950.400 нм3/рік, який може бути використаний в когенераційній установці електричною потужністю від 500 кВт до 850 кВт. Виробництво електричної енергії даною установкою покриває близько 80 відсотків споживання об’єкта. Тобто маємо можливість зекономити близько 480 тис. кВт.год на місяць, або 5670 тис. кВт.год/рік. Використання біогазової установки зменшить викиди СО2 на 2 331 т/рік |
|  |  |  |  | 2029 |  | 110 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 110 000,0 |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька |  | 2026 |  | 24 832,0 – бюджет громади 130 368,0 – інші джерела (гранти, позики) | Реконструкція комплексу КОС сприятиме поліпшенню якості очищення стічних вод, поліпшенню умов експлуатації об’єкта та якісного водовідведення. В ході реконструкції очікується зниження БСК₅ на 85–95%, що забезпечує суттєве зменшення забруднення стічних вод та зменшення екологічного навантаження на приймаючий водний об'єкт, зменшення аварійних ситуацій на 60–80%, покращення якості послуг водовідведення для 100% підключеного населення |
|  |  |  |  | 2027 |  | 24 832,0 – бюджет громади 130 368,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 21 056,0 – бюджет громади 110 544,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
| 3 | Сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії в громаді | Популяризація енергоефективності і використання ВДЕ серед представників бізнесу, комерції, вищих навчальних закладів тощо | Департамент економічної політики | 2026 | Бюджет ЛМТГ | 30,0 | Кількість проведених навчальних заходів для студентів, бізнесу тощо – 5 . Кількість встановлених СЕС серед представників бізнесу, комерції, вищих навчальних закладів тощо збільшиться на 51%. Збільшення використання відновлюваних джерел енергії надасть можливість виконання найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища, запобігання зміні клімату, забезпечення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави. Збільшення частки відновлюваних джерел в енергетичному балансі України сприятиме процесу декарбонізації економіки, необхідному для виконання міжнародних зобов’язань України щодо скорочення викидів парникових газів |
|  |  |  |  | 2027 |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 24,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 33,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 30,0 |  |
| 4 | Будівництво сучасних енергоефективних житлових комплексів, підвищення доступності житла та якості житлового забезпечення | Термомодернізація (пакет Б) та виконання окремих енергоефективних заходів (Пакет А) у житлових багатоквартирних будинках ОСББ за державною програмою «Енергодім», встановлення СЕС та теплових насосів за державною програмою «Гріндім»; надання фінансової підтримки та відшкодування частини суми кредитів для ОСББ з бюджету Луцької міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства | 2026 | Бюджет ЛМТГ, інші джерела (кошти ОСББ) державний бюджет | 50 000,0 – бюджет громади 100 000 – інші джерела (кошти ОСББ) 350 000,0 – державний бюджет | Зменшення споживання енергоресурсів, популяризація функціонування ОСББ, переваги ефективного власника житла, покращення стану житлового фонду громади (кількість ОСББ до 2030 року – 55) |
|  |  |  |  | 2027 |  | 50 052,0 – бюджет громади 100 104 – інші джерела (кошти ОСББ) 350 364,0 – державний бюджет |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 50 000,0 – бюджет громади 100 000 – інші джерела (кошти ОСББ) 350 000,0 – державний бюджет |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 50 052,0 – бюджет громади 100 104 – інші джерела (кошти ОСББ) 350 364,0 – державний бюджет |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 50 156,0 – бюджет громади 100 312 – інші джерела (кошти ОСББ) 351 092,0 – державний бюджет |  |
| 5 | Удоскона-лення та оновлення транспортної та пішохідної інфраструк-тури | Оновлення авто та спецтранспорту КП «Луцькводоканал» (придбання ремонтної майстерні-фургону – 2 шт., самоскиду – 1 шт., автокрану – 1 шт., RENAULT (модель DOKER) – 2 шт., каналопромивочного автомобіля 1 шт, самоскида вантажопідйомністю 20 т – 1 шт., спецавтомобіль з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади – 1 шт.) | КП «Луцькводо-канал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ, кошти КП «Луцьк-водоканал» інші джерела (гранти, позики) | 1 500,0 – бюджет громади 13 500,0 – інші джерела (гранти, позики) | Покращення стану муніципального транспорту у громаді; забезпечення комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень; задоволення потреби лучан у якісному, сучасному, комфортному громадському транспорті; розвантаження центральної частини міста від надлишку автобусів з ДВЗ; зменшення затор, зменшення викиди CO2; покращення велосипедної інфраструктуру міста (наявність спецтранспорту – 51 од. планується закупити – 9 од.) |
|  |  |  |  | 2027 |  | 300,0 – бюджет громади 2 700,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 300,0 – бюджет громади 2 700,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 300,0 – бюджет громади 2 700,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 600,0 – бюджет громади 5 400,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  | Оновлення тролейбусного парку м. Луцька | Департамент економічної політики, КП «Луцьке підприємство електротранс-порту» | 2026 | Бюджет ЛМТГ, грантові кошти (ЕІБ) | 59 864,08 – бюджет громади 239 456,32 - грант | Кількість нових тролейбусів –18 Кількість старих тролейбусів –20 Пасажирокілометр – 2 269 тис.км Економія електроенергії – 45,5 МВт.год |
|  |  |  |  | 2027 |  | 16 139,98 – бюджет громади 64 559,92 – грант |  |
|  |  | Будівництво заїзних кишень для зупинки громадського пасажирського транспорту на маршрутах загального користування | Департамент житлово-комунального господарства | 2026 | Бюджет ЛМТГ | 3 000,0 | призупинено |
|  |  |  |  | 2027 |  | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 7 000,0 |  |
|  |  | Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Луцьку | Департамент житлово-комунального господарства | 2026 | Бюджет ЛМТГ, інші джерела (гранти, позики) | 4 200,0 – бюджет громади 16 800,0 – інші джерела (гранти, позики) | Загальна протяжність велосипедних шляхів до 2030 року складе орієнтовно 160 км |
|  |  |  |  | 2027 |  | 4 450,0 – бюджет громади 17 800,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 4 450,0 – бюджет громади 17 800,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 4 450,0 – бюджет громади 17 800,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 4 450,0 – бюджет громади 17 800,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
| 6 | Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг підприємством надавачем послуг централізованого постачання теплової енергії та гарячої води | Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF (постачання, монтаж та введення в експлуатацію біопаливного котла; заміна мереж та монтаж перемичок; постачання, монтаж і введення в експлуатацію теплового насоса; покращення стану труб; постачання, монтаж і введення в експлуатацію системи SCADA) | ДКП «Луцьктепло» | 2026 | Бюджет ЛМТГ, інші джерела (гранти, позики) (ЄБРР) | 61 920,0 – бюджет громади 247 680,0 – грант (позика) | Забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, безперебійне надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 99 957 споживачам підприємства. Заміна теплових мереж протяжністю 20,9 км. зменшить втрати тепла на 30% та загалом підвищить надійність системи теплозабезпечення і гарячого водопостачання. Заміщення природного газу – 4,035 млн м3/рік. Економія природного газу – 1,496 млн м3/рік; Зменшення викидів CO2 – 10 518 т/рік; Зменшення викидів NOх – 5 889 кг/рік |
|  |  |  |  | 2027 |  | 450 600,0 – грант, позика |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 181 800,0 – грант, позика |  |
|  |  | Конденсаційна рекуперація тепла з димових газів–Луцьк 5 МВт (проєктування, постачання, встановлення та введення в експлуатацію установки для конденсації димових газів; -постачання збірних блоків обладнання центральних теплових пунктів (ЦТП) у місті Луцьк) |  | 2026 | Інші джерела (грант НЕФКО) | 7 200,0 | Щорічне скорочення споживання природного газу – 170 тис.м3 Зменшення викидів СО2 – 688 т/рік. Кількість вигодонабувачів проєкту – 16 410 осіб) |
| 7 | Впровадже-ння та використання альтернатив-них і відновлюва-них джерел енергії | Будівництво комунальних СЕС для комерційного виробництва електроенергії | Підприємства, організації, установи Луцької міської ради | 2026 | Бюджет ЛМТГ, інші джерела (гранти, позики) | 8 000,0 – бюджет громади 32 000,0 – гранти, позики | Встановлення сонячних та вітрових електростанцій допоможе вирішити проблему відсутності електроживлення будівель, а також стане одним із перших кроків для громади на шляху до “зеленого” відновлення країни та енергетичної децентралізації (КП «Луцькводоканал» планує встановлення СЕС потужністю 3000 МВт, орієнтовна вартість 50 млн грн) |
|  |  |  |  | 2027 |  | 2 000,0 – бюджет громади 8 000,0 – гранти, позики |  |
|  |  | Побудова комерційних приватних СЕС та ВЕС | Приватні інвестори | 2026 | Інші джерела (приватні кошти) | 68 000,0 | На 01.01.2026 за юридичними особами рахувалося 17 СЕС, потужністю 1,19 МВт, сумарний річний обсяг електроенергії, що наданий у загальну мережу 1642,8 МВт.год |
|  |  |  |  | 2027 |  | 51 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  | 17 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 17 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  | 17 000,0 |  |
| 8 | Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами | Удосконалення системи поводження з ТПВ (Заходи у межах стратегії нульових відходів: зменшення обсягів побутових відходів; проведення аналізу морфологічного складу відходів та оцінка наявних можливостей щодо запобігання їх утворенню; встановлення цільових показників щодо збільшення обсягів роздільного збору та переробки відходів, а також заклик інших органів влади (зокрема регіонального рівня) до співпраці з метою покращення системи управління відходами; збір та аналіз даних щодо утворення та переробки відходів у громаді для відстеження прогресу реалізації плану/стратегії нульових відходів; збір та публікація даних про економічні та соціальні наслідки впровадження плану нульових відходів; призначення відповідальної особи за реалізацію плану нульових відходів у громаді; створення консультативної ради з питань нульових відходів у громаді, що забезпечує залучення зацікавлених сторін до розробки та реалізації плану; регулярне проведення консультацій з громадянами та інформування їх про хід реалізації плану нульових відходів; аналіз публічних закупівель та виявлення шляхів зменшення відходів у ланцюгах постачання; організація навчань для співробітників громади та місцевих фахівців у сфері управління відходами щодо запобігання утворенню відходів та впровадження плану нульових відходів) -надання додаткових можливостей для навчання працівникам та місцевим фахівцям, зокрема поїздок, у тому числі за кордон, для ознайомлення з найкращими практиками; -запровадження програми управління органічними відходами.) | Відділ екології ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | 2026 | Бюджет ЛМТГ, інші джерела (гранти, позики) | 52,8 – бюджет громади 475,2 – інші джерела (гранти, позики) | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює питання поводження з ТПВ, екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів Зобов’язання Луцької міської територіальної громади отримати сертифікацію «Нульові відходи»: досягненням рівня спрамування 90% міських ТПВ на безпечні та ефективні методи утилізації; встановлення цільового показника у 120 кг залишкових відходів на душу населення. |
|  |  |  |  | 2027 |  | 242,0 – бюджет громади 2 178,0 – інші джерела (гранти, позики) |  |
|  |  |  |  | Бюджет громади |  | Інші джерела | Бюджет держави |
| 2026 |  |  |  | 267 412,18 |  | 855 479,52 | 417 840,00 |
| 2027 |  |  |  | 142 402,48 |  | 827 309,92 | 350 364,00 |
| 2028 |  |  |  | 213 282,50 |  | 429 844,00 | 350 000,00 |
| 2029 |  |  |  | 198 655,10 |  | 137 604,00 | 350 364,00 |
| 2030 |  |  |  | 199 972,10 |  | 140 512,00 | 351 092,00 |

Смаль 777 955