Додаток 2
до Програми «Вода для здорового

майбутнього» на 2025–2030 роки

Перелік завдань, заходів  та результативні показники

Програми «Вода для здорового майбутнього» на 2025-2030 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання |  | Фінансування |  | Результативні показники (фактичні/планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Забезпечення соціальних об’єктів (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні) системами доочищення питної води | 1.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет Луцької міської територіаль-ної громади (далі – ЛМТГ) грантові кошти, інші джерела | 1 000,0 – бюджет 5 000,0 – грант 4 000,0 – інші | Забезпечення питною водою соціальних об’єктів Луцької міської територіальної громади (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні) з дотриманням вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та інших вимог чинного законодавства, які регламентують вимоги до якості питної води щодо соціальних об’єктів. |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 3 000,0 – грант 1 000,0 – інші |  |
|  |  | 1.2. Виконання монтажних робіт | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 1 500,0 – бюджет 1 000,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 500,0 – бюджет 500,0 – інші |  |
|  |  | 1.3. Поточне обслуговування (у т.ч. придбання розхідних матеріалів) | КП «Луцьк-водоканал» | 2026 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 500,0 – бюджет 500,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 500,0 – бюджет |  |
| 2. | Впровадження локальних очисних споруд на соціальних об’єктах (школи, заклади дошкільної освіти, лікарні), КП «Луцькводоканал» | 2.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, грантові кошти, інші джерела | 4 500,0 – бюджет 15 000,0 – грант 4 000,0 – інші | Створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 2 500,0 – бюджет 17 000,0 – грант 500,0 – інші |  |
|  |  | 2.2. Нове будівництво (реконструкція) системи водовідведення | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 3 500,0 – бюджет |  |
|  |  | 2.3. Поточне обслуговування | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 750,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 00,0 |  |
| 3. | Впровадження локальних систем доочистки води для населення в спальних мікрорайонах м. Луцька. | 3.1. Придбання обладнання та комплектуючих | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела, грантові кошти | 500,0 – бюджет 2 000.0 - інші | Вирішення питання забезпечення мешканців багатоквартирних будинків Луцької міської територіальної громади питною водою високої якості |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 1 000,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 1 000,0 – бюджет 10 000,0 – грант 750,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 1 000.0 - бюджет |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 1 500,0 – бюджет |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 1 000,0 – бюджет |  |
|  |  | 3.2. Виконання монтажних робіт | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 |  | Бюджет ЛМТГ, інші джерела | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 500,0 – інші |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 00,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 00,0 |  |
|  |  | 3.3. Поточне обслуговування (у т.ч. придбання розхідних матеріалів) | КП «Луцьк-водоканал» | 2027 |  | Бюджет ЛМТГ | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2030 |  |  | 500,0 |  |
| Всього за роками та джерелами фінансування, тис. грн: |  |  |  |  | Бюджет громади |  | Інші джерела |  |
| 2025 |  |  |  |  | 8 000,0 |  | 31 000,0 (у т.ч. грант – 20 000,0) |  |
| 2026 |  |  |  |  | 8 000,0 |  | 22 000,0(у т.ч. грант – 20 000,0) |  |
| 2027 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 12 000,0(у т.ч. грант – 10 000,0) |  |
| 2028 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |
| 2029 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |
| 2030 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  |

Смаль 777 955