ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2026 № 129-1 “Про графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2026 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж”»

До ДКП «Луцьктепло» звернулося «ПРЕДСТАВНИЦТВО “ЕНЕРТЕКС”» листом від 22.04.2026 № UKR-JA-26.04-17 з проханням перенесення тимчасової зупинки котельні на вул. Магістральній, 56 з 13 травня 2026 року по 15 червня 2026 року у зв’язку з виконанням будівельно-монтажних робіт з монтажу установки конденсації димових газів відповідно до Контракту від 23.07.2025 № 1 «LFGC -1 Проєктування, постачання, встановлення та введення в експлуатацію установки для конденсації димових газів, включаючи впровадження установки конденсації димових газів для котла на біомасі потужністю 5 МВт, розташованого в приміщенні котельні ДКП “Луцьктепло” на вул. Магістральній, 56, м. Луцьк, адаптованого для подачі димових газів та зворотної води ЦТП відповідно, тепловою потужністю близько 0,74 МВт». Тому виникла необхідність внести зміни до графіка припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» для жителів міста Луцька на 2026 рік в частині перенесення термінів припинення подачі гарячої води від котельні на вул. Магістральній, 56 з 13 травня 2026 року по 15 червня 2026 року. Попередній термін передбачав припинення подачі гарячої води від цієї котельні з 01 червня 2026 року по 22 червня 2026 року.

Директор ДКП «Луцьктепло» 				Іван СКОРУПСЬКИЙ