6

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________№ __________

Заходи

з підготовки підприємств, організацій (установ, закладів) Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

2026/2027 років
	№
з/п
	Найменування заходів
	Термін виконання

	1. Житлово-експлуатаційні підприємства

	1.1.
	Виконати ремонт покрівель у 48 житлових будинках, площею 2066 м2, замінити 400 п.м труб водовідвідних пристроїв
	10.10.2026

	1.2.
	Провести косметичний ремонт 32 під’їздів житлових будинків 
	10.10.2026

	1.3.
	Підготувати 886 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна)
	10.10.2026

	1.4.
	Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 135 будинках, систем гарячого водопостачання у 79 будинках та централізованого опалення у 85 будинках
	10.10.2026

	1.5.
	Виконати ремонт електрощитових у 53 житлових будинках
	10.10.2026

	1.6.
	Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 24 будинках
	10.10.2026

	2. ДКП «Луцьктепло»

	2.1.
	Виконати поточний ремонт 45 центральних теплових пунктів (ЦТП) та 42 котелень
	згідно з графіком

	2.2.
	Виконати поточний ремонт теплових мереж – 128 км та провести капітальний ремонт 2,5 км (в двотрубному вимірі) теплових мереж
	згідно з графіком

	2.3.
	Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2025/2026 років та після проведення ремонтних робіт
	згідно з графіком

	2.4.
	Провести випробування теплових мереж на розрахункову температуру теплоносія, теплові та гідравлічні втрати
	згідно з графіком

	2.5.
	Провести промивку теплових мереж після ремонту
	згідно з графіком

	2.6.
	Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах
	згідно з графіком

	2.7.
	Провести роботи з обслуговування та підготовки до опалювального сезону індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках
	згідно з графіком

	2.8.
	Провести роботи з обслуговування, ремонту та заміни: 

автоматики безпеки та регулювання котлів та водоводяних підігрівачів; 

приладів обліку теплової енергії, газових та електричних лічильників;

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
	згідно з графіком

	2.9.
	Провести роботи з ремонту та профілактичного випробування електроустаткування, пристроїв релейного  захисту  котелень і ЦТП та виконати технічне обслуговування резервних джерел живлення та КГУ
	згідно з графіком

	2.12.
	Провести роботи з встановлення газопоршневої когенераційної установки на котельні на вул. Корсака Івана, 2
	01.10.2026

	2.13.
	Провести автоматизацію та диспетчерезацію котелень :

вул. Кравчука, 11б;

вул. Героїв-добровольців, 4в;

вул. Героїв-добровольців, 4д
	01.10.2026

	2.14.
	Провести реконструкцію вузлів обліку газу в котельнях на вул. Дубнівській, 15, вул. Захисників України, 20а та встановлення вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП в котельні на вул. Ковельській, 47а
	01.10.2026

	2.15.
	Провести капітальний ремонт ЦТП на вул. Героїв-добровольців, 4ж 
	01.10.2026

	2.16.
	Провести автоматизацію центральних теплових пунктів:

бульв. Івана Газюка, 8;

бульв. Івана Газюка, 15б;

вул. Ярослава Мудрого, 50в;

вул. Гнідавська, 65;

вул. Кравчука,1а;

вул. Конякіна, 7б;
вул. Конякіна, 8а;

вул. Захисників України, 10б
	01.10.2026

	2.17.
	Провести капітальний ремонт котелень:

вул. 8-го Березня, 3; 

вул. Зоряна, 3а;  

вул. Державності, 114к;

вул. Свободи, 29;
вул. Ольги княгині, 15б;

вул. Незалежності, 6 ;

вул. Ковельська, 68б 
	01.10.2026

	3. КП «Луцькводоканал»

	3.1.
	Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 0,15 км
	згідно з графіком

	3.2.
	Провести встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (60 од.)
	згідно з графіком

	3.3.
	Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (254 м2)
	згідно з графіком

	3.4.
	Виконати заміну люків (45 од.)
	згідно з графіком

	3.5. 
	Виконати заміну пожежних гідрантів (10 од.)
	згідно з графіком

	3.6.
	Провести заміну засувок (50 од.)
	згідно з графіком

	3.7.
	Провести ремонт водопровідно-каналізаційних   колодязів (90 од.)
	згідно з графіком

	3.8.
	Виконати демонтаж ВРК (3 од.)
	згідно з графіком

	3.9.
	Провести заміну окремих ділянок водопровідних мереж довжиною 1,05 км
	згідно з графіком


	4. КП «Луцьке підприємство електротранспорту»


	4.1.
	Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням «Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період»
	01.10.2026

	4.2.
	Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період
	01.10.2026

	4.3.
	Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання
	01.10.2026

	4.4.
	Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас
	01.10.2026

	4.5.
	Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації
	01.10.2026

	4.6.
	Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар
	01.10.2026

	5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»

	5.1.
	Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (50 од.)
	01.10.2026

	5.2.
	Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (820 од.)
	01.10.2026

	5.3.
	Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (97од.)
	01.10.2026

	5.4.
	Виправити металеві опори (25 од.)
	01.10.2026

	5.5.
	Провести фарбування металевих опор (73 од.)
	01.10.2026

	5.6.
	Провести перетяжку повітряних ліній (3,9 км)
	01.10.2026

	5.7.
	Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2,4 км)
	01.10.2026

	5.8.
	Здійснити заміну неізольованих повітряних ліній (2,8 км)
	01.10.2026

	5.9.
	Виконати ремонт шаф управління світлофорними об’єктами (34 шт.)
	01.10.2026

	5.10.
	Виконати фарбування стійок світлофорних об’єктів (8 шт.) 

	01.10.2026

	6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство   «Луцькспецкомунтранс»

	6.1.
	Заготовити 2000 т щебенево-соляної суміші та 2000 т солі для посипання вулиць у зимовий період
	01.10.2026

	6.2.
	Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць Луцької міської територіальної громади
	01.10.2026

	6.3.
	Підготувати під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період
	01.10.2026

	6.4.
	Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ
	01.10.2026

	6.5.
	Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період
	01.10.2026

	7. КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»

	7.1.
	Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період
	01.10.2026

	7.2.
	Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період 
	01.10.2026


	7.3.
	Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період
	01.10.2026

	7.4.
	Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період
	01.10.2026

	8. Департамент культури

	8.1.
	Провести повірку засобів обліку теплової енергії, газу, холодної та гарячої води у закладах культури 
	01.10.2026

	8.2.
	Провести поточний ремонт приміщень закладів культури
	01.10.2026

	8.3.
	Здійснити закупівлю твердого палива для обігріву сільських закладів культури
	01.10.2026

	9. Департамент освіти

	9.1.
	Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу
	01.10.2026

	9.2.
	Провести капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО № 3 
	01.10.2026

	9.3.
	Провести капітальний ремонт системи теплопостачання ЗДО № 26
	01.10.2026

	9.4.
	Провести поточний ремонт систем опалення у всіх закладах дошкільної освіти
	01.10.2026

	9.5.
	Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти
	01.10.2026

	9.6.
	Провести роботи з чистки димоходів у всіх закладах освіти
	01.10.2026

	9.7.
	Виконати поточний ремонт та обслуговування запірної арматури у всіх закладах освіти
	01.10.2026

	9.8.
	Провести поточний ремонт покрівлі ЗДО № 6, 19, 24, 26, 36 та ДЮСШ № 2
	01.10.2026

	9.9.
	Виконати утеплення фасадів ЗЗСО № 14
	01.10.2026

	9.10.
	Провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в ЗДО № 11, 20, 25, 35
	01.10.2026

	10. Управління охорони здоров’я 

	10.1.
	Забезпечити медичні заклади резервними джерелами електропостачання (за потреби) 
	01.10.2026

	10.2.
	Створити необхідні запаси палива для забезпечення роботи генераторів (за потреби)
	01.10.2026

	10.3.
	Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів
	01.10.2026

	10.4.
	Провести метрологічну повірку лічильників тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів
	01.10.2026

	10.5.
	Провести перевірку системи охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів та гідрантів  медичних закладів
	01.10.2026

	10.6.
	Провести підготовку снігоприбирального інвентарю та заготівлю посипкового матеріалу
	15.10.2026

	10.7.
	Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельні та теплові пункти медичних закладів 
	01.10.2026

	10.8.
	Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій
	01.10.2026


Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
  

                       Юрій ВЕРБИЧ
Гаврилюк 773 150

PAGE  

