Додаток 2

до розпорядження міського голови

_____________ № ________

ПОЛОЖЕННЯ

про Групу впровадження проєкту

«Комфортне місце для людей» в межах реалізації програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України»

1.Загальні положення

1.1. Група впровадження проєкту «Комфортне місце для людей» в межах реалізації програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України» (далі – Група) є групою, створеною при Луцькій міській раді (далі – Кінцевий Бенефіціар) для реалізації субпроєктів цього проєкту в межах реалізації програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України», яка безпосередньо підпорядковується міському голові та координується Групою управління і підтримки програми при Міністерстві розвитку громад та територій України (далі – ГУПП).

1.2. Група здійснює управління всіма ключовими процесами зі сторони Кінцевого Бенефіціара, включаючи підготовку технічної документації, організацію та проведення закупівель, укладення контрактів, фінансове управління, моніторинг виконання робіт та забезпечення дотримання екологічних та соціальних вимог. Також відповідає за регулярне звітування та архівування документації. Група отримує методологічну та технічну підтримку з боку ГУПП та групи Технічної допомоги (далі – ТД).

1.3. ГУПП – це група кваліфікованих експертів, яка функціонує у складі Міністерства розвитку громад та територій України, відповідно до вимог Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ), із належними навичками для взяття на себе відповідальності за супровід в процедурах відбору субпроєктів, закупівель, підготовку запитів на виділення коштів, опрацювання платіжних документів, впровадження і звітність про хід виконання робіт та загальний моніторинг програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України».

1.4. ТД – це група консультантів технічної підтримки, призначених ЄІБ для забезпечення фінансової і технічної підтримки ГУПП та кінцевих бенефіціарів.

1.5. Субпроєкт – це окремий проєкт, що подається Кінцевим Бенефіціаром  та має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком № 93368, підписаної 09 квітня 2025 року в межах Інструменту Ukraine Facility та ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди (“Відновлення водопостачання і водовідведення України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком».

1.6. Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими національними нормативно-правовими актами, розпорядчими документами виконавчого комітету Луцької міської ради та Кінцевого Бенефіціара, Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком № 93368, підписаною 09 квітня 2025 року в межах Інструменту Ukraine Facility та ратифікованою Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди («Відновлення водопостачання і водовідведення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» (далі – Фінансова угода), Операційним посібником, іншими посібниками / правилами ЄІБ, яких може стосуватися реалізація проєкту «Комфортне місце для людей» (далі – Проєкт), а також цим Положенням.

2.Основні завдання

До основних завдань Групи належать підготовка та реалізація субпроєктів в межах реалізації Проєкту від імені Кінцевого Бенефіціара, в тому числі, але не виключно:

2.1. Організація операційного управління субпроєктами.

2.2. Забезпечення вчасної та якісної реалізації субпроєктів.

2.3. Організація ефективної комунікації між всіма залученими сторонами.

2.4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради / Комунального підприємства «Луцькводоканал», залучених для реалізації субпроєктів.

2.5. Моніторинг та звітність.

3.Функції

Група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розробляє та погоджує з Кінцевим Бенефіціаром і ГУПП коротко-, середньо- та довгострокові плани з впровадження субпроєктів Проєкту в межах програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України», в тому числі, але не виключно, плани заходів з впровадження субпроєктів, плани закупівель товарів, робіт, послуг та інших робіт та послуг, передбачених в межах реалізації Проєкту.

3.2. Забезпечує належне виконання заходів, передбачених затвердженими планами.

3.3. Співпрацює з ГУПП та ТД, сторонніми консультантами та іншими залученими сторонами.

3.4. Періодично звітується (не рідше одного разу на 6 місяців) про виконання затверджених планів, надає пояснення причин відхилення та обґрунтовані пропозиції щодо їх коригування (у разі необхідності).

3.5. Опрацьовує та здійснює підготовку до підписання проєктів угод, що укладаються в межах реалізації субпроєктів, в тому числі, але не виключно, угоди про передачу коштів позики, угод з проєктними організаціями, підрядниками, та інших угод, що можуть укладатися в межах реалізації субпроєктів.

3.6. Забезпечує розроблення (підготовку) технічних завдань на підготовку документації щодо субпроєктів, в тому числі проєктної.

3.7. Здійснює заходи, необхідні для проведення експертизи проєктної документації щодо субпроєктів, її погодження, затвердження та інше (у разі необхідності).

3.8. Забезпечує підготовку тендерної документації для закупівель товарів, робіт, послуг.

3.9. Забезпечує підтримку у наданні роз’яснень протягом тендерного періоду.

3.10. Організовує відвідування об’єктів та проведення роз’яснювальних зустрічей з учасниками тендера (тендерів), якщо це передбачено.

3.11. Забезпечує контроль за проведенням належного оцінювання тендерних пропозицій, підготовку та погодження звіту про його результати.

3.12. Розробляє та забезпечує погодження і актуалізацію бюджету субпроєктів в межах їх реалізації.

3.13. Забезпечує підготовку та актуалізацію у разі необхідності документів, необхідних для відкриття та ведення рахунків в межах реалізації субпроєктів.

3.14. Готує графіки платежів, прогнози руху грошових коштів і виплат в межах реалізації субпроєктів, а також іншу інформацію, необхідну для оцінки і планування покриття капітальних потреб в межах реалізації програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України».

3.15. Забезпечує контроль за проведенням розрахунків, пов’язаних із субпроєктами.

3.16. Готує пропозиції щодо сум, які мають бути передбачені у місцевому та/або державному бюджетах для забезпечення реалізації субпроєктів (за необхідності).

3.17. Забезпечує контроль за відповідністю актів виконаних робіт, наданих підрядниками, умовам підписаних з ними угод та виконаних обсягів робіт / наданих послуг

3.18. Забезпечує підготовку  документів, необхідних для виділення / вибірки коштів.

3.19. Забезпечує підтримку та супровід підписання Кінцевим Бенефіціаром платіжних інструкцій та відповідних супровідних документів, а також їх доопрацювання / доповнення у разі необхідності.

3.20. Забезпечує контроль ведення в установленому порядку фінансового та бухгалтерського обліку в межах реалізації субпроєктів.

3.21. Здійснює моніторинг впровадження субпроєктів, оцінку прогресу виконання угод, аналіз причин відхилення (у разі наявності).

3.22. Готує аналітичні матеріали щодо поточного стану впровадження субпроєктів, пропозиції щодо підвищення ефективності їх реалізації.

3.23. Завчасно інформує Кінцевого Бенефіціара та ГУПП про ризики неналежного впровадження субпроєктів.

3.24. Організовує та бере участь у щотижневих зустрічах за участю підрядника, осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд та інших осіб.

3.25. Забезпечує підготовку звітів щодо впровадження субпроєктів з метою належного виконання вимог Фінансової угоди, Операційного посібника, нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів.

3.26. Сприяє проведенню перевірок та аудитів діяльності в межах реалізації програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України», в тому числі, але не виключно, аудиту рахунків.

3.27. Сприяє проведенню авторського, технічного наглядів.

3.28. Забезпечує контроль за дотриманням вимог техніки безпеки під час робіт на будівельному майданчику та реалізацією заходів, пов’язаних із мінімізацією негативних наслідків робіт для навколишнього та соціального середовища.

3.29. Готує відповіді на запити підрядника, Кінцевого Бенефіціара, ГУПП та інших зацікавлених сторін, в тому числі, але не виключно, відповіді на заяви про наявні порушення та дефекти під час впровадження субпроєктів, непередбачені технічні проблеми та претензії, інші заяви та скарги фізичних чи юридичних осіб з питань реалізації субпроєктів.

3.30. Забезпечує переклад документів щодо субпроєктів з/на англійську мову за необхідності.

3.31. Організовує робочі зустрічі, наради з питань впровадження субпроєктів.

3.32. Забезпечує належне управління документообігом, підготовку, зберігання та архівування документів з урахуванням вимог операційного посібника, інструкції з діловодства Кінцевого Бенефіціара  тощо.

3.33. Забезпечує підтримку впровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу  після реалізації субпроєктів.

3.34. Забезпечує підтримку щодо врахування субпроєктів при формуванні та впроваджені місцевих енергетичних планів.

3.35. Здійснює іншу діяльність, яка може бути необхідною в межах реалізації субпроєктів.

4. Права

Група з метою забезпечення належного виконання покладених на неї завдань має право у погодженому з Кінцевим Бенефіціаром порядку:

4.1. Залучати спеціалістів Кінцевого Бенефіціара, інших підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників ГУПП та зовнішніх експертів при потребі.

4.2. Одержувати від Кінцевого Бенефіціара, інших підприємств, установ, організацій, а також ГУПП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3. Ініціювати / проводити наради з питань, що стосуються виконання покладених на Групу завдань.

4.4. Брати участь у нарадах / семінарах / тренінгових програмах з питань, що стосуються виконання покладених на Групу завдань.

4.5. Представляти Кінцевого Бенефіціара перед третіми особами під час розгляду питань, що стосуються виконання покладених на Групу завдань.

5.Склад Групи та керівництво її діяльністю

5.1. Склад Групи визначається Кінцевим Бенефіціаром таким чином, щоб забезпечити ефективне впровадження субпроєктів в межах реалізації Проєкту з урахуванням його прогресу та потреб.

5.2. Кінцевий Бенефіціар визначає найбільш прийнятну та функціональну структуру Групи та персонал, який відповідатиме потребам Проєкту.

5.3. До складу Групи можуть входити, зокрема, але не виключно: голова Групи, керівник субпроєкту, спеціаліст (-и) із закупівель, інженер (-и), спеціаліст з моніторингу та оцінки, спеціаліст з екології,  спеціаліст з фінансового управління, бухгалтер, представники розпорядників коштів, інші фахівці, коротко- та середньострокові консультанти, у разі необхідності, тощо.

5.4. Кінцевий Бенефіціар призначає керівника субпроєкту. Посаду обіймає голова Групи або інший член Групи, який має відповідну кваліфікацію та досвід.

5.5. Кінцевий Бенефіціар може на свій власний розсуд долучати до Групи інший персонал.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                           Юрій ВЕРБИЧ

Гуменюк 284 000