Додаток 2
до Програми підтримки 
ДКП «Луцьктепло» на 2024–2029 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2024–2029 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 29 554,0 (591 079,88 євро*) | Забезпечення сплати місцевого внеску для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно з лотам: Лот 3А: «Модернізація котелень – заміна пальників» та Лот 3В: «Модернізація котелень – заміна великих насосів» |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 6 500,0 (130 000,0 євро*) |  |
| 2. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата згідно з рахунком повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 17 949,7 (358 994,00 євро*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 144 110,2 (2 565 640,0 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 94 311,2 (1 714 749,09 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 89 275,6 (1 623 192,93 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 42 753,8 (777 341,2 євро**) |  |
| 3. | Своєчасне виконання зобов’язань за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 90 800,0 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» за розподіл природного газу. |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 97 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 142 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 142 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 142 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 142 400,0 |  |
| 4. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань щодо оплати за розподіл електроенергії перед Луцькою міською філією / ПрАТ «Волиньобленерго» за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 20 900,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії. |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 29 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 20 000,0 |  |
| 5. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 58 700,0 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо розрахунків за спожиту електричну енергію. |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 87 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 110 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 110 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 110 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 |  | 110 000,0 |  |
| 6. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ «НАК “Нафтогаз України”» | Виконання зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 105 000,0 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ «НАК “Нафтогаз України”». |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 34 018,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 34 018,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 34 018,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 22 678,0 |  |
| 7. | Сплата заробітної плати та податків, зборів до бюджету | Своєчасна сплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» та податків, зборів до бюджету згідно з чинним законодавством України | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 70 000,0 | Дотримання законодавчих вимог щодо строків сплати заробітної плати працівникам підприємства та податків, зборів до бюджету. |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 49 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 126 512,4 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 180 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 180 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 180 000,0 |  |
| 8. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата за Кредитним договором з ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 7 750,0 (155 000,0 євро*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР від 07.06.2024 операційний номер 54875 (друга фаза) |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 8 116,3 (162 326,88 євро*) |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 8 258,4 (150 152,08 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 31 000,0 (563 635,41 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 60 082,4 (1 092 406,49 євро**) |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 87 248,6 (1 586 338,89 євро**) |  |
| 9. | Здійснення розрахунків за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення) | Виконання зобов’язань щодо оплати послуг перед КП «Луцькводоканал» відповідно до договору | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 12 000,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо сплати за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення). Відсутність заборгованості за отримані послуги. |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 12 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 25 000,0 |  |
| 10. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 43 500,0 (870 000,0 євро*) | Забезпечення сплати місцевого внеску на заміну мереж централізованого теплопостачання за договором ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» від 07.06.2024 операційний номер 54875. |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 55 000,0 (1 000 000,0 євро**) |  |
| 11. | Реконструкція котелень у м. Луцьк | Реалізація проєктів щодо реконструкції котелень у м. Луцьк | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 44 703,0 | Забезпечення належного функціонування комунальної теплоенергетики міста та зменшення ризиків аварійних ситуацій при проходженні опалювальних сезонів. |
| 12. | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ | Виконання зобов’язань перед ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» відповідно до договору | ДКП «Луцьктепло» | 2026 рік | Бюджет ЛМТГ | 200 000,0 | Погашення кредиторської заборгованості підприємством за спожитий природний газ на послуги з теплопостачання. |
| 13. | Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» (корпус 2) на вул. Чернишевського, 29В у м. Луцьку, Волинської області. | Роботи з реконструкції котельні згідно з ПКД | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 18 865,3 | Належне забезпечення тепловою енергією закладу Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13. |
| 14. | Реконструкція парової котельні з переведенням в водогрійний режим роботи м. Луцьк, вул.Державності,114Г | Виконання робіт з реконструкції котельні | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 18 300,0 | Переведення парової котельні в водогрійний режим із збільшенням коефіцієнта корисної дії котельні з 70 % до 95 %. |
| 15. | Встановлення літнього котла: м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 3, потужністю 1 600 кВт | Виконання робіт з реконструкції котельні | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 18 200,0 | Забезпечить роботу котельні в оптимальному режимі у міжопалювальний період, коефіцієнт корисної дії котельні 95 %. |
| 16. | Встановлення літнього котла: м. Луцьк, вул .Зоряна, 3А, потужністю 1 900 кВт | Виконання робіт з реконструкції котельні | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 12 000,0 | Забезпечить роботу котельні в оптимальному режимі у міжопалювальний період, коефіцієнт корисної дії котельні 95%. |
| 17. | Фінансовий лізинг на «Нове будівництво комплексних установок водо підготовки ВП1- ВП9 на існуючих квартальних котельнях централізованого теплопостачання за адресою: м. Луцьк вул. Зоряна, 3А; вул. 8-го Березня, 3; вул. Задворецька,13; вул. Банкова, 10Г; вул. Свободи, 29; вул. Ольги княгині, 15Б; вул. Незалежності,6; вул. Загородня, 3А та просп. Відродження, 15Б». | Своєчасна оплата за договором фінансового лізингу | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 17 000,0 | Належне виконання умов договору фінансового лізингу. |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 17 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 17 000,0 |  |
| 18. | Реконструкція ЦТП з встановленням блочно-модульних котелень в кількості 10 (десять) штук | Виготовлення проєктно- кошторисної документації (ПКД) | ДКП «Луцьктепло» | 2027 рік | Бюджет ЛМТГ | 10 000,0 | Дозволить диверсифікувати постачання теплової енергії до житлових будинків, бюджетних установ з встановленням блочно-модульних котелень. |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 3 712 422,9 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  | 307 653,7 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  | 627 629,5 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  | 815 500,0 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  | 726 058,9 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  | 631 254,2 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  | 604 326,6 |

*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 1, 2, 8, 10 визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 50,00 грн

** Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 8, 10 визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 55,00 грн

Скорупський 283 070