Додаток

до рішення міської ради

_______________№ ___________

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер та назва документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Луцької міської територіальної громади (далі – ОСББ, Позичальники) |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | ОСББ |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021–2032 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 6 461 000,0 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1 | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 2021 рік – 20 000,00 тис. грн 2022 рік – 25 000,00 тис. грн 2023 рік – 30 000,00 тис. грн 2024 рік – 40 000,00 тис. грн 2025 рік – 43 000,00 тис. грн 2026 рік – 47 000,00 тис. грн 2027 рік – 52 000,00 тис. грн 2028 рік – 57 000,00 тис. грн 2029 рік – 63 000,00 тис. грн 2030 рік – 69 000,00 тис. грн 2031 рік – 76 000,00 тис. грн 2032 рік – 84 000,00 тис. грн |
| 8.2 | кошти співвласників відповідно до Державної цільової програми енергоефективності | 2021 рік – 40 000,00 тис. грн 2022 рік – 50 000,00 тис. грн 2023 рік – 60 000,00 тис. грн 2024 рік – 80 000,00 тис. грн 2025 рік – 86 000,00 тис. грн 2026 рік – 94 000,00 тис. грн 2027 рік – 156 000,00 тис. грн 2028 рік – 171 000,00 тис. грн 2029 рік – 189 000,00 тис. грн 2030 рік – 207 000,00 тис. грн 2031 рік – 228 000,00 тис. грн 2032 рік – 252 000,00 тис. грн |
| 8.3 | кошти інших джерел відповідно до Державної цільової програми енергоефективності | 2021 рік – 140 000,00 тис. грн 2022 рік – 175 000,00 тис. грн 2023 рік – 210 000,00 тис. грн 2024 рік – 280 000,00 тис. грн 2025 рік – 300 000,00 тис. грн 2026 рік – 330 000,00 тис. грн 2027 рік – 364 000,00 тис. грн 2028 рік – 399 000,00 тис. грн 2029 рік – 441 000,00 тис. грн 2030 рік – 483 000,00 тис. грн 2031 рік – 532 000,00 тис. грн 2032 рік – 588 000,00 тис. грн |

Секретар міської ради						       Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ

Гаврилюк 773 150

Додаток 1

до Програми відшкодування частини
суми кредитів ОСББ Луцької
міської територіальної громади,
залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2032 роки

Ресурсне забезпечення

Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2032 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік | 2031 рік | 2032 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: бюджет міської територіальної громади | 20000,00 | 25000,00 | 30000,00 | 40000,00 | 43000,00 | 47000,00 | 52000,00 | 57000,00 | 63000,00 | 69000,00 | 76000,00 | 84000,00 | 606000,00 |
| кошти співвласників відповідно до Державної цільової програми енергоефективності | 40000,00 | 50000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 86000,00 | 94000,00 | 156000,00 | 171000,00 | 189000,00 | 207000,00 | 228000,00 | 252000,00 | 1613000,00 |
| кошти інших джерел відповідно до Державної цільової програми енергоефективності | 140000,00 | 175000,00 | 210000,00 | 280000,00 | 300000,00 | 330000,00 | 364000,00 | 399000,00 | 441000,00 | 483000,00 | 532000,00 | 588000,00 | 4242000,00 |

Гаврилюк 773 150

Додаток 2

до Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених
на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2032 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Висвітленням в ЗМІ переваг та ефективності впровадження заходів з енергоефективності, в т.ч. на основі місцевого досвіду | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 2. |  | Надання фінансової підтримки та відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, які беруть участь у програмах державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема, програмах «ЕНЕРГОДІМ» та/або «ГРІНДІМ» та залучають кредитні кошти на впровадження в житлових будинках енергозберігаючих заходів | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 15500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 21900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 28000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 39000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 42000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 46000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 51000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 56000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 63000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 69000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2031 | 76000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2032 | 84000,00 |  |
|  |  |  |  | ОСББ | Кошти співвласників | 2021 | 40000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 50000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 60000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 80000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 86000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 94000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 156000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 171000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 189000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 207000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2031 | 228000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2032 | 252000,00 |  |
|  |  |  |  | Фонд ЕЕ | Кошти інших джерел Програм «ЕНЕРГОДІМ» та/або «ГРІНДІМ» | 2021 | 140000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 175000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 210000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 280000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 300000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 330000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 364000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 399000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 441000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 483000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2031 | 532000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2032 | 588000,00 |  |
| 3. |  | Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |
| 4. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  | Нові ідеї та проєкти |
| 5. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення окремого розділу на сайті міської ради, присвяченого підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці. Ведення на сайті ради відкритого реєстру заяв та договорів ОСББ про надання фінансової підтримки | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 6. |  | Просвітницька робота та інформаційні заходи в навчальних закладах | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |
| 7. | Залучення кредитних коштів на заходи термомодернізації та підвищення енергоефективності житлових будинків | Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на заходи енергозбереження у житлових будинках за час дії Програми по відшкодуванню відсоткових ставок за залученими кредитами у 2013-2017 роках (у тому числі оплата кредиторської заборгованості) | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 1600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 1100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |
|  |  | Відшкодування частини суми кредитів та відсотки за кредитами ОСББ міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки (у тому числі оплата кредиторської заборгованості) | 2021-2032 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 2900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2032 |  |  |

Гаврилюк 773 150