Додаток

до рішення міської ради

_______________№ _______

ПРОГРАМА

реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади

на 2025–2029 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами |
| 4. | Учасники Програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи, організації територіальної громади |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025–2029 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі: | 120 550,0 тис. грн |
|  | коштів бюджету громади | 120 550,0 тис. грн |

Секретар міської ради					      Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ

Гула 777 873

Додаток 1

до Програми реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 2025–2029 роки

Ресурсне забезпечення

Програми реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель

Луцької міської територіальної громади

на 2025–2029 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 28 000,0 | 32 950,0 | 23 300,0 | 17 300,0 | 19 000,0 | 120 550,0 |
| коштів бюджету громади | 28 000,0 | 32 950,0 | 23 300,0 | 17 300,0 | 19 000,0 | 120 550,0 |
| Всього: | 28 000,0 | 32 950,0 | 23 300,0 | 17 300,0 | 19 000,0 | 120 550,0 |

Гула 777 873

Додаток 2

до Програми реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 2025–2029 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель

Луцької міської територіальної громади на 2025–2029 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  |  |  | Результативні показники (фактичні/планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів із землеустрою | 1.1. Розроблення землевпорядної та землеоціночної документації земельних ділянок, що пропонуватимуться до продажу на земельних торгах на території м. Луцька | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 600,0 800,0 800,0 800,0 1000,0 |  | Розроблення землевпорядної документації для раціонального використання та охорони земель територіальної громади |  |
|  |  | 1.2. Розроблення землевпорядної та землеоціночної документації земельних ділянок, що пропонуватимуться до продажу на земельних торгах на території приєднаних населених пунктів | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 500,0 600,0 600,0 600,0 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Розроблення документації з проведення експертних грошових оцінок, земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься шляхом викупу, власниками об’єктів нерухомого майна, які знаходяться на земельних ділянках, що підлягають продажу | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 700,0 850,0 900,0 900,0 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Розроблення землевпорядної документації, з метою поділу / об’єднання та відновлення меж земельних ділянок на території м. Луцька | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |
|  |  | 1.5. Розроблення технічної документації щодо поділу сформованих і зареєстрованих земельних ділянок в межах приєднаних населених пунктів та за межами населених пунктів | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |
|  |  | 1.6. Оновлення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель м. Луцька | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |
|  |  | 1.7. Оновлення та розроблення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель 35 населених пунктів | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 2000,0 3000,0 2000,0 1000,0 500,0 |  |  |  |
|  |  | 1.8. Коригування меж населених пунктів | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 2000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 1.9. Проведення інвентаризації земель | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 1000,0 3000,0 2000,0 2000,0 2000,0 |  |  |  |
|  |  | 1.10. Розроблення паспортів водних об’єктів для продажу права оренди водних об’єктів на земельних торгах з урахуванням топографо-геодезичних робіт | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  | Кількість виготовлених паспортів водних |  |
| 2 | Заходи з реалізації містобудівної політики | 2.1. Розроблення містобудівної документації, в тому числі Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 15 000,0 15000,0 10000,0 5000,0 5000,0 |  | Розроблення містобудівної документації для визначення умов використання території для містобудівних потреб |  |
|  |  | 2.2. Виготовлення (оновлення) топографо-геодезичної основи М 1:2000 для розроблення містобудівної документації | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 500,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (виплата премій учасникам, організаційні витрати, друк конкурсних робіт та презентаційних матеріалів і т.д.) | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 |  | Впорядкування та збереження паркових територій та зелених зон загального користування |  |
|  |  | 2.4. Розроблення проєктної документації за результатами архітектурних та містобудівних конкурсів | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 2.5. Розроблення схеми розміщення засобів зовнішньої реклами | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | Кількість розміщених засобів зовнішньої реклами |  |
|  |  | 2.6. Вдосконалення та розвиток містобудівного кадастру | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  | Забезпечення функціонування технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру, актуалізація інформаційних ресурсів |  |
|  |  | 2.7. Технічна підтримка програмного комплексу, робочих місць та веб-геопорталу містобудівного кадастру (забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення ГІС системи) | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 | Бюджет громади | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2.8. Заходи із створення безбар’єрного простору | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | 2025 2026 2027 2028 2029 |  | -- 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 |  | Розроблення документації щодо створення безбар’єрного простору, а також проведення системних аудитів інклюзивності |  |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 120 550,0 |  |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  |  | 28 000,0 |  |  |
| 2026 рік |  |  |  |  |  |  | 32 950,0 |  |  |
| 2027 рік |  |  |  |  |  |  | 23 300,0 |  |  |
| 2028 рік |  |  |  |  |  |  | 17 300,0 |  |  |
| 2029 рік |  |  |  |  |  |  | 19 000,0 |  |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів бюджету громади |  |  |  |  |  |  | 120 550,0 |  |  |

Гула 777 873