Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради

«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку

міського пасажирського електротранспорту на 2025-2028 роки та продовження терміну її дії до 2030 року»

Потреба і мета прийняття рішення.

У зв’язку із зростанням ринкових цін, у КП «Луцьке підприємство електротранспорту» виникла необхідність коригуваня обсягів фінансування для реалізації запланованих заходів передбачених Комплексною програмою розвитку міського пасажирського електротранспорту, а також продовження терміну її дії.

Для забезпечення технічної справності парку рухомого складу з метою забезпечення надійної роботи системи кондиціювання в салонах тролейбусів моделі Т-70117 «Богдан» (борт.№№001-029) назріла потреба в заміні статичних перетворювачів живлення кондиціонерів та необхідність у бюджетному фінансуванні у 2027 році для підняття рівня комфортності перевезення пасажирів. Для забезпечення гнучкості маршрутної мережі за альтернативними напрямками міського електротранспорту постала необхідність в реконструкції контактної мережі на чотирьох вузлах (вул. Потебні - вул. Львівська, просп. Молоді - просп. Соборності, вул. Конякіна - вул. Захисників України та вул. Богдана Хмельницького - вул.Ковельська), що обумовлена технічним станом існуючих елементів контактної мережі. У межах реконструкції передбачається влаштування додаткових поворотних стрілок та відповідних елементів контактної мережі відповідно до проєктно-кошторисної документації, що дасть можливість в збільшенні міських перевезень екологічно-чистим транспортом, що сприятиме зменшенню використання автобусного транспорту з двигунами внутрішнього згорання, скороченню викидів забруднюючих речовин та зниження негативного впливу транспорту на довкілля.

Також виникла необхідність в заміні існуючої кабельної лінії на вул. Богдана Хмельницького, довжиною 2,8 км, термін експлуатації якої перевищено вдвічі, заміні опор контактної мережі, які втрачають несучу здатність, можуть мати корозійні пошкодження деформації та нестійкість, що створює ризик аварійних ситуацій і перебої в роботі. Крім цього, для забезпечення можливості оперативного виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією та обслуговування кабельних ліній та контактних мереж, при ремонті діючих та прокладці нових кабельних мереж напругою        10 кВт і 0,6 кВ, підприємству необхідний спецавтомобіль типу Bobcat. Для економії використання електроенергії та зменшення простою тролейбусів на лінії є необхідність в будівництві модульної тягової підстанції з виводом кабелів 0,6 кВт на вул. Винниченка, просп. Василя Мойсея та просп. Волі, що дасть можливість підвищити ефективність та надійність системи електропостачання тролейбусного транспорту та розвантажити тягову підстанцію № 1 і забезпечити стабільною напругою контактну мережу при збільшенні тролейбусів на даних ділянках включно з просп. Перемоги і просп. Президента Грушевського.

Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення.

Метою Програми є підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, рівня безпеки перевезень, забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського пасажирського електротранспорту. Виконання заходів Програми дозволить стабілізувати фінансово-економічне становище КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та суттєво покращити надання послуг із перевезення пасажирів електротранспортом.

Директор департаменту

економічної політики 				              		        Борис СМАЛЬ