Додаток 2

до Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2029 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади

на 2023-2029 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела та обсяги фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Європейський інвестиційний банк, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, тис. грн | Кошти бюджету громади, тис. грн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оновлення парку електротранспорту Луцької міської територіальної громади | Придбання тридцяти нових тролейбусів в рамках ПМГТУ 2 | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Оновлення рухомого складу |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 186 756,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 250 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 68 000,0 | 14 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 34 000,0 | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 34 000,0 | 7 000,0 |  |
|  |  | Оплата за придбані тролейбуси в рамках ПМГТУ 1 (після прийомки тролейбусів по закінченню гарантійного періоду) | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 11 603,1 | 2 510,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань перед постачальником |
|  |  |  |  | 2024 | 5 507,5 | 1 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 53,6 |  |
| 2. | Оновлення контактної мережі | Будівництво тролейбусної лінії, модернізація існуючих ліній та реконструкція поворотних стрілок | Департамент економічної політики, департамент фінансів, бюджету та аудиту, відділ обліку та звітності, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 2023 | 0 | 0 | Побудовані / відремонтовані елементи контактної мережі |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 7 100,0 | 3 000,0 |  |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 682 530,2 |  |
| 2023 рік |  |  |  |  |  | 14 113,1 |  |
| 2024 рік |  |  |  |  |  | 7 407,5 |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  | 196 856,0 |  |
| 2026 рік |  |  |  |  |  | 300 053,6 |  |
| 2027 рік |  |  |  |  |  | 82 000,0 |  |
| 2028 рік |  |  |  |  |  | 41 000,0 |  |
| 2029 рік |  |  |  |  |  | 41 000,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 682 530,2 |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  | 85 563,6 |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  | 596 966,6 |  |

Смаль 777 955