Додаток

до рішення міської ради

№_________

Програма

розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій Луцької міської територіальної громади на 2022-2029 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» |
| 5. | Учасники (виконавці Програми) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2029 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 226 850,0 тис. грн |

Секретар міської ради     				Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ

Михалусь 250 292

Додаток 1

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2029 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади на 2022-2029 роки

| № з/п | Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 18 600,0 | 19 700,0 | 21 400,0 | 23 500,0 | 26 500,0 | 36 400,0 | 39 150,0 | 41 600,0 | 226 850,0 |
|  | - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади. | 18 600,0 | 19 700,0 | 21 400,0 | 23 500,0 | 26 500,0 | 36 400,0 | 39 150,0 | 41 600,0 | 226 850,0 |

Михалусь  250 292

Додаток 2

до Програми розвитку та утримання парків

та скверів, інших озеленених територій

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2029 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Термін виконання заходу | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяг, тис. грн |  |
| 1. | Екологічний напрямок | Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | 2022 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води. |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 100,0 |  |
|  |  | Боротьба з бур'яном – алергеном | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | 2022 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 200,0 | Знищення небезпечних бур’янів – алергенів. |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 100,0 |  |
| 2. | Матеріально-технічний напрямок | Придбання основних засобів, обладнання, господарських товарів для забезпечення утримання зелених насаджень, розчищення чагарників територій парків та скверів | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | 2022 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 3000,0 | Придбання техніки для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються: 2022 рік: бобкат з комплектом обладнання; транспорт для перевезення робітників; тримери, бензопили, висоторіз, газонокосарка; мотоблок; навісне обладнання для посипання сумішами; автомобіль вантажо-пасажирський; - повітродувний пристрій; 2023 рік: поливально-мийна машина; трактор з комплектом навісного обладнання; косарка міні-трактор; трицикл в комплекті; тример; бензопила ; мотоножниці; 2024 рік: вантажний автомобіль самоскид; автомобіль для перевезення працівників; вантажний фургон; вантажо пасажирський фургон – 2 шт.; причіп бортовий тентований - 2 шт; з’ємний кузов до машини дорожньої комбінованої (МДК); геометр; навісне обладнання до тракторів (диско плуг, молоткова навісна косарка); тримери; бензопили; повітродувний пристрій; дерево-подрібнююча машина; міні трактор газонокосарка; 2025 рік: тримери, бензопили, висото різ; газонокосарка; повітродувний пристрій; електричний трицикл-2 шт; спеціальний автомобіль (поливальномийна машина); вантажний автомобіль самоскид; 2026 рік: тримери; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; спеціальний автомобіль (поливальномийна машина); трактор колісний до 40 кс; вантажний автомобіль самоскид; автомобіль для перевезення працівників; 2027 рік: тримери; кущорізи; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; висоторіз; мотоножиці; автомобіль для перевезення працівників; автогідропідіймач (автовишка); навісне обладнання до тракторів (диско плуг, борона, косарка, тощо); мотоблок з навісним обладнанням; вантажний автомобіль самоскид; спеціальний автомобіль (поливальномийна машина); 2028 рік: тримери; кущорізи; бензопили; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; вантажний фургон; вантажний автомобіль самоскид; навісний екскаватор; навісне обладнання до трактора (косарка, щітка комунальна, тощо). трактор колісний до 40 кс; 2029р. тримери; бензопили; кущорізи; газонокосарки; повітродувні пристрої; трицикл; міні трактор газонокосарка; висоторіз; мотоножиці; автогідропідіймач (автовишка); навісне обладнання до тракторів (диско плуг, борона, косарка, тощо); мотоблок з навісним обладнанням; вантажний автомобіль самоскид; |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 3100,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 3300,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 4500,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 6500,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 7000,0 |  |
| 3. | Благоустрій та утримання територій парків та скверів, інших озеленених територій | Санітарне прибирання, очищення територій, їх озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою, в тому числі : - витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату; - витрати на закупівлю предметів та матеріалів для виконання робіт з благоустрою; - витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів; - витрати на придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту, тракторної техніки, техніки та інструменту для догляду за зеленими насадженнями; -витрати на страхування, технічний огляд і ремонт машин, механізмів та устаткування; - оплата видатків із благоустрою населених пунктів; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; - придбання канцелярських товарів; - дезінфікуючих та миючих засобів; - придбання засобів пожежогасіння та оплата послуг з перезарядки вогнегасників; - придбання будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів, та господарських товарів; - інформаційні послуги; - послуги з ремонту техніки, інвентаря; - оплата комунальних послуг (в тому числі: електроенергія, водопостачання, вивезення твердих побутових відходів та сміття); - придбання саджанців дерев та кущів; - витрати на охорону праці; - сплата податку на землю. | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | 2022 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 13900,0 | - здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій парків та скверів у належному стані, їх санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів рекреаційного природоохоронного призначення; - повноцінна реалізація функцій озеленених територій ; - забезпечення дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями; - належне обслуговування майна територіальної громади; - забезпечення комплексного виконання завдань з благоустрою територій, безперебійної роботи підприємства та його розвиток. |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 14900,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 16400,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 18500,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 21100,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 32250,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 34200,0 |  |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція, капітальний ремонт зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою, розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою щодо ділянок парків та скверів, інших озеленених територій, квіткове оформлення. | ДЖКГ, КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА» | 2022 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1000,0 | Архітектурно -просторова та естетична виразність парків та скверів, інших озеленених територій; - можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів; - можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів, інших озеленених територій; - проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування; - винесення в натуру меж, їх захист від зазіхань забудовників; - визначення цільового призначення – "рекреація, відпочинок"; - реконструкція зелених зон. |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2027рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 200,0 |  |
|  | Всього по Програмі: |  |  |  |  | 226 850,0 |  |
|  | у тому числі за роками: |  |  | 2022 рік |  | 18 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  | 19 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | 21 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | 23 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 26 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 36 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 39 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 41 600,0 |  |

Михалусь  250 292