Додаток

до рішення міської ради

__________№_________

Програма

оновлення локацій збору побутових відходів  на території

Луцької міської територіальної громади

на 2023–2030 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробник Програми | Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс», виконавчі органи міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023–2030 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 350 300,0 тис. грн |

Секретар міської ради					Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ

Івасечко 245 451

Додаток 1

до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки

Ресурсне забезпечення

Програми оновлення локацій збору побутових відходів  на території

Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 12 600,0 | 37 600,0 | 41 100,0 | 44 100,0 | 49 600,0 | 55 100,0 | 55 100,0 | 55 100,0 | 350 300,0 |

Івасечко 245 451

Додаток 2

до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади

на 2023–2030 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість) тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реалізація системи управління побутовими відходами | 1. Облаштування та утримання центрів управління відходами | 2023 | ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | Бюджет терито-ріальної громади | 2 500,0 | Створення еколого-просвітницького простору, зосередженого на екологічному вихованні населення щодо управління побутовими відходами. Формування свідомого ставлення до природного середовища в цілому. |
|  |  |  | 2024 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 3 500,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 4000,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 4500,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  | 2. Оновлення, облаштування локацій, у тому числі капітальний і поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору побутових відходів; розробка проєктно-кошторисної документації, встановлення, обслуговування, тощо | 2023 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | Бюджет територі-альної громади, кошти з інших джерел | 10 000,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій, які прилеглі до місць збору побутових відходів |
|  |  |  | 2024 |  |  | 34 500,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 37 500,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 40 000,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 45 000,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 50 000,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 50 000,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 50 000,0 |  |
|  |  | 3. Висвітлення інформації щодо заходів Програми. | 2023 | Департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс» | Кошти ЛСКАП «Луцьк-спецкомун-транс», кошти з інших джерел | 100,0 | Інформування мешканців громади, підвищення екологічної свідомості громадян |
|  |  |  | 2024 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 100,0 |  |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 350 300,0 |  |
| 2023 рік |  |  |  |  |  | 12 600,0 |  |
| 2024 рік |  |  |  |  |  | 37 600,0 |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  | 41 100,0 |  |
| 2026 рік |  |  |  |  |  | 44 100,0 |  |
| 2027 рік |  |  |  |  |  | 49 600,0 |  |
| 2028 рік |  |  |  |  |  | 55 100,0 |  |
| 2029 рік |  |  |  |  |  | 55 100,0 |  |
| 2030 рік |  |  |  |  |  | 55 100,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | 350 300,0 |  |

Івасечко 245 451