Додаток 1

до Комплексної програми  «Безпечне місто Луцьк» на 2025–2029 роки

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2025–2029 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування, (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |  |
| Обсяг фінансовий ресурсів всього, у тому числі: | 8 000,00 | 10 800,00 | 98 500,00 | 52 800,00 | 40 900,00 | 211 000,00 |
| коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 8 000,00 | 10 800,00 | 85 500,00 | 36 700,00 | 23 000,00 | 164 000,00 |
| коштів інших джерел | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 16 100,00 | 17 900,00 | 47 000,00 |

Маринюк 722 861

Додаток 2

до Комплексної програми «Безпечне

місто Луцьк» на 2025–2029 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» на 2025–2029 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативний показник (фактичні/ планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Розроблення проєктної документації для нових проєктів та коригування наявних проєктів | - Виготовлення проєктної документації для проєктів: 1) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво із встановлення камер відеоспостереження 40-го мікрорайону та прилеглих територіях, включаючи і Завокзальний мікрорайон; 2) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво системи відеоспостереження на вулицях Набережна, Шевченка та прилеглих до них територіях; 3) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення комплексів КРОВ на ключових в’їздах-виїздах Луцька; | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 300,00 | Розробка проєктної документації для 10-17 проєктів |
|  |  | 4) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулиці Лесі Українки та прилеглих до неї вулицях; 5) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження в населених пунктах Луцької міської територіальної громади; 6) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на території історичного ареалу Луцька «Старе місто»; 7) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на світлофорних об'єктах та пішохідних переходах та біля них; 8) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку для системи відеоспостереження в парку 900-річчя м. Луцька та прилеглих вулицях; 9) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження в мікрорайоні «Вересневе»; 10) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження та тепловізійного контролю на міському полігоні твердих побутових відходів у с. Брище; 11) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво системи блискавкозахисту в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки; 12) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на вулиці Рівненській та Київському майдані; 13) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво із встановлення камер відеоспостереження у мікрорайоні «ЛПЗ» та на прилеглих територіях. |  | 2027 рік |  | 600,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 1 500,00 |  |
|  |  | - Коригування проєктної документації: 1) «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспектах Соборності та Молоді. Коригування; 2) Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження на проспекті Волі та прилеглих до нього вулицях у місті Луцьку. Коригування; 3) інші проєкти по необхідності будівництва. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 100,00 | Коригування проєктної документації для 3–6 проєктів |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 600,00 |  |
|  |  | 1.3. Виготовлення проєктної документації на встановлення технічних засобів (приладів контролю) фіксації в автоматичному режимі адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2026 рік | Бюджет Луцької МТГ | 300,00 | Розробка проєктної документації для 6-8 проєктів |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 350,00 |  |
| 2 | Будівництво нових сегментів міської комплексної системи відеоспосте-реження | 2.1. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по проспектах Соборності та Молоді. Коригування. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 5 800,00 | Встановлення 98 камер відеоспостереже-ння |
|  |  | 2.2. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження на проспекті Волі та прилеглих до нього вулицях у місті Луцьку. Коригування. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 18 000,00 | Встановлення 220 камер відеоспостереже-ння |
|  |  | 2.3. «Безпечне місто Луцьк» - Нове будівництво із встановлення камер відеоспостереження 40-го мікрорайону та прилеглих територіях, включаючи і Завокзальний мікрорайон. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 14 000,00 | Встановлення 138 камер відеоспостереже-ння |
|  |  | 2.4. Нове будівництво системи відеоспостереження на вулицях Набережна, Шевченка та прилеглих до них територіях. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 10 000,00 | Встановлення 107 камер відеоспостереже-ння |
|  |  | 2.5. Нове будівництво з встановлення комплексів КРОВ на ключових в’їздах-виїздах Луцька. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 6 000,00 | Встановлення 25 комплексів |
|  |  |  |  |  | Кошти інших джерел | 4 000,00 |  |
|  |  | 2.6. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження в населених пунктах Луцької міської територіальної громади. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 6 400,00 | 70 км нових ВОЛЗ |
|  |  |  |  |  | Кошти інших джерел | 4 000,00 |  |
|  |  | 2.7. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по вулиці Лесі Українки та прилеглих до неї вулицях. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 4 500,00 | Встановлення 70 камер відеоспостере -ження |
|  |  | 2.8. Нове будівництво системи блискавко-захисту в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 2 500,00 | Встановлення об’єкту з метою збереження робочого інвентарю та обладнання |
|  |  | 2.9. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на території історичного ареалу Луцька «Старе місто». | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Кошти інших джерел | 5 000,00 | Встановлення 43 камер відеоспостере- ження |
|  |  | 2.10. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на вулиці Рівненській та Київському майдані. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 5 200,00 | Встановлення 35 камер відеоспостере- ження |
|  |  | 2.11. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку з встановленням камер відеоспостереження в мікрорайоні «Вересневе». | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2029 рік | Кошти інших джерел | 3 900,00 | Встановлення 55 камер відеоспостере- ження |
|  |  | 2.12. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку зі встановленням камер відеоспостереження та тепловізійного контролю на міському полігоні твердих побутових відходів у с. Брище. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 3 100,00 | Встановлення 16 камер відеоспостере- ження та 4 тепловізійних комплексів |
|  |  | 2.13. Нове будівництво із встановлення камер відеоспостереження у мікрорайоні «ЛПЗ» та на прилеглих територіях. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 8 000,00 | Встановлення 85 камер відеоспостере- ження |
|  |  | 2.14. Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку для системи відеоспостереження в парку 900-річчя м. Луцька та прилеглих вулицях. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2029 рік | Бюджет Луцької МТГ | 3 100,00 | 7-10 км нових ВОЛЗ |
| 3 | Впровадження інтегрованої системи відеоспосте-реження та відеоаналітики для системи «Безпечне місто Луцьк» | 3.1. Створення «хмарної» платформи збору, аналітичної обробки та накопичення відеоданих системи відеоспостереження та відеоаналітики. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 15 000,00 | Інтеграція в «хмарну» платформу 600 відеокамер та «SMART-пристроїв» |
|  |  |  |  | 2027 рік | Кошти інших джерел | 5 000,00 |  |
|  |  | 3.2. Обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Бюджет Луцької МТГ | 5 000,00 | Інтеграція в «хмарну» платформу 600 відеокамер та «SMART-пристроїв» |
|  |  |  |  | 2028 рік | Кошти інших джерел | 5 100,00 |  |
| 4 | Розбудова системи інтелектуаль-ного відеоспосте-реження «Безпечне місто» із застосуванням технологій «SMART City» | 4.1. Встановлення систем відеоспостереження у ЗЗСО, ЗДО, закладах охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади і підключення їх до системи «Безпечне місто Луцьк». | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2029 рік | Бюджет Луцької МТГ | 5 500,00 | Встановлення 100 камер відеоспостере-ження |
|  |  | 4.2. Встановлення технологій «SMART City» на 40 «Розумних зупинках» громадського транспорту із застосуванням кнопок виклику поліції, інформаційних табло. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2029 рік | Кошти інших джерел | 3 000,00 | Модернізація 40 «Розумних зупинок» громадського транспорту |
|  |  | 4.3. Встановлення «Острівців безпеки» в парках та скверах, основних проспектах та вулицях громади та місцях масового скупчення людей. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2028 рік | Кошти інших джерел | 6 000,00 | Встановлення 10 «Острівців безпеки» |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 4 000,00 |  |
| 5 | Забезпечення функціонування, розвитку та розширення комплексної системи відеоспостереження “Безпечне місто Луцьк” | 5.1. Планове обслуговування камер відеоспостереження та мережевого обладнання; відновлення каналів зв’язку та обладнання комплексної системи відеоспостереження після аварій; підключення електроживлення; миття відеокамер; кронування дерев; інші послуги. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 850,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 4 000,00 |  |
|  |  | 5.2. Надання послуг передачі даних провайдерами. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 400,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 600,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 1 500,00 |  |
|  |  | 5.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення функціонування та обслуговування системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк». | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 1 500,00 |  |
|  |  | 5.4. Модернізація «Центру безпеки міста Луцьк»: створення нових робочих місць, заміна обладнання, перенесення відеостіни в нове приміщення. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2027 рік | Бюджет Луцької МТГ | 3 000,00 |  |
|  |  | 5.5. Будівництво нового Центру управління кризовими ситуаціями в місті Луцьку. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2029 рік | Бюджет Луцької МТГ | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік | Кошти інших джерел | 7 000,00 |  |
|  |  | 5.6. Придбання та встановлення камер відеоспостереження, мережевого та допоміжного обладнання для розширення комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» із використанням існуючої телекомунікаційної та енергетичної інфраструктури. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | 2026 рік | Бюджет Луцької МТГ | 5 000,00 | Встановлення 90-115 камер відеоспостереже-ння |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 5 000,00 |  |
| 6. | Забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі на вулично-дорожній мережі | Встановлення та монтування технічних засобів (приладів контролю) фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі на вулично-дорожній мережі Луцької міської територіальної громади. | Департамент муніципальної варти, підприємства, установи, організації | 2025 рік | Бюджет Луцької МТГ | 350,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 350,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 рік |  | 400,00 |  |

| Всього за роками та джерелами фінансування, тис. грн: | Бюджет громади | Кошти інших джерел |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 85 500,00 | 13 000, 00 |
| 2028 | 36 700,00 | 16 100,00 |
| 2029 | 23 000,00 | 17 900,00 |

Маринюк 722 861