 Зобов’язання КП «Луцькводоканал» 
щодо досягнення ефективності реалізації річного інвестиційного плану                      використання коштів у першому році плану розвитку на 2027 рік 
1 . Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, завдяки реалізації заходів із:
заміни ділянок водогонів d 300-600 мм загальною протяжністю 2 376 м пог.;

технічного переоснащення 22-х насосних станцій 1-го підйому води;

технічного переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки;

технічного переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки;

технічного переоснащення КНС № 2, КНС № 3; КНС № 4 КНС № 5;

реконструкції 2 590 м пог ПЛ-10 кВ;

реконструкція 1 700 м пог. КЛ-10 кВ; 

встановлення конденсаторних установок для компенсації реактивної енергії;

придбання та заміни електродвигуна повітродувки на повітродувно-муловій насосній станції ОСК м. Луцька;

придбання комплекту автономного силового обладнання для аварійно-відбудовних бригад підприємства.
2. Забезпечення технологічного обліку ресурсів, завдяки реалізації заходів із:
встановленню вузлів комерційного обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках;

встановленню витратомірів обліку холодної води на розподільчій мережі м. Луцька;
облаштування обліку в ТП-215 РУ-10 кВ на очисних спорудах каналізації м. Луцька;

придбання та встановлення витратомірів обліку стічних вод на виході із КНС-5, 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку.
3. Модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, завдяки реалізації заходів із:
придбання автогідропідіймача на базі причіпної техніки;

придбання 4-х спецавтомобілів для потреб цеху водопровідних мереж та цеху насосних очисних споруд каналізації.
4. Підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків, завдяки реалізації заходів із:
заміни ділянок напірних та самоплинних каналізаційних колекторів d 600-800 мм загальною протяжністю 902 м пог.;

капітального ремонту (модернізації) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк.
5. Забезпечення провадження та розвитку інформаційних технологій, завдяки реалізації заходів із:
придбання операційних систем для комп'ютерного обладнання;

впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (№ 18А, 23, 24, 26, 35А, 41);

впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи водонапірних веж в с. Боголюби, с. Великий Омеляник, с. Богушівка Луцького району Волинської області;

впровадження програми бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та організації кадрової роботи.
Директор                                                                                                              Віктор ГУМЕНЮК             
