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Інформація
про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

З метою сталого функціонування господарства Луцької міської територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2026/2027 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.05.2026 № 257-1 заходи з підготовки підприємств, організацій (установ, закладів) громади до роботи в осінньо-зимовий період.
Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.
Станом на 01.10.2026 проведено таку роботу.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою. 

На обслуговуванні підприємств міста, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками станом на сьогоднішній день перебуває 527 житлових будинків. 
Станом на 01.10.2026 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 111 будинках, гарячого водопостачання – у 81 будинку, холодного водопостачання – у 128 будинках. 
Відремонтовано 63 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів у 40 будинках у кількості 97 одиниць. 
Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 37 будинках протяжністю 502 метри. Відремонтовано поточним ремонтом 3,4 тис. м2 покрівель в 74 будинках. Проведено косметичний ремонт 42 сходових кліток у 33 будинках.
Роботи зі скління слухових вікон на горищах та в підвальних приміщеннях, встановлення вхідних дверей та люків на горищах продовжуються.
Понад 80 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, 757 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів з підготовки житла до зими, які обслуговують 818 будинків.
З метою впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду Луцької міської територіальної громади та економії енергоресурсів, зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021–2032 роки (далі – Програма).
За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – по 5 кредитних договорах.  На ці цілі зареєстровано договори на суму 133,828 тис. грн. За другим розділом цієї Програми для ОСББ на погашення кредитних договорів, залучених на впровадження енергоефективних заходів Пакетів «А» та «Б» загальнодержавної програми «ЕНЕРГОДІМ», бюджетом громади відшкодовано 8 157,194 тис. грн для 17 ОСББ, які завершили енергоощадні заходи у своїх будинках.

Підприємством КП «Луцькводоканал» виконано ряд заходів, а саме:
замінено 0,737 км аварійних ділянок  водопровідних мереж;
замінено 0,062 км аварійних ділянок каналізаційних мереж;
замінено 29 люків;
замінено 39 засувок;
замінено 39 залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях;                                
замінено 4 пожежних гідранти та відремонтовано 12 гідрантів;
відремонтовано 78 водопровідно-каналізаційних колодязів;
проведено ремонт 52 водорозбірних  колонок та демонтаж 4 ;  
виконано захист металевих конструкцій на каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах площею 203  м2;                                                                                                  
проведено ремонт обладнання, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу).
Згідно з заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду  використано коштів підприємства в сумі 4 253,77 тис. грн із запланованих 5 971,0 тис. грн.
Крім того, за кошти місцевого бюджету у співфінансуванні з різними донорськими організаціями проводяться роботи з:
реконструкції водогону Ø 600 мм загальною протяжністю 2,85 км від вул. Дубнівської, 26 (вздовж вул. Карпенка-Карого) до вул. Сухомлинського, 1 (в межах співпраці із Європейським інвестиційним банком);
реконструкції збірного водогону сирої води Ø 600 мм загальною протяжністю 4,0 км від центрального стадіону в с. Боратин до Гнідавського майданчика водопідготовки по вул. Магістральній (в межах співпраці із Європейським інвестиційним банком);
реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Луцька (IІ черга з чотирьох);
реконструкції п’яти каналізаційних насосних станцій із заміною технологічного обладнання;
будівництва конструкцій для захисту генераторів головних об’єктів підприємства від уламків під час ворожих обстрілів;
ремонту конструктивних елементів будівель станцій знезалізнення на Гнідавському та Дубнівському майданчиках водопідготовки;
реконструкції станції II-гo підйому Дубнівської площадки водопідготовки;
реконструкції двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізку від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПA та Липовецької              (Ø 1000 мм та протяжністю 1995 м);
        капітального ремонту фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки;
          капітального ремонту резервуару об'ємом 2 тис. м3 Дубнівської площадки водопідготовки.
При підготовці КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період було проведено такі роботи:
ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення – 30 шт.;
заміна та ремонт світильників зовнішнього освітлення – 820 шт.;
заміна і регулювання кронштейнів – 97 шт.;
виправлення металевих опор — 25 шт.;
фарбування металевих опор — 73 шт.;
перетяжка повітряних ліній – 3,9 км траси; 
заміна голого проводу на самоізольований – 2,8 км;
очищення елекричних мереж від гілок та накидів – 2,4 км;
ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – 34 шт.;
фарбування стійок світлофорних об’єктів – 8 шт.
Всі заплановані заходи підприємством виконано на 100 %.

Поточний ремонт вулиць та прибудинкових територій
Проведено роботи з ліквідації аварійної ямковості на вулично-шляховій мережі Луцької міської територіальної громади.
Площа відновлення твердого покриття – більше 50 000 м². 
Сума виконаних робіт становить 62 374 тис. грн.

В зимовий період 2026/2027 років експлуатаційне утримання доріг та вулиць на території Луцької міської територіальної громади буде проводитися спеціалізованою технікою підприємства ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» у кількості 27 одиниць, зокрема: 12 автомобілів посипально-відвалочних; 2 навантажувачі; 1 грейдер; 10 тракторів з щіткою і відвалом; 2 самоскиди для вивезення снігу. Також для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (сильні снігопади, ожеледі) передбачено залучити 12 одиниць техніки підрядних підприємств. Уся техніка перебуває у технічно-справному стані для робіт із зимового утримання вулиць. 
На складі підприємства ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» знаходиться 1 250 тонн солі з антизлежувачем та 700,0 тонн суміші, що призначені для обробки доріг у зимовий період.
З метою швидкого реагування на погіршення погодних умов, передбачається забезпечити цілодобове чергування служби оперативного реагування в Луцькій міській територіальній громаді та у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
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