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ЗВІТ 
про роботу Житлово-комунального підприємства № 3
за 9 місяців 2026 року

1. Загальна інформація про підприємство

Житлово-комунальне підприємство № 3 діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 29.09.2021 № 19/97.
Основними функціями підприємства є управління об’єктами нерухомого майна та їх утримання, ремонт, експлуатація та технічне обслуговування житлових будівель та споруд, в тому числі їх інженерного обладнання, впорядкування, санітарне прибирання дворових територій, ремонт та очищення димових та вентиляційних каналів, перевірка протипожежного стану будинків.
ЖКП № 3 станом на 30.09.2026 обслуговує 337 будинків загальною площею житла 248,9 тис. м2, з них:
	1 будинок  –  9-поверховий;
	28 будинків  – 5-поверхових;
	308 будинків – 1–4-поверхових.  
	За 9 місяців 2026 року у зв’язку зі створенням ОСББ був знятий з обслуговування один будинок загальною площею квартир 0,6 тис. м2.  Площа нежитлових викуплених вбудовано-прибудованих приміщень – 24,3 тис. м2. Кількість особових рахунків квартиронаймачів становить 5 334.
	Загальна площа прибудинкової території, що прибирається, складає 157,4 тис. м2.
	З метою контролю за доходами та витратами коштів ведеться побудинковий облік, який включає нараховані та сплачені кошти мешканцями та підприємцями в цілому по будинках, суми витрачених коштів на їх обслуговування, поточні ремонти згідно з кошторисами, виконаними програмою АВК. Залишки невикористаних коштів накопичуються та можуть бути використані в наступному році.
	Середній тариф на утримання будинку становить для 9-поверхового будинку з ліфтом – 10,87 грн/м2 загальної площі, для будинків без ліфта – 7,87 грн/м2.
	Для підтримання належного санітарного стану прибудинкових територій, утримання зелених зон підприємство має в наявності: автовишку АП-22, подрібнювач гілля, вантажні автомобілі – 2 шт., грейферний навантажувач – 1 шт., трактор Т-25 – 1 шт., трактор Т-40 – 1 шт., мотоножиці бензинові – 1 шт., бензотримери – 3 шт., бензопили – 3 шт.




2. Інформація про фінансово-господарську діяльність 
Структура доходів
тис. грн
	Назва показника
	9 місяців 2026 року
	 9 місяців 2025 року

	Доходи всього, з ПДВ
	21 450,0
	20 936,4

	управління будинками
	17 602,9
	17 578,9

	послуги управління будинком, надані юридичним особам (викуплені приміщення)
	924,0
	900,0

	розміщення кабельних мереж (провайдери)
	517,0
	365,2

	утримання і обслуговування споруд цивільного захисту
	856,5
	688,0

	інші доходи
	1 549,6
	1 404,3

	в тому числі ПДВ
	3 575,0
	3 489,4

	Всього доходів, без ПДВ
	17 875,0
	17 447,0


	
	Фінансовий результат господарської діяльності ЖКП № 3 за підсумками 9 місяців 2026 року склав 199,0 тис. грн прибутку (за 2025 рік – 1 254,0 тис. грн прибутку).
	У порівнянні з відповідним періодом 2025 року доходи збільшились на 2,5 % у зв’язку із зростанням плати від провайдерів, збільшенням фінансування на утримання і обслуговування споруд цивільного захисту. Плата за управління будинком є основним джерелом доходів підприємства і становить 82 % в загальній структурі доходів.
	
Структура витрат                                                                                                                                    
тис. грн (без ПДВ)
	Назва показника
	9 місяців
 2026 року
	 9 місяців 
2025 року

	Всього витрат:
	17 676,0
	16 193,0

	Витрати на оплату праці
	11 127,0
	10 323,0

	в тому числі нарахування на зарплату
	2 411,0
	2 271,0

	Матеріальні затрати
	2 167,0
	2 979,0

	Амортизація
	222,0
	160,0

	Інші витрати
	1 749,0
	460,0



	Інші витрати – це юридичні послуги, відшкодування пільгової пенсії, оплата робіт за цивільно-правовими угодами, матеріальна допомога на оздоровлення, передплата преси, ремонт техніки тощо.
	У порівнянні з відповідним періодом минулого року витрати збільшились на 9,2 % у зв’язку із збільшенням  витрат на заробітну плату, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, юридичні послуги.

Податки та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів
тис. грн
	
	9 місяців 
2026 року
	9 місяців 
2025 року

	ПДВ
	2 938,0
	3 039,6

	Земельний та екологічний податки
	16,0
	14,0

	Податок на прибуток
	35,8
	42,9

	ПДФО
	2 157,8
	1 920,7

	ЄСВ
	2 473,6
	2 232,7

	Військовий збір
	588,1
	536,4

	Всього:
	8 209,3
	7 786,3



	Кредиторська та дебіторська заборгованість 
тис. грн
	Показники
	Станом на 01.10.2026
	Станом на 01.01.2026

	Дебіторська заборгованість – всього, в тому числі:
	6 997,9
	6 709,7

	населення
	6 634,1
	6 408,7

	місцеві бюджетні установи та організації
	     43,8
	     64,8

	інші споживачі
	  320,0
	   236,2

	Кредиторська заборгованість  всього, в тому числі:*
	1 391,8
	 1 732,1

	за товари, роботи, послуги, з неї:
	   466,1
	    279,7

	електроенергія
	     70,0
	    98,3

	з оплати праці
	   311,3
	   559,8

	зі страхування
	   104,4
	   173,3

	перед бюджетом
	   440,0
	   621,0


  *Примітка: поточна заборгованість (не більше 1 міс.)

Інформація про претензійно-позовну роботу ЖКП № 3
                       тис. грн
	
	9 місяців
 2026 року
	9 місяців 2025 року

	Подано претензій на суму
	1 346,9
	2 636,9

	Стягнено коштів за претензіями
	  196,5
	    478,0

	Укладено договорів реструктуризації боргу, одиниць
	1
	4

	Стягнуто виконавчою службою
	 266,9
	    93,2

	Подано позови на суму
	1 275,9
	1 452,6



	Облікова чисельність штатних працівників станом на 01.10.2026 становить 74 особи. Кількість адміністративного та адміністративно-виробничого персоналу становить 21 особа, що становить 28,4 % загальної кількості працівників. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника  підприємства становить 16 533,0 грн.
	Для попередження передчасного зносу, аварій і підтримання будинків в технічно справному стані інженерно-технічними працівниками ЖКП № 3 щорічно проводяться весняно-літні та осінньо-зимові обходи. За результатами обстежень на підприємстві розробляються заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Щорічно за рахунок складової послуги «Управління спільного майна», відповідно до затверджених графіків, мешканцям кожного будинку, який знаходиться на обслуговуванні підприємства, надаються послуги:
два рази на рік з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зливової каналізації;
дератизація – щомісячно в третій декаді;
обслуговування вентиляційних каналів – один раз на рік, димових каналів – два рази на рік;
виконувались заявки мешканців щодо ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання.
Житлово-комунальне підприємство № 3 проводить технічне обслуговування та надає послуги з поточного ремонту будинків в межах коштів, затверджених кошторисами на надання послуг з управління будинками.
Інформація про виконані роботи

	Вид робіт
	Об’єми
	Об’єми

	
	9 місяців 
2026 року
	9 місяців 
2025 року

	Ремонт м’яких руберойдових покрівель
	820 м2
	420 м2


	Ремонт шиферних покрівель

	481 м2
	919 м2

	Заміна водовідвідних пристроїв
	262 пог. м
20 буд.
	316 пог. м
30 буд.

	Сходові клітки

	16 під’їздів
	12 під’їздів

	Оголовки димо-вентиляційних каналів
	74 шт. в 25 буд.
	49 шт. в 26 буд.

	Профілактичний ремонт систем опалення, гарячого, холодного водопостачання будинків:
опалення;
гаряча вода;
холодна вода

	


7 буд.
4 буд.
19 буд.
	



8 буд.
4 буд.
16 буд.

	Ремонт електрощитових
	15 шт.
	11 шт.

	Заміна світлодіодних ламп
	110 шт.
	778 шт.


	
Виконано значний об’єм різних ремонтно-будівельних робіт (ремонт цоколів, площадок входу в під’їзди, ремонт дверей та віконних рам, скління вікон сходових кліток та підвальних приміщень, обрізування гілок, знесення дерев на прибудинкових територіях, один раз на рік проводиться очищення підвальних приміщень).
За 9 місяців 2026 року проведено косіння дворових територій, загальна площа викошених газонів 109,2 тис. м2, косіння прибудинкових територій проводиться тільки механізовано. Також проводилась стрижка живоплоту на площі 1 325,0 м2. 
Протягом звітного періоду 2026 року було придбано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму 16,0 тис. грн.
Крім того, надавались платні послуги з ремонту покрівель, сходових кліток, вивезення сміття від будинків з ОСББ.
ЖКП № 3 обслуговує 11 протирадіаційних укриттів і одне сховище, на утримання та обслуговування яких отримано кошти з бюджету територіальної громади в розмірі 856,5 тис. грн.    

3. Інформація про роботу, спрямовану на виконання оперативних цілей Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 
2030 року
	На виконання оперативних цілей Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року, зокрема цілі 2.2 «Комплексна організація та розвиток комунальної інфраструктури громади»: за 9 місяців 2026 року ЖКП № 3 проводилась заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, що сприяє зменшенню споживання електроенергії місць загального користування в багатоквартирних будинках.

4. Інвестиційна політика та перспективи розвитку
	Задля ефективної діяльності підприємства впроваджуються заходи щодо підвищення продуктивності та ефективності обладнання. Надаються платні послуги фізичним та юридичним особам. Планується розширення діяльності щодо надання послуг стороннім організаціям, в тому числі ОСББ, а саме: косіння прилеглих територій, стрижка живоплоту, обстеження та прочистка димових та вентиляційних каналів, вивезення сміття, проведення поточних ремонтів.
	Також здійснюється оптимізація використання матеріальних та фінансових ресурсів з метою зменшення витрат підприємства.
	ЖКП № 3 планує продовжувати роз’яснювальну роботу зі співвласниками багатоквартирних будинків щодо можливості співфінансування робіт.




Директор ЖКП № 3                                                                      Юрій ШЕВЧУК

