| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА вул. Богдана Хмельницького, 40А, м. Луцьк, 43025 Тел./факс 773150 E-mail: dzkg@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 34572192 __________________ № ___________________ |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |

Інформація про підготовку господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий

період  2017-2018 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 237-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства   ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 10.10.2017 проведена наступна робота:

- завершено роботи з капітального ремонту на 13 об’єктах;

- тривають роботи з капітального ремонту  та реконструкції на 8 об’єктах;

- загалом влаштовано – 63,018 тис. м2  твердого покриття;

- загальна сума виконаних робіт – 36 млн. 167 тис. грн.

| № з/п | Назва об’єкту | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Об’єкти, на яких розпочато роботи у 2016 році |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по проспекту Волі від вулиці Чехова до комунального закладу "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1" | 759,274 |
| 2 | Капітальний ремонт вулиці Кривий Вал в місті Луцьку | в роботі |
| 3 | Капітальний ремонт вулиці Агатангела Кримського | 1 848,141 |
| 4 | Реконструкція проспекту Волі від вулиці Шопена до вулиці Чехова | в роботі |
| 5 | Реконструкція проспекту Соборності (непарна сторона) | в роботі |
| 6 | Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Ветеранів (ліва сторона від пр. Відродження до заїзду в ЗОШ №10) | 45,692 |
| 7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на шляхопроводі по вулиці Рівненській | 2919,21888 |
| 8 | Капітальний ремонт вулиці Андрія Марцинюка | 103,05147 |
| Об’єкти, на яких розпочато роботи у 2017 році: |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт вулиці Франка (від вулиці Кондратюка до вулиці Шевченка) | 918,750 |
| 2 | Капітальний ремонт вулиці Полонківської (від вулиці Ранкової до вулиці Довженка) | 1 198,089 |
| 3 | Капітальний ремонт вулиці Польової | 1 309,421 |
| 4 | Капітальний ремонт вулиці Агатангела Кримського (додаткові роботи) | 1 100,894 |
| 5 | Капітальний ремонт перехрестя вулиці Окружної з вулиці Мамсурова | 1 197,884 |
| 6 | Капітальний ремонт вулиці Даньшина від вулиці Львівської до ДНЗ № 21 | 1 404,410 |
| 7 | Капітальний ремонт вулиці Генерала Шухевича | В роботі |
| 8 | Капітальний ремонт вулиці Липинського | В роботі |
| 9 | Капітальний ремонт проспекту Василя Мойсея | В роботі |
| 10 | Капітальний ремонт вулиці Окружної від бульвару Дружби Народів до вулиці Мамсурова | 1 402,188 |
| 11 | Капітальний ремонт вулиці Набережної з вулицею Шевченка | В роботі |
| 12 | Капітальний ремонт вулиці Рильського | 280,359 |
|  | Капітальний ремонт вул. Героїв УПА | В роботі |

Завершено роботи з капітального ремонту прибудинкових територій на 26 об’єктах.

Тривають роботи з капітального ремонту прибудинкових територій на 10 об’єктах.

Загалом влаштовано – 23,77 тис. м2 твердого покриття.

Загальна сума виконаних робіт – 23 млн. 59 тис.грн.

| № з/п | Назва об’єкту | Вартість |
| --- | --- | --- |
| Об’єкти, на яких розпочато роботи у 2016 році |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Гнідавській, 63, 63а | 168,96427 |
| 2 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Гнідавській, 63б, 63в | 531,90379 |
| 3 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Гнідавській, 65 | 353,419 |
| 4 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Відродження, 12,14 | 490,72732 |
| 5 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Відродження, 12а та вулиці Гетьмана Сагайдачного, 29 | 550,75346 |
| 6 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Генерала Шухевича, 6 та проспекту Президента Грушевського, 14 | 900,73709 |
| 7 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Генерала Шухевича, 2, 4 | 347,78522 |
| 8 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2 | 241,162 |
| 9 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2б, 2в | 210,018 |
| 10 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2а - Липинського, 15 | 43,743 |
| 11 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Львівській, 61а,61б | 966,748 |
| 12 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекту Соборності, 32, 32б | 691,329 |
| 13 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Потебні, 52а | 125,257 |
| 14 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Бенделіані, 1 | 467,517 |
| 15 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 61 | 167,978 |
| 16 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Соборності, 34 | 233,206 |
| 17 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Винниченка, 23, 25, 27а, 29, 31 | 57,420 |
| 18 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Стрілецькій, 31, 33, 35, 41, 43 | 152,716 |
| 19 | Капітальний ремонт прибудинкової території на бульварі Дружби Народів, 5 | 336,577 |
| 20 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на проспекті Волі, 43, 45 | 162,423 |
| Об’єкти, на яких розпочато роботи у 2017 році |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Бенделіані, 5 | 1 283,400 |
| 22 | Капітальний ремонт прибудинкової території на пр. Волі, 49 | В роботі |
| 23 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Копеника, 27 та вулиці Світлій, 9 | 1 149,378 |
| 24 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на пр. Президента Грушевського, 16 та 18 | 1 305,257 |
| 25 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на проспекті Президента Грушевського, 23, 25 | В роботі |
| 26 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Захарова, 12, 14 | В роботі |
| 27 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 73,73а | 1 049,071 |
| 28 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Володимирській, 111 | 695,960 |
| 29 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 63б | В роботі |
| 30 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Софії Ковалевської, 23, 23а, 25 | В роботі |
| 31 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Польовій, 1, 3 | 1 453,366 |
| 32 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на проспекті Президента Грушевського, 7, 9, 9а - вулиці Гулака-Артемовського, 16 | В роботі |
| 33 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Кравчука, 10 | В роботі |
| 34 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Кравчука, 1, 3 | Плани |
| 35 | Капітальний ремонт прибудинкової території на пр. Відродження, 10, 10а | В роботі |
| 36 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Кравчука, 22, 24 | В роботі |
| 37 | Капітальний ремонт прибудинкової території на пр. Молоді, 19а,21 | В роботі |

Проведені роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста. Влаштовано 54,42 тис. м2 твердого покриття на загальну суму – 19 млн. 602 тис. грн.

| № з/п | Назва об’єкту | Вартість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт з'їзду із шляхопроводу по проспекту Перемоги на вулицю Карпенка-Карого | 186,533 |
| 2 | Поточний ремонт вулиць: Шевченка, Окружна, Паркова, Огієнка, Ветеранів, Набережна, Червоного Хреста, Володимирська, Рівненська, Глушець, Ковельська, Глінки, Дубнівська, Ківерцівська, Винниченка, та проспекту Василя Мойсея (ліквідація ямковості холодним асфальтобетоном) | 197,675 |
| 3 | Поточний ремонт тротуару біля буд. №45 на вулиці Гордіюк | 174,295 |
| 4 | Поточний ремонт тротуару на вулиці Володимирській | 156,565 |
| 5 | Поточний ремонт вулиці Глушець | 73,875 |
| 6 | Поточний ремонт вулиць: Гордіюк, Клима Савура, Дубнівська, В’ячеслава Чорновола, Окружна; проспектів: Відродження, Молоді, Волі, Президента Грушевського, Соборності (ямкові ремонти) | 151,998 |
| 7 | Поточний ремонт вулиці Комка | 198,994 |
| 8 | Поточний ремонт вулиці Рівненської | 197,884 |
| 9 | Поточний ремонт вулиці Писаревського | 107,074 |
| 10 | Поточний ремонт вулиці Щусева | 198,400 |
| 11 | Поточний ремонт вулиці Загородня | 54,292 |
| 12 | Поточний ремонт вулиці Винниченка | 52,326 |
| 13 | Поточний ремонт вулиці Декабристів | 13,827 |
| 14 | Поточний ремонт вулиці Попова | 191,631 |
| 15 | Поточний ремонт вулиці Нахімова | 185,452 |
| 16 | Поточний ремонт перехрестя вулиць Нахімова та Менделєєва | 150,851 |
| 17 | Поточний ремонт вулиці Нестерова | 191,631 |
| 18 | Поточний ремонт тротуарів на вулиці Ветеранів | 75,869 |
| 19 | Поточний ремонт вулиці Захарова | 127,957 |
| 20 | Поточний ремонт вулиці Стефаника | 192,088 |
| 21 | Поточний ремонт проїзду між буд. №61, 61а, 61б, 63, 63а, 63б на вулиці Дубнівській | 139,761 |
| 22 | Поточний ремонт вулиці Гоголя | 118,794 |
| 23 | Поточний ремонт вулиці Карпенка-Карого | 174,698 |
| 24 | Поточний ремонт вулиці Потебні | 96,371 |
| 25 | Поточний ремонт вулиці Воїнів-інтернаціоналістів | 13,908 |
| 26 | Поточний ремонт вулиці Задворецької | 72,429 |
| 27 | Поточний ремонт вулиці Ринок | 30,789 |
| 28 | Поточний ремонт вулиці Яровиці | 79,992 |
| 29 | Поточний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Гетьмана Мазепи до мосту через річку Сапалаївка | 135,141 |
| 30 | Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд.№19 на вулиці Ветеранів до мосту через річку Сапалаївка | 96,782 |
| 31 | Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд.№4 на проспекті Соборності до буд.№43 на вулиці Гордіюк | 190,626 |
| 32 | Поточний ремонт проспекту Відродження | 498,875 |
| 33 | Поточний ремонт проспекту Волі | 469,564 |
| 34 | Поточний ремонт проспекту Соборності | 149,752 |
| 35 | Поточний ремонт вулиці Шевченка | 18,533 |
| 36 | Поточний ремонт перехрестя вулиць Франка та Яровиці | 24,001 |
| 37 | Поточний ремонт вулиці Янки Купала | 6,461 |
| 38 | Поточний ремонт тротуару біля будинків №1, 3 на вулиці Січовій | 194,181 |
| 39 | Поточний ремонт вулиці Потапова | 190,307 |
| 40 | Поточний ремонт вулиці Зв'язківців | 190,460 |
| 41 | Поточний ремонт вулиці Глінки | 12,931 |
| 42 | Поточний ремонт вулиці Федорова | 113,135 |
| 43 | Поточний ремонт вулиці Чорвоного Хреста | 39,072 |
| 44 | Поточний ремонт вулиці Чернишевського | 21,023 |
| 45 | Поточний ремонт вулиці Ярощука | 11,107 |
| 46 | Поточний ремонт вулиці Теремнівської | 177,452 |
| 47 | Поточний ремонт вулиці Станіславського | 76,810 |
| 48 | Поточний ремонт вулиці В’ячеславаЧорновола | 189,715 |
| 49 | Поточний ремонт вулиці Ківерцівської | 108,487 |
| 50 | Поточний ремонт вулиці Степана Бандери | 3,930 |
| 51 | Поточний ремонт вулиці Нестора Бурчака | 14,688 |
| 52 | Поточний ремонт вулиці Тополевої | 172,312 |
| 53 | Поточний ремонт вулиці Набережної | 13,568 |
| 54 | Поточний ремонт вулиці Ковельської | 64,756 |
| 55 | Поточний ремонт вулиці Гречаної | 95,473 |
| 56 | Поточний ремонт вулиці Даргомижського | 190,985 |
| 57 | Поточний ремонт вулиці Марка Вовчка (від вулиці Гнідавської до вулиці Шота Руставелі) | 613,000 |
| 58 | Поточний ремонт вулиці Цукрової | 151,812 |
| 59 | Поточний ремонт вулиці Гончарівки | 190,264 |
| 60 | Поточний ремонт вулиці Волноваської | 349,044 |
| 61 | Поточний ремонт вулиці Рилєєва | 514,958 |
| 62 | Поточний ремонт вулиці Задворецької | 266,200 |
| 63 | Поточний ремонт вулиці Олексія Шума | 417,310 |
| 64 | Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної стоянки на вулиці Глушець | Плани |
| 65 | Поточний ремонт тротуару біля буд. №1, 3, 5а, 7 на вулиці Рівненській | 449,446 |
| 66 | Поточний ремонт вулиці Львівської | 761,961 |
| 67 | Поточний ремонт вулиці Шопена | 12,778 |
| 68 | Поточний ремонт вулиці Володимирська | 8,862 |
| 69 | Поточний ремонт вулиці Електроапаратної | 48,728 |
| 70 | Поточний ремонт вулиці Окружної | 8,850 |
| 71 | Поточний ремонт проспекту Президента Грушевського | 4,672 |
| 72 | Поточний ремонт вулиці Мамсурова | 154,597 |
| 73 | Поточний ремонт вулиці Єршова | 84,860 |
| 74 | Поточний ремонт вулиці Карбишева | 59,037 |
| 75 | Поточний ремонт вулиці Степової | 929,394 |
| 76 | Поточний ремонт вулиці Щусева | 38,506 |
| 77 | Поточний ремонт вулиці Січової | 75,172 |
| 78 | Поточний ремонт під'їзду до буд. №23 на проспекті Перемоги | 136,311 |
| 79 | Поточний ремонт тротуару біля буд. №1, 3, 5а, 7 на вулиці Рівненській (додаткові роботи) | 13,366 |
| 80 | Поточний ремонт тротуару біля буд. №19а на вулиці Кравчука | 187,453 |
| 81 | Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд. №22 на вулиці Ветеранів до зупинки громадського транспорту "Храм Всіх Святих землі Волинської" | 157,843 |
| 82 | Поточний ремонт стоянки автомобільного транспорту біля буд. №47 на вулиці Гордіюк | 182,812 |
| 83 | Поточний ремонт пішохідної доріжки біля буд. № 1,3 на вулиці Арцеулова | 142,691 |
| 84 | Поточний ремонт з ліквідації просідань дорожнього покриття вулиці Станіславського | 98,863 |
| 85 | Поточний ремонт вулиці Застав'я | 190,547 |
| 86 | Поточний ремонт заїзду до буд. №53 на проспекті Волі | 73,243 |
| 87 | Поточний ремонт вулиці Вишківської | 1 078,176 |
| 88 | Поточний ремонт проспекту Президента Грушевського | 76,225 |
| 89 | Поточний ремонт вулиці Стрілецької | 31,926 |
| 90 | Поточний ремонт вулиці Набережної | 61,868 |
| 91 | Поточний ремонт вулиці Гулака-Артемовського | 26,995 |
| 92 | Поточний ремонт вулиці Дубнівської | 164,405 |
| 93 | Поточний ремонт вулиці Ревуцького | 67,511 |
| 94 | Поточний ремонт перехрестя вулиць Ковельська-Глінки | 16,091 |
| 95 | Поточний ремонт вулиці Рівненської | 53,808 |
| 96 | Поточний ремонт заїздів між буд. №2, №4 та №4, №6 на вулиці Привокзальній | 130,757 |
| 97 | Поточний ремонт пішохідних доріжок біля буд. №24 на проспекті Президента Грушевського | 71,192 |
| 98 | Поточний ремонт проспекту Молоді | 50,343 |
| 99 | Поточний ремонт вулиці Тімірязєва | 179,916 |
| 100 | Поточний ремонт пішохідних доріжок біля буд. №18 на пр. Президента Грушевського | 174,109 |
| 101 | Поточний ремонт вулиці Гнідавської | 259,372 |
| 102 | Поточний ремонт вулиці Софії Перовської | 301,560 |
| 103 | Поточний ремонт вулиці Олекси Ошуркевича | 511,846 |
| 104 | Поточний ремонт вулиці Вишківської (додаткові роботи) | 174,277 |
| 105 | Поточний ремонт вулиці Макарова | 24,767 |
| 106 | Поточний ремонт вулиці Мисливської | 320,100 |
| 107 | Поточний ремонт вулиці Надрічної | 8,321 |
| 108 | Поточний ремонт вулиці Садовського | 24,559 |
| 109 | Поточний ремонт вулиці 8-го Березня | В роботі |
| 110 | Поточний ремонт тротуару біля будинків №58, 60, 62, 66, 66а на пр. Волі | 244,774 |
| 111 | Поточний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Гетьмана Сагайдачного до вулиці Гетьмана Дорошенка | 202,598 |
| 112 | Поточний ремонт вулиці Грабовського | 30,771 |
| 113 | Поточний ремонт бульвару Дружби Народів | 83,695 |
| 114 | Поточний ремонт вулиці Карпенка-Карого | 49,597 |
| 115 | Поточний ремонт вулиці Мамсурова | 18,327 |
| 116 | Поточний ремонт вулиці Окружної | 11,248 |
| 117 | Поточний ремонт вулиці Ківерцівської | 5,619 |
| 118 | Поточний ремонт вулиці Набережної | 33,690 |
| 119 | Поточний ремонт вулиці Гордіюк | 9,260 |
| 120 | Поточний ремонт вулиці Героїв УПА | 34,560 |
| 121 | Поточний ремонт вулиці Ковельської | 15,911 |
| 122 | Поточний ремонт вулиці В’ячеслава Чорновола | 635,083 |
| 123 | Поточний ремонт тротуару біля буд. №10, 12, 12а, 12б на вулиці Конякіна | 170,643 |
| 124 | Поточний ремонт вулиці Новочерчицької | Плани |
| 125 | Поточний ремонт вулиці Набережної | 123,949 |
| 126 | Поточний ремонт вулиці Паторжинського | 186,411 |
| 127 | Поточний ремонт тротуарів по вулиці Степана Бандери | В роботі |
| 128 | Поточний ремонт вулиці Коротка | 123,561 |
| 129 | Поточний ремонт вулиці Ревуцького (додаткові роботи) | 32,217 |
| 130 | Поточний ремонт пішохідної доріжки біля буд. №43 на вулиці Гордіюк | 67,744 |
| 131 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на пр. Президента Грушевського, 1 | 66,715 |
| 132 | Поточний ремонт вулиці Набережної | 190,758 |
| 133 | Поточний ремонт вулиці Ставки | 400,00 |

Також проведені роботи з поточного ремонту прибудинкових територій на вул.Даньшина,1 та пр. Соборності, 27. Загальна вартість роботі становить – 371,991 тис. грн.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» (Малютіна В.А.) інформація надається окремою довідкою.

Підприємством КП «Луцькводоканал” (Корчук І.М.) виконано ряд заходів, а саме:

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 0,971 км, що складає 55,2%  від запланованого;

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0,073 км, що складає 146 % від запланованого;

- замінено люків – 35 одиниці, що становить 175% запланованого;

- проведено демонтаж водорозбірних колонок – 2 шт., що становить 55 % від запланованого;

- замінено пожежних гідрантів – 7 шт. що складає 100% від запланованого;

- встановлено залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях 139 шт., що становить 86,9% запланованого;

- замінено засувок 14 шт., що становить 56% запланованого;

- відремонтовано водопровідно-каналізаційних колодязів – 66 шт., що становить 50,8 % від запланованого;

- проведено захист металевих конструкцій від корозії цеху насосних та очисних споруд каналізації 410 м2, що становить 100%.

- виконано підрядним способом  реконструкцію (ремонт) покрівель каналізаційної насосної станції №5 (площею 221 м2) на суму  83,3 тис. грн.,  станції знезалізнення, вул.Дубнівська,26 (площею 665 м2) на  суму 250,2 тис.грн.

- за кошти  «НЕФКО» проведено будівництво  системи автоматизації та управління процесами водопостачання на суму 2 млн. 542 тис. грн.

-    за кошти «НЕФКО» проведено технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 та №5 на загальну суму 3 млн.679 тис. грн. ( в. т. ч. обладнання на суму 1 млн. 533 тис. грн. )

-     за кошти «НЕФКО» проведено капітальний ремонт системи аерації очисних споруд каналізації (вул.Селищна,90) на суму 2 млн. 829 тис. грн..

З метою надійної експлуатації автотракторної техніки закуплено шин та акумуляторів на 69,7 тис.грн., та відремонтовано навісне обладнання екскаваторів, проведено заміну вузлів гідрообладнання на суму 115 тис.грн. Відремонтовано гідромолот на суму 9,3 тис. грн.

Загальний обсяг коштів затрачених на виконання робіт по забезпеченню безперебійної роботи технологічного обладнання, продовження терміну експлуатації об’єктів та споруд становить – 10 млн. 425 тис. грн. (в. т. ч. кошти «НЕФКО» - 9 млн. 50 тис. грн.).

На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста станом на сьогоднішній день перебуває 1095 житлових будинків, загальною площею 1 млн. 984 тис.м2.

Із них 5-и і 9-и поверхових - 426 будинків та 669 будинки нижчої забудови, в тому числі ветхих - 135.

Станом на 01.10.2017 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 163 будинках (107%), гарячого водопостачання у 122 будинках (100%), холодного водопостачання - у 167 будинку (109%). Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 2 будинках.

Силами ЖКП підготовлено 2012 під’їзди житлових будинків  із виконанням робіт по склінню вікон на сходових клітках, ремонту дверей та встановлення пружин. З них у 68 -ми під’їздах  проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу по утриманню будинків. В окремих випадках, у випадку недостатності коштів тарифу, залучаються кошти мешканців на придбання  фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 150 електрощитових із запланованих 144. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 42 будинках в кількості 97 од.

Виконано силами  ЖКП заміну водовідвідних пристроїв у 91 будинку протяжністю 1272 м.п. Відремонтовано поточним ремонтом 14 тис. м2 покрівель в 211 будинках силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів придбаних мешканцями, а саме:

- ЖКП №2 – 24 будинки, 1625 м2;

- ЖКП №3 – 64 будинки, 3344 м2;

- ЖКП №7 – 68 будинків, 2273 м2;

- ЖКП №11 – 17 будинків, 1456 м2;

- Товариство «М.Ж.К.» -  24 будинки, 2556 м2;

- ЛК ЖЕК №8 ЖБК –  14 будинків, 2746 м2.

Для забезпечення безпечної експлуатацію житлових будинків міста виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в житловому будинку на пр.Молоді,3. Cума коштів затрачених на виконання робіт у вказаному будинку становить 13,8 тис. грн.

На 2017 рік заплановано встановити 4 перетворювачі частоти в системі управління підвищувальними насосами ЦТП на вул. Арцеулова, 3в, вул. Писаревського, 4а, пр.Молоді, 5в та на пр.Молоді, 10б. На даний час укладено договори на встановлення перетворювачів за вказаними адресами на суму 670,984 тис. грн.

Станом на 10.10.2017 в департамент ЖКГ подано 30 проектів на встановлення вузлів обліку теплової енергії  на загальну суму 2 млн. 881 тис.грн. – сума співфінансування 1 млн. 736 тис.грн. На даний час проведено роботи по встановленню теплових лічильників у 17-ти житлових будинках на вул. Гетьмана Мазепи, 10, 12, 14, вул. Конякіна, 9б, 12, 19, вул. Карпенка-Карого, 11, вул. Рівненська, 83а, пр. Відродження, 53, вул. Чехова, 2, пр. Волі, 43, 45, 54, вул. Гірна,2, вул. Федорова, 6, вул. Шопена, 10, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 1.

Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках у 2017 році на умовах співфінансування з мешканцями виконано ремонт 59–ти ліфтів у 27-ми будинках. Проведено збори мешканців щодо виконання капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування у 12-ти будинках.

На даний час, на умовах співфінансування місцевого бюджету та мешканців, проведено капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул.Гордіюк,41. Також розпочато проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі на вул. Шевченка, 6, які заплановано завершити до 01.12.2017.

Необхідно зазначити, що більше 20% наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 343-х зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими  332 ОСББ, які обслуговують 357 будинків.

З метою підтримки мешканців нашого міста, які створили в своїх будинках ОСББ, у нашому місті з 2012 року успішно працює затверджена Луцькою міською радою Програма сприяння діяльності ОСББ. Цією програмою передбачено надання безповоротної фінансової допомоги об’єднанням співвласників на проведення робіт з покращення техніко-економічних показників будинків. У 2017 році відповідно до розроблених проектів  для 50 ОСББ надано кошти в сумі 4455 тис. грн.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників Луцькою міською радою прийнято Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами. Вказаною Програмою передбачено відшкодування відсоткових ставок для тих об’єднань, які залучили кредитні кошти для ремонту своїх осель та впровадження енергоефективних заходів. За час дії Програми протягом 2013-2016 років позичальникам відшкодовано з місцевого бюджету кошти в сумі 1484,58 тис. грн. У 2017 році станом на 01.10.17 відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами проводилося згідно 55 укладених договорів і сплачено на ці цілі 2132,409 тис. грн.

Проблемні питання для житлово-комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний відсоток зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції. На сьогоднішній день заборгованість населення за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 7 537,2 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства  наступна :

тис. грн.

| Підприємство | Заборгованість станом на 01.01.2017 | Нараховано станом на 01.09.2017 | Оплачено станом на 01.09.2017 | Заборгованість станом на 01.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП №2 | 116,8 | 1 129,3 | 1 130,8 | 115,3 |
| ЖКП №3 | 589,4 | 4 510,4 | 4 605,4 | 494,4 |
| ЖКП №7 | -7,7 | 691,6 | 708,2 | -24,3 |
| ЛК ЖЕК№8 ЖБК | 0 | 724,1 | 633,8 | 90,3 |
| ЖКП №11 | 87,6 | 762,7 | 760,3 | 90,0 |
| Товариство «М.Ж.К.» | 150,6 | 1 148,8 | 1 170,2 | 129,2 |
| Разом | 936,7 | 8 966,9 | 9 008,7 | 894,9 |
| ДКП «Луцьктепло» | 2 519,0 | 31 757,9 | 30 954,5 | 3 322,4 |
| КП «Луцькводоканал» | 8 714,5 | 26 771,1 | 26 831,5 | 8 654,1 |
| Всього | 12 170,2 | 67 495,9 | 66 794,7 | 12 871,4 |

Директор департаменту ЖКГ                                                                                 Ю.І.Крась

Коленда 773160

Козел 773162

Назарук 773163