Інформація про підготовку навчальних закладів до нового

2012/2013 навчального року

На виконання наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 04.05.2012 №295 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів та установ освіти області до нового 2012-2013 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період», комплексної програми «Розвиток освіти міста Луцька на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням Луцької міської ради від 24.02.2010 №53/12, розпорядження міського голови від 05.06.2012 №271 та з метою своєчасної  підготовки до нового 2012-2013 навчального року з 13 по 17 серпня проводиться  огляд навчальних та позашкільних закладів.

Колективами навчальних закладів проведена значна робота із забезпечення належного збереження матеріальної бази протягом навчального року, організації та проведення ремонтних робіт в період підготовки до нового навчального року, зокрема ремонту приміщень і створення відповідних санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці і навчання.

На вимогу і за приписами санстанції в усіх навчальних закладах функціонують питтєві фонтанчики, слід відмітити, що конструкція фонтанчиків з кожним роком удосконалюється. У цьому році  замінено та вдосконалено фонтанчики для питної води в  ЗОШ №15. На даний час уже в усіх школах функціонують питтєві фонтанчики, які обладнані спеціальним запірним обладнанням, що дозволяє перекривати воду, якщо немає необхідності використовувати її для пиття.

Завершені ремонти в приміщеннях харчоблоків та їдалень, хоча при школах у літній період працювали оздоровчі табори.

Крім того проведено:

- капітальний ремонт  харчоблоку в СШ №1, гімн.№14, НВК №7, ДНЗ №№13, 15, 19, 32, 37;

- заміну обладнання (холодильних камер, електроплит) та кухонних меблів  для харчоблоку в школі-інтернат, ДНЗ №№2, 4, 9, 10, 11, 19, 20. 24, 25, 30, 32, 33, 35, 38.

Значна робота проведена дирекціями шкіл щодо ремонту медичних та стоматологічних кабінетів. Усі навчальні заклади провели косметичні ремонти вищеназваних приміщень.

Добре підготовлені до нового навчального року переважна більшість спортивних залів. У більшості з них здійснювалась побілка, фарбування панелей, стін, підлоги , нанесення розміток.

Проведено капітальний ремонт спортзалу та роздягалень в ЗОШ №16 (корп №2).

Належно підготовлені до роботи басейни НВК № 26 (проведено поточний ремонт басейну, душових, роздягалень на суму 5 000 тис. грн.), гімназії № 21 ім. М. Кравчука (проведено поточний ремонт приміщень (душових, роздягалень) та заміну шести вікон на металопластикові).

Поряд з підготовкою внутрішніх приміщень до нового навчального року була проведена значна робота з благоустрою території шкіл, ремонту огорожі, асфальтового покриття, яка виконана за рахунок залучених коштів.

Зокрема:

- проведено ремонт та фарбування надвірного  спортивного обладнання в більшості закладах;

- фарбування огорожі в гімназії №21 ім. Михайла Кравчука;

- упорядковано площадку для контейнерів в НВК №9;

- покладено бруківку (400 м2) в центральному дворі школи-інтернату, доріжки в ДНЗ №18;

- здійснено ремонт відмостки по периметру будівлі ДНЗ №18;

- проведено озеленення території ДНЗ №18 та створено «альпійську гірку» в ДНЗ 20;

- замінено дерев’яну підлогу в надвірних павільйонах двох груп в ДНЗ №25;

- виготовлено та встановлено ігрове обладнання на дитячих майданчиках ДНЗ №№5, 7, 14, 17, 32, 34, 35, 39;

- закуплено господарський інвентар в усіх закладах.

Приведено у належний стан територію усіх навчальних закладів (упорядковано  квітники, скошено газони, виконано санітарну стрижку кущів).

Важливу роль у питанні підготовки шкіл до нового навчального року відіграє фінансове  забезпечення.

Усі внутрішні ремонтні роботи приміщень з підготовки до нового навчального року виконувались за рахунок залучених коштів. Загальна сума цих коштів становила для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів - 2 950 000 грн., для дошкільних навчальних закладів - 2 933 000 грн.

Проведено ремонтні роботи у закладах освіти і за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

- заміна вікон у спортивних та актових залах на енергозберігаючі (через УКБ міської ради) на загальну суму 966 800 грн.;

- заміна вікон на енергозберігаючі (кабінети, класи, коридори) в навчально-реабілітаційному центрі на суму 240 000 грн.;

- капітальний ремонт даху в НРЦ (250 000 грн.), ЗОШ №16 (100 000 грн.),  №15 (60 000 грн.), ПУМ (150 000 грн. – виділено);

- розроблено проект добудови санвузла в школі-інтернат на суму 13 500 грн. Та виділені кошти в сумі 500 000 грн. На його будівництво;

- гдрохімічне очищення і ремонт системи опалення в ЗОШ №2 (80 000 грн.);

- капітальний ремонт системи водо-теплопостачання в ДНЗ №33 на суму 45 500 грн.;

- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №15 на суму 50 000 грн.;

- капітальний ремонт вікових груп ДНЗ №19 на суму 719 000 грн.;

- ремонт системи гарячого водопостачання в ДНЗ №28 на суму 90 000 грн.,

- придбано електрообладнання (електроплити, холодильники, пральні машини) в дошкільні навчальні заклади (ДНЗ №№1. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37)  на загальну суму 300 000 грн., та виділено кошти в сумі 99 801 грн. на відкриття нових груп в ДНЗ №23, 33, 1, 6, 22.

Всього проведено ремонтних робіт з підготовки до нового навчального року за кошти міського бюджету по загальноосвітніх та позашкільних закладів на загальну суму – 2 244 360 грн. та по дошкільних навчальних закладів – 1 121 303 грн.

У цьому році за рахунок спонсорських коштів було придбано і встановлено у 23 -ох  навчальних закладах спортивне тренажерне обладнання, тенісні столи (4 шт.), проводяться роботи з відновлення душових при спортивних залах в НВК №24, 26, замінено вхідні двері та вітражі центрального входу гімназії №18  на загальну суму 1 380 000 грн. та здійснено промивку системи опалення в гімназії №21 ім. М. Кравчука.

Завершується робота з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

На даний час проведені такі роботи:

- проведено поточний ремонт котелень СШ №1, ЗОШ №7, ДНЗ №№12, 18;

- поточний ремонт опалення в ДНЗ №15, 18;

- промивка системи опалення в ЗОШ №2 (80 тис грн., бюджет), гімназії №21 імені Михайла Кравчука;

- повірка термометрів, манометрів, газового сигналізатора та лічильника газу в ДНЗ №12;

- ремонт системи гарячого водопостачання в ДНЗ №28;

- здійснюється планова повірка лічильників  тепла, ревізія запірної арматури в усіх закладах освіти;

- обстеження і забезпечення надійної теплоізоляції  теплової системи.

Усі загальноосвітні заклади провели перевірку опору ізоляції проводів та заземлення, заміри засобів індивідуального захисту  та електроінструментів.

Багато зроблено із забезпечення дотримання правил пожежної безпеки:

- придбано нові вогнегасники в ДНЗ №13 (1 шт.), ДНЗ №14 (2 шт.),  в школах проведено технічне обслуговування вогнегасників;

- проведено заміну пожежних щитків в ДНЗ №10;

- замінено двері пожежного виходу в ДНЗ №24.

Загалом, протягом поточного 2012 року в закладах освіти проведені такі роботи:

- ремонт системи водопостачання та каналізації в ЗОШ №№2, 10, 12, 15, 17,  19, 23, 25 гімназія №14, 21, НВК №№11, 22, 24, школа-інтернат, ДНЗ №№2, 3, 14, 23.

- реконструкція із заміною обладнання мийного цеху (29 м2), заміна підлоги у вестибюлі (55 м2) в школі-інтернат;

- ремонт вестибюлю та облаштування пандусу в навчально-реабілітаційному центрі ( спонсорські кошти);

- капітальний ремонт коридорів та сходових кліток СШ №1, ЗОШ №10, гімназія №21 ім. М. Кравчука (облаштовано підвісною стелею 1-ий поверх), у школі-інтернат (46 м2), ДНЗ №№1, 21, 31, 36;

- капітальні ремонти санвузлів в ЗОШ №№11, 15, 19, гімназія №18, ДНЗ №№2, 9, 5, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 32, 35, 38;

- реконструкція зовнішніх огороджуючих конструкцій (заміна вікон на металопластикові) в СШ №1 (7 шт.), ЗОШ №2 (12 шт.), ЗОШ №3 (23 шт.), гімназія №4 (19 шт.), СШ №5 (59 шт.), НРЦ (33 шт.), НВК №7 (9 шт.), №9 (41 шт.), №11 (24 шт.), №24 (29 шт.), №26 (46 шт.), ЗОШ №10 (25 шт.), №13 (11 шт.), №15 (46 шт.), №16 (10 шт.), №17 (8 шт.), №19 (9 шт.), №20 (40 шт.), №23 (18 шт.), №25 (48 шт.), гімназія №№14 (34 шт.), 21 (10 шт.), школа-інтернат (14 шт.), ПУМ (19 шт.), МНВК (29 шт.), ДЮСШ №2 (10 шт.), в ДНЗ №2 (2 шт.), №3 (17шт.), №5(4шт.), №8 (12шт.), №10 (4шт.), №11 (13шт.), №12 (8шт.), №13 (11шт.), №14 (18шт.), №15 (2 шт.), №16 (5 шт.), №18 (5 шт.), №20 (26шт.), №26 (3 шт.), №28 (2 шт.), №33 (5 шт.), №35 (1 шт.), №37 (2 шт.), №36 (7 шт.), №38 (4 шт.), №39 (20 шт.). Всього замінено віконих конструкцій по загальноосвітніх та позашкільних закладах – 633 шт., по ДНЗ – 151 шт.

- замінено двері в СШ №1, ЗОШ №12, гімназія №18 – вхідні двері та вітражі центрального входу, НВК №9 (2 шт.), НВК №11 (12 шт.), НВК №26 (4 шт.), ЗОШ №23 (8 шт.) ПУМ (6 шт.) та в ДНЗ №№3, 7, 10, 24, 26, 27, 32, 38, 5, 8, 9, 13, 17, 18;

- частковий ремонт системи опалення в ЗОШ №15, 16, гімназія №4, ДНЗ №№15, 28;

- поточний ремонт приміщень, санвузлів в таборі Ровесник”;

- проведено планову повірку приладів обліку (лічильників) в усіх закладах освіти та заміну лічильників холодної води в ЗОШ №19, ДНЗ№12, №39;

- капітальний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку в СШ №1, НВК №7, ДНЗ№№13, 15, 19, 32, 37;

- капітальний ремонт пральні в ДНЗ №№8, 13, 17, 19;

- капітальний ремонт дахів в НРЦ, ЗОШ №16, 15 та часткові поточні ремонти в НВК №9, 26, гімназія №21 ім. М. Кравчука, ДНЗ №14;

- капітальний ремонт актового залу гімназії №21 ім. М Кравчука, НВК №24 та бібліотеки і книгосховища в НВК №24;

- облаштовано два нових санвузли у підвальному приміщенні ЗОШ №23;

- капітальний ремонт музичного залу в ДНЗ №№15, 28;

- ремонт ливневої каналізації (заміна ринв) НВК №9, 24;

- проведено заміну світильників на енергозберігаючі в ЗОШ №17, ДНЗ №№11, 26;

-	відремонтовано та приведено до естетичного вигляду вестибюлі в НРЦ, СШ №1, ЗОШ №15, НВК №9, 26;

-	поцикльовано та полаковано паркетне покриття підлоги в кабінетах, групах в НВК №22, ДНЗ №№4, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 27, 28. 31, 39.

В усіх навчальних закладах було проведено косметичні ремонти кабінетів, класних кімнат та коридорів: поновлено побілку стелі та стін, фарбування панелей масляними фарбами.

Остаточні підсумки підготовки навчальних закладів до нового навчального року будуть підведені комісією після завершення перевірки готовності закладів освіти.

Начальник управління                                                    Олег Гребенюк