|  | Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |  |
| --- | --- | --- |

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

_____2017 рік______

(строк)

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА (станом на 1.07.2017 )

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Луцькводоканал» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 43010, Україна Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Корчук Іван Миколайович |
| Тел., факс, е-mail | Тел. (0332)284000 факс (0332)284010 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ | Централізоване водопостачання та водовідведення Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №397 від 28.03.2017 (безстроково) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 71 705 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 56 375 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 4 345 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 2 707 |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | - Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. - Впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та втрат води в мережах міста. - Збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів. - Підвищення якості надання послуг в м.Луцьку. - Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. - Модернізація застарілого та зношеного обладнання. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Розроблено проектно-кошторисну документа-цію на на наступні заходи, що входять до складу інвестиційної програми: - Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул.Сагайдачного 2в, м.Луцьк. - Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул. Єршова м.Луцьк. - (придбано матеріали та часткова виконані роботи по реалізації заводу) - Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського водозабору. - Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водопостачання - (частково придбані матеріали та проведено їх монтаж) - Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водовідведення - (частково придбані матеріали та проведено їх монтаж) - Реконструкція водогону с. Рованці - Капітальний ремонт (Встановлення приладів /д-20мм., д-40мм./ загально- будинкового обліку води м. Луцьк. - (частково придбані матеріали та проведено їх монтаж) - Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання м. Луцьк. - Виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної частини проектної документації об’єктів : Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору» «Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська,78А м.Луцьк)» «Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр.-т Відродження) м. Луцьк» «Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до віл. Карпенка Карого,15)» - Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул. Потебні 79а, м.Луцьк) - Капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна,90 м.Луцьк - (захід виконано повністю) - Технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК по вул.Селищна, 90, м.Луцьк - Придбання ПЧТ на КНС № 11, м.Луцьк - Придбання засобів спецтехніки для КП Луцькводоканал. - Реконструкція внутрістанційних елементів обв’язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк Реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5 м. Луцьк |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул.Сагайдачного 2в, м.Луцьк. - Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул. Єршова м.Луцьк. - Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського водозабору. - Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водопостачання - Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водовідведення - Реконструкція водогону с. Рованці - Капітальний ремонт (Встановлення приладів /д-20мм., д-40мм./ загально- будинкового обліку води м. Луцьк. - Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання м. Луцьк. - Виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної частини проектної документації об’єктів : Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору» «Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська,78А м.Луцьк)» «Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр.-т Відродження) м. Луцьк» «Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до віл. Карпенка Карого,15)» - Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул. Потебні 79а, м.Луцьк) - Капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна,90 м.Луцьк - Технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК по вул.Селищна, 90, м.Луцьк - Придбання ПЧТ на КНС № 11, м.Луцьк - Придбання засобів спецтехніки для КП Луцькводоканал. - Реконструкція внутрістанційних елементів обв’язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк - Реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5 м. Луцьк |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 5 031,30 |
| --- | --- |
| власні кошти | 5 031,30 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 3 257,84 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 453,03 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення |  |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 1 074,39 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 210,37 |
| інші заходи | 35,67 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керівник ліцензіата |  | _______________ |  |  |  |  | І.М. Корчук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |