|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |  |
|  | 43021, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773201, lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

на 2019 рік

2019 р.

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від ___________________ № ________ Заступник міського голови, керуючий справами виконкому ______________________ Ю.Г. Вербич М. П. | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ДКП «Луцьктепло» В.А.Малютіна "____" ________________ 2019 року М. П. |
| --- | --- |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» . (найменування ліцензіата) на 2019 рік

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2019 рік

(строк)

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2001 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 43000, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20 |
| Код за ЄДРПОУ | 30391925 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Малютіна Валентина Аркадїівна – директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел./факс (3332) 77-32-01; lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597511 від 05.07.2012 р., (безстрокова) |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597512 від 05.07.2012 р., (безстрокова) |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | АВ № 597513 від 05.07.2012 р., (безстрокова) |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,ТЕС,АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетради ційних або поновлюваних джерел енергії (№, дата видачі, строк дії) | АЕ №522252 від 20.11.2014р. (безстрокова) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 94 256,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 462 609,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. | 6 358,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | 1. підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання; 2. покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; 3. скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів; 4. зменшення обсягів споживання природного газу; 5. зниження енергоємності виробництва; 6. впровадження енергоефективних технологій та обладнання. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2019 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програми, знаходиться ліцензіат | проектної документації, експертних висновків |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 9377,43 |
| --- | --- |
| власні кошти | 9377,43 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 81,5 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 10,5 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | 8,0 |

| Директор |  | _______________ |  |  |  |  | Малютіна В.А. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»           .

(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2019 рік

| N з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| I. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 55 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 29 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 11 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 6 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 2 | - |
|  | дахових | шт. | 7 | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 706,487 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 37,689 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 140,680 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 144,700 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 377,600 |  |
|  | дахових | Гкал/год | 5,818 |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 25,854 |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 152,763 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 492 300 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 180 | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 49 | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 121 | - |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | 8 | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | 2 | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 178 | - |
|  | на твердому паливі | шт. | 2 |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 13,04 |  |
|  | у зимовий період | % | 46,97 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 31 | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 155 | - |
|  | димососів | шт. | 62 | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 93 | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 3559,00 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 50 | - |
|  | сталевих | шт. | 23 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 27 | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 14 | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 29 | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 5 | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 413 | - |
|  | живильних | шт. | 14 | - |
|  | мережних | шт. | 269 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 62 | - |
|  | конденсаційних | шт. | 2 | - |
|  | рециркуляційних | шт. | 28 | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 11 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 27 | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 7378,26 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 46 | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 106 | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 424,0 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 62 | - |
|  | прямого включення | шт. | 49 | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | 13 | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 14 | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 18 | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 10 | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 8 | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 6 |  |
|  | у зимовий період | % | 59 |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 55 | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 10 | - |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 45 | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 241 | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 910 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 53 | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 857 | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 96 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 66,0 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 443 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - | - |
|  | комерційного обліку | шт. | 443 | - |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 10 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 3 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 7 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | - | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 55 | - |
| II. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 6,527 | - |
|  | підземних канальних | км | 1,724 | - |
|  | підземних безканальних | км | 0,954 | - |
|  | надземних | км | 3,849 | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 15 | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 185,307 | 2,547 |
|  | підземних | км | 181,272 | - |
|  | надземних | км | 4,035 | - |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 1154 | - |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 72,492 | 0,823 |
|  | підземних | км | 72,259 | 0,823 |
|  | надземних | км | 0,233 | - |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 53 | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 1 | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 109 | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 275 | - |
|  | підживлювальних | шт. | 57 | - |
|  | насосів ГВП | шт. | 105 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 113 | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 2089 |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 72 | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 54 | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 18 | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 7 | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | 48 358 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 48 358 | - |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 85,5 |  |
|  | на ЦТП | % | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | 85,5 |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 6 375 | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | 6 375 | - |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 27 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 13 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 12 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 2 | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 53 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис. кв. м | 3620,0 |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 105,4 |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | 254,633 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 53,349 |  |
|  | інші | Гкал/год | 27,961 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 72,821 |  |
|  |  | % | 14,770 |  |

| Директор . (посадова особа ліцензіата) | ________________ (підпис) | Малютіна В.А. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- | --- |
| М. П. |  |  |
| Головний інженер . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Біньковський В. Г. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник виробничо-технічного відділу. (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Бабій І. В. . (прізвище, ім'я, по батькові) |
| Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності . (посада відповідального виконавця) | ____________ (підпис) | Філонюк О.В. . (прізвище, ім'я, по батькові) |

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2019 рік ДКП «Луцьтепло» Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2019 рік. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання. Наказ ДКП «Луцьктепло» від 25.04.2019р. № 161 про затвердження Інвестиційної програми на 2019 рік. Документи фінансової звітності Статут ДКП «Луцьктепло» Ліцензія НКРЕКП АЕ №522252 на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когонераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії І. Вступ. ІІ. Мета і завдання програми ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» V. Фінансово-економічне забезпечення програми 1. Фактичне споживання газу за 2018 рік 2. Обсяги реалізації теплової енергії (без втрат) 2018 рік. 3. Обсяг виробництва теплової енергії (з втратами) 2018 рік. 5. Довідка про собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії за 2018 рік. VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства. Техніко – економічне обґрунтування 1 Виробництво теплової енергії 1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 1.1.2.1 Реконструкція розрахункового обліку електричної енергії з встановленням комплексу автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в котельнях ДКП "Луцьктепло" по вул. Вороніхіна,15а, вул. Даньшина, 10, вул. 8 Березня, 3, вул. Конякіна,24к, вул. Боженка, 32, вул.Ковельська, 68а, вул.Володимирська, 100, вул.Декабристів, 29 в м.Луцьк 1.1.2.2 Заміна приладів обліку теплової енергії на котельнях ДКП «Луцьктепло» по вул. Загородня, 3а, вул. Декабристів, 29, вул. 8-го Березня,3, вул. Арцеулова, 3а, вул. Вороніхіна, 15а, пр.Відродження, 15б 1.1.3 Інші заходи 1.1.3.1 Закупівля транспортних засобів 2 Транспортування теплової енергії 2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів 2.1.1.1. Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Вавілова,6 від ВТ-20 (вул. Вавілова,5) до ВТ-24 (вул.Шопена,12) в м.Луцьку VІІ. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми . VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми. |  |

І. Вступ

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» на 2019 рік розроблена на підставі Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №2633-VI, наказу Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України №630 від 14.12.2012 року, постанови Національної комісії, що здійснює держвавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1059 від 31.08.2017 року та інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» покладені наступні документи:

- Енерго- та екологоефективна схема теплопостачання міста Луцьк, затверджена рішенням Луцької міської ради від 30.05.2012 № 25/16;

- Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 № 54/8 та рішенням Волинської обласної адміністрації від 25.06.2015 №35/11;

- План дій зі сталого енегетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 № 79/2.

ІІ. Мета і завдання програми

Метою діяльності ДКП «Луцьктепло» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами теплопостачання і гарячого водопостачання. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент, формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень. Для технічного переоснащення й оновлення об'єктів комунальної інфраструктури необхідним є збільшення обсягів капітальних інвестицій.

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання, відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста та державних субвенцій, постійне неконтрольоване зростання цін на енергоносії, ставить галузь теплопостачання в надзвичайно складне становище.

В даний час темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії значно переважають темпи їх відновлення.

На підставі основних факторів роботи галузі централізованого теплопостачання та з урахуванням вимог Закону України про теплопостачання, Закону України про альтернативні джерела енергії, та Закону України про енергозбереження проект «Модернізація системи теплопостачання та підвищення енергоефективності в м. Луцьку». зводиться до наступного:

1. Система централізованого теплопостачання є основною галузю міста по забезпеченню багатоповерхової забудови тепловою енергією для потреб опалення та приготування гарячої води;

2. Забезпечити надійність та стабільність роботи галузі теплопостачання міста за рахунок підвищення рівня відповідальності виробника теплової енергії та відповідального за споживання;

3. Основним видом палива для виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання на даний період залишається природний газ;

4. Одним з необхідних напрямків по модернізації системи теплопостачання необхідно визнавати впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

5. Під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснювати тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності;

6. Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах з витоками та втратами в навколишнє середовище забезпечити шляхом ремонту фізично зношених трубопроводів та впровадженням трубопроводів з попередньо-ізольованими трубопроводами;

Основною метою Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;

- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ;

- зменшення обсягів споживання природного газу;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування Державного комунального підприємства «Луцьктепло»;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії;

- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

ІІІ. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк.

Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами.

Схема забезпечення мешканців багатоповерхових будівель, підприємств, установ і організацій міста Луцьк тепловою енергією на потреби опалення, вентиляції, а також на господарсько-побутові потреби та технологічні процеси промислових підприємств в даний час ґрунтується, переважним чином на централізованій системі теплопостачання. В мікрорайонах з приватною забудовою основною системою теплопостачання являється система з індивідуальним автономним опаленням.

Галузь централізованого теплопостачання м. Луцька характеризується оптимальним поєднанням:

- Систем автономного теплопостачання - до 1 Гкал/год з місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

- Систем децентралізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від 1 до 3 Гкал/год та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем помірно-централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від  3  до  20  Гкал/год та магістральними та/або місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

- Систем централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел понад 20 Гкал/год та магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Система децентралізованого, помірно-централізованого та  централізованого теплопостачання експлуатується комунальним підприємством теплових мереж «Луцьктепло», яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно на 70% (за корисною площею).

Основна кількість котелень міста (районні, квартальні, місцеві) підпорядковані ДКП "Луцьктепло" і налічує 55 одиниць.

Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні – близько 131,9 км, з них в ветхих та аварійних – 85%. Розподільчі тепломережі прокладено підземно в каналах і безканально частково, близько 5% – надземно.

Теплоносій – вода з параметрами 130-70 °С, 115-70 °С, 95-70 °С. Систему теплопостачання вирішено двотрубною з ЦТП (53 одиниці).

В основному на існуючих опалювальних котельнях наявний резерв встановленої потужності по відношенню до приєднаної.

Для рентабельного використання встановлених потужностей джерел теплоти, із урахуванням екстремальних ситуацій і розподілу теплової енергії в періоди сезонного теплопостачання при відключенні котельних установок, в схемах теплових мереж груп котелень побудовано перемички.

У садибній забудові використовується автономне теплотехнічне обладнання.

Промислові підприємства мають власні джерела теплоти або одержують необхідний тепловий потік від джерел суміжних підприємств.

За основне паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Проблемним питанням у сфері теплопостачання залишається зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів.

IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло»

Основними напрямками розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» згідно «Енерго –та екологоефективної схеми теплопостачання м. Луцьк (рішення Луцької міської ради від 24.01.2012 № 52-1) є:

- максимальне підвищення ефективності діючої системи теплопостачання;

- проведення її глибокої модернізації.

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» передбачає:

- впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії;

- оновлення автопарку підприємства;

- використання попередньоізольованих труб при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті теплових мереж, з метою зниження витрат при транспортуванні теплової енергії;

- впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

V. Фінансово-економічне забезпечення інвестиційної програми

| 1. Фактичне споживання газу за 2018 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Спожито природного газу, тис.м3 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 2 347,574 |
| 2 | Винниченка, 30а | 387,715 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 190,740 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 2 569,740 |
| 5 | Потапова, 10 | 1 874,300 |
| 6 | Чернишевського, 29 | 39,615 |
| 7 | Кривий вал,13б | 175,224 |
| 8 | Шевченка, 3 | 141,848 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 58б | 228,839 |
| 10 | Лесі Українки, 67 | 162,395 |
| 11 | Крилова, 1 | 46,778 |
| 12 | Лесі Українки, 20 | 290,202 |
| 13 | Л.Українки, 24а | 40,961 |
| 14 | Лесі Українки, 30 | 60,430 |
| 15 | Галшки Гулевичівни, 12 | 5,975 |
| 16 | Кривий Вал, 28 | 26,597 |
| 17 | Коцюбинського,9а | 270,142 |
| 18 | Чернишевського, 114к | 133,225 |
| 19 | Шевченка, 40 | 112,165 |
| 20 | Шевченка, 66 | 25,504 |
| 21 | Старицького,6 | 238,155 |
| 22 | Володимирська, 100 | 807,717 |
| 23 | Володимирська, 88 | 175,553 |
| 24 | Арцеулова , 3а | 2 773,977 |
| 25 | Ковельська, 68а | 289,911 |
| 26 | Новочерчицька, 2 | 103,488 |
| 27 | Ковельська,9 | - |
| 28 | Ковельська, 150 | 11,520 |
| 29 | Ковельська, 47а | 88,883 |
| 30 | Ціолковського,17а | 49,634 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 13 668,807 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 31 | Вавілова, 6 | 2 610,131 |
| 32 | Задворецька, 13 | 2 745,763 |
| 33 | Дубнівська, 32б | 366,572 |
| 34 | Вороніхіна, 15а | 2 487,535 |
| 35 | Декабристів, 29 | 2 698,516 |
| 36 | Відродження, 15б | 2 809,599 |
| 37 | Загородня, 3а | 2 182,299 |
| 38 | Відродження, 28а | 26,938 |
| 39 | Глушець, 39 | 46,543 |
| 40 | Островського,10а (паливна) | 8,677 |
| 41 | Заводська, 3а | 70,432 |
| 42 | Гетьмана Дорошенка,2б | 599,480 |
| 43 | Дубнівська, 15 | 77,371 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 16 730,212 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 44 | Конякіна, 24,к | 1 376,145 |
| 45 | Кравчука,11в | 91,522 |
| 46 | Кравчука,11б | 115,265 |
| 47 | Гордіюк,20 | 128,022 |
| 48 | Федорова,4в | 118,596 |
| 49 | Федорова,4д | 89,815 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 1 919,365 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 50 | Даньшина, 10а | 1 771,659 |
| 51 | Маковського, 2к | 96,677 |
| 52 | Боженка, 32 | 6 753,573 |
| 53 | Ранкова, 20в | 498,518 |
| 54 | Тарасова,17б | 100,929 |
| 55 | Тарасова, 41 | 19,922 |
| 56 | Володимирська, 1в | 115,662 |
| 57 | Карбишева, 2 (оренда) | 26 896,816 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 36 253,756 |
| Разом по підприємству |  | 68 572,14 |

| 2. Обсяг реалізації теплової енергії за 2018 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Реалізовано тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 15 557,40 |
| 2 | Винниченка, 30а | 2 365,12 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 1 270,49 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 16 613,20 |
| 5 | Потапова, 10 | 12 346,00 |
| 6 | Чернишевського, 29 | 256,31 |
| 7 | Кривий вал,13б | 1 153,02 |
| 8 | Шевченка, 3 | 913,89 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 58б | 1 463,17 |
| 10 | Лесі Українки, 67 | 994,07 |
| 11 | Крилова, 1 | 236,92 |
| 12 | Лесі Українки, 20б | 1 957,13 |
| 13 | Л.Українки, 24а | 2 244,81 |
| 14 | Лесі Українки, 30 | 346,19 |
| 15 | Галшки Гулевичівни, 12 | 39,1 |
| 16 | Кривий Вал, 28 | 163,59 |
| 17 | Коцюбинського,9а | 1 648,16 |
| 18 | Чернишевського, 114к | 816,28 |
| 19 | Шевченка, 40 | 688,42 |
| 20 | Шевченка, 66 | 148,02 |
| 21 | Старицького,6 | 1 560,37 |
| 22 | Володимирська, 100 | 5 337,05 |
| 23 | Володимирська, 88 | 945,05 |
| 24 | Арцеулова , 3а | 17 927,80 |
| 25 | Ковельська, 68а | 1 808,93 |
| 26 | Новочерчицька, 2 | 657,39 |
| 27 | Ковельська,9 | - |
| 28 | Ковельська, 150 | 73,06 |
| 29 | Ковельська, 47а | 642,17 |
| 30 | Ціолковського,17а | 242,20 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 90 415,31 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 31 | Вавілова, 6 | 16 856,60 |
| 32 | Задворецька, 13 | 17 392,80 |
| 33 | Дубнівська, 32б | 1 860,25 |
| 34 | Вороніхіна, 15а | 14 834,20 |
| 35 | Декабристів, 29 | 17 019,80 |
| 36 | Відродження, 15б | 18 326,20 |
| 37 | Загородня, 3а | 13 783,70 |
| 38 | Відродження, 28а | 170,68 |
| 39 | Глушець, 39 | 289,10 |
| 40 | Островського,10а (паливна) | 58,08 |
| 41 | Заводська, 3а | 381,33 |
| 42 | Гетьмана Дорошенка,2б | 3 776,46 |
| 43 | Дубнівська, 15 | 558,84 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 105 308,04 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 44 | Конякіна, 24к | 9 273,03 |
| 45 | Кравчука,11в | 661,27 |
| 46 | Кравчука,11б | 832,82 |
| 47 | Гордіюк,20 | 873,33 |
| 48 | Федорова,4в | 837,79 |
| 49 | Федорова,4д | 626,97 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 13 105,21 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 50 | Даньшина, 10а | 11 481,16 |
| 51 | Маковського, 2к | 559,14 |
| 52 | Боженка, 32 | 34 823,90 |
| 53 | Ранкова, 20в | 2 901,04 |
| 54 | Тарасова,17б | 634,06 |
| 55 | Тарасова, 41 | 108,24 |
| 56 | Володимирська, 1в | 718,56 |
| 57 | Карбишева, 2 (оренда) | 170 628,00 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 221 863,54 |
|  | Разом по підприємству | 430 692,10 |

| 3. Обсяг виробництва теплової енергії за 2018 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса котелень | Вироблено тепла, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тепловий район №1 |  |
| 1 | Г.-Артемовського, 20 | 17 044,18 |
| 2 | Винниченка, 30а | 2 718,86 |
| 3 | Стрілецька, 27 | 1 326,45 |
| 4 | 8-го Березня, 3 | 18 672,27 |
| 5 | Потапова, 10 | 13 606,43 |
| 6 | Чернишевського, 29 | 262,08 |
| 7 | Кривий вал,13б | 1 196,80 |
| 8 | Шевченка, 3 | 992,68 |
| 9 | Богдана Хмельницького, 58б | 1 584,53 |
| 10 | ЛесіУкраїнки, 67 | 1 060,23 |
| 11 | Крилова, 1 | 290,27 |
| 12 | Лесі Українки, 20 | 2 057,33 |
| 13 | Л.Українки, 24а | 249,92 |
| 14 | Лесі Українки, 30 | 369,75 |
| 15 | Галшки Гулевичівни, 12 | 39,98 |
| 16 | Кривий Вал, 28 | 167,27 |
| 17 | Коцюбинського,9а | 1 863,23 |
| 18 | Чернишевського, 114к | 893,60 |
| 19 | Шевченка, 40 | 747,75 |
| 20 | Шевченка, 66 | 151,35 |
| 21 | Старицького,6 | 1 600,89 |
| 22 | Володимирська, 100 | 5 964,54 |
| 23 | Володимирська, 88а | 1 170,44 |
| 24 | Арцеулова , 3а | 20 552,49 |
| 25 | Ковельська, 68а | 2 026,39 |
| 26 | Новочерчицька, 2 | 739,11 |
| 27 | Ковельська,9 | - |
| 28 | Ковельська, 150 | 74,40 |
| 29 | Ковельська, 47а | 656,61 |
| 30 | Ціолковського,17 | 308,41 |
|  | Всього по тепловому району №1 | 98 388,23 |
|  | Тепловий район №2 |  |
| 31 | Вавілова, 6 | 18 980,57 |
| 32 | Задворецька, 13 | 19 832,31 |
| 33 | Дубнівська, 32б | 2 391,13 |
| 34 | Вороніхіна, 15а | 18 058,93 |
| 35 | Декабристів, 29 | 19 425,60 |
| 36 | Відродження, 15б | 20 607,79 |
| 37 | Загородня, 3а | 15 990,43 |
| 38 | Відродження, 28а | 174,76 |
| 39 | Глушець, 39 | 300,43 |
| 40 | Островського,10а (паливна) | 60,74 |
| 41 | Заводська, 3а | 469,04 |
| 42 | Гетьмана Дорошенка,2б | 4 020,52 |
| 43 | Дубнівська, 15 | 571,41 |
|  | Всього по тепловому району №2 | 120 883,66 |
|  | Тепловий район №3 |  |
| 44 | Конякіна, 24к | 10 129,50 |
| 45 | Кравчука,11в | 676,14 |
| 46 | Кравчука,11б | 851,55 |
| 47 | Гордіюк,20 | 892,98 |
| 48 | Федорова,4в | 856,63 |
| 49 | Федорова,4д | 641,08 |
|  | Всього по тепловому району №3 | 14 047,88 |
|  | Тепловий район №4 |  |
| 50 | Даньшина, 10 | 12 770,97 |
| 51 | Маковського, 2к | 639,24 |
| 52 | Боженка, 32 | 48 706,40 |
| 53 | Ранкова, 20в | 3 321,20 |
| 54 | Тарасова,17б | 693,07 |
| 55 | Тарасова, 41 | 110,67 |
| 56 | Володимирська, 1 | 834,78 |
| 57 | Карбишева, 2 (оренда) | 202 920,29 |
|  | Всього по тепловому району №4 | 269 996,62 |
|  | Разом по підприємству | 503 316,39 |

VІ. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства.

(нумерація заходів проведена згідно фінансового плану інвестиційної програми)

1. Виробництво теплової енергії.

1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання

1.1.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.1.2.1. Реконструкція розрахункового обліку електричної енергії з встановленням комплексу автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в котельнях ДКП "Луцьктепло" по вул. Вороніхіна,15а, вул. Даньшина, 10, вул. 8 Березня, 3, вул. Конякіна,24к, вул. Боженка, 32, вул. Ковельська, 68а, вул. Володимирська, 100, вул.Декабристів, 29 в м.Луцьк

Даним заходом інвестиційної програми передбачено встановлення системи автоматичного збору, обробки, зберігання, графічного представлення і передачи даних по обліку перетоків активної та реактивної електроенергії і організації диференційованого комерційного обліку електроенергії.

Об’єктом автоматизації АСКОЕ є процес обліку електроенергії (активної та реактивної в обох напрямках) в котельнях ДКП «Луцьктепло» по вул. Вороніхіна, 15а, Даньшина,10, 8 Березня, 3, Конякіна, 24к, Боженка, 32, Володимирська, 100, Декабристів, 29, Кове  льська, 68а – площадки вимірювання споживача в структурі складової систем обліку, які формують вимірювальну інформацію для центрального вузла АСКОЕ споживачів ПрАТ «Волиньобленерго».

Заходом також передбачено реконструкцію вузлів обліку з заміною лічильників, трансформаторів струму та вторинних кіл від трансформаторів струму до лічильників. Дооблікова частина електорустановки, вторинні кола трансформаторів струму, опломбовані лічильники, трансформатори струму і трансформатори напруги повинні бути не доступні для споживача (за винятком доступу до оглядового віконця лічильника – для зняття показинків).

АСКОЕ ДКП «Луцьктепло»  створюється для досягнення наступного:

- приведення комерційного обліку електроенергії у відповідність вимогам  «Правил користування електричною енергією»;

- приведення обліку електроенергією у відповідність постанові НКРЕ від 17.10.2005 №910;

- забезпечення комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії у відповідності до Правил Оптового ринку електроенергії (далі-ОРЕ) між споживачем та ПрАТ «Волиньобленерго», на межі розподілу балансової незалежності між ДКП «Луцьктепло» та ПрАТ «Волиньобленерго»;

- підвищення точності комерційного обліку електроенергії за розрахунок сучасних приладів обліку високого класу точності і застосування цифрових технологій вимірів, збору і обробки даних;

- виконання вимог нормативних документів (далі-НД) рішень ради ОРЕ  щодо обліку  електроенергії, в тому числі й погодинного її обліку;

- автоматизація процесу збору, обробки і передачі інформації із всіх точок комерційного обліку електроенергії;

- забезпечення синхронності вимірів комерційного обліку електроенергії;

- забезпечення максимальної достовірності отриманої інформації шляхом розрахунків балансів АСКОЕ ДКП «Луцьктепло»;

- забезпечення роботи всіх елементів АСКОЕ ДКП «Луцьктепло» в єдиному розрахунковому часі зі збереженням правил переходу на «літній/зимовий час» (при необхідності;

- зниження величини комерційних і технічних втрат за рахунок підвищення підвищення точності, достовірності вимірів і оперативності надходження вимірювальної інформації від первинних приладів обліку;

- виявлення режимів не ефективної роботи обладнання;

- автоматизація контролю за додержанням договірних рівниів енергоспоживання і фінансових розрахунків;

- захист інформації від несанкціонованого доступу на всіх рівнях її збору та обробки;

- забезпечення регламентного доступу до бази АСКОЕ ДКП «Луцьктепло»;

- підвищення швидкості обробки та обміну інформацією, оперативності управління режимами енергоспоживання;

- зменшення комерційних втрат за рахунок точності, достовірності і одночасності отримання інформації від розрахункових приладів обліку;

- зменшення  долі ручної праці і виключення суб’єктивних факторів, пов’язаних зі зчитуванням показань та розрахункових приладів обліку;

- забезпечення аналізу енергоспоживання і навантаження на основі графіків;

- підвищення надійності системи комерційного обліку за рахунок застосування в системі технічних, програмних та організаційних рішень;

- оперативне виявлення і виключення місць втрат електроенергії;

- зменшення витрат на обслуговування і ремонт парку лічильників;

- автоматизація підготовки звітів, аналітичних матеріалів.

Загальна вартість матеріалів та обладнання для влаштування АСКОЕ - 402,04 тис. грн з ПДВ (335,03 тис. грн. без ПДВ).

Економічний ефект: Економічний ефект від зростання капіталізації основних засобів (збільшення амортизаційних відрахувань) становить:

335,03 тис. грн. / 10 роки = 33,50 тис. грн. на рік

1.1.2.2. Заміна приладів обліку теплової енергії на котельнях ДКП "Луцьктепло" по вул. Загородня, 3а, вул. Декабристів, 29; 8-го Березня, 3; вул. Арцеулова, 3а, вул. Вороніхіна, 15а, пр. Відродження, 15б

Існуючі засоби вимірювальної техніки по вул. Загородня, 3а, вул. Декабристів, 29, 8-го Березня, 3, вул. Арцеулова, 3а, вул. Вороніхіна, 15а, пр. Відродження, 15б, відповідно до заключення метрологічної служби підприємства, визнано непридатними до застосування та підлягають заміни. Таким чином, в рамках виконання даного заходу, передбачено встановлення ультразвукових двохканальних приладів обліку теплової енергії «Ергомера-125.АВ» DN 250, які включають в себе:

- вимірювальний перетворювач;

- ультразвуковий перетворювач витрати;

- пара термоперетворювачів опору Pt 100;

- вимірювальний/зєднувальний кабель та провід;

- GSM модем.

Заміна приладів обліку теплової енергії на котельнях дозволить підвищити контроль та раціональність використання відпущеної теплової енергії.

Лічильники «Ергомера-125.АВ» забезпечують вимірювання та індикацію:

- температури теплоносія в подавальному та зворотньому трубопроводах;

- об’ємної витрати теплоносія в подавальному та зворотньому трубопроводах;

- теплової потужності (теплової енргії);

- об’єму теплоносія, що пройшов через подавальний та зворотній трубопровід;

- сумарного часу коректної роботи, відсутності вимірів, перевищення максимальної витрати;

- зчитування архіву  даних з памяті лічильника проводиться через інтерфейс RS232 та підключений GSM-модем.

Загальна кошторисна вартість встановлення одного вузла обліку теплової енергії на котельню складає 130,00 тис. грн з ПДВ (108,33 тис. грн. без ПДВ).

Враховуючи типовість та серійність будівництва даних джерел теплової енергії, загальна вартість виконання заходу  - 780,00 тис. грн. з ПДВ (649,98 тис. грн. без ПДВ)

Економічний ефект: Економічний ефект від зростання капіталізації основних засобів (збільшення амортизаційних відрахувань) становить:

649,98 тис. грн. / 10 роки = 65,00 тис. грн. на рік

1.1.3. Інші заходи

1.1.3.1. Закупівля транспортних засобів

Закупівля транспортних засобів необхідне для оновлення застарілого парку автотранспортної техніки ДКП «Луцьктепло» з метою ефективного виконання завдань по забезпеченню надійного безперебійного теплопостачання мешканців міста.

Структура підприємства на сьогоднішній день складається з п’яти теплових районів, в експлуатації яких знаходиться 55 котелень, 53 ЦТП і майже 132 км теплових мереж та відокремлених підрозділів аварійної, ремонтної та будівельної служб. На останніх покладені завдання по оперативному реагуванню на порушення технологічної роботи теплових установок і мереж та виконання планових та поточних ремонтів.

Для злагодженої роботи такої структури та системи теплопостачання міста вцілому, особливо важливим є мобільність служб, від якої залежить оперативність реагування на можливі позаштатні ситуації та якісна і повна підготовка до опалювального сезону.

За умови відсутності оновлення парку автотранспортної техніки, з року в рік зростають видатки на її ремонт та обслуговування, а враховуючи поточний вік автотранспортних засобів, в основному це раритети радянської доби, автомобілі підприємства на сьогодні не відповідають сучасним вимогам щодо паливної економічності та екологічності та надійності.

Угодою про Європейську асоціацію передбачене введення в Україні обов’язкового технічного контролю транспортних засобів за жорсткими європейськими стандартами. В перспективі це може призвести до ускладнення експлуатації старих автомобілів, підтримка їх експлуатаційних характеристик вимагатиме значних витрат.

Зазвичай специфікою використання вантажних та спеціальних автомобілів є доставка персоналу ремонтних бригад та обладнання. Оптимальним є поєднання в одному автомобілі вантажних та пасажирських перевезень. Для таких завдань найбільше підходять маловантажні автомобілі з можливістю одночасного перевезення людей і вантажів.

Адміністрація ДКП «Луцьктепло» з метою зменшення фінансових затрат на утримання парку автотранспортної техніки та підтримання належного стану оперативної готовності структурних підрозділів підприємства, а також з врахуванням звернень трудових колективів змушене шукати можливості для оновлення автопарку на заміну застарілих транспортних засобів.

Таким чином, в рамках виконання даного заходу інвестиційної програми, підприємством передбачено закупівлю двох бортових грузовиків Mercedes-Benz Sprinter 316 ( двигун 2,2 л. дизель, в змішаному циклі витрата 8,8 літрів на 100 км), загальною вартістю 751,50 тис.грн.

Економічний ефект: Економічний ефект від зростання капіталізації основних засобів (збільшення амортизаційних відрахувань) становить:

751,50 тис. грн. / 7 років = 107,36 тис. грн. на рік

2. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання.

2.1.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо):

2.1.1.1. Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Вавілова,6 від ВТ-20 (вул. Вавілова,5) до ВТ-24 (вул. Шопена,12) в м. Луцьку

Близько 80% теплових мереж підприємства «Луцьктепло» прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією у вигляді мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству. Затверджені по підприємству експлуатаційні нормативні втрати теплової енергії на рівні 10-13% є значно занижені від фактичних.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньо ізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо- ізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за теплоізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації, що спрощує контроль витоків.

Застосування попередньо ізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;

- знизити експлуатаційні витрати в 9 разів;

- знизити витрати на ремонти в 3 рази;

- знизити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Однією з найбільших переваг попередньоізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Метою впровадження заходу є покращення експлуатаційних характеристик зовнішніх теплових мереж та зниження в них втрат тепла, шляхом заміни застарілих трубопроводів на попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу.

В зв’язку з плановим зменшенням втрат теплової енергії передбачається реконструкція теплових мереж на вул. Вавілова,6 від ВТ-20 (вул. Вавілова,5) до ВТ-24 (вул. Шопена,12), зокрема заміна існуючих трубопроводів опалення на попередньоізольовані  діаметром 219/315 мм і протяжністю 856 м.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів								- 710,55 Гкал/рік;

-  питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

з котельні теплової енергії						- 163,02 кг.у.п./Гкал;

- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)				- 7640,92 тис.грн;

- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)				- 1398,13 грн;

-  амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)			- 382,05 тис. грн.

| Теплові мережі на вул. Вавілова,6 від ВТ-20(вул. Вавілова,5) до ВТ-24 (вул. Шопена,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт тепловіддачі від поверхні труби до повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | Вт.м2 оС |  |  |
| Коефіцієнт теплопровідності труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  | Вт м оС |  |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nоп |  | 4056 |  |  | год. |  |  |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  | 3528 |  |  | год. |  |  |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 856 |  |  | м/п |  |  |
|  |  |  | Вихідні дані для опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Труба D=219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня температура теплоносія в зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 |  | 58,8 |  |  | оС |  |  |
| Середня температура теплоносія в зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T2 |  | 47,1 |  |  | оС |  |  |
| Середня температура теплоносія в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T'1 |  | 55 |  |  | оС |  |  |
| Середня температура теплоносія в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T'2 |  | 40 |  |  | оС |  |  |
| Зовнішній радіус труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rз |  | 0,11 |  |  | м |  |  |
| Внутрішній радіус труби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rв |  | 0,10 |  |  | м |  |  |
| Температура повітря в каналі у міжопалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tк.літ. |  | 30 |  |  | оС |  |  |
| Температура повітряв каналі у опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tк.зим. |  | 40 |  |  | оС |  |  |
| ОПАЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба неізольована D = 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Граничні термічні опори визначаються по формулі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rn = |  |  |  | 0,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутрішній термічний опір визначається по формулі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rв = |  |  |  | 0,002 |  | Вт./м2 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Втрати тепла неізольованим трубопроводом, який прокладений в каналі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qпод. = |  |  |  | 386,832 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q зв. = |  |  |  | 146,091 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q'под. = |  |  |  | 447,441 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Q'зв. = |  |  |  | 178,976 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qпод.рік = |  |  |  | 834,273 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qзв.рік = |  |  |  | 325,067 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qзаг. = |  |  |  | 1159,340 |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломережа D = 219 (попередньоізольована) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вихідні дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  |  |  |  |  | qn1 |  |  |  |  | 46,57 |  |  | Вт/м |  |  |  |  |
| Норма теплових втрат Dз=219 |  |  |  |  |  |  |  |  | qn2 |  |  |  |  | 23,33 |  |  | Вт/м |  |  |  |  |
| Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Час роботи тепломережі в опалювальний період |  |  |  |  |  |  |  |  | nоп |  |  |  |  | 4056 |  |  | год. |  |  |  |  |
| Час роботи тепломережі в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  | nліт. |  |  |  |  | 3528 |  |  | год. |  |  |  |  |
| Довжина трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  | 856 |  |  | м/п |  |  |  |  |
| Коефіцієнт переводу в Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплоти в попередньоізольованій трубі визначаються за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1зим= |  |  | 159,909 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q2зим= |  |  | 80,109 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1літ= |  |  | 139,093 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q2літ= |  |  | 69,681 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1рік= |  |  | 299,002 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q2рік= |  |  | 149,790 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QОП заг= |  |  | 448,792 |  |  | (Гкал/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Економія втрат теплової енергії від впровадження попередньоізольованих трубопроводів становить:

Qекономії заг = 1159,34 - 448,79 = 710,55 Гкал/рік.

у грошовому вимірі:

Ет.е. = 710,55 * 1398,13 = 993,44 тис.грн.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу котельнею по вул. Вавілова, 6, що становить:

710,55 Гкал  * 163,02  кг.у.п./Гкал : 1,16  = 99856,78 м3 газу / рік

710,55 Гкал  * 163,02  кг.у.п./Гкал = 115,84 т.у.п./рік

3. Простий термін окупності проекту:

Т = К / (Ет.е. + А) = 7640,92 / (993,44 + 382,05) = 5,6 р.

VІІ. Фінансове забезпечення  виконання  Інвестиційної програми

Інвестиційну програму Державного комунального підприємства «Луцьктепло» планується виконувати за рахунок коштів Державного комунального підприємства «Луцьктепло» від амортизаційних відрахувань.

- Обсяги фінансового забезпечення за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії – 1736,51 тис. грн.

Транспортування теплової енергії – 7640,92 тис. грн.

Постачання теплової енергії – 0,00 тис. грн.

VІІІ. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми

Впровадження програми на 2019р. дозволить підприємству «Луцьктепло» зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на обсяги, які наведені в таблиці  VІІІ.1.

Таблиця  VІІІ.1.

Орієнтовні середньорічні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання інвестиційної програми в 2019 р.

| Найменування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | Очікувана середньорічна економія паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
| Загальна економія ПЕР, в тому числі: | т у.п. | 115,83 |
| - природного газу | тис. м3 | 99,856 |
| - електроенергії | кВт.год | 0,00 |
| - теплової енергії | Гкал | 1137,89 |
| Вартість зекономлених ПЕР | тис.грн. | 993,44 |

Реалізація програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання.