Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________ № __________

Комплексна програма охорони навколишнього природного

середовища міста Луцька на 2018-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ екології міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Відділ екології міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації |
| 5. | Головний координатор Програми | Відділ екології міської ради |
| 6. | Учасники реалізації Програми | Виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, кошти підприємств, установ, організацій, кредитні та ін. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 208 409,1 тис. грн. |
| у тому числі: |  |  |
| 9.1. | кошти державного бюджету | 2 000,0 тис. грн. |
| 9.2. | кошти обласного бюджету | 200,0 тис. грн. |
| 9.3 | кошти міського бюджету | 31 030,0 тис. грн. |
| 9.4. | власні кошти підприємств, установ та організацій | 49 779,1 тис. грн. |
| 9.5. | кредитні кошти | 120 000,0 тис. грн. |
| 9.6 | інші кошти | 5 400,0 тис. грн. |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Головна проблема, на розв'язання якої спрямована Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018-2020 роки (далі – Програма) – це зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище міста Луцька.

2. Визначення мети

Метою Програми є поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Сприяти вирішенню визначеної проблеми планується шляхом впровадження ряду заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, поводження з відходами виробництва та побуту, охорони та збереження рослинного і тваринного світу за рахунок держаного та міського бюджетів, коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств, установ та організацій, інших коштів.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основні напрямки природоохоронної діяльності.

4.1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

- будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом;

- очищення виробничих та зливових стоків;

- облаштування та благоустрій прибережних захисних смуг річок.

4.2. Охорона атмосферного повітря:

- впровадження найбільшими підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності.

4.3. Поводження з відходами виробництва та побуту:

- ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі;

- утилізація мулових осадів;

- будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району, проведення рекультивації І черги полігону та дегазації закритого полігону.

4.4. Охорона та збереження рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду:

- заходи з озеленення міста (збільшення кількості зелених насаджень шляхом висадки дерев та кущів, реконструкція та догляд за зеленими насадженнями);

- збереження та утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.

4.5. Екологічна освіта здійснюватиметься шляхом проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (конференції, семінари, виставки, конкурси та ін.).

За результатами реалізації програмних заходів очікується поліпшення екологічної ситуації, формування сприятливого навколишнього середовища, збільшення біологічного та ландшафтного різноманіття, покращення санітарного стану водних об’єктів, підвищення рівня екологічної культури лучан.

Перелік заходів, спрямованих на виконання Програми, наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальна координація за ходом виконання Програми покладена на відділ екології міської ради. З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення систематичного моніторингу її виконання покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, та заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після її завершення.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                   Юрій Вербич

Гламазда 724160

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018-2020 роки

| ## № з/п | ## Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, ## тис. грн. | Етапи виконання |  |  | Загальний обсяг фінансування,тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | Обсяги фінансових ресурсів всього | 66 664,7 | 75 266,1 | 66 478,3 | 208 409,1 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| 2 | державний бюджет | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| 3 | обласний бюджет | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 200,0 |
| 4 4.1 | міський бюджет, всього: в т.ч. міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 16 530,0 380,0 | 8 295,0 395,0 | 6 205,0 405,0 | 31 030,0 1 180,0 |
| 5 | власні кошти підприємств, установ, організацій | 22 684,7 | 21 896,1 | 5 198,3 | 49 779,1 |
| 6 | кредитні кошти | 20 000,0 | 45 000,0 | 55 000,0 | 120 000,0 |
| 7 | інші кошти | 5 400,0 |  |  | 5 400,0 |

Гламазда 724160

Додаток 2 до Програми

Заходи Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018 — 2020 роки

Тис. грн.

| № з/п | Виконавець | Назва заходу | Загальна кошторисна вартість | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вартість | Джерела фінансування | Вартість | Джерела фінансування | Вартість | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розділ І Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Очищення русла та укріплення берегів р. Сапалаївка в місці скидання зливових вод з очисних споруд підприємства | 15,0 | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти |
| 2 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Розроблення гранично-допустимих скидів у р. Сапалаївка для отримання дозволу на спеціальне водокористування | 10,0 | 10,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 3 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Проведення моніторингу якості стічних та зливових вод | 15,0 | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти |
| 4 | ПАТ “Теремно Хліб” | Будівництво додаткової системи для очищення стічних вод | 30,0 | 30,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 5 | ПАТ “Луцьксантехмонтаж № 536” | Будівництво систем роздільної каналізації та каналізаційних мереж | 409,234 | 409,234 | власні кошти |  |  |  |  |
| 6 | ТзОВ “Казкова оселя”, управління капітального будівництва, департа-мент житлово-кому-нального господарства | Благоустрій заплави р. Сапалаївка із влаштуванням ландшафтної водойми в районі вул. В'ячеслава Чорновола | 8000,0 | 4000,0 | власні кошти | 4000,0 | власні кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | ЛСКАП “Луцькспецкомун-транс” | Придбання автомобільного транспорту для обслуговування зливової каналізації (мулос) | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 | міський бюджет |
| 8 | ДП ЛРЗ “Мотор” | Реконструкція системи повторного використання води (придбання насосного обладнання) | 150,0 | 150,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 9 | КП “Луцькводоканал” | Реконструкція обладнання на повітродувній станції міських каналізаційно-очисних споруд | 2961,2 | 2961,2 | власні кошти |  |  |  |  |
| 10 | КП “Луцькводоканал” | Модернізація системи аерації міських каналізаційно-очисних споруд | 319,2 | 319,2 | власні кошти |  |  |  |  |
| 11 | КП “Луцькводоканал” | Реконструкція КНС № 9 з заміною насосного обладнання | 312,9 | 312,9 | власні кошти |  |  |  |  |
| 12 | КП “Луцькводоканал” | Будівництво каналізаційної насосної станції промивних вод на станції знезалізнення Дубнівського майданчика водопідготовки (в т.ч. розробка проекту) | 7000,0 | 4000,0 | міський бюджет | 3000,0 | міський бюджет |  |  |
| 13 | КП “Луцькводоканал” | Очищення біологічних ставків на міських каналізаційно-очисних спорудах | 3000,0 | 3000,0 | міський бюджет |  |  |  |  |
| 14 | КП “Луцькводоканал” | Реконструкція КНС № 1, № 5 з заміною насосного та запірного обладнання | 8500,0 | 500,0 | власні кошти | 8000,0 | власні кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | КП “Луцькводоканал” | Реконструкція міських каналізаційно-очисних споруд з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів (мулу) | 120000,0 | 20000,0 | кредитні кошти | 45000,0 | кредитні кошти | 55000,0 | кредитні кошти |
| 16 | КП “Луцькводоканал” | Заміна ділянок аварійних колекторів господарсько-побутової каналізації на КНС № 3, № 4 | 1000,0 |  |  | 500,0 | власні кошти | 500,0 | власні кошти |
| 17 | КП “Луцькводоканал” | Будівництво зливної станції (в т.ч. розробка проекту) | 100,0 | 100,0 | міський бюджет | Відпов. до проект. докум-ії | міський бюджет |  |  |
| 18 | Управління капітального будівництва | Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану заплави р. Стир в районі вул. Гнідавська — вул. Ковельська в м. Луцьку (в т.ч. розробка проекту) | 500,0 | 500,0 | міський бюджет | Відпов. до проект. докум-ії | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |  |  |
| 19 | Управління капітального будівництва | Реконструкція системи водозабезпечення для функціонування гідрології Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (в т.ч. розробка проекту) | 500,0 | 500,0 | міський бюджет | Відпов. до проект. докум-ії | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |  |  |
| 20 | Управління капітального будівництва | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Жидувка (в т.ч. розробка проекту) | 250,0 | 250,0 | міський бюджет | Відпов. до проект. докум-ії | державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Управління капітального будівництва | Відновлення і підтримання сприят-ливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сапалаївка (в т.ч. розробка проекту) | 300,0 | 300,0 | міський бюджет | Відпов. до проект. докум-ії | міський бюджет |  |  |
| 22 | Департамент житлово-комунального господарства | Очищення русла р. Стир від повалених дерев, догляд за прибережною захисною смугою (видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев) з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки | 1200,0 | 600,0 | міський бюджет | 600,0 | міський бюджет |  |  |
| 23 | Департамент житлово-комунального господарства | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок (Сапалаївка, Жидувка, Омеляник) на території міста | 500,0 | 250,0 | міський бюджет | 250,0 | міський бюджет |  |  |
| 24 | Департамент житлово-комуналь-ного господарства | Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації на основних скидах у відкриті водойми міста (в т.ч. розробка проекту) | 500,0 | 250,0 | міський бюджет | 250,0 | міський бюджет |  |  |
| 25 | Відділ екології | Заходи щодо відновлення і під-тримання сприятливого гідроло-гічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, створення водоохоронних зон (в т.ч. розробка проектів будівництва локальних очисних споруд дощової каналізації на основних скидах у відкриті водойми міста) | 180,0 | 55,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 60,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 65,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 26 | Відділ екології | Біологічна меліорація водойм на території міста (зариблення рослиноїдними видами риб) | 60,0 | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | ПрАТ “СКФ Україна” | Реконструкція очисних споруд промислової каналізації підприємства | 5000,0 | 5000,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 28 | ПрАТ “СКФ Україна” | Будівництво локальних очисних споруд на дільниці галтування ролика | 1500,0 |  |  | 1500,0 | власні кошти |  |  |
| 29 | ПрАТ “СКФ Україна” | Проведення лабораторного контролю якості стічних вод | 60,0 | 20,0 | власні кошти | 20,0 | власні кошти | 20,0 | власні кошти |
| 30 | ПрАТ “СКФ Україна” | Очищення русла та водоохоронної зони р. Жидувка | 140,0 | 40,0 | власні кошти | 50,0 | власні кошти | 50,0 | власні кошти |
| Розділ ІІ Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Здійснення контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 15,0 | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти | 5,0 | власні кошти |
| 2 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на газоспалювальному обладнанні | 900,0 | 300,0 | власні кошти | 300,0 | власні кошти | 300,0 | власні кошти |
| 3 | ПрАТ “Луцький пивзавод” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 52,0 | 52,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 4 | ПАТ “Теремно Хліб” | Реконструкція системи аспірації складу безтарного зберігання борошна | 15,0 |  |  | 15,0 | власні кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ПАТ “Луцьк Фудз” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 15,0 | 5,0 | власні кошти | 10,0 | власні кошти |  |  |
| 6 | ПрАТ “Луцькавтодор” | Контроль викидів відпрацьованих газів автомобільного транспорту | 49,44 | 16,48 | власні кошти | 16,48 | власні кошти | 16,48 | власні кошти |
| 7 | Луцьке МПД ДП “Укрспирт” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 7,0 | 2,0 | власні кошти | 2,5 | власні кошти | 2,5 | власні кошти |
| 8 | ПАТ “Волиньгаз” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 53,0 | 26,5 | власні кошти | 26,5 | власні кошти |  |  |
| 9 | ПАТ “Волиньгаз” | Переведення автомобільного транспорту на зріджений газ | 45,0 | 15,0 | власні кошти | 15,0 | власні кошти | 15,0 | власні кошти |
| 10 | ДКП “Луцьктепло” | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах | 600,0 | 200,0 | власні кошти | 200,0 | власні кошти | 200,0 | власні кошти |
| 11 | ДП ЛРЗ “Мотор” | Придбання та встановлення пилогазоочисного устаткування (порохотяг) | 70,0 | 70,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 12 | ДП ЛРЗ “Мотор” | Реконструкція вентиляційної системи | 520,0 | 520,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 13 | ТзОВ “РЦ “Промінь” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами | 50,0 | 50,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | ПрАТ “СКФ Україна” | Здійснення лабораторного контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 90,0 | 30,0 | власні кошти | 30,0 | власні кошти | 30,0 | власні кошти |
| 15 | ПрАТ “СКФ Україна” | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 350,0 | 350,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| Розділ ІІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Передача для подальшої утилізації відходів виробництва | 105,0 | 35,0 | власні кошти | 35,0 | власні кошти | 35,0 | власні кошти |
| 2 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Реконструкція та виготовлення обладнання для роздільного збирання відходів виробництва | 45,0 | 15,0 | власні кошти | 15,0 | власні кошти | 15,0 | власні кошти |
| 3 | ТзОВ “Луцька картонно-паперова фабрика” | Встановлення системи для утилізації полімерних відходів (в т.ч. розроблення проекту) | 1000,0 | 500,0 | власні кошти | 250,0 | власні кошти | 250,0 | власні кошти |
| 4 | ПАТ “Теремно Хліб” | Реконструкція приміщення для складування зношених шин | 10,0 | 10,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 5 | ПАТ “Луцьк Фудз” | Придбання контейнерів для роздільного збирання відходів | 35,0 | 15,0 | власні кошти | 10,0 | власні кошти | 10,0 | власні кошти |
| 6 | ПрАТ СП “Теріхем-Луцьк” | Придбання контейнерів для роздільного збирання відходів | 6,0 | 2,0 | власні кошти | 2,0 | власні кошти | 2,0 | власні кошти |
| 7 | ЛСКАП “Луцькспецкомун-транс” | Придбання обладнання для роздільного збору відходів (30 майданчиків) | 3800,0 (120,0 тис.євро) | 3800,0 (120,0 тис.євро) | інші кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс” | Будівництво сміттєсортувальної лінії | 3500,0 | 3500,0 | міський бюджет |  |  |  |  |
| 9 | ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс” | Придбання сміттєвоза | 2000,0 | 2000,0 | міський бюджет |  |  |  |  |
| 10 | ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс” | Придбання та встановлення на території міста підземних контейнерів для збору ТПВ | 1000,0 |  |  | 500,0 | міський бюджет | 500,0 | міський бюджет |
| 11 | ЛСКАП “Луцькспецкомун-транс” | Придбання автомобільного транспорту для підземних контейнерів (з маніпулятором) | 3200,0 |  |  | 3200,0 | міський бюджет |  |  |
| 12 | ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс” | Придбання автомобільного транс-порту з функцією миття контейнерів | 3200,0 |  |  |  |  | 3200,0 | міський бюджет |
| 13 | Управління капітального будівництва, департамент житлово-комунального господарства | Будівництво нової черги полігону ТПВ в с. Брище (в т.ч. розробка проекту) | Відповідно до проект. докум-ії | Відп. до проект. докум-ії | міський бюджет | Відп. до проект. докум-ії | міський бюджет |  |  |
| 14 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” | Проведення рекультивації І черги полігону ТПВ в с. Брище (в т.ч. розроблення проекту) | Відп. до проектної докум-ії |  |  | Відп. до проектн. докум-ії | міський бюджет |  |  |
| 15 | Департамент житлово-комунального господарства, ТзОВ “Кліар Енерджі” | Проведення дегазації закритого полігону ТПВ в с. Брище | ВК | Відп. до проектн. докум-ії | власні кошти |  |  |  |  |
| 16 | Управління капітального будівництва, департа-мент житлово-кому-нального господарства | Будівництво біоутилізатора | Відповідно до проект. докум-ії |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КЗ “Луцька міська клінічна лікарня” | Придбання контейнерів для збору ТПВ | 60,0 | 60, 0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | КЗ “Луцька міська клінічна лікарня” | Утилізація біологічних відходів | 108,0 | 36,0 | власні кошти | 36,0 | власні кошти | 36,0 | власні кошти |
| 19 | Відділ екології | Заходи щодо екологічно безпеч-ного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешко-дження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, побутові хімічні джерела струму та ін.) | 100,0 | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 35,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 35,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 20 | Відділ екології | Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ (контейнери) | 30,0 | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 21 | ПрАТ “СКФ Україна” | Встановлення додаткових подвійних піддонів для відпрацьованих нафтомастил | 500,0 | 400,0 | власні кошти | 100,0 | власні кошти |  |  |
| 22 | ПрАТ “СКФ Україна” | Будівництво майданчика для тимчасового зберігання промислових відходів | 3000,0 | 500,0 | власні кошти | 2500,0 | власні кошти |  |  |
| 23 | ПрАТ “СКФ Україна” | Передача для подальшої утилізації відходів виробництва | 8500,0 | 2500,0 | власні кошти | 3000,0 | власні кошти | 3000,0 | ВК |
| 24 | ПрАТ “СКФ Україна” | Реконструкція та облаштування майданчиків для для тимчасового зберігання відходів виробництва (піношлам, оливи, акумуляторні батареї) | 1100,0 | 500,0 | власні кошти | 600,0 | власні кошти |  |  |
| 25 | ПрАТ “СКФ Україна” | Вдосконалення системи тимчасового зберігання металошламу | 1500,0 | 1500,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розділ ІV Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Озеленення території | 37,0 | 15,0 | власні кошти | 11,0 | власні кошти | 11,0 | власні кошти |
| 2 | ПАТ “Луцьк Фудз” | Озеленення території | 10,0 | 5,0 | власні кошти |  |  | 5,0 | власні кошти |
| 3 | ТзОВ “М.Ж.К.” | Озеленення території | 1364,4 | 412,2 | власні кошти | 453,4 | власні кошти | 498,8 | власні кошти |
| 4 | ПрАТ СП “Теріхем-Луцьк” | Озеленення території | 5,0 | 2,0 | власні кошти | 2,0 | власні кошти | 1,0 | власні кошти |
| 5 | КЗ “Луцька міська клінічна лікарня” | Озеленення території | 40,0 | 15,0 | власні кошти | 10,0 | власні кошти | 15,0 | власні кошти |
| 6 | Відділ екології | Заходи з озеленення міста | 150,0 | 50,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 50,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 50,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 7 | Управління освіти, відділ екології | Заходи з озеленення міста: висадка дерев та кущів, догляд за насадженнями ( в т.ч. видалення дерев в незадовільному стані) на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | 300,0 | 100,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 100,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 100,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 8 | ПрАТ “СКФ Україна” | Озеленення території | 300,0 | 100,0 | власні кошти | 100,0 | власні кошти | 100,0 | власні кошти |
| Розділ V. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП “Ласка” | Будівництво притулку для бездомних тварин | 4400,0 | 2000,0 800,0 1600,0 | державний бюджет, міський бюджет, інші кошти | Відпов. до проект. докум-ії |  | Відпов. до проект. докум-ії |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | КП “Луцький зоопарк” | Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України (придбання кормів) | 90,0 | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| Розділ VІ. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відділ екології | Утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міста, створення нових об’єктів природно-заповідного фонду | 100,0 | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 30,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 40,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| Розділ VІІ. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Проведення ресертифікаційного аудиту щодо дотримання вимог впровадженої на підприємстві системи екологічного менеджменту ISO 14001:2004 | 180,0 | 60,0 | власні кошти | 60,0 | власні кошти | 60,0 | власні кошти |
| 2 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань охорони довкілля | 10,0 | 4,0 | власні кошти | 3,0 | власні кошти | 3,0 | власні кошти |
| 3 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Придбання для комп'ютерного обладнання програм екологічного спрямування (гідросфера, арм-еко) | 6,0 | 6,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 4 | ДП “АСЗ № 1” ПАТ “АК “Богдан Моторс” | Атестація виробничої лабораторії | 30,0 | 30,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ТзОВ “М.Ж.К.” | Навчання робітників зеленого господарства | 15,7 | 5,0 | власні кошти | 5,2 | власні кошти | 5,5 | власні кошти |
| 6 | ПрАТ СП “Теріхем-Луцьк” | Підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань охорони довкілля | 8,0 | 3,0 | власні кошти | 3,0 | власні кошти | 2,0 | власні кошти |
| 7 | КП “Луцький зоопарк” | Створення центру екологічної освіти | 300,0 | 100,0 | міський бюджет | 100,0 | міський бюджет | 100,0 | міський бюджет |
| 8 | Східноєвропейський національний універ-ситет ім. Л.Українки | Еколого-кліматичний аналіз м. Луцька та прилеглих територій | 10,0 | 5,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 5,0 | міський бюджет фонд ОНПС |  |  |
| 9 | Східноєвропейський національний університет імені Л.Українки | Вивчення сучасної структури природно-заповідного фонду м.Луцька та Волинської області, обґрунтування створення нових заповідних об'єктів | 50,0 |  |  | 25,0 | обласний бюджет | 25,0 | обласний бюджет |
| 10 | Східноєвропейський національний університет імені Л.Українки | Організація наукових екологічних експедицій, конференцій з актуальних екологічних проблем сьогодення | 75,0 | 25,0 | обласний бюджет | 25,0 | обласний бюджет | 25,0 | обласний бюджет |
| 11 | Східноєвропейський національний університет імені Л.Українки | Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з питань екологічного виховання населення, планування та видання екологічної поліграфічної продукції | 75,0 | 25,0 | обласний бюджет | 25,0 | обласний бюджет | 25,0 | обласний бюджет |
| 12 | ДП ЛРЗ “Мотор” | Розроблення проектно-конструкторської документації з коригування санітарно-захисної зони підприємства | 300,0 | 300,0 | власні кошти |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Відділ екології | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (в т.ч. придбання одноразових рукавиць та пакетів для сміття в рамках проведення міських екологічних акцій) | 60,0 | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 14 | Відділ екології | Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики | 30,0 | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 15 | Відділ екології | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення загально-міських науково-практичних конференцій і семінарів, органі-зація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 40,0 | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 15,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 15,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 16 | Відділ екології | Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами та обладнанням | 30,0 | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | міський бюджет фонд ОНПС |
| 17 | ПрАТ “СКФ Україна” | Навчання працівників підприєм-ства системі екологічного менеджменту ISO 14001:2004 | 250,0 | 250,0 | власні кошти |  |  |  |  |

Гламазда 724160